Приложение 13

Анализ расходов, предусмотренных на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на 2019-2021 годы по ГРБС ДАиГ

- В проекте бюджета по департаменту архитектуры и градостроительства (муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», далее – МКУ «УКС») на 2019-2020 годы запланированы расходы на строительство объекта средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута (далее – СОШ в мкр 32) в сумме 1 144 141 600,00 рублей, из них: на 2019 год – 492 057 400,00 рублей, на 2020 год – 652 084 200,00 рублей.

Строительство объекта осуществляется за счёт трёх источников финансирования:

– в рамках Федерального проекта «Современная школа» в сумме 803 739,70 тыс. рублей, из них: 506 356,01 тыс. рублей (или 63 %) из окружного бюджета, 217 009,72 тыс. рублей (или 27%) из федерального бюджета, 80 379,97 тыс. рублей (или 10 %) из местного бюджета (КБК 046 0702 03.2.Е1.55200 414);

– по ГП ХМАО-Югры «Развитие образования» в сумме 340 401,9 тыс. рублей, из них: 306 361,71 тыс. рублей (или 90 %) из окружного бюджета (КБК 046 0702 03.2.08.82030 414) и 34 040,19 тыс. рублей (или 10%) из местного бюджета (КБК 046 0702 03.2.08.S2030 414).

В обоснование запланированных расходов МКУ «УКС» предоставлено положительное заключение о проверке достоверности стоимости строительства объекта СОШ в мкр. 32 от 16.07.2018 №86-1-0324-18 (далее – Заключение 1), в котором сметная стоимость объекта составляет 982 941 590,00 рублей (в ценах 4 квартала 2017 года), с учётом прочих работ и затрат.

На Официальном сайте ЕИС 13.11.2018 размещено извещение о проведении аукциона № 0187300006518002786 на выполнение работ по строительству объекта «СОШ в мкр. 32 г. Сургута» на общую сумму 942 778 191,83 рублей (расчет произведен с учётом индекса дефляторов на 2019 и 2020 годы), из них на 2019 год – 520 068 709,06 рублей и на 2020 год – 422 709 482,77 рублей.

По пояснениям МКУ «УКС» в расчёт НМЦК не вошли затраты на авторский надзор в сумме 1 885 556,38 рублей (осуществление отдельной закупки), прочие работы и затраты, а также закупку технологического оборудования и пособий на общую сумму 88 355 702,34 рублей. При этом часть технологического оборудования на сумму 49 521 254,94 рублей планирует закупать МКУ «УКС», а закупку технологического оборудования и пособий на общую сумму 38 834 447,40 рублей будет осуществлять департамент образования Администрации г.Сургута. Более подробная информация приведена в приложении 13.1 к настоящему приложению.

Таким образом, планируемые расходы на строительство объекта СОШ в мкр. 32 составят 1 033 019 450,55 рублей, что менее суммы расходов, предусмотренных в проекте бюджета на 111 122 149,45 рублей (1 144 141 600,00 – 1 033 019 450,55). Исходя из информации МКУ «УКС», сумма излишне запланированных на строительство объекта СОШ в мкр. 32 бюджетных ассигнований за счёт средств бюджетов всех уровней в размере 111 122 149,45 рублей, образовалась в результате завышенного доведения субсидии окружного бюджета и, соответственно, обеспечения доли местного бюджета 11 112 214,94 рублей (или 10 %).

- В проекте бюджета на 2019-2020 годы запланированы бюджетные средства на строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33  г. Сургута» (далее СОШ в мкр. 33) в сумме 1 179 264 600,00 рублей, из них: на 2019 год – 642 395 000,00 рублей и на 2020 год – 536 869 600,00 рублей.

Строительство объекта осуществляется за счёт трёх источников финансирования:

– в рамках Федерального проекта «Современная школа» в сумме 803 739,70 тыс. рублей, из них: 506 356,01 тыс. рублей (или 63 %) из окружного бюджета, 217 009,72 тыс. рублей (или 27%) из федерального бюджета, 80 373,97 тыс. рублей (или 10 %) из местного бюджета (КБК 046 0702 03.2.Е1.55200 414);

– по ГП ХМАО-Югры «Развитие образования» в сумме 375 524,9 тыс. рублей, из них: 337 972, 41 тыс. рублей (или 90 %) из окружного бюджета (КБК 046 0702 03.2.08.82030 414) и 37 552,49 тыс. рублей (или 10 %) из местного бюджета (КБК 046 0702 03.2.08.S2030 414).

В обоснование стоимости строительства объекта СОШ в мкр. 33 предоставлен расчёт НМЦК на общую сумму 940 404 826,34 рублей (расчет произведен с учётом индексов дефляторов на 2019 и 2020 годы) из них: на 2019 год – 641 112 768,83 рублей и на 2020 год - 299 292 057,52 рублей.

При этом, на объект СОШ в мкр. 33 получено положительное заключение о проверке достоверности стоимости строительства от 19.10.2018 №86-1-0546-18 (далее – Заключение 2), в котором сметная стоимость строительства составляет 979 253 620,00 рублей (в ценах 4 квартала 2017 года), с учётом прочих работ и затрат.

Согласно пояснениям МКУ «УКС», в расчёт НМЦК не вошли затраты на авторский надзор 1 880 809,66 рублей (осуществление отдельной закупки), прочие работы и затраты, а также закупку технологического оборудования и пособий на общую сумму 88 568 257,64 рублей. При этом часть технологического оборудования на сумму 50 678 165,78 рублей планирует закупать МКУ «УКС», а закупку технологического оборудования и пособий на общую сумму 37 890 091,86 рублей будет осуществлять департамент образования Администрации г.Сургута. Более подробная информация приведена в приложении 13.2 к настоящему приложению.

Таким образом, планируемые расходы на строительство объекта СОШ в мкр.  33 составят 1 030 853 893,64 рублей, что менее суммы расходов, предусмотренных проектом бюджета на 148 410 706,36 рублей (1 179 264 600,00 – 1 030 853 893,64). Исходя из пояснений МКУ «УКС» сумма излишне запланированных на строительство объекта СОШ в мкр. 33 бюджетных ассигнований за счёт средств бюджетов всех уровней в размере 148 410 706,36 рублей образовалась в результате завышенного доведения субсидии окружного бюджета и, соответственно, обеспечения доли местного бюджета 14 841 070, 63 (или 10%).

В отношении информации МКУ «УКС» об осуществлении части закупок технологического оборудования и пособий для объектов СОШ в мкр. 32 и СОШ в мкр. 33 департаментом образования г. Сургута отметим следующее. Расходы на его приобретение предусмотрены в проекте бюджета на 2019-2020 годы (в том числе доведены субсидии за счет межбюджетных трансфертов) по ГРБС ДАиГ (МКУ «УКС») на осуществление капитальных вложений в строительство объектов муниципальной собственности (КВР 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности»), в связи с чем данные расходы должны осуществляться именно в рамках строительства объектов, вместе с тем департамент образования и подведомственные ему учреждения не осуществляют полномочия по созданию (строительству) объектов недвижимости.

Учитывая вышеизложенное, в целях исключения рисков нецелевого использования бюджетных средств предлагаем рассмотреть вопрос о приобретении технологического оборудования, пособий на сумму 38 834 447,40 рублей (в текущих ценах или 8 225,47 тыс. рублей в ценах 2001 года) по объекту СОШ в мкр.32 и на сумму 37 890 091,86 рублей (в текущих ценах или 7 980,36 тыс. рублей в ценах 2001 года) по СОШ в мкр. 33 не департаментом образования, а МКУ «УКС» в рамках строительства данных объектов, либо обратиться в Департамент ХМАЮ – Югры, курирующий реализацию федерального проекта и государственной программы, по вопросу перераспределения (перемещения) средств субсидий на другие статьи расходов (не по КВР 414) в целях возможности доукомплектования департаментом образования Администрации города (либо его подведомственными учреждениями) строящихся объектов (СОШ в мкр. 32 и СОШ в мкр. 33) необходимым оборудованием и пособиями.

- В проекте бюджета на 2019-2020 годы запланированы бюджетные ассигнования на строительство объекта «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте» на общую сумму 312 226 000,09 рублей (на 2019 год – 126 184 748,47рублей, на 2020 год – 186 041 251,62 рублей), из них: 223 578 073,70 рублей на строительство автодороги и 88 647 926,39 рублей на строительство инженерной инфраструктуры, в том числе:

– 223 578 073,70 рублей за счёт средств местного бюджета (КБК 046 0409 11.1.05.42110 414), в том числе на 2019 год – 37 536 822,08 рублей и на 2020 год – 186 041 251,62 рублей;

– 64 639 371,02 рублей за счёт средств окружного бюджета (КБК 046 0502 32.0.01.82180 414);

– 21 546 457,01 рублей за счёт средств местного бюджета (КБК 046 0502 32.0.01.S2180 414);

– 2 462 098,36 рублей за счёт средств местного бюджета, превышающих долю софинансирования, предусмотренную по окружным субсидиям (КБК 046 0502 32.0.01.Z2180 414).

В обоснование запланированных расходов МКУ «УКС» представил расчёт стоимости строительства объекта на сумму 382 226 000,08 рублей.

При этом, на Официальном сайте ЕИС 13.11.2018 размещена закупка № 0187300006518002822 на выполнение работ по строительству объекта «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте» на сумму 380 268 098,12 рублей (согласно аукционной документации лимит финансирования на 2019 год -  283 353 733,88 рубля, на 2020 год - 96 914 364,24 рубля), что более, чем запланировано в проекте бюджета на 68 042 098,03 рублей.

По представленному пояснению МКУ «УКС» финансированием не обеспечены работы по строительству автомобильной дороги на сумму 68 042 098,03 рублей.

Кроме того, при формировании НМЦК на строительство инженерной инфраструктуры были уточнены объёмы работ по дождевой канализации, в сторону уменьшения на сумму 1 197 365,76 рублей, в связи с чем, в проекте бюджета излишне запланированы расходы в сумме 1 197 365,76 рублей (88 647 926,39-87 450 560,63). На основании вышеизложенного, предлагаем переместить излишне запланированные на строительство инженерных сетей объекта «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте» средства местного бюджета в сумме (–) 1 197 365,76 рублей (КБК 046 0502 32.0.01.Z2180 414) на строительство автодороги по данному объекту (КБК 046 0409 11.1.05.42110 414).

Кроме того, учитывая изложенное, в целях соблюдения обязательств, которые возникнут в момент заключения муниципального контракта, предлагаем предусмотреть на 2019 год недостающие бюджетные ассигнования в сумме 66 844 732,27 рублей (68 042 098,03 - 1 197 365,76) за счёт средств местного бюджета в проекте бюджета либо в ином документе при исполнении бюджета.

- В проекте бюджета на 2020 год запланированы расходы за счёт средств местного бюджета на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Наружные сети электроснабжения в микрорайоне 48 г. Сургута» (далее Объект) в сумме 4 037 856,96 рублей (КБК 046 0502 32.0.01.42110 414).

По результатам рассмотрения смет на проектно-изыскательские работы, представленных в качестве финансово - экономического обоснования планируемых расходов по Объекту установлено следующее:

- в пунктах «Всего в ценах 01.01.2001 года» и «Всего с разрешением» сметы № 2 «Инженерно-геологические изыскания» дважды учтена работа «Получение разрешения по регистрации (оформлению разрешений) инженерных изысканий для строительства» стоимостью 430,19 рублей в ценах 2001 года. В результате произошло необоснованное увеличение стоимости работ, предусмотренных сметой № 2 «Инженерно-геологические изыскания» на 516,22 рублей в текущих ценах с учётом НДС;

- в расчёте стоимости работ по составлению климатической характеристики района изысканий сметы №4 «Инженерно-гидрометеорогические изыскания» применён коэффициент 1,25, при этом в справочнике базовых цен на инженерные изыскания для строительства инженерно-гидрографические работы, указанный коэффициент отсутствует. Применение данного коэффициента повлекло необоснованное увеличение стоимости работ, предусмотренных сметой №4 «Инженерно-гидрометеорогические изыскания» на 8 872,95 рублей в текущих ценах с учётом НДС;

- расчёт стоимости государственной экспертизы произведён МКУ «УКС» с учётом ставки НДС - 18%. Вместе с тем, с 01.01.2019 необходимо применять ставку НДС - 20 %. В результате расчётная стоимость государственной экспертизы занижена на 9 049,59 рублей в текущих ценах;

- расходы на проверку достоверности сметной стоимости строительства Объекта в размере 24 000,00 рублей учтены дважды: в сводной смете на проектно-изыскательские работы и в ориентировочном расчёте стоимости Объекта. В связи с чем, стоимость работ по проверке сметной стоимости строительства Объекта необоснованно завышена на 24 000,00 рублей.

Учитывая вышеизложенное необоснованное увеличение стоимости работ по Объекту составляет 24 339,58 рублей в текущих ценах (516,22+8 872,95+24 000,00-9 049,59), с учётом НДС.

На основании вышеизложенного предлагаем перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2020 год (КБК 046 0502 32.0.01.42110 414) в сумме 24 339,58 рублей, как излишне запланированные, в связи с допущенными техническими ошибками в сметах на проектно-изыскательские работы по объекту «Наружные сети электроснабжения в микрорайоне 48 г. Сургута».

- В проекте бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов предусмотрены бюджетные ассигнования по объекту «Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции» на общую сумму  211 133 948,32 рублей, из них на 2019 год проектно-изыскательские работы (далее - ПИР) в сумме 5 900 630,00 рублей, строительно-монтажные работы ( далее - СМР) на 2020 год в сумме 83 770 741,77 рублей и  на 2021 год в сумме 121 462 576,55 рублей (КБК 046 0502 32.0.01.42110 414).

В качестве обоснования стоимости строительства предоставлен ориентировочный расчёт стоимости  СМР, составленный на основании расчёта стоимости строительства и сводной сметы на выполнение ПИР (Таблица 1).

Таблица 1

| Наименование работ, конструктивов | Стоимость на 1 квартал 2018 года, с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Проектно-изыскательские работы | 5 620,79 |
| Строительно-монтажные работы | 271 665,71 |
| Итого | 277 286,50 |
| Проектно-изыскательские работы с учетом дефлятора на 2019 год (5 620,79-24)*1,05 | 5 876,63 |
| Проверка сметной стоимости | 24,00 |
| Строительно-монтажные работы с учетом дефлятора на 2021 год (271 665,71*1,05*1,048*1,04) | 310 898,59 |
| Итого с учетом дефлятора | 316 799,22 |

Согласно предоставленному расчёту стоимость выполнения работ в ценах 1 квартала 2018 года составляет 271 665 710,00 рублей, а в ценах 1 квартала 2021 года – 310 898 590,00 рублей.

В соответствии с абзацем 4 пункта 6 приказа Министерства регионального развития РФ от 04.10.2011 №481 расчёт стоимости планируемого к строительству объекта с применением НЦС рекомендуется выполнять «подбором необходимых коэффициентов, предусмотренных в приложениях № 1, 2».

При расчёте стоимости работ по подземной прокладке сетей электроснабжения был применен зональный коэффициент - 0,99, вместо коэффициента - 0,94, установленного приложением №2 к приказу МРР РФ от 04.10.2011 №481 для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2 зона), вследствие чего произошло необоснованное увеличение стоимости работ на 458 457,94 рублей.

Согласно пояснениям МКУ «УКС» строительство объекта «Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции» будет осуществляться в 2020-2022 годах. В соответствии с предельными доведенными лимитами объект не обеспечен финансированием для завершения строительства на сумму 105 665 271,68 рублей.

Несмотря на это, предлагаем учесть при формировании НМЦК необходимость корректировки сметной стоимости СМР в сторону уменьшения на 458 457,94 рублей (КБК 046 0502 32.0.01.42110 414).

- В проекте бюджета на 2020 год запланированы расходы местного бюджета на выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса в общей сумме 25 090 000,00 рублей, из них: на выкуп двух объектов недвижимости (компенсация) для сноса (приобретение) в сумме 5 912 000,00 рублей (КБК 046 0409 11.1.08.42110 410), на выкуп двух земельных участков (приобретение) в сумме 18 140 000,00 рублей (КБК 046 0409 11.1.08.42110 410) и на исполнение судебных актов в сумме 1 038 000,00 рублей (КБК 046 0409 11.1.08.20980 830).

В обоснование планируемых расходов предоставлены отчёты об оценке рыночной стоимости изымаемого имущества, в которых определены:

- рыночная стоимость объектов недвижимости в сумме 5 912 000,00 рублей;

- рыночная стоимость земельных участков в сумме 18 140 000,00 рублей;

- убытки, причинённые правообладателю в сумме 1 038 000,00 рублей.

Согласно пункту 51.8.5.3 Порядка формирования и применения КБК расходы по уплате иных платежей, в том числе, в целях возмещения ущерба гражданам и юридическим лицам, понесённого ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества отражаются по КВР 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей».

Таким образом, необходимо переместить запланированные бюджетные ассигнования, предусмотренные на выплату убытков, причинённых правообладателю в сумме 1 038 000,00 рублей с КВР 830 «Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причинённого вреда» на КВР 850 «Уплата иных платежей».

В соответствии с подпунктами 1,2, 4 части 1 статьи 50 Федерального закона № 131-ФЗ «в собственности муниципальных образований может находиться имущество:

- предназначенное для решения установленных настоящим Федеральным законом вопросов местного значения;

- предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления;

- необходимое для решения вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения».

Согласно предоставленных с пояснениями ДАиГ материалов осуществление указанных расходов необходимо в целях строительства автомобильной дороги «Набережная Ивана Кайдалова» и парковочных мест для объектов здравоохранения в границах красных линий улицы Энгельса.

В силу части 1 статьи 79 Бюджетного кодекса РФ «объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления бюджетных инвестиций, или объекты недвижимого имущества, приобретённые в государственную (муниципальную) собственность в результате осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за государственными (муниципальными) учреждениями, государственными (муниципальными) унитарными предприятиями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у государственных (муниципальных) учреждений либо на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у государственных (муниципальных) унитарных предприятий, а также уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав государственной (муниципальной) казны».

Таким образом, объектами инвестиций являются строительство автомобильной дороги «Набережная Ивана Кайдалова» (или улицы «Набережная Ивана Кайдалова») и создание парковочных мест для объектов здравоохранения в границах красных линий улицы Энгельса, а выкуп объектов недвижимости (для последующего их сноса) и земельных участков производится лишь в целях реализации мероприятий по созданию (строительству) именно вышеуказанных объектов капитальных вложений. При этом сами по себе выкупаемые под снос объекты недвижимости и земельные участки на которых они расположены не являются конечными объектами инвестирования.

Учитывая изложенное, осуществление выкупа объектов недвижимости и земельных участков не в рамках мероприятий, предусматривающих строительство (либо реконструкцию) объектов капитальных вложений будет являться несоблюдением норм, установленных статьёй 50 Федерального закона № 131-ФЗ и частью 1 статьи 79 Бюджетного кодекса РФ.

Также отметим, что случаи и условия изъятия земельных участков определены подпунктом 2 статьи 49 и пунктом 1 статьи 56.3 Земельного кодекса РФ, согласно которым изъятие земельных участков допускается, если указанные объекты предусмотрены: утверждёнными документами территориального планирования, утверждёнными проектами планировки территории, а также в случае изъятия земельных участков для муниципальных нужд в целях строительства, реконструкции автомобильных дорог местного значения.

В соответствии с информацией, предоставленной ДАиГ, объект «парковочные места для объектов здравоохранения в границах красных линий улицы Энгельса» не предусмотрен утверждённым проектом планировки территории улично-дорожной сети города Сургута.

Таким образом, отсутствует правовое основание для изъятия земельного участка в целях строительства «парковочных мест для объектов здравоохранения в границах красных линий улицы Энгельса».

В соответствии с частью 2 статьи 79 Бюджетного кодекса РФ «бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации, государственной собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности и принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты осуществляются в порядках, установленных соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования».

В силу пункта 2.7 Порядка осуществления капитальных вложений решение об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счёт средств бюджета города и форма их реализации считаются принятыми в момент утверждения соответствующей муниципальной программы (изменения муниципальной программы).

На основании изложенного, в соответствии со статьёй 50 Федерального закона № 131-ФЗ, статьёй 79 Бюджетного кодекса РФ выкуп земельных участков и недвижимости – это не отдельное мероприятие, а мероприятия проводимые в рамках строительства объекта. Например, постановлением Администрации города Сургута от 06.06.2016 № 4219 «Об утверждении проекта «Дорожная карта» по реализации генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут» предусмотрено мероприятие «Строительство улиц и дорог местного значения Набережная Кайдалова от проспекта Комсомольский до проезда Тихий» и в рамках этого мероприятия, утверждённого муниципальной программой осуществляется изъятие земельного участка, недвижимости.

Для соблюдения требований частей 1, 2 статьи 79 Бюджетного кодекса РФ, статьи 50 Федерального закона № 131-ФЗ, Порядка осуществления капитальных вложений предлагаем планировать предусмотренные по муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы» расходы на выкуп объектов недвижимости и земельных участков для муниципальных нужд, в рамках реализации мероприятий по созданию (строительству), реконструкции объектов капитальных вложений. Также предлагаем осуществлять мероприятия по изъятию земельных участков на основаниях и условиях, определённых подпунктом 2 статьи 49 и пунктом 1 статьи 56.3 Земельного кодекса РФ.

Рогаченко Артем Владиславович, 52-80-32

Нестерова Мария Васильевна, 52-83-86

Маслова Екатерина Геннадьевна, 52-83-87

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования» вступает в действие с 01.01.2019 года.

Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Официальный сайт ЕИС).

Начальная максимальная цена контракта (далее – НМЦК).

- затраты на восстановительную стоимость за снос зелёных насаждений;

- технологическое присоединение к электросетям;

- затраты на проведение строительного контроля - 1,61%;

- проектные работы;

- изыскательские работы;

- экспертиза проектов;

- затрата на услуги при проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов.

1 033 019 450,55 рублей = 942 778 191,83 +1 885 556,38+49 521 254,94+38 834 447,40.

- затраты на восстановительную стоимость за снос зелёных насаждений;

- технологическое присоединение к электросетям;

- затраты на проведение строительного контроля - 1,61%;

- проектные работы;

- изыскательские работы;

- экспертиза проектов;

- затрата на услуги при проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов.

1 030 853 893,64 рублей = 940 404 826,34+1 880 809,66+ 50 678 165,78+37 890 091,86.

Приложение 13.3 к настоящему приложению 13.

Наименование коэффициента не указано.

Приложение 13.4 к настоящему приложению 13.

Приложение 13.5 к настоящему приложению 13.

Сводная информация о капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности на 2019-2021 годы (Приложение 9).

Расчёт стоимости строительства объект «Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции».

Приказ Министерства регионального развития РФ от 04.10. 2011 № 481 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры», далее – приказ Министерства регионального развития РФ от 04.10.2011 №481.

Государственные сметные нормативы – укрупнённые нормативы цены строительства, далее – НЦС.

Пункт № 2.4. «Подземная прокладка сетей электроснабжения в траншее 2-х кабелей медными жилами напряжением 1кВ, марки ВббШВ 4*120-1» Расчёт стоимости строительства.

Приложение 13.6 к настоящему приложению 13.

Отчёт ООО «Компании РАДАС» от 23.11.2017 № 1936/1/ОН об оценке рыночной стоимости объекта, расположенного по адресу г. Сургут, ул. Энгельса, 4, 4/1 и отчёт ООО «Компании РАДАС» от 26.05.2015 № 1203/5/ОН об оценке рыночной стоимости объекта, расположенного по адресу г. Сургут, ул. Обская, 19.

Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структура и принципы назначения, утверждён Приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Выкопировка из проекта планировки территории улично-дорожной сети города Сургута, утверждённого постановлением Администрации города от 20.07.2015 № 5044 «Об утверждении проекта планировки территории улично-дорожной сети города Сургута».

Порядок осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счёт средств бюджета города, утверждён постановлением Администрации города Сургута от 03.10.2014 № 6751 (в редакции от 25.05.2016, далее - Порядок осуществления капитальных вложений).