Приложение 13.2 к приложению 13

Информация по выявленным отклонениям по результатам сравнения расчёта НМЦК и

сводного сметного расчёта по объекту СОШ в мкр. 33

| № п/п | Наименование работ | Стоимость строительства (без учёта непредвиденных затрат) |  | Примечание (суммы приведены без учёта индекса дефлятора на 2019-2020 годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по заключению о проверке достоверности стоимости строительства | по расчёту обоснования НМЦК |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительно-монтажные работы | 671 849,27 | 670 849,29 | Отклонение составило: 671 849,27-670 849,29=999,98 тыс. рублей. В расчёт НМЦК не включены: - монтажные работы на технологическое оборудование в размере: 113,3х8,36=947,19* рублей без учёта лимитированных затрат. Справочно: 113,3 тыс. рублей – в ценах 2001 года; 8,36 – индекс перевода из базисных цен в текущие цены на первый квартал 2018 год. |
| 2 | Оборудование | 117 120,44 | 51 658,67 | Отклонение составило: 117 120,44 – 51 658,67= 65 461,77 тыс. рублей. В расчёт НМЦК не включены затраты на: - технологическое оборудование на сумму 10 407,72х3,56=37 051,48** тыс. рублей – закупка будет осуществляться в рамках заключения контракта МКУ «УКС»; - технологическое оборудование, пособие на сумму 7 980,36*3,56=28 410,08*** тыс. рублей – закупку будет осуществлять Департамент образования. 37 051,48+28 410,08=65 461,56 тыс. рублей (в связи с округлением и расчёт производился в тыс. рублей отклонение составило 0,21 тыс. рублей). Справочно: 10 407,72тыс. рублей – в ценах 2001 года; 7 980,36 тыс. рублей – в ценах 2001 года. 3,54 – индекс перевода из базисных цен в текущие цены на первый квартал 2018 год. |
| 3 | Прочие работы и затраты (в том числе: - разбивочные работы; - затраты на восстановительную стоимость за снос зелёных насаждений; - возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3*1,1=3,3%; - технологическое присоединение к электросетям; - снегоборьба - 0,4%; - пусконаладочные работы; - стоимость затрат, связанных с размещением (захоронением) твёрдых бытовых отходов на полигоне СГМУП СКЦ «Природа»; - контрольная съёмка сетей; - технологическое присоединение к электросетям; - затраты на изготовление технического паспорта, зданий, сооружений, инж.сетей; - затраты на проведение строительного контроля - 1,61%; - проектные работы; - изыскательские работы; - экспертиза проектов; - затрата на услуги при проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов; - авторский надзор (%=0.2)). | 25 404,05 | 5 683,75 | Отклонение составило: 25 404,05-5 683,75 = 19 720,3 тыс. рублей. В расчёт НМЦК не включены затраты на: - затраты на восстановительную стоимость за снос зелёных насаждений; - технологическое присоединение к электросетям; - затраты на проведение строительного контроля - 1,61%; - проектные работы; - изыскательские работы; - экспертиза проектов; - затрата на услуги при проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов; - авторский надзор (%=0.2). |

* 947,19х1,01х1,05х1,048х1,2=1 263,25 тыс. рублей на монтаж технологического оборудования;

** 37 051,48х1,01х1,05х1,048х1,2=49 414,99 тыс. рублей на поставку технологического оборудования без НДС. Стоимость поставки и монтажа технологического оборудования с учётом НДС 20 % составляет 50678,24 тыс.рублей (1 263,25 +49 414,99);

*** 28 410,08х1,01х1,05х1,048х1,2=37 890,09 тыс. рублей, с учётом НДС 20%;

1,01 – непредвиденные затраты в размере 1%;

1,05 – индекс дефлятор на 2018-2019 год;

1,048 – индекс дефлятор на 2019-2020 год;

1,2 – НДС 20 %.

Нестерова Мария Васильевна

52-83-86