Приложение 20

Анализ бюджетных ассигнований департамента городского хозяйства

Администрации города на реализацию муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014-2030 годы» в части сноса аварийных домов и приспособленных для проживания строений

### 1. В рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов запланированы расходы на снос домов (КБК 040 0503 12.1.01.20980 244) в сумме 33 782 918,72 рублей, том числе:

- 2019 год – 8 957 860,74 рублей (18 домов);

- 2020 год – 12 603 769,88 рублей (18 домов);

- 2021 год – 12 221 288,10 рублей (15 домов).

В ходе экспертизы проекта бюджета установлено, что в перечень домов, подлежащих сносу в 2019 году, включён дом по адресу: пос. МО-80, ул. Тюменская, д. 22, который согласно техническому заданию к муниципальному контракту от 12.11.2018 № 80-ГХ подлежит сносу в срок до 06.12.2018. В рамках проведения проверки департаментом городского хозяйства Администрации города (далее – ДГХ) представлен уточнённый перечень домов, подлежащих сносу в 2019 году. Планируемый объем бюджетных ассигнований на снос домов в 2019 году уменьшен на 454 971,60 рублей и составил 8 502 889,14 рублей.

На основании вышеизложенного предлагаем перераспределить бюджетные ассигнования на 2019 год (КБК 040 0503 12.1.01.20980 244) на сумму (-)454 971,60 рублей, как излишне запланированные в связи с включением в расчёт расходов дома, снос которого предусмотрен в 2018 году.

### 2. В рамках подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы» на 2019 год и плановый период 2020 года запланированы расходы на снос приспособленных для проживания строений (КБК 040 0503 12.3.02.20980 244) в сумме 9 675 400,19 рублей, том числе:

- 2019 год – 7 165 280,04 рублей (54 строения);

- 2020 год – 2 510 120,15 рублей (19 строений).

В ходе экспертизы проекта бюджета установлено, что в перечень приспособленных для проживания строений, подлежащих сносу в 2019 году, включено строение по адресу: пос. Взлётный, линия 6, д. 208, которое согласно документации об аукционе в электронной форме подлежит сносу в срок до 10.12.2018. В рамках проведения проверки ДГХ представлен уточненный перечень приспособленных для проживания строений, подлежащих сносу в 2019 году. Планируемый объем бюджетных ассигнований на снос приспособленных для проживания строений в 2019 году уменьшен на 153 111,92 рублей и составил 7 012 168,12 рублей.

На основании вышеизложенного предлагаем перераспределить бюджетные ассигнования на 2019 год (КБК 040 0503 12.3.02.20980 244) на сумму (-)153 111,92 рублей, как излишне запланированные в связи с включением в расчёт расходов строения, снос которого предусмотрен в 2018 году.

Афризонова Ксения Владимировна

52-80-07

Муниципальный контракт от 12.11.2018 № 80-ГХ на снос домов и строений, признанных непригодными для проживания. Извещение о проведении электронного аукциона от 15.10.2018 № 0187300006518002322.

Извещение о проведении электронного аукциона от 30.10.2018 № 0187300006518002566 на снос приспособленных для проживания строений.