Приложение 35

Анализ бюджетных ассигнований, запланированных в бюджете города по Администрации города (МБУ «УЛПХиЭБ») в виде субсидии на осуществление капитальных вложений в 2019 году по объекту «Реконструкция, строительство (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе»

- В проекте бюджета на 2019 год предусмотрены расходы местного бюджета по объекту «Реконструкция, строительство (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута» в сумме 3 788 865,19 рублей (КБК 040 0503 36.1.05.42110 464).

В обоснование расходов представлен гражданско-правовой договор                   от 17.09.2018 № 79 (далее – ГПД №79) на выполнение данных работ.

В соответствии с пунктом 3 технического задания ГПД №79 общая территория пространств для  строительства, реконструкции (реновации) состоит из 4-х рекреационных общественных территорий (объектов): парк «Кедровый лог», сквер «Аллея Славы», парк культуры и отдыха «Нефтяник», территория смежная с территорией сквера «Аллея Славы».

Согласно свидетельств о государственной регистрации прав в постоянном бессрочном пользовании МБУ «УЛПХиЭБ» находятся земельные участки: сквер «Аллея Славы», парк «Кедровый лог» 1 пусковой комплекс, парк «Кедровый лог».

А следующие земельные участки закреплены за иными организациями:

- территория, смежная с территорией сквера «Аллея Славы», закреплена за МКУ «ДДТиЖКК»;

- земельные участки для размещения парка культуры и отдыха «Нефтяник» (2,55 га и 0,379 га), земельные участки, предназначенные для размещения существующего комплекса детских аттракционов (0,542 га и 0,4486 га), набережная левого берега «Кедровый лог» (0,5636 га) находятся в постоянном (бессрочном) пользовании МАУ «Городской парк культуры и отдыха» . Имущество, находящееся на земельных участках МАУ «Городской парк культуры и отдыха» также закреплено за учреждением на праве оперативного управления.

Согласно распоряжению Администрации города от 21.08.2018 № 1346, за МБУ «УЛПХиЭБ» закреплены отдельные функции заказчика по проектированию благоустройства территорий, закреплённых за муниципальными учреждениями города, при строительстве, реконструкции (реновации) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса  РФ «в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям могут предусматриваться субсидии на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (далее - капитальные вложения в объект государственной (муниципальной) собственности с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у этих учреждений либо на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у этих предприятий, а также уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения».

Таким образом, в силу статьи 78.2 Бюджетного кодекса РФ МБУ «УЛПХиЭБ» за счет средств субсидии на капитальные вложения может осуществлять реконструкцию только тех объектов, которые закреплены за ним на праве оперативного управления и выступать заказчиком на создание (строительство) объектов капитальных вложений, только для собственных нужд учреждения, с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся у него на праве оперативного управления.

Кроме того, проектом бюджета предусматривается выполнение работ по строительству, реконструкции рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута как единого объекта (одного, а не нескольких).

То есть, МБУ «УЛПХиЭБ» перед началом работ по строительству, реконструкции (в том числе инженерных и проектно-изыскательских) обязано оформить право пользования на земельные участки, на которых, планируется выполнение данного вида работ, а также принять меры по закреплению за собой на праве оперативного управления расположенного на них недвижимого имущества (объектов), что влечёт прекращение прав оперативного управления у учреждений, за которыми данное имущество было закреплено для осуществления выполняемых ими функций.

Кроме того, отмечаем, что невозможно осуществлять на одном объекте одновременно строительство и реконструкцию, так как в силу статьи 1 ГрК РФ строительство объекта недвижимости (капитальное строительство объекта) – это его первоначальное создание, а реконструкция – изменения параметров ранее созданного объекта недвижимости.

Также обращаем внимание на замечания, отражённые в заключении Контрольно-счетной палаты от 15.06.2018 № 01-17-38/КСП: «Территории земельных участков, на которых планируется реализация мероприятий по реновации, находятся в пользовании не только у МБУ «УЛПХиЭБ», в связи с чем осуществление Учреждением вложений в обустройство земельных участков, права (собственности, пользования) на которые оформлены на иных юридических лиц, не приведёт к обоснованному увеличению стоимости основных средств Учреждения, что в свою очередь содержит риск нарушения положений статьи 78.2 Бюджетного          кодекса РФ».

Учитывая вышеизложенное, осуществление расходов на мероприятия по реконструкции, строительству (реновации) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе за счёт предоставленной Учреждению субсидии на капитальные вложения содержит риски неэффективного и неправомерного (нецелевого) использование бюджетных средств в части обустройства территорий земельных участков, на которые у Учреждения отсутствуют правоустанавливающие документы. Вместе с тем, в связи с отсутствием расчетов в разрезе работ, выполняемых на земельных участках, определить стоимость работ на каждом из них и, следовательно, объем бюджетных ассигнований, попадающих в зону вышеуказанных рисков, не представилось возможным.

Маслова Екатерина Геннадьевна

52-83-87

Приложение №1 к гражданско-правовому договору от 17.09.2018 №79 на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции (реновации) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута (далее – ТЗ).

Свидетельства о государственной регистрации прав от 10.10.2012 № 479973, от 20.11.2012 № 156874, от 25.03.2011 № 175567.

Свидетельство о государственной регистрации права от 04.08.2011 № 287439, от 13.07.2005 № 440975, от 21.04.2009 № 812053, от 21.04.2009 № 812054, выписка из ЕГРН от 26.0.2017.

Распоряжение Администрации г.Сургута от 21.08.2018 № 1346 «О закреплении за муниципальным бюджетным учреждением «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» отдельных функций заказчика по проектированию благоустройства территорий, закрепленных за муниципальными учреждениями города, при строительстве, реконструкции (реновации) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе» (далее - Распоряжение Администрации от 21.08.2018 № 1346).