Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»

Расчетный объем,

необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте

на 2014 – 2020 годы»

| Наименование | Источники финанси-рования | Объем финанси-рования (всего, руб.) | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  | Ответст-венный (адмиии-стратор или соад-мини-стратор) | Наименование показателя, ед.измер. |  | Значение показателя, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  |
| Подпрограмма осуществления бюджетных инвестиций «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы – создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры на территории муниципального образования городской округ город Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2 |  | 4 |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # количество объектов культуры, # на которых выполнены работы # по реконст-рукции, ед. |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - | # 1 |  | # - |  | # 1 |  |

| # Задача 9. Развитие инфраструктуры отрасли и совершенствование материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Мероприятие 9.1. Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры | # всего, # в том числе: | # 890 137 020,00 |  |  |  |  | # 202 568 510,00 | # 337 568 510,00 | # 350 000 000,00 | # ДАиГ | # строительство учреждений культуры # в городе Сургуте и создание # на их базе центров культурного развития (ед.) | # - | # - | # - | # - | # - | # 2 | # 4 | # 6 |
|  | # окружной бюджет | # 675 123 318,00 |  |  |  |  | # 180 061 659,00 | # 180 061 659,00 | # 315 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # местный бюджет | # 215 013 702,00 |  |  |  |  | # 22 506 851,00 | # 157 506 851,00 | # 35 000 000,00 |  | # количество выполненных проектных работ, ед. | # - | # - | # - | # - | # - | # 4 | # - | # 4 |
| # Мероприятие 9.1.1. Хореогра-фическая школа # в микрорайоне # № 20А | # всего, # в том числе: | # 129 323 320,00 |  |  |  |  | # 64 661 660,00 | # 64 661 660,00 |  | # ДАиГ | # строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание # на их базе центров культурного развития (ед.) | # - | # - | # - | # - | # - | # 1 | # - | # 1 |
|  | # окружной бюджет | # 116 390 988,00 |  |  |  |  | # 58 195 494,00 | # 58 195 494,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # местный бюджет | # 12 932 332,00 |  |  |  |  | # 6 466 166,00 | # 6 466 166,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Мероприятие 9.1.2. Детская школа искусств # в микрорайоне 25 | # всего, # в том числе: | # 270 813 700,00 |  |  |  |  | # 135 406 850,00 | # 135 406 850,00 |  | # ДАиГ | # строительство учреждений культуры # в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.) | # - | # - | # - | # - | # - | # 1 | # - | # 1 |
|  | # окружной бюджет | # 243 732 330,00 |  |  |  |  | # 121 866 165,00 | # 121 866 165,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # местный бюджет | # 27 081 370,00 |  |  |  |  | # 13 540 685,00 | # 13 540 685,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Мероприятие 9.1.3. Создание музейного квартала (территория 60-х) включающего мемориальный комплекс геологов-первопроходцев и музеефикацию фрагмента # улицы Терешковой | # всего, # в том числе: | # 25 000 000,00 |  |  |  |  | # 2 500 000,00 | # 22 500 000,00 |  | # ДАиГ | # Количество выполненных проектных работ, ед. | # - | # - | # - | # - | # - | # 1 | # - | # 1 |
|  | # местный бюджет | # 25 000 000,00 |  |  |  |  | # 2 500 000,00 | # 22 500 000,00 |  |  | # строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.) | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # 1 | # 1 |

| # Мероприятие 9.1.4. Много-функциональный культурный комплекс, включающий театр актера # и куклы (зал # на 500 зрительных мест), Центр досуга и твор-чества (зал на 250 зрительных мест) | # всего, # в том числе: | # 185 000 000,00 |  |  |  |  |  | # 35 000 000,00 | # 150 000 000,00 | # ДАиГ | # воличество выполненных проектных работ, ед. | # - | # - | # - | # - | # - | # 1 | # - | # 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # окружной бюджет | # 135 000 000,00 |  |  |  |  |  |  | # 135 000 000,00 |  | # строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание # на их базе центров культурного развития (ед.) |  |  |  |  |  |  | # 1 | # 1 |
|  | # местный бюджет | # 50 000 000,00 |  |  |  |  |  | # 35 000 000,00 | # 15 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Мероприятие 9.1.5. Много-функциональный культурный центр с залом # на 1 000 зрительных мест и библиотекой | # всего, # в том числе: | # 140 000 000,00 |  |  |  |  |  | # 40 000 000,00 | # 100 000 000,00 | # ДАиГ | # количество выполненных проектных работ, ед. | # - | # - | # - | # - | # - | # 1 | # - | # 1 |
|  | # окружной бюджет | # 90 000 000,00 |  |  |  |  |  |  | # 90 000 000,00 |  | # строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание # на их базе центров культурного развития (ед.) |  |  |  |  |  |  | # 1 | # 1 |
|  | # местный бюджет | # 50 000 000,00 |  |  |  |  |  | # 40 000 000,00 | # 10 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Мероприятие 9.1.6. Детская школа искусств (800 мест # или 400 мест # в 1 смену) | # всего, # в том числе: | # 140 000 000,00 |  |  |  |  |  | # 40 000 000,00 | # 100 000 000,00 | # ДАиГ | # количество выполненных проектных работ, ед. | # - | # - | # - | # - | # - | # 1 | # - | # 1 |
|  | # окружной бюджет | # 90 000 000,00 |  |  |  |  |  |  | # 90 000 000,00 |  | # строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание # на их базе центров культурного развития (ед.) |  |  |  |  |  |  | # 1 | # 1 |
|  | # местный бюджет | # 50 000 000,00 |  |  |  |  |  | # 40 000 000,00 | # 10 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Мероприятие 9.2. Реконструкция # и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры | # всего, # в том числе: | # 75 778 000,00 |  |  |  |  | # 39 350 000,00 | # 36 428 000,00 |  | # ДАиГ | # количество выполненных проектных работ, ед. | # - | # - | # - | # - | # 1 | # - | # - | # 1 |
|  | # местный бюджет | # 75 778 000,00 |  |  |  |  | # 39 350 000,00 | # 36 428 000,00 |  |  | # количество объектов культуры, # на которых выполнены работы # по реконст-рукции, ед. | # - | # - | # - | # - | # - | # 1 | # - | # 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # количество выполненных работ # по благо-устройству территории учреждений культуры, ед. | # - | # - | # - | # - | # 1 | # - | # - | # 1 |
| # Мероприятие 9.2.1. МБУК «Сургутский краеведческий музей». Надворные постройки # на подворье памятника истории # и культуры конца XIX века «Дом Г.С. Клепикова». Реконструкция. | # всего, # в том числе: | # 37 428 000,00 |  |  |  |  | # 1 000 000,00 | # 36 428 000,00 |  | # ДАиГ | # количество выполненных проектных работ, ед. | # - | # - | # - | # - | # 1 | # - | # - | # 1 |
|  | # местный бюджет | # 37 428 000,00 |  |  |  |  | # 1 000 000,00 | # 36 428 000,00 |  |  | # количество объектов культуры, # на которых выполнены работы # по реконст-рукции, ед. | # - | # - | # - | # - | # - | # 1 | # - | # 1 |
| # Мероприятие 9.2.2. МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1», ул. 50 лет ВЛКСМ, 6/1 | # всего, # в том числе: | # 38 350 000,00 |  |  |  |  | # 38 350 000,00 |  |  | # ДАиГ | # количество выполненных работ по благо-устройству территории учреждений культуры, ед. | # - | # - | # - | # - | # 1 | # - | # - | # 1 |
|  | # местный бюджет | # 38 350 000,00 |  |  |  |  | # 38 350 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Всего # по отдельным мероприятиям задачи 9 | # всего, # в том числе: | # 965 915 020,00 |  |  |  |  | # 241 918 510,00 | # 373 996 510,00 | # 350 000 000,00 | # х | # х | # х | # х | # х | # х | # х | # х | # х | # х |
|  | # окружной бюджет | # 675 123 318,00 |  |  |  |  | # 180 061 659,00 | # 180 061 659,00 | # 315 000 000,00 | # х | # х | # х | # х | # х | # х | # х | # х | # х | # х |
|  | # местный бюджет | # 290 791 702,00 |  |  |  |  | # 61 856 851,00 | # 193 934 851,00 | # 35 000 000,00 | # х | # х | # х | # х | # х | # х | # х | # х | # х | # х |
| Объем ассигнований соадминистра-тора – депар-тамента архитектуры и градострои-тельства | всего, в том числе: | 965 915 020,00 |  |  |  |  | 241 918 510,00 | 373 996 510,00 | 350 000 000,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | окружной бюджет | 675 123 318,00 |  |  |  |  | 180 061 659,00 | 180 061 659,00 | 315 000 000,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | местный бюджет | 290 791 702,00 |  |  |  |  | 61 856 851,00 | 193 934 851,00 | 35 000 000,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |