Дневник проекта «Открытие частного детского сада на 140 мест «Лукоморье»

В ходе реализации проекта будет построено здание детского сада площадью 2500 кв.м., обеспечено 140 мест для детей, не посещающих детские дошкольные учреждения, создано 33 рабочих места для персонала детского сада.

| Место реализации проекта: | г.Ханты-Мансийск, СУ-967. |
| --- | --- |
| Инициатор проекта: | Силин Алексей Борисович, генеральный директор ООО «Кристалл». Длительность проекта – 76 месяцев. |
| Стоимость проекта: | 60 млн.руб., их них: - 15 млн.руб. – собственные средства инициатора - имущественный вклад (служебное жилье для работников детского сада); - 45 млн.руб. - средства ЗПИФ «Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Югры». |
| Сентябрь 2009г. | подана заявка на финансирование проекта «Строительство частного детского сада» за счет средств ЗПИФ «Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Югры» Обществом с ограниченной ответственностью «Кристалл» в лице директора Силина Алексея Борисовича. |
| Сентябрь-октябрь 2009г. | разработка бизнес-плана, расчет стоимости проекта и требуемых инвестиций, подбор оптимального графика финансирования. |
| Октябрь-ноябрь 2009г. | экспертиза проекта и анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия-заявителя ООО «Кристалл» экспертами управляющей компании. |
| Декабрь 2009г. | регистрация ЗАО «Лукоморье» как юридического лица. На заседании инвестиционного комитета управляющей компании проект признается соответствующим требованиям ЗПИФ и утверждается финансирование данного проекта. |
| Апрель 2010г. | сдача документов на государственную регистрацию эмиссии ценных бумаг (акций) на сумму 10 000 рублей ЗАО «Лукоморье» в Федеральную службу по финансовым рынкам России (ФСФР). |
| Июль 2010г. | регистрация ФСФР выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ЗАО «Лукоморье». Акционерами ЗАО «Лукоморье» принимается решение о регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг на сумму 60 млн.руб. |
| Август 2010г. | ЗАО «Лукоморье» привлекается кредит Ханты-Мансийского банка под поручительство Фонда поддержки предпринимательства Югры и Окружного бизнес-инкубатора для начала строительства в летнее-осенний период. Фонд поддержки предпринимательства компенсирует процентную ставку по кредиту. |
| Сентябрь 2010г. | сдача документов на государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) ЗАО «Лукоморье» на сумму 60 млн.руб. в ФСФР. Закладка фундамента |
| Октябрь 2010г. | Строительство цокольного этажа |
| Ноябрь 2010г. | повторная сдача документов на государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) ЗАО «Лукоморье» на сумму 60 млн.руб. в ФСФР. Завершение строительства цокольного этажа |
| Ноябрь 2010г. | Выдержки из ежегодного послания Президента РФ Федеральному собранию: «Очень болезненный для молодых семей вопрос – вопрос о детских садах, о местах в детских садах. Куда бы я ни приезжал, где бы я ни был, практически всегда во время встреч с людьми мне задают этот вопрос. На начало года в очереди в детские сады стояло 1 миллион 684 тысячи детей. В эту очередь записываются зачастую, по сути, до рождения ребёнка. И именно из-за нехватки детских садов молодые семьи часто откладывают рождение детей или ограничиваются одним ребёнком. В этом контексте поручаю сделать следующее. Во-первых, во всех регионах реализовать программы реконструкции старых и строительства новых детских садов, отвечающих современным требованиям, или предоставить под них соответствующие помещения. При этом названные требования должны быть обоснованными и реализуемыми. Я уже говорил об этом, они не должны быть избыточными. Во-вторых, поддержать вариативные формы дошкольного образования, в том числе систему негосударственных детских учреждений и семейных детских садов, рассмотреть возможность снижения арендных ставок и установления льгот по налогу на имущество для новых видов детских садов, в том числе семейных детских садов.» |
| Декабрь 2010г. | подрядная организация привлекает кредит Западно-Сибирского банка Сбербанка РФ, ЗАО "Лукоморье" привлекает кредит Ханты-Мансийского банка на период дополнительной эмиссии акций под поручительство Фонда поддержки предпринимательства Югры и Окружного бизнес-инкубатора. Фонд поддержки предпринимательства компенсирует процентную ставку по кредиту. ФСФР осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) ЗАО "Лукоморье" на сумму 60 млн.руб. |

http://www.sb-ugra.ru/infrastucture/fund/index.php?phrase_id=13178

| На фирменном бланке организации-заявителя | Директору УК «ЮграФинанс» (ООО) Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты–Мансийского автономного округа - Югры» Ануфриеву С.В. |
| --- | --- |

Заявка на участие

Прошу Вас рассмотреть в рамках отбора проектов, проводимого УК «ЮграФинанс» (ООО) Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты–Мансийского автономного округа - Югры», проект ____________________________________________________, инициируемый

(наименование проекта) __________________________________________________________________

(наименование организации - заявителя)

__________________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________,

изложенный в прилагаемом к данному заявлению пакете документации, составленной в соответствии с Порядком отбора проектов для финансирования за счет средств ЗПИФ смешанных инвестиций «Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты–Мансийского автономного округа - Югры», с которым мы ознакомлены и согласны.

Приоритетное направление (отрасль):

__________________________________________________________________

Планируемые результаты:

__________________________________________________________________

Настоящей заявкой подтверждаем, что против

__________________________________________________________________,

(наименование организации - заявителя)

на момент подачи заявки не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, в отношении его учредителей не проводится следственных действий и судебных разбирательств, а также, что у упомянутого предприятия отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший и текущий календарный годы на момент последнего завершенного отчетного периода.

Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с УК «ЮграФинанс» (ООО), а также с ее сотрудниками.

Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения отбора проектов.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с УК «ЮграФинанс» (ООО) нами уполномочен

____________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., контактный телефон)

Все сведения о проведении процедуры отбора просим сообщать  уполномоченному лицу.

К заявке прилагаем документы, для рассмотрения на __________ листах по следующему перечню:

- ___(наименование, №, дата)_____________________ - ________листов;

- ___(наименование, №, дата)_____________________ - ________листов;

С условиями отбора проектов согласен.

| Должность лица, имеющего полномочия для подписания документов от имени заявителя | ____________________/______________/ М.П. (подпись, дата) |
| --- | --- |

Анкета заявителя (Юридического лица)

Полное наименование заявителя

__________________________________________________________________

Юридический статус и вид собственности:

__________________________________________________________________

Год образования:__________________________________________________

Адрес:____________________________________________________________

(индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом)

Тел.:_____________Факс:_____________Еmail:_________________________

Web-site___________________________________________________________

ИНН______________________________________________________________

Банковские реквизиты: БИК, наименование банка:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вид деятельности

__________________________________________________________________

Виды продукции  и услуг:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Годовой  оборот: _____________________________________________________

Фактическая численность работающих: ________________, в т.ч.: административно-управленческий персонал ___; рабочие и служащие: ______

Руководитель организации (ф.и.о., год рождения, должность, точный почтовый адрес и номер рабочего и мобильного телефона, образование, управленческий опыт, опыт реализации проектов с привлечением инвестиций) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Главный бухгалтер организации (ф.и.о., год рождения, основное место работы, должность, точный почтовый адрес и номер рабочего и мобильного телефона, образование): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель проекта и команда специалистов, вовлеченных в проект (ф.и.о., год рождения, кратко описать их профессиональный уровень, предполагается ли привлечение специалистов, если да, то каких):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контактное лицо_________________(Ф.И.О., номер телефона)_____________

Руководитель организации

___________________________             __________/___Ф.И.О.______/

Главный бухгалтер организации

___________________________            __________/____Ф.И.О._____/

М.П.

Рекомендуемая структура бизнес-плана

1. Информация о заявителе – субъекте малого и среднего предпринимательства.

1.1. Наименование заявителя.

1.2. Дата регистрации, номер регистрационного свидетельства, наименование зарегистрировавшего органа.

1.3. Место государственной регистрации и почтовый адрес заявителя.

1.4. ФИО, номера телефонов, факсов руководителя (руководителей) заявителя.

1.5. Вид (виды) экономической деятельности предприятия. В случае, если на момент подачи заявки предприятие осуществляет несколько видов экономической деятельности, указать процент прибыли, приходящийся на каждый из видов деятельности в общем объеме прибыли в среднем за последний отчетный год деятельности.

1.6. Срок реализации проекта.

1.7. Заявление о коммерческой тайне.

1.8. Дата составления бизнес-плана.

2. Вводная часть (резюме проекта).

Информация, характеризующая направления и цели деятельности заявителя, доказательства экономической эффективности и реализуемости проекта.

2.1. Сущность предполагаемого проекта и место реализации.

2.2. Основная цель и результаты проекта.

2.3. Полная стоимость реализации проекта, ожидаемые источники денежных средств и их структура (собственные и заемные средства, бюджетное финансирование). Необходимые (привлекаемые) финансовые ресурсы.

2.4. Срок окупаемости проекта.

2.5. Финансовые результаты реализации плана (чистая текущая стоимость, внутренняя норма рентабельности, ежегодные суммы налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации, бюджет субъекта Российской Федерации и местный бюджет на ближайшие 3 года).

2.6. Предполагаемая форма и условия участия инвестора.

2.7. Сопутствующие эффекты (социальные, экологические) от реализации проекта.

3. Анализ положения дел в отрасли.

3.1. Анализ современного состояния и перспектив развития отрасли.

3.2. Основные потребительские группы и их территориальное расположение.

3.3. Прогноз конъюнктуры рынка продукции (работ, услуг).

3.4. Значимость данного производства для экономического и социального развития субъекта Российской Федерации.

3.5. Перечень основных (потенциальных) конкурентов, их доли на рынке.

3.6. Общая концепция предполагаемого бизнеса (цели функционирования, выпускаемая продукция (работы, услуг), основные потребители).

3.7. Перечень существующих (потенциальных) стратегических партнеров и контрагентов.

4. Описание продукции (работ, услуг).

4.1. Основные характеристики продукции (работ, услуг) (функциональное назначение, основные потребительские качества и параметры продукции (работ, услуг), соответствие государственным стандартам, патентно-лицензионная защита, требования к контролю качества, сервисное обслуживание, возможности адаптации (модификация) продукции (работ, услуг) к изменениям рынка).

4.2. Наличие опыта производства данной продукции (работ, услуг).

4.3. Сравнительный анализ основных характеристик аналогичных и конкурирующих (замещающих) видов продукции (работ, услуг).

5. Маркетинг и сбыт продукции (работ, услуг).

В этом разделе должно быть доказано, что продукция (работы, услуги) заявителя имеет рынок сбыта, и обоснованы подходящая тактика конкурентной борьбы и механизм продвижения продукции на рынок:

5.1. Факторный анализ состояния рынков сбыта продукции (работ, услуг) и его сегментов (емкость, степень насыщенности, потенциал роста рынка).

5.2. Оценка доли заявителя на рынке и объема продаж по номенклатуре выпускаемой продукции (работ, услуг).

5.3. Характеристика ценообразования заявителя (сопоставление собственной стратегии в области цен с ценовой политикой основных конкурентов, обоснование цены на продукцию с учетом требований к качеству и анализа формирования себестоимости, оценка окупаемости затрат, уровня рентабельности продаж, политика предоставления скидок).

5.4. Тактика реализации продукции (работ, услуг). Анализ методов реализации (прямая поставка, торговые представители, посредники) и их эффективность, выбор приоритетных каналов сбыта в долгосрочной перспективе, наличие договоров и протоколов намерений на поставку.

5.5. Политика послепродажного обслуживания и предоставления гарантий.

5.6. Реклама и продвижение продукции (работ, услуг) на рынок.

5.7. Стратегия в области качества (наиболее привлекательные для потребителей характеристики качества продукции (работ, услуг), тенденции их изменения, стратегическая линия поведения заявителя на рынке в области качества и дизайна продукции (работ, услуг)).

6. Логистика производства.

6.1. Источники поставки сырья для производства, их местоположение и виды доставки, объемы грузопотока (в месяц).

6.2. Необходимые складские мощности для обработки и хранения сырья.

6.3. Необходимые складские мощности для хранения готовой продукции и виды доставки потребителям, объемы грузопотока (в месяц).

7. Производственный план.

Обоснование выбора производственного процесса и возможности заявителя выпустить необходимое количество продукции (работ, услуг) с определенными качественными характеристиками в заявленные сроки. Все данные этого раздела должны быть представлены в среднесрочной перспективе.

7.1. Место реализации проекта (с обоснованием выбора) и строительной площадки, их особенности (обеспеченность транспортной, инженерной, социальной инфраструктурой; наличие строительно-монтажных и вспомогательных ремонтных организаций; наличие и состояние производственных площадей и т.п.).

7.2. Планирование и сметная стоимость работ по проекту (сроки строительства, монтажа, ввода в эксплуатацию и достижения проектной мощности оборудования - календарный план с указанием затрат на реализацию каждого этапа).

7.3. Производственная программа заявителя в номенклатурном разрезе.

7.4. Производственные мощности и их развитие (расчет потребности в основных фондах, исходя из нормативов производительности, технология производства и обоснование ее выбора, поставщики оборудования, форма амортизации и годовая величина амортизационных отчислений).

7.5. Стратегия материально-технического обеспечения программы производственной деятельности (расчет потребности в материальных ресурсах, поставщики ресурсов и обоснование их выбора, условия поставок, ориентировочные цены, возможные альтернативные источники снабжения ресурсами).

7.6. Оценка обеспеченности производственных потребностей квалифицированным персоналом (общая численность персонала, система оплаты труда и годовой фонд заработной платы, предполагаемые изменения в структуре персонала по мере развития бизнеса).

7.7. Характеристика экологических последствий реализации проекта, обеспечение экологической и технической безопасности.

7.8. Анализ системы качества продукции (работ, услуг).

8. Организационный план.

8.1. Краткая характеристика учредителей и руководства заявителя (краткие биографические справки с указанием квалификации, послужного списка и опыта работы в данной сфере деятельности, контактные телефоны).

8.2. Организационная структура управления заявителя (с указанием основных должностных обязанностей представителей руководства).

8.3. План-график основных мероприятий развития бизнеса (список видов намеченных мероприятий с указанием даты начала и завершения работ, ответственных исполнителей).

9. Финансовый план.

Все расчеты этого раздела должны быть выполнены на основе информации, приведенной в разделах "Маркетинг и сбыт продукции (работ, услуг)" и "Производственный план". Все данные этого раздела должны быть представлены в среднесрочной перспективе.

9.1. Бюджет доходов и расходов (данные по предполагаемым доходам и расходам по всем видам деятельности. Первый год реализации проекта в разбивке помесячно, 2-й и 3-й - поквартально, далее - по годам).

9.2. Бюджет движения денежных средств (данные по предполагаемым доходам и расходам по всем видам деятельности. Первый год реализации проекта в разбивке помесячно, 2-й и 3-й - поквартально, далее - по годам).

9.3. Бюджет налоговых платежей (данные по предполагаемым налоговым платежам по всем видам деятельности. Первый год реализации проекта в разбивке помесячно, 2-й и 3-й - поквартально, далее - по годам).

9.4. Общая сумма инвестиционных затрат. График финансирования отдельными инвесторами (Первый год реализации проекта в разбивке помесячно, 2-й и 3-й - поквартально, далее - по годам).

9.5. Срок погашения (для возвратных инвестиций). Планируемый график возврата средств (по годам).

9.6. Планируемая выплата процентов (по годам).

10. Оценка эффективности проекта и рисков его реализации

Раздел является ключевым, по нему планируются затраты на реализацию проекта и определяется его эффективность, а также осуществляется оценка факторов риска реализации проекта и возможных вариантов их снижения. В разделе должна быть представлена следующая информация:

10.1. Расчет чистой приведенной стоимости проекта (NPV).

10.2. Расчет показателя внутренней нормы рентабельности IRR (внутренняя норма рентабельности должна быть не меньше принятой процентной ставки по долгосрочным кредитам).

10.3. Расчет срока окупаемости инвестиций по проекту (период времени с начала реализации проекта по данному бизнес-плану до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретет положительное значение).

10.4. Анализ основных видов рисков:

10.4.1. Технологический риск (отработанность технологии, наличие, исправность и ремонтопригодность оборудования; наличие запасных частей, дополнительной оснастки и приспособлений; оснащенность инструментом; подготовка обслуживающего персонала; наличие квалифицированных кадров, если это предусмотрено проектом; участие в монтаже и обучении зарубежных специалистов).

10.4.2. Организационный и управленческий риск (наличие и гарантия выполнения плана-графика выполнения работ; заинтересованность всех участников в выполнении плана-графика; возможность дублирования организационных срывов; наличие квалифицированного управленческого персонала (сертификация менеджеров); отношения с местными органами власти).

10.4.3. Риск материально-технического обеспечения (анализ информации о поставщиках основных производственных ресурсов; оценка возможности перехода на альтернативное сырье; уровень организации входного контроля качества сырья).

10.4.4. Финансовый риск (оценка существующего финансового положения; вероятность неплатежей со стороны участников проекта; кредитный и процентный риск).

10.4.5. Экономические риски (устойчивость экономического положения претендента к изменениям макроэкономического положения в стране; оценка последствий повышения тарифов и цен на стратегические ресурсы; возможность снижения платежеспособного спроса на продукцию в субъекте Российской Федерации и в целом по стране; наличие альтернативных рынков сбыта; последствия ухудшения налогового климата).

10.4.6. Экологические риски (возможные штрафные санкции и их влияние на экономическое положение претендента).

11. Приложение

В приложение включаются документы, подтверждающие и разъясняющие сведения, представленные в бизнес-плане.