# Приложение 1

# Утверждено решением

# комиссии ЧС и ОПБ города

# от « 26 » марта 2014 г.

# протокол № 9

ПЛАН

противопаводковых мероприятий на весенне-летний период 2014 года

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный период |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Оценка обстановки в районах города | до 25.03.14 | Управление по делам ГО и ЧС города, департамент городского хозяйства |  |
| 2. |  | Подготовка материалов к заседанию комиссии ЧС и ОПБ города | до 25.03.14 | Управление по делам ГО и ЧС города |  |
| 3. |  | Проведение заседания комиссии ЧС и ОПБ города по подготовке организаций города к паводковому периоду | 25.03.14 | Комиссия ЧС и ОПБ, Управление по делам ГО и ЧС города |  |
| 4. |  | Доведение до организаций города решения комиссии ЧС и ОПБ города | до 01.04.14 | Комиссия ЧС и ОПБ города |  |
| 5. |  | Уточнение Планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС | до 05.04.14 | Управление по делам ГО и ЧС, организации города |  |
| 6. |  | Создание противопаводковых комиссий организациями города. Разработка и утверждение плана противопавод-ковых мероприятий и организация его исполнения. Предоставление копии данного плана в управление по делам ГО и ЧС города. | до 05.04.14 | Организации города |  |
| 7. |  | Обследование участков территории города, наиболее подверженных подтоплению в результате паводковых явлений | до 29.03.14 | Совместная комиссия управления по делам ГО и ЧС, департамента городского хозяйства, управления по природопользованию и экологии, департамента имущественных и земельных отношений, департамента архитектуры и градостроительства |  |
| 8. |  | Обследование водопропускных труб, ливневой канализа-ции, канав, и т.д. на предмет их работоспособности и принятие соответствующих мер | до 10.04.14 | Департамент городского хозяйства, управления по делам ГО и ЧС |  |
| 9. |  | Обследование и приведение в рабочее состояние соответствующих гидротехнических сооружений, представление акта о готовности их к противопавод-ковым мероприятиям. | до 20.04.14 | Сургутская ГРЭС-1, ГРЭС-2 управление по природопользованию и экологии |  |
| 10. |  | Уточнение перечня потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения населения, попадающих в зону возможного подтопления при неблагоприятном развитии паводковой обстановки | до 10.04.14 | Управление по делам ГО и ЧС города |  |
| 11. |  | Организация и осуществление постоянного контроля за состоянием и работой напорных и водосборных сооружений, ограждающих, защитных плотин и дамб, накопителей жидких отходов. | до 15.06.14 | Филиал ОАО «ОГК-2 - Сургутская ГРЭС-1» Филиал Сургутская ГРЭС-2 ОАО «Э. ОН Россия» |  |
| 12. |  | Подготовка и предоставление информации в управление по делам ГО и ЧС города по прогнозу погоды, в том числе по уровню воды в реке Обь. | в период подготовки и паводковый период | Гидрометеобюро г. Сургута |  |
| 13. |  | Определение и приведение в готовность сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение спасательных, аварийно-восстановительных работ | до 01.04.14 | Департамент городского хозяйства, управление по делам ГО и ЧС города |  |
| 14. |  | Обеспечение плавсредствами и техническими средствами, необходимыми для эвакуации населения из вероятных мест подтопления | в течение паводкового периода | МКУ «Сургутский спасательный центр», Сургутское инспекторское отделение центра ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре (по согласованию), Филиал «Сургутский район водных путей и судоходства» ФГУ «Обь - Иртышское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» (по согласованию) |  |
| Паводковый период |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предоставление информации в УГОЧС города о состоянии уровня воды в реке Обь | ежедневно | Гидрометеобюро г. Сургута, Филиал «Сургутский район водных путей и судоходства» ФГУ «Обь - Иртышское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» |  |
| 2. | Оперативное реагирование на обращения граждан и организаций города по фактам подтопления, принятие соответствующих мер по их предотвращению |  | в течение всего паводкового периода | Департамент городского хозяйства, управление по делам ГО и ЧС По согласованию: - управление по природопользованию и экологии; - департамент имущественных и земельных отношений; - департамент архитектуры и градостроительства |  |
| 3. | Контроль за местами возможного подтопления |  | ежедневно | Департамент городского хозяйства, управление по делам ГО и ЧС, организации города, управление по природопользованию и экологии |  |
| 4. |  | Информирование населения города через средства массовой информации о складывающейся паводковой обстановке на территории города | в течение паводкового периода | Управление по делам ГО и ЧС, информационно-аналитическое управление Администрации города, средства массовой информации |  |
| 5. |  | Экстренное информирование комиссии ЧС и ОПБ города (через управление по делам ГО и ЧС) об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации в организациях города, с указанием планируемых и выполняемых мероприятий | в течение паводкового периода (немедленно) | Организации города |  |
| 6. |  | Обеспечение охраны общественного порядка в местах массового скопления людей в период прохождения весеннего ледохода, а также в местах возможного подтопления и эвакуации населения | в течение паводкового периода | УМВД России по городу Сургуту |  |
| Послепаводковый период |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предоставление в комиссию ЧС и ОПБ города анализа прохождения весенне-летнего паводкового периода на территории города | по окончании паводкового периода | Управление по делам ГО и ЧС, организации города |  |