Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от _____________ № _______

2. Показатели муниципальной программы.

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа- теля* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответст-венный за дости-жение показателя | Связь с пока-зате- лями нацио-нальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Цель: создание, модернизация и поддержание в надлежащем состоянии объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля возмещения недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям6 | МП1 | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.11.2013 № 118-оз «О возмещении недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сжиженного газа по розничным ценам, и наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сжиженного газа по розничным ценам» | ДГХ | Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве; реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 2 | Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения4 | СЭР2 МП1 | процент | 99 | 2023 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» | ДГХ |  |
| 3 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения4 | СЭР2 ГП3 МП1 | процент | 2,8 | 2023 | 3 | 3 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29.12.2025 № 548-п «О государственной программе Ханты-Мансийского округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики», решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» | ДГХ |  |
| 4 | Доля населения в многоквартирных жилых домах, охваченных услугой централизованного водоотведения4 | СЭР2 МП1 | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» | ДГХ |  |
| 5 | Количество построенных/реконструированных/модернизированных объектов инженерной инфраструктуры7 | МП1 | единица | 0 | 2023 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ДГХ |  |
| 6 | Количество разработанных и актуализированных схем тепло-, водоснабжения, водоотведения4 | СЭР2 МП1 | единица | 1 | 2023 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» | ДГХ |  |
| 7 | Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года | ГП3 | тысяча человек | 0 | 2023 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29.12.2025 № 548-п «О государственной программе Ханты-Мансийского округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики» | ДГХ |  |
| 8 | Уровень удовлетворенности заявителей эффективностью процедуры подключения к газораспределительным сетям4 | СЭР2 МП1 | процент | 30,5 | 2023 | 33,6 | 33,6 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» | ДГХ |  |
| Цель: повышение энергетической эффективности в отраслях экономики и развитие использования энергоэффективных технологий потребителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов, установленных (замененных, поверенных) в жилых и нежилых помещениях муниципальной собственности5 | МП1 | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | ДГХ | Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве; реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 2 | Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть на территории муниципального образования4 | СЭР2 МП1 | процент | 6,18 | 2023 | 9,48 | 9,48 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» | ДГХ |  |
| 3 | Доля нормативных потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования4 | СЭР2 МП1 | процент | 7,98 | 2023 | 10,58 | 10,58 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» | ДГХ |  |
| 4 | Доля нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования4 | СЭР2 МП1 | процент | 6,7 | 2023 | 6,7 | 6,7 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» | ДГХ |  |
| 5 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)5 | МП1 | кВт*ч | 40 | 2023 | 42,7 | 42,5 | 42,4 | 42,4 | 42,3 | 42,3 | 42,2 | 42,2 | 42 | 42 | 42 | 41 | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | ДГХ |  |

Примечания:

1 – муниципальная программа;

2 – Стратегия социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, вектор «Инженерная инфраструктура»;

3 – государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики»;

4 – методика расчета показателя утверждена постановлением Администрации города от 21.03.2024 № 1293;

5 – методика расчета показателя утверждена приказом экономического развития Российской Федерации от 28.04.2021 № 231;

6 – показатель рассчитывается как отношение объема фактической субсидии за счет средств регионального бюджета на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим регулируемый вид деятельности к фактическому объему недополученных доходов получателя субсидии;

7 – показатель рассчитывается прямым счетом.

3. Структура муниципальной программы.

| Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Муниципальный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» (куратор – Агафонов Сергей Александрович, заместитель Главы города) |  |  |
| Ответственный за реализацию: ДГХ | Срок реализации 2025 – 2028 |  |
| 1.1. Задача «Снижение концентрации вредных веществ в сбросах сточных вод канализационных очистных сооружений до уровня нормативов допустимого сброса для защиты водных ресурсов». 1.2. Задача «Создание коммунальных объектов, обеспечивающих бесперебойное и качественное хозяйственно-питьевое водоснабжение, водоотведение и противопожарное водоснабжение». 1.3. Задача «Обеспечение строительства и реконструкции систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для строительства жилья в микрорайонах города» | 1. Проведение реконструкции канализационных очистных сооружений и канализационных насосных станций: - реконструкция объекта «Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) город Сургут производительностью 150 000 м3/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями», 2025 год. 2. Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения: - «Магистральный водовод по улице Мелик-Карамова от проезда Тихий до улицы Энергетиков в городе Сургуте», 2025 год; - «Магистральный водовод по набережной Ивана Кайдалова, проезд Тихий, улица Мелик-Карамова от проспекта Комсомольский до улицы Геологическая в городе Сургуте (2-ой и 3-й этап строительства)», 2025-2026 годы; - «Водоотведение поселка Юность в городе Сургуте», 2026 год; - «Водоотведение поселка Юность в городе Сургуте», 2026 год. 3. Строительство котельных и сетей теплоснабжения новых абонентов, реконструкция объектов теплоснабжения: - «Котельная № 28 в поселке Юность, тепловой мощностью 18,5 МВт», 2026-2027 годы; - «Магистральные тепловые сети. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-46 до ТК проект. по ул. И. Киртбая», 2026-2028 годы; - «Тепломагистраль № 1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул. Магистральная, 2 пуск.комплекс. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-40 до 1ТК-41», 2027-2028 годы; - «Тепломагистраль № 1 от 1ТК19-1ТК39 по ул. Магистральная, 1 пуск. комплекс. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-19 до 1ТК-39. Тепломагистраль № 1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-ТК42-1ТК43 по ул. Магистральная, 2 пуск. комплекс. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-39 до 1ТК-40», 2027-2028 годы; - «Тепломагистраль № 1 по пр. Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19; от точки А до 1ТК31 ул. Г. Кукуевицкого до 4ТК1 (котельная №2) НГДУ. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-13 до 1ТК-19», 2027-2028 годы; - «Тепломагистраль № 1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул. Магистральная, 2 пуск.комплекс. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-41 до 1ТК-42», 2027-2028 годы | - количество построенных/реконструированных/модернизированных объектов инженерной инфраструктуры; - доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; - численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года |
| 2. Муниципальный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (куратор – Агафонов Сергей Александрович, заместитель Главы города) |  |  |
| Ответственный за реализацию: ДГХ | Срок реализации 2025 – 2028 |  |
| Задача «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих бесперебойное и качественное предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения)» | 1. Улучшение качества предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) не менее 3,3 тыс. человек ежегодно. 2. Капитальный ремонт объекта коммунальной инфраструктуры «Коллектор хозбытовой канализации». Инв. № 30236. Участок от КК-сущ. до КК- 13*, L-811 (м) d-800 и участок от КК-19 до КК-20, L-87,3 (м) d-500, расположенные по ул. Островского («Коллектор хозбытовой канализации». Инв. № 30236. Участок от КК-сущ. до КК-8, расположенный по ул. Островского»), 2025 год. 3. Реконструкция объекта «Магистральный напорный канализационный коллектор от КНС-3 (речка «Черная») до мехколонны № 114 (колодец-гаситель)», 2025-2026 годы. 4. «Водопровод по ул. Пушкина, Инв. № 30124. Участок магистрального водовода от УП-1 до ТК-4», 2027 год. 5. «Магистральный водовод по ул. Аэрофлотской (от существующего ВК по ул. 39 «З» до ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе» (DN450)», 2028 год | - численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» |  |  |
| Ответственный за реализацию: ДГХ | - |  |
| Задача «Повышение надежности централизованных систем» | 1. Замена ветхих инженерных сетей протяженностью не менее 9,07 км в однотрубном исчислении в рамках региональной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 год» и инвестиционных, производственных программ Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» (далее – СГМУП «ГТС»), Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» (далее – СГМУП «Горводоканал»). 2. Обеспечение городского населения качественной питьевой водой из источников централизованного водоснабжения. 3. Обеспечение населения в многоквартирных жилых домах услугой централизованного водоотведения | - доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; - доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; - доля населения в многоквартирных жилых домах, охваченных услугой централизованного водоотведения |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» |  |  |
| Ответственный за реализацию: ДГХ | - |  |
| Задача «Обеспечение устойчивого снабжения потребителей услугами газоснабжения» | 1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам. 2. Проведение мероприятий в виде информирования по подготовке населения к использованию газа в соответствии с региональной программой; согласование схемы расположения объектов газоснабжения города в составе региональной программы газификации; проведение мониторинга сроков исполнения договоров на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения – доля неисполненных договоров в установленный срок 0% ежегодно. 3. Мероприятия в части газоснабжения осуществляются в рамках Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года | - доля возмещения недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям; - уровень удовлетворенности заявителей эффективностью процедуры подключения к газораспределительным сетям |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Разработка и актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения города Сургута» |  |  |
| Ответственный за реализацию: ДГХ | - |  |
| Задача «Обеспечение взаимосвязанного развития инженерной инфраструктуры и строительства, их синхронизация» | 1. Организация разработки схем и проектов развития инженерной инфраструктуры. 2. Разработка и актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Сургут | - количество разработанных и актуализированных схем тепло-, водоснабжения, водоотведения |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Реализация энергосберегающих мероприятий (проектов) в отраслях экономики» |  |  |
| Ответственный за реализацию: ДГХ | - |  |
| 6.1. Задача «Снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе» | снижение удельных расходов энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях путем проведения энергоэффективных мероприятий | - удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
| 6.2. Задача «Повышение энергетической эффективности централизованных инженерных систем» | 1. Повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на основе новейшего энергоэффективного оборудования, ресурсосберегающих технологий в муниципальных предприятиях (с привлечением внебюджетных источников муниципальных предприятий СГМУП «ГТС», СГМУП «Горводоканал»). 2. Ликвидация бесхозяйных объектов и обеспечение их надлежащей эксплуатации | - доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть на территории муниципального образования; - доля нормативных потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования; - доля нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования |
| 6.3. Задача «Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде» | 1. Обеспечение учета фактического потребления энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде. 2. Популяризация энергосбережения и рационального потребления энергоресурсов среди населения. 3. Организация публикаций в периодических печатных изданиях, на официальном портале Администрации города, выпуски в эфир телепередач о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 3 мероприятия ежегодно | - доля индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов, установленных (замененных, поверенных) в жилых и нежилых помещениях муниципальной собственности |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Возмещение ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, экономически обоснованных расходов в целях соблюдения установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги» |  |  |
| Ответственный за реализацию: ДГХ | - |  |
| Задача «Обеспечение эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций, стабилизация их финансового состояния» | возмещение экономически обоснованных расходов ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения, в целях соблюдения установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги | - доля возмещения недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям |