Приложение1 к письму

от ________ № _________

Отчет

о реализации вектора развития «Цифровизация»

направления «Цифровой муниципалитет»

«Стратегии социально-экономического развития города Сургута

до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года»

за 1 полугодие 2026 года

Раздел I. Цель и задачи вектора развития «Цифровизация» направления «Цифровой муниципалитет» Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года
(далее – Стратегия города – 2050)

Цель вектора – создание цифровой среды города на принципах импортозамещения и технологической независимости.

Задачи вектора:

- совершенствование и создание цифровых платформ муниципального управления с применением искусственного интеллекта на базе импортозамещения с целью развития экосистемы муниципального управления;

- содействие в развитии цифровых платформ на базе импортозамещения в экономике и социальной сфере;

- внедрение и содействие внедрению передовых технологий в IT сфере, в том числе технологий искусственного интеллекта;

- содействие развитию цифровой инфраструктуры.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города – 2050 по вектору развития «Цифровизация» направления «Цифровой муниципалитет» за 1 полугодие 2026 года

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии города - 2050 по вектору развития «Цифровизация» направления «Цифровой муниципалитет» за 2025 год представлен в приложении 1 к отчету.

Стратегией города – 2050 по вектору развития «Цифровизация» установлено 5 целевых показателей, из них по 3 показателям или 60% значения достигли плановых, по 2 показателям или 40% плановые значения установлены к окончанию первого этапа (конец 2026 года).

Достижение плановых значений целевых показателей обусловлено последовательным, системным и планомерным выполнением плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050.

Раздел IV. Анализ достижения цели вектора развития «Цифровизация» направления «Цифровой муниципалитет»

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод 
о промежуточном достижении цели вектора развития «Цифровизация».

По итогам 1 полугодия 2026 года наблюдается положительная динамика 
во внедрении и содействии внедрению передовых технологий в IT сфере, развитии цифровой инфраструктуры.

Успешно проведена работа в части импортозамещения программного обеспечения и оборудования, используемого для цифровой инфраструктуры.

Приложение 1 к отчету

о реализации вектора развития «Цифровизация» направления

«Цифровой муниципалитет»

Стратегии города – 2050 
за 1 полугодие 2026 года

Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города – 2050 
за 1 полугодие 2026 года  по вектору развития «Цифровизация» направления «Цифровой муниципалитет»

| Показатели | План 2024 – 2026 (I этап) | Факт 1 полугодие 2026 года | Исполнение (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление «Цифровой муниципалитет» |  |  |  |
| Вектор «Цифровизация» |  |  |  |
| 20. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого иностранного программного обеспечения (на последний отчетный год этапа), %, не более | 5,0 | 0 | 100 |
| 21. Стоимостная доля закупаемого оборудования иностранного производства, используемого для цифровой инфраструктуры (на последний отчетный год этапа), %, не более | 75,0 | 13,3 | 100 |
| 22. Количество цифровых платформ, используемых для муниципального управления (нарастающим итогом), ед., не менее | 10 | 10 | 100 |
| 23. Количество цифровых сервисов для населения, созданных на базе цифровых платформ, используемых для муниципального управления (нарастающим итогом), ед., не менее | 10 | 10 | 100 |
| 24. Количество цифровых платформ, используемых для муниципального управления с применением искусственного интеллекта (нарастающим итогом), ед., не менее | 2 | 2 | 100 |

Данные, используемые для расчета значений показателей в соответствии с методикой расчета

целевых показателей реализации Стратегии города – 2050, утвержденной постановлением 
Администрации города от 21.03.2024 № 1293 «Об утверждении методики расчета целевых показателей реализации

стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года»

| 20. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого иностранного программного обеспечения, СДЗИПО, % | 0 | 21. Стоимостная доля закупаемого оборудования иностранного производства, используемого для цифровой инфраструктуры, СДЗКОИП, % | 13,3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗИПО – объем закупки и (или) затрат на аренду иностранного программного обеспечения, тыс. рублей | 0 | ЗКОИП – объем закупки иностранного компьютерного оборудования, тыс. рублей | 1 137 |
| ЗПОВ – объем закупки и (или) затрат на аренду программного обеспечения всего, тыс. рублей | 115 776 | ЗКОВ – объем закупки компьютерного оборудования всего, тыс. рублей | 8 557 |

Расшифровка целевых показателей 22–24 Стратегии города – 2050

| № | Целевой показатель | Единица измерения | Целевое значение | Расшифровка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Количество цифровых платформ, используемых для муниципального управления (не менее) | ед. | 10 | - Система электронного документооборота; - Система управления финансами. «Автоматизированная система планирования и исполнения бюджета города на основе программного обеспечения «Автоматизированный Центр контроля» / «АЦК- Муниципальный заказ»; - Государственная информационная система «Образование»; - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности; - Картографическая система управления городскими проектами / Муниципальная геоинформационная система; - Автоматизированная система управления дорожным движением; - Единая платформа по управлению транспортными средствами; - Комплексная автоматизированная система земельно-имущественных отношений; - Комплексная система «Безопасный город»; - Комплексная система управления общественным транспортом; |
| 23 | Количество цифровых сервисов для населения, созданных на базе цифровых платформ, используемых для муниципального управления (не менее) | ед. | 10 | - «ГосУслуги - Платформа обратной связи»; - «Обращения граждан на сайте Администрации»; - «Инвестиционный портал»; - «Бюджет для граждан Сургут»; - «Интерактивные карты города Сургута»; - «Единый транспортный портал»; - Картографический сервис «Твой двор»; - «3-D портал города Сургута»; - Интерактивный сервис контроля содержания дорог; - Мобильное приложение интеллектуальной транспортной системы Сургута |
| 24 | Количество цифровых платформ, используемых для муниципального управления с применением искусственного интеллекта (не менее) | ед. | 2 | - Комплексная система «Безопасный город»; - Единая платформа по управлению транспортными средствами |