Инициативный проект

«___» ______ 2025 г

| № п/п | Содержание инициативного проекта | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и цели инициативного проекта | «Благоустройство мест отдыха территории бульвара «Четыре сезона» в микрорайоне 39». Создание благоустроенного и привлекательного бульвара, который станет комфортным местом для отдыха и общения детей с родителями, а также подростков, способствуя тем самым улучшению качества жизни жителей ТОС «Александрия» и соседних микрорайонов, а также формированию активного общественного пространства для молодежи и взрослых. |
| 2. | Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей города Сургута или его части (в том числе обоснование её актуальности и приоритетности для жителей соответствующей территории) | В 39-м микрорайоне Сургута, бульвар «Четыре сезона», который также входит в границы ТОС «Александрия» играет ключевую роль в обеспечении безопасного передвижения пешеходов, соединяя два дошкольных учреждения, школу № 9 и девять многоквартирных домов. Этот бульвар важен для отдыха семей с детьми и подростков, однако он сталкивается с проблемами, требующими срочного решения. Во-первых, на бульваре не хватает мест для отдыха как для детей, так и для взрослых. Отсутствуют современные детские и подростковые площадки, где дети могли бы безопасно проводить время, а родители — общаться. Во-вторых, нет пространств для творческого развития, что ограничивает культурный и образовательный досуг. Эти проблемы важны для жителей 39-го микрорайона и соседних территорий. Безопасность и комфорт в общественных пространствах напрямую влияют на качество жизни горожан. Устранение недостатков на бульваре «Четыре сезона» улучшит условия для отдыха и общения жителей и создаст возможности для развития детей и взрослых. Решение этих вопросов является актуальным и приоритетным для формирования более безопасной и комфортной городской среды. |
| 3. | Обоснование предложений по решению указанной проблемы (в том числе описание конкретных мероприятий по реализации инициативного проекта) | С целью решения указанной проблемы предлагается улучшить площадки внутри бульвара, который ведет к школе, детскому саду и многоквартирным домам, установить качели, музыкальные инструменты с покрытием и видеонаблюдение. Для реализации проекта необходимо выполнить следующие мероприятия: 1) Устройство резинового покрытия: - Геотекстиль (300 гр/см³) - 200 м³. - Щебень фракции 20-40, толщиной 10 см (с уплотнением) - 24 м³. - Отсев (5-10 мм), 7 см - 14 м³. - Асфальт (40 мм) - 8 м³. Наименование работ: - Выемка грунта 0,2 м - 40 м³. - Подготовка основания - 200 м³. - Укладка асфальта - 200 м³. - Резиновое покрытие 10 мм (зеленый/красный) - 200 м³. - Вывоз строительного мусора - 40 м³. 2) Установка музыкальных инструментов: - Джем 4 — 1 компл. - Колокола 5. - Джембэ. - Симфония. - Столбик. - Глюкофон малый с маллетами. - Джем 1 — 1 компл. - Столбик — 2 шт. - Столбик — 3 шт. (х3). 3) Оборудование для благоустройства - Качель двухсекционная — 2 шт. - Качель с навесом — 2 шт. - Скамья стальная — 6 шт. 4) Видеонаблюдение - Шкаф DKC ST с монтажной платой 400х300х200мм (от IP65 до IP66, IK10) — 3 шт. - Комплект крепления на столб для навесных и клеммных корпусов, ширина корпуса 300 мм — 3 компл. - МИП-48 исп.101 (МИП-48-5/7М11) Источник питания — 3 шт. - Аккумулятор 12 В, 5 А*ч (АБ 1205К), срок службы 5 лет (Тип К) — 12 шт. - Подогрев — 3 шт. - Интеллект ПО Подключение видеокамеры "INT—CAM-PL" — 3 шт. - SFP-модуль BOLID SFP-GSM-3SA — 3 шт. - SFP-модуль BOLID SFP-GSM-3SB — 3 шт. - Видеокамера сетевая BOLID VCI-184 — 3 шт. - Кронштейн BOLID BR-103 — 3 шт. - Монтажная коробка BOLID BR-205 — 3 шт. - Сетевой коммутатор BOLID SW-204 — 3 шт. - Кабеля, трубы — 1 компл. - СМР+ПНР (строительно-монтажные работы, пуско-наладка) — 1 компл. 5) Озеленение - Перенос саженцев на территории бульвара «Четыре сезона» (будет осуществляться с предварительным согласованием места переноса перед началом работ) — 19 шт. 6) Выполнение проектно-сметных работ - проектирование - составление сметы - экспертиза сметы |
| 4. | Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта, в том числе полное или частичное решение описанной проблемы | - Установка музыкальных инструментов на двух площадках: это будет способствовать развитию творческих склонностей и музыкальных навыков у детей и взрослых, а также обеспечит новые возможности для местного досуга и коллективного творчества. - Сокращение нареканий со стороны населения: ожидается значительное снижение количества недовольств граждан по поводу отсутствия современных площадок для молодежи, что повысит общий уровень удовлетворенности жителей. - Установка качелей для отдыха детей и взрослых: это создаст возможность для комфортного и активного отдыха, способствуя семейным посиделкам и социальному взаимодействию между жителями микрорайона. - Создание комфортных условий для посещения социально значимых мест: проведение мероприятий и создание безопасной и приятной атмосферы будут способствовать росту численности посетителей бульвара и увеличению его значимости как общественного пространства. - Увеличение количества вовлеченных в творческие занятия взрослых и детей: проект будет способствовать активизации культурной жизни в микрорайоне, привлекая большее число участников к различным мероприятиям, мастер-классам и праздникам. - Появление места для тематического отдыха: новые элементы инфраструктуры сделают бульвар центром культурного и социального досуга для жителей микрорайона и соседних территорий. - Преобразование бульвара в место притяжения для молодежи и взрослых: ожидается, что бульвар станет популярным местом для встреч, развлечений и отдыха, способствуя созданию активного и сплоченного сообщества. - Видеонаблюдение позволит повысить безопасность на бульваре. |
| 5. | Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования (дальнейшая реализация мероприятий проекта, дальнейшее использование, содержание объектов, образованных в результате реализации проекта) | В дальнейшем планируется передать на содержание городу. |
| 6. | Предполагаемое количество прямых благополучателей (человек) с приложением обоснования (официальные источники (при наличии) либо расчёт благополучателей) | Предполагаемое количество прямых благополучателей – 4 624 человека – количество проживающих в границах домов ТОС «Александрия» и 39-го микрорайона – на основании сведений, предоставленных управляющими компаниями, обслуживающими МКД в границах ТОС «Александрия» (приложение № 3 к проекту) |
| 7. | Предварительный расчёт необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в том числе: предполагаемая общая стоимость инициативного проекта (в рублях); предполагаемая стоимость конкретных мероприятий по реализации инициативного проекта (в рублях) | Общая стоимость проекта с поставкой и установкой элементов благоустройства (МАФ) с покрытием, видеонаблюдения с подготовкой проектно-сметной документации, (без НДС) 6 997 748,90 рублей. 1) Устройство резинового покрытия: - Геотекстиль (300 гр/см³) - 200 м³, 124,80 цена руб., 24 960,00 сумма руб. - Щебень фракции 20-40, толщиной 10 см (с уплотнением) - 24 м³, 5 200,00 цена руб., 124 800,00 сумма руб. - Отсев (5-10 мм), 7 см - 14 м³, 5 323,50 цена руб., 74 529,00 сумма руб. - Асфальт (40 мм) - 8 м³, 48 620,00 цена руб., 388 960,00 сумма руб. Наименование работ: - Выемка грунта 0,2 м - 40 м³, 2 465,00 цена руб., 98 600,00 сумма руб. - Подготовка основания - 200 м³, 800,00 цена руб., 160 000,00 сумма руб. - Укладка асфальта - 200 м³, 850,00 цена руб., 170 000,00 сумма руб. - Резиновое покрытие 10 мм (зеленый/красный) - 200 м³, 2 250,00 цена руб., 450 000,00 сумма руб. - Вывоз строительного мусора - 40 м³, 1 160,00 цена руб., 46 400,00 сумма руб. Итоговая сумма устройства резинового покрытия: 1 558 249,00 сумма руб. 2) Установка музыкальных инструментов: - Джем 4 — 1 компл.1 288 000,00 цена, руб. - Колокола 5. - Джембэ;. - Симфония; - Столбик; - Глюкофон малый с маллетами. Джем 1 — 1 компл. 724 500,00 цена, руб - Столбик — 2 шт. - Столбик — 3 шт. (х3) 3) Оборудование для благоустройства - Качель двухсекционная — 2 шт. 712 181,60 цена, руб. 1 424 363,20 сумма, руб - Качель с навесом — 2 шт. 386 400,00 цена, руб. 772 800,00 сумма, руб. - Скамья стальная — 6 шт. 29 785,00 цена, руб. 178 710,00 сумма, руб. 4) Видеонаблюдение - Шкаф DKC ST с монтажной платой 400х300х200мм (от IP65 до IP66, IK10) — 3 шт. 11 103,40 цена, руб. 33 310,20 сумма, руб. - Комплект крепления на столб для навесных и клеммных корпусов, ширина корпуса 300 мм — 3 компл. 3 212,00 цена, руб. 9 636,00 сумма, руб. - МИП-48 исп.101 (МИП-48-5/7М11) Источник питания — 3 шт. 6 992,70 цена, руб. 20978,10 сумма, руб. - Аккумулятор 12 В, 5 А*ч (АБ 1205К), срок службы 5 лет (Тип К) — 12 шт. 2 646,60 цена, руб. 31 759,20 сумма, руб. - Подогрев — 3 шт. 4 950,00 цена, руб. 14 850,00 сумма, руб. - Интеллект ПО Подключение видеокамеры "INT—CAM-PL" — 3 шт. 11 550,00 цена, руб. 34 650,00 сумма, руб. - SFP-модуль BOLID SFP-GSM-3SA — 3 шт. 7 154,40 цена, руб. 21 463,20 сумма, руб. - SFP-модуль BOLID SFP-GSM-3SB — 3 шт. 7 154,40 цена, руб. 21 463,20 сумма, руб. - Видеокамера сетевая BOLID VCI-184 — 3 шт. 31 904,40 цена, руб. 95 713,20 сумма, руб. - Кронштейн BOLID BR-103 — 3 шт. 4 356,00 цена, руб. 13 068,00 сумма, руб. - Монтажная коробка BOLID BR-205 — 3 шт. 1 683,00 цена, руб. 5 049,00 сумма, руб. - Сетевой коммутатор BOLID SW-204 — 3 шт. 24 862,20 цена, руб. 74 586,60 сумма, руб. - Кабеля, трубы — 1 компл. 132 000 цена, руб. - СМР+ПНР (строительно-монтажные работы, пуско-наладка) — 1 компл. 237 600 цена, руб. сумма, руб Итоговая сумма установки видеонаблюдения: 746 126,70 сумма руб. 5) Озеленение - Перенос саженцев на территории бульвара «Четыре сезона» (будет осуществляться с предварительным согласованием места переноса перед началом работ) — 19 шт. 2 105,26 цена, руб. 40 000,00 сумма, руб Итоговая сумма озеленения: 40 000,00 сумма, руб 6) Выполнение проектно-сметных работ. -проектирование -составление сметы -экспертиза сметы Количество 1 услуга. Цена 285 000,00 руб. |
| 8. | Планируемые сроки реализации инициативного проекта | 2026 год. |
| 9. | Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта: 1) указание на планируемый объём инициативных платежей - если предполагается возможность финансового участия соответствующих заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта, в разрезе следующих групп: а) планируемый объём инициативных платежей, формируемый за счёт денежных средств инициатора проекта; б) планируемый объём инициативных платежей, формируемый за счёт денежных средств граждан; в) планируемый объём инициативных платежей, формируемый за счёт денежных средств иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 2) перечень имущества, которое планируется получить от заинтересованных лиц (граждан, организаций) и (или) инициатора проекта, - если предполагается возможность добровольного имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта; 3) перечень и объёмы работ и (или) услуг, к выполнению (оказанию) которых планируется привлечь заинтересованных лиц (граждан, организации) (или) инициатора проекта, - если предполагается возможность добровольного трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта | 1. Планируемый объём инициативных платежей, формируемый за счёт денежных средств граждан (жителей микрорайона) – 1 000,00 рублей. 2. Добровольное имущественное участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта – приобретение мусорных мешков для сбора мусора (2 упаковки*300,00 руб.=600,00 руб.). 3. Добровольное трудовое участие заинтересованных лиц – проведение субботника на территории инициативного проекта (после его реализации) с участием активных жителей микрорайона - 10 человек, готовы отработать по 1 часу в мероприятии по уборке территории (10 человек * 200 руб./час=2 000,00 руб.). |
| 10 | Указание на объём средств бюджета города Сургута в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объёма инициативных платежей | 6 996 748,90 рублей. |
| 11. | Указание на территорию города Сургута* или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, определённую в соответствии с порядком, установленным статьёй 4 Положения | Границы территории, в которых осуществляется территориальное общественное самоуправление «Александрия» утверждены решением Думы города Сургута от 04.03.2025 № 747-VII ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 03.05.2023 № 331-VII ДГ «Об установлении границ территории территориального общественного самоуправления «Александрия» муниципального образования городской округ Сургут». Территория вблизи домов № 14 по ул. Семена Билецкого и № 36 по ул. Крылова |
| 12. | Информация об инициаторе проекта: 1) Инициативная группа граждан (количество человек) 2) Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (наименование) 3) Территориальное общественное самоуправление (наименование) | Территориальное общественное самоуправление «Александрия» |

Приложение:

- согласие на обработку персональных данных на 3 л. в 1 экз.;

- коммерческое предложение ИП «Денисова А.А.» на 3 л. в 1 экз.;

- информация о количестве благополучателей, проживающих в границах домов ТОС «Александрия» и 39-го микрорайона на 4 л. в 1 экз.;

- решением Думы города Сургута от 04.03.2025 № 747-VII ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 03.05.2023 № 331-VII ДГ «Об установлении границ территории территориального общественного самоуправления «Александрия» муниципального образования городской округ Сургут». на 3 л. в 1 экз.;

- Гарантийное письмо председателя совета ТОС «Александрия 1 л.  в 1 экз.;

- Протокол конференции граждан ТОС «Александрия» на 6 л. в 1 экз.;

- Заключение о правомочности конференции граждан ТОС «Александрия на 1 л. в 1 экз.;

- схема благоустройства бульвара «Четыре сезона» на 1 л. в 1 экз.;

- топографическая съемка 1:500 размещения объектов на бульваре «Четыре сезона» на 1 л. в 1 экз.