Информация

об итогах реализации межмуниципальных (агломерационных) проектов

крупной городской агломерации Сургут-Нефтеюганск

в 2024 году

| № п/п | Наименование межмуниципального (агломерацион-ного) проекта - инициатор проекта | Наименование проблемы (обоснование необходимости реализации проекта) | Результат/ эффект от реализации проекта | Риски от не реализации проекта | Сроки реализации проекта | Информация о реализации межмуниципального (агломерационного) проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | По строительству и содержанию автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство автомобиль ной дороги «4 «З» - Сургут, Сургутский район | Перегружено движение на подъезде к городу Сургуту по территории Сургутского района (от развязки п.г.т. Барсово и до въезда в город) и в обратную сторону, особенно в часы-пик. Это повышает риск наступления ДТП | Разгрузит подъездную дорогу к городу Сургуту, что обеспечит положительный эффект в рамках безопасности дорожного движения, а также снизит затраты времени по перемещению жителей муниципалитетов: Сургут, Сургутский район, НефтеюганскНефтеюганский район | Затраты времени на перемещение жителей муниципалитетов Сургут, Сургутский район, Нефтеюганск, Нефтеюганский район | - | Сургут: По объекту «Улица 4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги к поселку Белый Яр в городе Сургуте» проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение госэкспертизы (муниципальный контракт от 07.02.2019 № 02П/2019 с ООО «Юградорпроект», стоимость по контракту 14,76 млн. рублей), работы выполнены и оплачены. Учитывая, что в бюджете города отсутствует возможность обеспечить финансированием строительство автомобильной дороги только за счет средств местного бюджета, Администрацией города проводится работа по включению в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» и выделению средств из окружного бюджета на реализацию объекта. Ежегодно направляется обращение в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с предложениями по формированию перечня объектов капитального строительства в сфере дорожного хозяйства города Сургута. Сургутский район: Проект по реализации строительства автомобильной дороги «4 «З» неоднократно выносился на совещаниях по вопросу формирования перечня объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения при Департаменте дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Рассматривался вопрос проектирования автомобильной дороги с учётом транспортной доступности жителей г. п. Белый Яр, а также озвучена проблематика отсутствия механизмов совместного финансирования агломерационных мероприятий. В этой связи реализация проекта муниципальными образованиями, участвующими в агломерации, невозможна до принятия Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры соответствующих мер по поддержке муниципальных бюджетов из бюджета автономного округа. Кроме того, необходимо обратить внимание, что с учетом реализации автомобильной дороги «4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги к поселку Белый Яр», существует риск образования затора на существующем перекрестке (поворот на пгт. Белый Яр), до примыкания к автомобильной дороге «4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги к поселку Белый Яр». Необходимо актуализировать разработанные проектные решения в рамках соглашения о взаимодействии органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях развития крупной городской агломерации Сургут-Нефтеюганск от 14.10.2022 № 01-12-899/2. Необходимо учесть перспективную нагрузку на автомобильную дорогу г. п. Белый Яр путем расширения дорожного полотна и переноса инженерных коммуникаций, расположенных вдоль автомобильной дороги, что влечет за собой дополнительные финансовые затраты |
| 2. | Освещение автомобиль- ной дороги Сургут- Нефтеюганск (федеральная дорога) – Нефтеюганск | Недостаточно освещена автодорога | Повысить производительность зрительного аппарата и существенно снизить число аварий | Рост количества дорожно- транспортных происшествий | - | Нефтеюганск: В адрес ФКУ «Уралуправтодор» направлен запрос о рассмотрении возможности обустройства стационарным электрическим освещением на автомобильной дороге федерального значения (участок автомобильной дороги Сургут - Нефтеюганск). Получен ответ, что данные мероприятия будут произведены при проведении комплекса работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, подъезд к г. Сургут км 9+457 - км 38+295 в при положительном включении в программу данного мероприятия |
| II | В сфере туризма |  |  |  |  |  |
| 3. | Туристический (межмуниципальный) маршрут «Удивительная Югра» -Сургутский район, Нефтеюганск | Мультипликативный социальный эффект (обеспечение межкультур-ной коммуникации) | Увеличение количества посетителей внутреннего туризма | Организация регулярного транспортного обеспечения (перевозки) туристов | в течении года | Сургутский район: В 2024 году разработан и апробирован межмуниципальный туристический маршрут «Содружество районов», который состоял из двух локаций муниципальных образований: культурно - выставочный комплекс «Усть-Балык» (г. Нефтеюганск) и туристический комплекс «Валикас» (Сургутский район, г.п. Барсово). Охват туристическим маршрутом составил 250 обучающихся Сургутского района. Тур разработан и реализован управлением физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района и департаментом образования администрации Сургутского района совместно с ООО «Туристическо-визовый центр «Наш мир», при поддержке Комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска, представителей культурно-выставочного комплекса «Усть-Балык» |
| 4. | Закрытие зимнего туристического сезона «СКАЗОчный ветер» на базе туризма и отдыха «Сказка» - Нефтеюганский район |  |  |  | март 2023 | Проект реализован в 2023 году |
| III | В сфере образования |  |  |  |  |  |
| 5. | Межмуниципальный каникулярный отдых детей (при наличии лагерей с круглосуточ - ным пребыванием детей) – Сургут | Наличие потребности в организации каникулярного отдыха детей на территориях близлежащих от Сургута | Охват детей, в организован ном каникуля рном отдыхе с круглосу- точным пребыванием на территории Сургутского района в д. Русскинская | Отсутствуют | 2023 | Сургут: В 2024 году в рамках проекта охват детей мероприятиями составил 308 человек (детский оздоровительный образовательный лагерь «Кар-Тохи. Навыки будущего», Сургутский район, сельское поселение Русскинская) |
| 6. | Форум «Образование обществу» - Пыть-Ях |  |  |  | март 2023 | Проект реализован в 2023 году |
| 7. | Форум «Социальный климат Югры» - Департамент экономической политики Югры |  |  |  | июнь – октябрь 2023 | Проект реализован в 2023 году |
| IV | В сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 8. | Музейный комплекс «Священная кедровая роща» |  |  |  |  | Проект исключен решением Координационного совета (протокол № 2 от 08.05.2024) |
| 9. | Обменные гастроли творческих коллективов городов Нефтеюганска и Сургута - Нефтеюганск | Низкий уровень взаимодей -ствия между творческими коллективами | Увеличение количества гастрольной деятельности и культурного обмена | Отсутствуют | постоянно | - |
| 10. | Фестиваль «Югорская уха»- Пыть - Ях | Отсутствие практики проведения совместных межмуниципа -льных мероприятий | Организация досуга семей | Отсутствуют | сентябрь 2023 | Пыть – Ях: 31.08.2024 проведен фестиваль «Югорская уха», в котором приняли участие команды Нефтеюганского района, г. Пыть-Яха Мероприятие состоялось на базе зонального военно-патриотического центра «Витязь». Участники состязались в кулинарном мастерстве и творческих инициативах, демонстрируя свой подход к традиционному блюду северной кухни. |
| 11. | Фестиваль «Сытоминские берега» - Сургутский район |  |  |  | июль 2023 | Проект реализован в 2023 году |
| 12. | Фестиваль национальных культур «Моя Югра, моя Россия!» - Пыть-Ях |  |  |  | июнь 2023 | Пыть-Ях: 07.11.2024 года проведен фестиваль национальных культур «Моя Югра, моя Россия», в котором приняли участие 117 человек, представляющих национальные культуры народов России и ближнего зарубежья, проживающих на территории города. Все участники мероприятия были награждены памятными призами и сертификатами |
| 13. | Фестиваль межнационального согласия «Мы россияне!» - Сургутский район |  |  |  | ноябрь 2023 | Проект реализован в 2023 году |
| 14. | 430-летие Сургута – старейшего города Югры – Сургут |  |  |  | в течение 2024 года | Сургут: Реализован масштабный план мероприятий в течение всего 2024 года. Организованы ярмарки, выставки, концерты, спектакли, форумы, конкурсы, квесты, акции, спартакиады и фестивали, посвященные юбилею города. Авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» и пилотажная группа «Барсы» продемонстрировали в небе над Сургутом сложные фигуры. Авиашоу посетило более 53 тысяч горожан |
| V | В сфере спорта |  |  |  |  |  |
| 15. | Проведение товарищеских встреч ветеранов по видам спорта волейбол, футбол, хоккей, шахматы – Нефтеюганск | Запрос населения по увеличению количества спортивно- массовых мероприятий | Увеличение доли граждан, систематически занима - ющихся физической культурой и спортом | Отсутствуют | в течение года | Нефтеюганск: 26.10.2024 состоялся товарищеский турнир по мини-футболу в рамках проекта крупной городской агломерации Сургут-Нефтеюганск. Место проведения: МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры», общее количество участников 42 человека. 27.10.2024 проведен товарищеский турнир по волейболу в рамках проекта крупной городской агломерации Сургут-Нефтеюганск. Место проведения: СК «Атлетик», ул. Набережная.2. Общее количество частников 64 человека |
| 16. | Велоэстафета с элементами триатлона, приуроченная к Всероссийскому дню трезвости – Пыть-Ях |  |  |  | сентябрь 2023 | Пыть-Ях. 14.09.2024 года на территории города Пыть-Яха была проведена велоэстафета с элементами триатлона, включавшая этапы выполнения нормативов ГТО, подъема в гору, прохождения веревочной тропы и стрельбы, приуроченная к Всероссийскому дню трезвости. Охват составил около 100 человек |
| 17. | Фестиваль боевых искусств – Пыть-Ях |  |  |  | сентябрь 2023 | Проект реализован в 2023 году |
| 18. | Открытый Чемпионат и Первенству по мотокроссу – Сургут |  |  |  | март 2024 | Сургут: 09.03.2024 проведен Открытый Чемпионат и Первенство города Сургута по мотокроссу. Данное мероприятие проходило на территории мототрассы Центра «Заячий остров», организатор - МБУ Центр специальной подготовки «Сибирский легион». В соревнованиях приняли участие жители городов: Сургут, Мегион, Новый Уренгой, Екатеринбург, Ноябрьск, Пышма и др. Общее количество участников и зрителей составило более 3 000 человек |
| 19. | Открытый Кубок Главы города по спортивному туризму в закрытых помещениях – Сургут |  |  |  | 4 кв. 2023 | Проект реализован в 2023 году |
| VI | В сфере воспитания молодежи |  |  |  |  |  |
| 20. | Экологический квест «Чистые игры» - Сургут |  |  |  | май - сентябрь 2023 | Проект реализован в 2023 году |
| 21. | Проведение городской военно-спортивной игры «Полигон» - Сургут |  |  |  | сентябрь - октябрь 2023 | Проект реализован в 2023 году |
| 22. | Проведение Дня молодёжи «Арт-пикник» - Сургутский район |  |  |  | июнь - июль 2023 | Проект реализован в 2023 году |
| 23. | Презентация опыта создания инфраструктуры молодёжной политики на примере Сургутского муниципального района – Сургутский район |  |  |  | апрель - декабрь 2023 | Проект реализован в 2023 году |
| VII | В сфере потребительского рынка |  |  |  |  |  |
| 25. | Обмен ярмарочными площадками – Нефтеюганск | Недостаточный канал сбыта продукции | Выход на новые рынки | Отсутствуют | постоянно | Нефтеюганск: В 2024 году на территории муниципального образования город Нефтеюганск организовано участие предпринимательского сообщества (в том числе предпринимателей Нефтеюганского района, г. Сургута, Сургутского района, г.Пыть-Яха) в части оказания услуг в сфере общественного питания и розничной торговли в следующих мероприятиях: - Художественный мастер-класс по изобразительному искусству для бизнесменов 28.05.2024; - Мероприятие «Народное единство» 13.07.2024; - Выставка-конкурс «Дары земли нефтеюганской!», «Праздник первой улицы» 31.08.2024; - Мероприятие «Город, рожденный нефтью» 31.08.2024; - Выставка - ярмарка «Юганский Арбат» 07.09.2024; - Семейный фестиваль «Тайга» 15.09.2024 Сургут: В 2024 году на территории города Сургута проведено 14 ярмарок с участием предпринимателей из города Нефтеюганск, Сургутского и Нефтеюганского районов, а также сургутские товаропроизводители приняли участие в 2 ярмарках на территории города Нефтеюганск: 1) 01.01.2024 – 15.01.2024. Новогодняя ярмарка. Место проведения: ТЦ «Город Левша», город Сургут, улица Комплектовочная, 5. Участники: город Сургут, город Нефтеюганск, Сургутский район; 2) 10.02.2024 – 10.03.2024. Ярмарка #Handmade «ИНЬ – ЯН». Место проведения: ТЦ «Город Левша», город Сургут, улица Комплектовочная, 5. Участники: город Сургут, город Нефтеюганск, Сургутский район; 3) 20.04.2024 – 06.05.2024. Пасхальная ярмарка. Место проведения: ТЦ «Город Левша», город Сургут, улица Комплектовочная, 5. Участники: город Сургут, город Нефтеюганск, Сургутский район; 4) 30.04.2024. Мото Ярмарка. Место проведения: город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 1/1. Участники: город Сургут, город Нефтеюганск; 5) 22.06.2024 – 23.04.2024. Ярмарка местных товаропроизводителей и ремесленников «Привет, лето». Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», город Сургут, Югорский тракт, 38. Участники: город Сургут, Сургутский район; 6) 20.08.2024 – 30.09.2024. Школьная ярмарка. Место проведения: ТЦ «Город Левша», город Сургут, улица Комплектовочная, 5. Участники: город Сургут, город Нефтеюганск; 7) 24.08.2024 – 25.08.2024. Ярмарка в рамках городского праздника «Урожай года». Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», город Сургут, улица Энергетиков, 2. Участники: город Сургут, Сургутский район; 8) 01.10.2024 – 10.10.2024. Ярмарка авторских работ. Место проведения: ТЦ «Город Левша», город Сургут, улица Комплектовочная, 5. Участники: город Сургут, город Нефтеюганск, Сургутский район; 9) 12.10.2024 – 13.10.2024. Ярмарка местных товаропроизводителей и ремесленников. Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», город Сургут, Югорский тракт, 38. Участники: город Сургут, Сургутский район; 10) 12.10.2024 – 13.10.2024. Ярмарка в рамках фестиваля «Начни с себя». Место проведения: город Сургут, улица Рабочая, д. 43/1. Участники: город Сургут, город Нефтеюганск; 11) 09.11.2024 – 10.11.2024. Ярмарка местных товаропроизводителей и ремесленников. Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», город Сургут, Югорский тракт, 38. Участники: город Сургут, город Нефтеюганск; 12) 20.11.2024 – 31.12.2024. Новогодняя ярмарка. Место проведения: ТЦ «Город Левша», город Сургут, улица Комплектовочная, 5. Участники: город Сургут, город Нефтеюганск, Сургутский район; 13) 22.11.2024. Выставка модных товаров Сургута. Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», город Сургут, Югорский тракт, 38. Участники: город Сургут, город Нефтеюганск; 14) 23.11.2024 – 24.11.2024. Ярмарка местных товаропроизводителей и ремесленников. Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», город Сургут, Югорский тракт, 38. Участники: город Сургут, город Нефтеюганск Пыть-Ях: В 2024 году на территории города Пыть-Яха проведено 4 ярмарки с участием предпринимателей из города Нефтеюганск, в части оказания услуг в сфере общественного питания и розничной торговли в следующих мероприятиях: - 09.05.2024 года - праздничные мероприятия «Победа на все времена!», посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг; - 29.06.2024 года - праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи; - 06.07.2024 года - праздничные мероприятия, приуроченные ко дню ветеранов боевых действий; - 06.09.2024 года - праздничные мероприятия «В городе моём – моя судьба!», посвящённые дню города и дню работников нефтяной и газовой промышленности; - 08 – 10.12.2024 года в г. Ханты-Мансийске, приняли участие в XXVII выставке-ярмарке окружных товаропроизводителей «Товары земли Югорской» |
| VIII | В сфере безопасности |  |  |  |  |  |
| 26. | Создание межмуниципальных центров (приютов) приема и содержания животных без владельцев – Сургутский район, г.Пыть-Ях | Огромное количество таких животных нуждается в месте обитания, уходе и регулярном питании, в т.ч. сельскохозяй - ственные бездомные животные. Наличие и увеличение безнадзорных животных, распростра - нение болезней | Наличие единых центров позволит упорядочить работу с бездомными животными. Удешевит стоимость строительства самих пунктов. Позволит соблюсти принципы гуманности и открытости в действиях властей. Обеспечит экономию бюджетных средств на содержание персонала | Выделение иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на создание приютов не предусмотрено | 2023 - 2025 | Сургутский район: Ввиду отсутствия условий участия и размера финансирования проекта «Создание межмуниципального центра (приюта) приема и содержания животных без владельцев» в г.п. Белый Яр Сургутского района на территории действующего приюта для животных «Дорога домой», в рамках развития крупной городской агломерации Сургут-Нефтеюганск, развитие проекта по созданию объекта не осуществлялось. Также в связи с тем, что в Нефтеюганском районе построен муниципальный приют для животных, проект по созданию межмуниципального приюта для животных не поддержан |
| 27. | Межмуниципальный форум по профилактике правонарушений- Пыть - Ях | Выработка эффективных методов по профилактике деструктивного поведения в молодежной среде | Снижение роста преступности и правонарушений среди несовершеннолетних | Отсутствует | 4 кв.2023 | Пыть-Ях: 28.04.2024 года на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» организован и проведен межмуниципальный форум по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде по теме «Современные деструктивные течения в молодежной среде». Темами площадок Межмуниципального форума являлись: «Патриотизм сегодня: вызовы и реальности», «Креативный подход к созданию профилактического контента», «Кибербезопасность и противодействие вербовке», «Интерактивные формы профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде», «Факторы, влияющие на предрасположенность к попаданию в деструктивный культ», «Проявление деструктивных маркеров», ролевая игра «Суд», кейс «Как избежать влияние деструктивных групп». Охват участников составил 100 человек. Спикерами данного мероприятия выступили представители из Сургута и Нижневартовска и других МО автономного округа |
| 28. | Форум «Сургут. Безопасность» - Сургут | Выработка эффективных методов по профилактике деструктивного поведения в молодежной среде | Снижение роста преступности и правонарушений среди несовершеннолетних | Отсутствуют | 2-ое полугодие 2023 | Сургут: 26 – 27 ноября 2024 года состоялся III Городской форум «Сургут. Безопасность», была задействована 21 площадка, привлечено 20 экспертов, участие приняли 2000 человек (в онлайн и офлайн режиме) |
| IX | В иных сферах экономического развития, в том числе пространственного развития и жилья |  |  |  |  |  |
| 29. | Развитие сети арт-резиденций – Нефтеюганск | Отсутствие опыта деятельности креативных индустрий | Увеличение темпов развития креативных индустрий | Отсутствуют | постоянно | Нефтеюганск: На территории города Нефтеюганска действует Артрезиденция «КоVчег» созданная Автономной некоммерческой организацией Ресурсный центр содействия добровольчеству (волонтерству) и гражданским инициативам «Сердце Югры» Пыть-Ях: В городе осуществляет свою деятельность арт-резиденция «МоцАрт», созданная индивидуальным предпринимателем Фатимой Шайхилаевой. На базе арт-резиденции: - в 2024 году региональная «Ярмарка ремесленников» собрала 17 мастеров из г. Ханты-Мансийска, Сургута, Нефтеюганска, Пыть-Яха и Нижневартовска |
| 30. | Создание кластера креативных индустрий на территории агломерации – Нефтеюганск | Необходимость реализации стратегии развития креативных индустрий | Увеличение числа участников бизнес сообществ, относящихся к креативным индустриям | Отсутствуют | постоянно | Сургут: 1) В целях достижения целей вектора «Креативная экономика» направления «Инновационная экономика» стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года реализуется флагманский проект «Кластер креативных индустрий». В рамках реализации проекта предполагается создание кластера креативных индустрий (в его состав войдут рабочее пространство для резидентов, лекторий, студии видео- и звукозаписи, библиотека, мастерские и образовательные классы, IT-инкубатор, коммерческие пространства, студии, шоурумы для локальных товаропроизводителей и сферы услуг), содействие в создании учреждения профессионального образования в области креативных индустрий. В настоящее время ведется работа по поиску инвестора. Пыть-Ях: На территории г. Пыть-Яха предусмотрен грант главы города Пыть-Яха в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной и креативной сфере. |
| 31. | День органов местного самоуправления - Нефтеюганский район |  |  |  | Апрель 2023 | Проект реализован в 2023 году |
| 32. | Выделение общих территорий под ИЖС для льготных категорий населения на территориях муниципальных районов, при наличии возможностей муниципалитетов |  |  |  |  | Проект исключен решением Координационного совета (протокол № 2 от 08.05.2024) |
| 33. | Включение в схему террито - риального планирования ХМАО-Югры границ крупной городской агломерации Сургут- Нефтеюганск -Нефтеюганск | - | В целях устойчивого развития территорий | Отсутствуют | 2023 - 2024 | Нефтеюганск: Вопрос относится к полномочиям субъекта Российской Федерации |
| X | В сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 34. | Передача ГРО Пыть - Яха в АО «Нефтеюганск Газ». Объединение газораспределительных сетей в единый комплекс: город Пыть-Ях, город Нефтеюганск, при наличии возможностей муниципалитетов |  |  |  |  | Проект исключен решением Координационного совета (протокол № 2 от 08.05.2024) |
| 35. | Выделение земельного участка для формирования межмуниципального кладбища на территории города Пыть-Яха и Нефтеюганского района |  |  |  |  | Проект исключен решением Координационного совета (протокол № 2 от 08.05.2024) |
| 36. | Создание межмуниципального крематория - Нефтеюганск | Существует потребность у населения в услугах крематория | Удовлетворе- ние потребности населения в услугах крематория | Отсутствие крематория | 2023 - 2024 | - |