
	

Информация
 об итогах реализации межмуниципальных (агломерационных) проектов
крупной городской агломерации Сургут-Нефтеюганск
в 2024 году

	№ п/п
	Наименование межмуниципального (агломерацион-ного) проекта - инициатор проекта
	Наименование проблемы (обоснование необходимости реализации проекта)
	Результат/
эффект от реализации проекта
	Риски от не реализации проекта
	Сроки реализации 
проекта

	Информация о реализации 
межмуниципального (агломерационного) проекта 

	I.
	По строительству и содержанию автомобильных дорог

	1.
	Строительство автомобиль
ной дороги
«4 «З» -
 
Сургут,
Сургутский район
	Перегружено движение на подъезде к городу Сургуту по территории Сургутского района (от развязки п.г.т. Барсово и до въезда в город) и в обратную сторону, особенно в часы-пик.
Это повышает риск наступления ДТП
	Разгрузит подъездную дорогу к городу Сургуту, что обеспечит положительный эффект в рамках безопасности дорожного движения, а также снизит затраты времени по перемещению жителей муниципалитетов: Сургут, Сургутский район, НефтеюганскНефтеюганский район
	Затраты времени на перемещение жителей муниципалитетов Сургут, Сургутский район, Нефтеюганск, Нефтеюганский район 
	-
	Сургут:
По объекту «Улица 4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги к поселку Белый Яр в городе Сургуте» проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение госэкспертизы (муниципальный контракт от 07.02.2019 
№ 02П/2019 с ООО «Юградорпроект», стоимость по контракту 14,76 млн. рублей), работы выполнены и оплачены. 
Учитывая, что в бюджете города отсутствует возможность обеспечить финансированием строительство автомобильной дороги только за счет средств местного бюджета, Администрацией города проводится работа по включению в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» и выделению средств из окружного бюджета на реализацию объекта. 
Ежегодно направляется обращение в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с предложениями по формированию перечня объектов капитального строительства в сфере дорожного хозяйства города Сургута. 
Сургутский район:
Проект по реализации строительства автомобильной дороги «4 «З» неоднократно 
выносился на совещаниях по вопросу формирования перечня объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения при Департаменте дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
Рассматривался вопрос проектирования автомобильной дороги с учётом 
транспортной доступности жителей г. п. Белый Яр, а также озвучена проблематика 
отсутствия механизмов совместного финансирования агломерационных мероприятий. 
В этой связи реализация проекта муниципальными образованиями, участвующими в агломерации, невозможна до принятия Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры соответствующих мер по поддержке муниципальных бюджетов из бюджета автономного округа. 
Кроме того, необходимо обратить внимание, что с учетом реализации автомобильной дороги «4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги к поселку Белый Яр», существует риск образования затора на существующем перекрестке (поворот на пгт. Белый Яр), до примыкания к автомобильной дороге «4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги к поселку Белый Яр». 
Необходимо актуализировать разработанные проектные решения в рамках 
соглашения о взаимодействии органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях развития крупной городской агломерации Сургут-Нефтеюганск от 14.10.2022 № 01-12-899/2. Необходимо учесть перспективную нагрузку на автомобильную дорогу г. п. Белый Яр путем расширения дорожного полотна и переноса инженерных коммуникаций, расположенных вдоль автомобильной дороги, что влечет за собой дополнительные финансовые затраты

	2.
	Освещение
автомобиль-
ной дороги
Сургут-
Нефтеюганск
(федеральная
дорога) – 
Нефтеюганск

	Недостаточно
освещена
автодорога
	Повысить
производительность
зрительного
аппарата и
существенно
снизить число
аварий
	Рост
количества
дорожно-
транспортных
происшествий
	-
	Нефтеюганск:
В адрес ФКУ «Уралуправтодор» направлен запрос о рассмотрении возможности обустройства стационарным электрическим освещением на автомобильной дороге
федерального значения (участок автомобильной дороги Сургут - Нефтеюганск). 
Получен ответ, что данные мероприятия будут произведены при проведении комплекса работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги общего
пользования федерального значения Р404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск,
подъезд к г. Сургут км 9+457 - км 38+295 в при положительном включении в
программу данного мероприятия

	II
	В сфере туризма

	3.
	Туристический (межмуниципальный) маршрут «Удивительная Югра» -Сургутский район, Нефтеюганск
	Мультипликативный социальный эффект (обеспечение       межкультур-ной коммуникации)
	Увеличение количества посетителей внутреннего туризма
	Организация регулярного транспортного обеспечения (перевозки) туристов
	в течении года
	Сургутский район:
В 2024 году разработан и апробирован межмуниципальный туристический маршрут 
«Содружество районов», который состоял из двух локаций муниципальных образований: культурно - выставочный комплекс «Усть-Балык» (г. Нефтеюганск) и туристический комплекс «Валикас» (Сургутский район, г.п. Барсово). 
Охват туристическим маршрутом составил 250 обучающихся Сургутского района.  
Тур разработан и реализован управлением физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района и департаментом образования администрации Сургутского района совместно с ООО «Туристическо-визовый центр «Наш мир», при поддержке Комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска, представителей культурно-выставочного комплекса «Усть-Балык»


	4.
	Закрытие зимнего туристического сезона «СКАЗОчный
ветер» на базе туризма и отдыха «Сказка» - 
Нефтеюганский район
	март 2023
	[bookmark: _GoBack]Проект реализован в 2023 году

	III
	В сфере образования

	5.
	Межмуниципальный каникулярный отдых детей (при наличии лагерей с круглосуточ - ным пребыванием детей) –
Сургут
	Наличие потребности в организации каникулярного отдыха детей на территориях близлежащих от Сургута
	Охват детей, в организован ном каникуля
рном отдыхе  с круглосу- точным пребыванием на территории Сургутского района в д. Русскинская
	Отсутствуют
	2023
	Сургут:
В 2024 году в рамках проекта охват детей мероприятиями составил 
308 человек (детский оздоровительный образовательный лагерь «Кар-Тохи. Навыки будущего», Сургутский район, сельское поселение Русскинская)

	6.
	Форум «Образование обществу» - 
Пыть-Ях
	март 2023
	Проект реализован в 2023 году

	7.
	Форум «Социальный климат Югры» - 
Департамент экономической политики Югры
	июнь – октябрь 
2023
	Проект реализован в 2023 году

	IV
	В сфере культуры

	8.
	Музейный комплекс «Священная кедровая роща»
	Проект исключен решением Координационного совета (протокол № 2 от 08.05.2024)

	9.
	Обменные гастроли творческих коллективов городов Нефтеюганска и Сургута - Нефтеюганск
	Низкий уровень взаимодей -ствия между творческими коллективами
	Увеличение количества гастрольной деятельности и культурного обмена
	Отсутствуют
	постоянно
	-

	10.
	Фестиваль «Югорская уха»- Пыть - Ях
	Отсутствие практики проведения совместных межмуниципа -льных мероприятий
	Организация досуга семей
	Отсутствуют
	сентябрь 2023
	Пыть – Ях:
31.08.2024 проведен фестиваль «Югорская уха», в котором приняли участие команды Нефтеюганского района, г. Пыть-Яха
 Мероприятие состоялось на базе зонального военно-патриотического центра «Витязь». Участники состязались в кулинарном мастерстве и творческих инициативах, демонстрируя свой подход к традиционному блюду северной кухни.
 

	11.
	Фестиваль «Сытоминские берега» - 
Сургутский район
	июль 
2023
	Проект реализован в 2023 году

	12.
	Фестиваль национальных культур «Моя Югра, моя Россия!» - 
Пыть-Ях
	июнь 
2023
	Пыть-Ях:
07.11.2024 года проведен фестиваль национальных культур «Моя Югра, моя Россия», в котором приняли участие 117 человек, представляющих национальные культуры народов России и ближнего зарубежья, проживающих на территории города. Все участники мероприятия были награждены памятными призами и сертификатами


	13.
	Фестиваль межнационального согласия «Мы россияне!» - Сургутский район
	ноябрь  
2023
	Проект реализован в 2023 году

	14.
	430-летие Сургута – старейшего города Югры – 
Сургут
	в течение 2024 года
	Сургут:
Реализован масштабный план мероприятий в течение всего 2024 года. 
Организованы ярмарки, выставки, концерты, спектакли, форумы, конкурсы, квесты, акции, спартакиады и фестивали, посвященные юбилею города. Авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» и пилотажная группа «Барсы» продемонстрировали в небе над Сургутом сложные фигуры. Авиашоу посетило более 53 тысяч горожан


	V
	В сфере спорта

	15.
	Проведение товарищеских встреч ветеранов по видам спорта волейбол, футбол, хоккей, шахматы – 
Нефтеюганск
	Запрос
населения по
увеличению
количества
спортивно-
массовых
мероприятий
	Увеличение
доли граждан,
систематически занима - ющихся физической
культурой и спортом
	Отсутствуют
	в течение года
	Нефтеюганск:
26.10.2024 состоялся товарищеский турнир по мини-футболу в рамках проекта крупной городской агломерации Сургут-Нефтеюганск. Место проведения: МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры», общее количество участников 42 человека. 
27.10.2024 проведен товарищеский турнир по волейболу в рамках проекта крупной городской агломерации Сургут-Нефтеюганск. 
Место проведения: СК «Атлетик», ул. Набережная.2.
Общее количество частников 64 человека

	16.
	Велоэстафета с элементами триатлона, приуроченная
к Всероссийскому дню трезвости – Пыть-Ях
	сентябрь  
2023
	Пыть-Ях.
14.09.2024 года на территории города Пыть-Яха была проведена велоэстафета с элементами триатлона, включавшая этапы выполнения нормативов ГТО, подъема в гору, прохождения веревочной тропы и стрельбы, приуроченная к Всероссийскому дню трезвости. Охват составил около 100 человек


	17.
	Фестиваль боевых искусств – 
Пыть-Ях
	сентябрь  
2023
	Проект реализован в 2023 году

	18.
	Открытый Чемпионат и Первенству по мотокроссу – 
Сургут
	март   
2024
	Сургут:
09.03.2024 проведен Открытый Чемпионат и Первенство города Сургута по мотокроссу. Данное мероприятие проходило на территории мототрассы Центра «Заячий остров», организатор - МБУ Центр специальной подготовки «Сибирский легион». В соревнованиях приняли участие жители городов: Сургут, Мегион, Новый Уренгой, Екатеринбург, Ноябрьск, Пышма и др. 
Общее количество участников и зрителей составило более 3 000 человек

	19.
	Открытый Кубок Главы города по спортивному туризму в закрытых помещениях – Сургут
	4 кв.   
2023
	Проект реализован в 2023 году

	VI
	 В сфере воспитания молодежи

	20.
	Экологический квест «Чистые игры» -
Сургут
	май - сентябрь  
2023
	Проект реализован в 2023 году

	21.
	Проведение городской военно-спортивной игры «Полигон» -
Сургут
	сентябрь - октябрь  
2023
	Проект реализован в 2023 году

	22.
	Проведение Дня молодёжи «Арт-пикник» -
Сургутский район
	июнь - июль  
2023
	Проект реализован в 2023 году

	23.
	Презентация опыта создания инфраструктуры молодёжной
политики на примере Сургутского муниципального района –
Сургутский район
	апрель - декабрь 
2023
	Проект реализован в 2023 году

	VII
	В сфере потребительского рынка

	25.
	Обмен ярмарочными площадками –
Нефтеюганск
	Недостаточный канал
сбыта
продукции
	Выход на новые рынки
	Отсутствуют
	постоянно 
	Нефтеюганск:
В 2024 году на территории муниципального образования город Нефтеюганск организовано участие предпринимательского сообщества (в том числе предпринимателей Нефтеюганского района, г. Сургута, Сургутского района, г.Пыть-Яха) в части оказания услуг в сфере общественного питания и розничной торговли в следующих мероприятиях:
- Художественный мастер-класс по изобразительному искусству для бизнесменов 28.05.2024;
- Мероприятие «Народное единство» 13.07.2024;
- Выставка-конкурс «Дары земли нефтеюганской!», «Праздник первой улицы»
31.08.2024;
- Мероприятие «Город, рожденный нефтью» 31.08.2024;
- Выставка - ярмарка «Юганский Арбат» 07.09.2024;
- Семейный фестиваль «Тайга» 15.09.2024

Сургут:
В 2024 году на территории города Сургута проведено 14 ярмарок с участием предпринимателей из города Нефтеюганск, Сургутского и Нефтеюганского районов, а также сургутские товаропроизводители приняли участие в 2 ярмарках на территории города Нефтеюганск:
1) 01.01.2024 – 15.01.2024. Новогодняя ярмарка. Место проведения: ТЦ «Город Левша», город Сургут, улица Комплектовочная, 5. Участники: город Сургут, город Нефтеюганск, Сургутский район;
2) 10.02.2024 – 10.03.2024. Ярмарка #Handmade «ИНЬ – ЯН». Место проведения: ТЦ «Город Левша», город Сургут, улица Комплектовочная, 5. Участники: город Сургут, город Нефтеюганск, Сургутский район;
3) 20.04.2024 – 06.05.2024. Пасхальная ярмарка. Место проведения: ТЦ «Город Левша», город Сургут, улица Комплектовочная, 5. Участники: город Сургут, город Нефтеюганск, Сургутский район;
4) 30.04.2024. Мото Ярмарка. Место проведения: город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 1/1. Участники: город Сургут, город Нефтеюганск;
5) 22.06.2024 – 23.04.2024. Ярмарка местных товаропроизводителей и ремесленников «Привет, лето». Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», город Сургут, Югорский тракт, 38. Участники: город Сургут, Сургутский район;
6) 20.08.2024 – 30.09.2024. Школьная ярмарка. Место проведения: ТЦ «Город Левша», город Сургут, улица Комплектовочная, 5. Участники: город Сургут, город Нефтеюганск;
7) 24.08.2024 – 25.08.2024. Ярмарка в рамках городского праздника «Урожай года». Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», город Сургут, улица Энергетиков, 2. Участники: город Сургут, Сургутский район;
8) 01.10.2024 – 10.10.2024. Ярмарка авторских работ. Место проведения: ТЦ «Город Левша», город Сургут, улица Комплектовочная, 5. Участники: город Сургут, город Нефтеюганск, Сургутский район;
9) 12.10.2024 – 13.10.2024. Ярмарка местных товаропроизводителей и ремесленников. Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», город Сургут, Югорский тракт, 38. Участники: город Сургут, Сургутский район;
10) 12.10.2024 – 13.10.2024. Ярмарка в рамках фестиваля «Начни с себя». Место проведения: город Сургут, улица Рабочая, д. 43/1. Участники: город Сургут, город Нефтеюганск;
11) 09.11.2024 – 10.11.2024. Ярмарка местных товаропроизводителей и ремесленников. Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», город Сургут, Югорский тракт, 38. Участники: город Сургут, город Нефтеюганск;
12) 20.11.2024 – 31.12.2024. Новогодняя ярмарка. Место проведения: ТЦ «Город Левша», город Сургут, улица Комплектовочная, 5. Участники: город Сургут, город Нефтеюганск, Сургутский район;
13) 22.11.2024. Выставка модных товаров Сургута. Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», город Сургут, Югорский тракт, 38. Участники: город Сургут, город Нефтеюганск;
14) 23.11.2024 – 24.11.2024. Ярмарка местных товаропроизводителей и ремесленников. Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», город Сургут, Югорский тракт, 38. Участники: город Сургут, город Нефтеюганск

Пыть-Ях:
В 2024 году на территории города Пыть-Яха проведено 4 ярмарки с участием предпринимателей из города Нефтеюганск, в части оказания услуг в сфере общественного питания и розничной торговли в следующих мероприятиях:
- 09.05.2024 года - праздничные мероприятия «Победа на все времена!», посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг;
- 29.06.2024 года - праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи;
- 06.07.2024 года - праздничные мероприятия, приуроченные ко дню ветеранов боевых действий;
- 06.09.2024 года - праздничные мероприятия «В городе моём – моя судьба!», посвящённые дню города и дню работников нефтяной и газовой промышленности;
- 08 – 10.12.2024 года в г. Ханты-Мансийске, приняли участие в XXVII выставке-ярмарке окружных товаропроизводителей «Товары земли Югорской»


	VIII
	В сфере безопасности

	26.
	Создание межмуниципальных центров (приютов) приема и содержания животных без владельцев –
Сургутский район, 
г.Пыть-Ях
	Огромное
количество
таких
животных
нуждается в
месте
обитания,
уходе и
регулярном
питании, в т.ч.
сельскохозяй -
ственные бездомные животные.
Наличие и
увеличение
безнадзорных
животных,
распростра -
нение
болезней
	Наличие
единых
центров 
позволит
упорядочить
работу с
бездомными
животными.
Удешевит
стоимость
строительства самих
пунктов.
Позволит
соблюсти
принципы
гуманности и
открытости в
действиях
властей.
Обеспечит
экономию
бюджетных
средств на
содержание
персонала
	Выделение
иных
межбюджетных трансфертов
муниципальным
образованиям
на создание
приютов не предусмотрено
	2023 - 2025
	Сургутский район:
Ввиду отсутствия условий участия и размера финансирования проекта «Создание 
межмуниципального центра (приюта) приема и содержания животных без владельцев» в г.п. Белый Яр Сургутского района на территории действующего приюта для животных «Дорога домой», в рамках развития крупной городской агломерации Сургут-Нефтеюганск, развитие проекта по созданию объекта не осуществлялось. 
Также в связи с тем, что в Нефтеюганском районе построен муниципальный приют для животных, проект по созданию межмуниципального приюта для животных не поддержан 

	27.
	Межмуниципальный форум по профилактике правонарушений- Пыть - Ях 
	Выработка эффективных методов по профилактике деструктивного поведения в молодежной среде
	Снижение роста преступности и правонарушений среди несовершеннолетних 
	Отсутствует
	4 кв.2023
	Пыть-Ях:
28.04.2024 года на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» организован и проведен межмуниципальный форум по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде по теме «Современные деструктивные течения в молодежной среде». 
Темами площадок Межмуниципального форума являлись: «Патриотизм сегодня: вызовы и реальности», «Креативный подход к созданию профилактического контента», «Кибербезопасность и противодействие вербовке», «Интерактивные формы профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде», «Факторы, влияющие на предрасположенность к попаданию в деструктивный культ», «Проявление деструктивных маркеров», ролевая игра «Суд», кейс «Как избежать влияние деструктивных групп». 
Охват участников составил 100 человек. Спикерами данного мероприятия выступили представители из Сургута и Нижневартовска и других МО автономного округа


	28.
	Форум «Сургут. Безопасность» - 
Сургут
	Выработка эффективных методов по профилактике деструктивного поведения в молодежной среде
	Снижение роста преступности и правонарушений среди несовершеннолетних
	Отсутствуют
	2-ое полугодие 2023

	Сургут:
26 – 27 ноября 2024 года состоялся III Городской форум «Сургут. Безопасность», была задействована 21 площадка, привлечено 20 экспертов, участие приняли 2000 человек (в онлайн и офлайн режиме)

	IX
	В иных сферах экономического развития, в том числе пространственного развития и жилья

	29.
	Развитие  
сети арт-резиденций –
Нефтеюганск
	Отсутствие опыта деятельности креативных индустрий
	Увеличение темпов развития креативных индустрий
	Отсутствуют
	постоянно
	Нефтеюганск:
На территории города Нефтеюганска действует Артрезиденция «КоVчег» созданная Автономной некоммерческой организацией Ресурсный центр содействия добровольчеству (волонтерству) и гражданским инициативам «Сердце Югры»

Пыть-Ях: 
В городе осуществляет свою деятельность арт-резиденция «МоцАрт», созданная индивидуальным предпринимателем Фатимой Шайхилаевой.
На базе арт-резиденции:
- в 2024 году региональная «Ярмарка ремесленников» собрала 17 мастеров из г. Ханты-Мансийска, Сургута, Нефтеюганска, Пыть-Яха и Нижневартовска


	30.
	Создание кластера креативных индустрий на территории агломерации – 
Нефтеюганск
	Необходимость реализации стратегии развития креативных индустрий
	Увеличение числа участников бизнес сообществ, относящихся к креативным индустриям
	Отсутствуют
	постоянно
	Сургут:
1) В целях достижения целей вектора «Креативная экономика» направления «Инновационная экономика» стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года реализуется флагманский проект «Кластер креативных индустрий». 
В рамках реализации проекта предполагается создание кластера креативных индустрий (в его состав войдут рабочее пространство для резидентов, лекторий, студии видео- и звукозаписи, библиотека, мастерские и образовательные классы, IT-инкубатор, коммерческие пространства, студии, шоурумы для локальных товаропроизводителей и сферы услуг), содействие в создании учреждения профессионального образования в области креативных индустрий.
В настоящее время ведется работа по поиску инвестора.

Пыть-Ях: 
На территории г. Пыть-Яха предусмотрен грант главы города Пыть-Яха в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной и креативной сфере.


	31.
	День органов местного самоуправления - 
Нефтеюганский район
	Апрель   
2023
	Проект реализован в 2023 году 

	32.
	Выделение общих территорий под ИЖС для льготных категорий
населения на территориях муниципальных районов, при наличии
возможностей муниципалитетов 
	Проект исключен решением Координационного совета (протокол № 2 от 08.05.2024)

	33.
	Включение в
схему террито - риального планирования
ХМАО-Югры границ крупной
городской
агломерации
Сургут-
Нефтеюганск
-Нефтеюганск
	-
	В целях устойчивого развития территорий
	Отсутствуют
	2023 - 2024
	Нефтеюганск:
Вопрос относится к полномочиям субъекта Российской Федерации


	X
	В сфере жилищно-коммунального хозяйства

	34.
	Передача ГРО Пыть - Яха в АО «Нефтеюганск Газ». Объединение газораспределительных сетей в единый комплекс: город Пыть-Ях, город
Нефтеюганск, при наличии возможностей муниципалитетов 
	Проект исключен решением Координационного совета (протокол № 2 от 08.05.2024) 

	35.
	Выделение земельного участка для формирования межмуниципального кладбища на территории города Пыть-Яха и Нефтеюганского района 
	Проект исключен решением Координационного совета (протокол № 2 от 08.05.2024) 

	36.
	Создание межмуниципального крематория - Нефтеюганск
	Существует потребность у населения в услугах крематория
	Удовлетворе-
ние
потребности
населения в
услугах
крематория
	Отсутствие крематория
	2023 - 2024
	- 




