Пояснительная записка

«О предварительных итогах социально-экономического развития

муниципального образования городской округ Сургут

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

за январь – июнь 2025 года»

(по состоянию на 25.07.2025)

Раздел I. Общая характеристика социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 1 полугодие 2025 года

Социально-экономическое положение муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также – город, город Сургут, Сургут, городской округ, муниципальное образование) характеризуется основными показателями, включенными 
в таблицу 1 (в таблице в отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных).

Приоритетами социально-экономического развития города являлись:

- достижение целей, определенных указами Президента Российской Федерации, стратегией социально-экономического развития города на период 
до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года;

- повышение уровня привлекательности города для молодежи с целью предотвращения миграционного оттока и вовлеченности граждан, в том числе молодого поколения, в решение вопросов развития Сургута;

- реализация на территории города национальных проектов, в том числе их муниципальной составляющей, мероприятий муниципальных и государственных программ автономного округа;

- улучшение инвестиционного климата;

- сохранение стабильной ситуации на рынке труда;

- повышение эффективности использования бюджетных средств;

- повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению, в том числе за счет строительства и реконструкции объектов социальной сферы;

- реализация крупных инфраструктурных проектов.

Несмотря на масштабные вызовы, обусловленные современными геополитическими условиями, процессами формирования новых производственно-логистических цепочек, импортозамещения, трансформации рынков, расширения внутреннего производства, в муниципальном образовании сохраняется стабильная ситуация, определяемая, в основном, устойчивой деятельностью системообразующих предприятий.

В городе зарегистрировано более 23 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей.

Раздел II. Население

Показатели, характеризующие демографическую ситуацию, представлены в таблице 1, на рисунках 1, 2.

В 1 полугодии 2025 года сохранялась тенденция положительного прироста численности постоянного населения города, обеспеченного как естественным, так и миграционным приростом.

Вклад миграционного компонента в прирост численности населения существенно выше естественного – в 2,4 раза (1 полугодие 2024 года – в 1,3 раза). Уровень рождаемости в 2,3 раза превысил уровень смертности (1 полугодие 
2024 года – в 2,5 раза).

Сохранение высокого уровня миграционного прироста обусловлено завершением процесса урегулирования правового положения иностранными гражданами, незаконно находящимися в стране.

На фоне высокой интенсивности миграционных потоков в последние годы, обеспечиваемых в основном населением в трудоспособном возрасте, наметилась тенденция стабилизации темпов роста и удельного веса как населения 
в трудоспособном возрасте (в условиях сопоставимости его границ) в общей численности населения, так и женщин активного репродуктивного возраста 
в общей численности женщин.

Устойчивая тенденция снижения удельного веса населения 
в трудоспособном возрасте в общей численности населения наблюдалась 
с 2004 года, удельного веса женщин активного репродуктивного возраста – 
с 2010 года. Это являлось основными факторами увеличения «демографической нагрузки» на лиц в трудоспособном возрасте.

К уровню 1 полугодия 2024 года (с учетом изменения границ трудоспособного возраста на 5 лет) по предварительным данным:

- доля численности населения старше трудоспособного возраста снизилась на 0,05%, младше трудоспособного – на 0,09%, при этом доля численности населения в трудоспособном возрасте увеличилась на 0,14%;

- коэффициент общей демографической нагрузки на 1 000 человек трудоспособного возраста снизился с 552,5 до 549,2, при этом коэффициент нагрузки детьми в 1,8 раза превысил коэффициент нагрузки пожилыми;

Коэффициент естественного прироста незначительно ниже уровня 
2024 года, что обеспечено, с одной стороны, снижением уровня общей рождаемости, с другой стороны, ростом уровня общей смертности.

По итогам 2025 года коэффициент общего прироста населения составит 
по оценке 19,6 на тысячу жителей (2024 год – 29,4), в том числе естественного прироста – 8,1 (8,2), рождаемости – 13,46 (13,48), смертности – 5,33 (5,29), миграционного прироста – 11,4 (21,2).

Несмотря на ряд неблагоприятных трендов, характеризующих демографическую сферу города и страны в целом, численность постоянного населения муниципального образования возросла по предварительным данным к уровню на 30.06.2024 на 3,3% или 14 тыс. человек и составила на 30.06.2025 – 438,2 тыс. человек.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей по итогам 
1 полугодия 2025 года, проведенный в рамках мониторинга и контроля реализации векторов «Гармоничное общество», «Общественное участие 
и самоуправление» Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, позволяет сделать вывод о промежуточном достижении значений целевых показателей I этапа 
(2024 – 2026 годы).

По показателю вектора «Гармоничное общество» достижение планового значения составило 77%. По 2 показателям вектора «Общественное участие 
и самоуправление» достижение плановых значений составило 125%, 59,2%. 
По итогам года запланировано достижение плановых значений всех показателей.

Раздел III. Денежные доходы населения

Информация о показателях, характеризующих денежные доходы населения, представлена в таблицах 1, 2, на рисунках 3 – 7.

В 1 полугодии 2025 года сохранялась тенденция 2024 года – ускорение инфляции на фоне реализации отдельных проинфляционных рисков, прежде всего, сохранение положительного разрыва выпуска (перегрева экономики) в результате высокого внутреннего спроса, требующих ужесточения денежно-кредитной политики.

Данный фактор, несмотря на сопоставимые с 2024 годом темпы роста номинальных доходов населения, обуславливает более низкие темпы прироста их покупательной способности, а также незначительное снижение по сравнению 
с уровнем 2024 года среднедушевого потребления в натуральном выражении (товарной массе).

По итогам 1 полугодия 2025 года населением города получено по оценке 
218 млрд. рублей денежных доходов, что на 15% превысило уровень соответствующего периода 2024 года и обеспечено приростом всех видов доходов.

В структуре денежных доходов населения по итогам 1 полугодия 2025 года:

- 69,2% составила оплата труда (1 полугодие 2024 года – 70,9%);

-15% – социальные выплаты (14,9%);

- 10% – доходы от предпринимательской деятельности (8,6%);

- 2,9% – доходы населения от собственности (2,9%);

- 2,9% – прочие доходы (2,7%).

В январе – июне 2025 года индекс потребительских цен к уровню соответствующего периода предыдущего года составил 109,12% (январь – июнь 
2024 года – 106,39%).

По предварительным данным 1 полугодия 2025 года, с учетом корректировки на индекс потребительских цен покупательная способность: доходов населения в целом возросла на 2,2% (реальные доходы населения составили 102,2%); заработной платы работников крупных и средних организаций – на 2,4% (реальная заработная плата – 102,4%); пенсионных выплат – на 2,6% (реальный размер пенсии по старости – 102,6%).

Темпы роста величины прожиточного минимума на 2025 год значительно уступают как темпам роста потребительских цен, так и темпам роста доходов населения, что обуславливает рост их соотношения с величиной прожиточного минимума.

По предварительным итогам 1 полугодия 2025 года среднедушевой доход обеспечил 3,9 прожиточного минимума (1 полугодие 2024 года – 3,7), заработная плата – 6,4 прожиточного минимума трудоспособного человека (1 полугодие 2024 года – 5,9), пенсия по старости – 2 прожиточного минимума пенсионера 
(1 полугодие 2024 года – 1,8).

Покупательная способность доходов населения оставалась основным фактором, определяющим темпы роста потребительского спроса домашних хозяйств на фоне изменения потребительского поведения в условиях завершения адаптации рынка к новым условиям функционирования.

Снижение потребительской активности в 2025 году на фоне низких темпов прироста покупательной способности доходов, а также высокой накопленной базы предыдущих лет определяет незначительное снижение среднедушевого потребления в натуральном выражении (товарной массе) по сравнению с уровнем 2024 года.

За 1 полугодие 2025 года потребление товаров и услуг на душу населения 
по оценке составило 280,9 тыс. рублей, в натуральном выражении (товарной массе) среднедушевое потребление к уровню соответствующего периода 
2024 года снизилось на 1,9% (98,1%).

Информация о динамике цен на основные продовольственные товары представлена в таблице 2.

По данным Федеральной службы государственной статистики наиболее существенный рост цен к уровню на 30.06.2024 наблюдался по следующим продуктам питания: икра лососевых рыб – в 1,9 раза; картофель – в 1,5 раза; лук репчатый – на 44%; лимоны – на 39%; молоко питьевое цельное пастеризованное более 3,2% жирности – на 38%; соль поваренная пищевая, сыры плавленые – 
на 31%; говядина бескостная, печень говяжья, свиная – на 30%; рыба соленая, маринованная, копченая, капуста белокочанная свежая – на 29%; сырки творожные, глазированные шоколадом – на 28%; консервы рыбные в томатном соусе, баранина (кроме бескостного мяса) – на 25%; рыба мороженная неразделанная, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, какао, сыры твердые, полутвердые и мягкие, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 – 3,2% жирности – на 25%; креветки мороженые неразделанные, пеленки для новорожденных, национальные сыры и брынза, масло оливковое, кексы, рулеты на 24%; сельдь соленая, маргарин, молоко 
для детей – на 23%; филе рыбное, сухофрукты, вермишель – на 22%, грибы свежие – на 20%.

При этом отмечено значительное снижение цен на: яйца (на 18%); орехи (на 9%); груши (на 9%); виноград (на 7%); рис шлифованный (на 7%); конфеты шоколадные натуральные и с добавками (на 6%).

Средняя цена бензина марки АИ-98 возросла к уровню на 30.06.2024 
на 17,2% (81,69 рубля за литр), бензина марки АИ-92 – на 12,8% (56,35 рубля 
за литр), бензина марки АИ-95 – на 12,1% (60,73 рубля за литр), дизельного 
топлива – на 9,5% (76,32 рубля за литр). Цена газового моторного топлива снизилась на 7,7% (24,23 рубля за литр).

По лекарственным препаратам отмечен наиболее существенный рост 
к уровню 2024 года на нафазолин (в 2 раза), корвалол (в 1,6 раза), аспирин отечественный (на 40%),  цитрамон (на 35%), супрастин (на 34%), кеторол 
(на 34%), троксерутин (на 26%), но-шпа (на 21%), нимесулид (на 21%). При этом на 20% снизилась цена на амоксициллин с клавулановой кислотой.

По сравнению с уровнем на 30.06.2024 отмечен наиболее значительный рост цен по следующим непродовольственным товарам: дезинфицирующее средство для поверхностей – на 53%; комбинезон утепленный для детей до одного года – на 47%; мыло туалетное – на 44%; брюки женские из джинсовой ткани (джинсы) – на 43%; варежки (перчатки) детские, брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы) – на 40%; мыло хозяйственное – на 39%; сапоги цельнорезиновые 
для взрослых – на 32%; моноблок – на 30%; брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани – на 29%; краска для волос, туфли детские летние (сандалеты) – на 28%; гель для душа – на 26%; бумажные носовые платки, обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых – на 25%; пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей, авторучка шариковая, шампунь – 
на 24%; бумажные столовые салфетки, куртка для детей школьного возраста 
с верхом из плащевых тканей утепленная, шины для легкового автомобиля – 
на 22%; костюм спортивный для детей школьного возраста, полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, шприцы одноразовые, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, гипсокартон – на 21%; куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная – на 20%.

Отмечено значительное снижение цен на: пасту зубную – на 27%; туалетную воду – на 25%; электроутюг – на 22%; подгузники детские бумажные – на 17%; комплект столовых приборов – на 16%; монитор компьютера – на 14%; полотенце кухонное – на 13%.

К уровню 2024 года наблюдался наиболее значительный рост цен 
по следующим видам услуг: медицинским, санаторно-оздоровительным, туристским, банковским,  дополнительного образования, учреждений культуры, нотариальным,  почтовым, ряду видов бытовых услуг (услуги парикмахерских, 
по ремонту жилищ, по химической чистке, фотоателье).

Стоимость коммунальных услуг возросла к уровню на 30.06.2024 
от 8,2 до 9,6%.

Раздел IV. Труд и занятость

Информация о показателях, характеризующих состояние рынка труда города, представлена в таблице 1, таблице 3, на рисунках 8 – 10.

В 1 полугодии 2025 года сохранялась стабильная ситуация на рынке труда на фоне завершения адаптации экономики к новым условиям функционирования, характеризующимися процессами формирования новых производственно-логистических цепочек.

На рынок труда города оказывает влияние фактор стабилизации темпов роста и удельного веса населения в трудоспособном возрасте (в условиях сопоставимости его границ) в общей численности населения на фоне высокой интенсивности миграционных потоков в последние годы, обеспечиваемых 
в основном населением в трудоспособном возрасте.

По предварительным итогам 1 полугодия 2025 года численность экономически активного населения (рабочей силы) возросла к уровню 
1 полугодия 2024 года на 7% (226,6 тыс. человек), численность занятых 
в экономике на территории муниципального образования – на 7,2% 
(216,8 тыс. человек), доля занятых в экономике от общей численности экономически активного населения – на 0,2 процентного пункта (95,7%), уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода) остался на уровне предыдущего года (0,09%).

Основной прирост к уровню соответствующего периода 2024 года обеспечен приростом численности самозанятых (на 36,7%) и занятых 
у индивидуальных предпринимателей (на 8,2%).

В структуре занятости населения наибольший удельный вес приходится на промышленное производство (18,1%), строительство (11,4%), торговлю (11,1%), транспорт (9,6%), здравоохранение и социальные услуги (8,7%), образование (8%).

Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, на 30.06.2025 составила 
211 человек (по состоянию на 30.06.2025 – 183 человека).

Численность граждан, обратившихся в государственное учреждение службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы 
в 1 полугодии 2025 года, снизилась в 2,7 раза по сравнению с уровнем соответствующего периода 2024 года (1 015 человек), численность граждан, признанных безработными, – на 0,9% (435 человек), средняя продолжительность безработицы – на 2,1 месяца (1,5 месяца).

По сведениям, поступившим в государственное учреждение службы 
занятости населения от организаций города, численность работников, находившихся под риском увольнения, на 30.06.2025 составила 145 человек (на 30.06.2024 – 
76 человек).

Структура безработицы по уровню образования, возрасту и по основаниям незанятости изменилась следующим образом.

Доля безработных граждан, не имеющих профессионального образования, возросла на 2,3% к уровню соответствующего периода 2024 года, имеющих среднее профессиональное образование – на 1,5%, при этом снизилась доля граждан, имеющих высшее образование – на 3,8%.

Структура безработных по возрастным группам также претерпела изменения. Доля возрастной группы от 16 до 24 лет снизилась на 0,1% к уровню соответствующего периода 2024 года, возрастной группы от 25 до 29 лет – 
на 1,2%, в возрасте от 30 лет и до предпенсионного возраста – на 10,6%, при этом возросла доля граждан в предпенсионном возрасте – на 11,9%.

В структуре безработных по основаниям незанятости наиболее существенное изменение отмечено по категории граждан, оставивших прежнее место работы в связи с увольнением по собственному желанию, их доля в общей численности безработных граждан возросла по сравнению с уровнем соответствующего периода 2024 года на 10,3% до 72%, при этом на 5,8% снизилась доля граждан, оставивших прежнее место работы в связи 
с ликвидацией организации, сокращением штата организации (5,7%), на 3,7% – доля граждан, ищущих работу впервые или длительно не работавших (20,9%).

По состоянию на 30.06.2025 предприятиями и учреждениями города заявлена в службу занятости населения потребность в работниках – 3 302 вакансии или 75,3% к уровню на 30.06.2024. Коэффициент напряженности на рынке труда по безработным составил 0,06 человека на 1 вакансию (на 30.03.2024 – 
0,04 на 1 вакансию).

В 1 полугодии 2025 года государственным учреждением службы занятости населения трудоустроено 449 человек (1 полугодие 2024 года – 528 человек).

Мероприятиями по содействию занятости населения в течение 1 полугодия 2025 года охвачено 3,1 тыс. человек (1 полугодие 2024 года – 4,6 тыс. человек).

Раздел V. Городское хозяйство

Информация о показателях, характеризующих муниципальный сектор, коммунальную, транспортную инфраструктуру, природопользование 
и благоустройство, информатизацию представлена в таблицах 4, 5, 14, 
на рисунках 11, 12.

1. Муниципальный сектор экономики.

В целом муниципальный сектор развивается стабильно.

На 30.06.2025 муниципальный сектор экономики города представлен:

- 4 муниципальными унитарными предприятиями, из них в отношении одного открыто конкурсное производство с 2020 года;

- 6 организациями с долей в уставных (складочных) капиталах или дивидендов по акциям принадлежащих муниципальному образованию;

- 125 учреждениями муниципальной формы собственности, в том числе 
111 учреждениями социальной сферы.

Выручка от реализации товаров, работ (услуг) муниципальных унитарных предприятий в отчетном периоде составила 5,2 млрд. рублей, что на 18% ниже уровня аналогичного периода 2024 года. Среднесписочная численность работающих снизилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 1,85 тыс. человек. Снижение показателей обусловлено ликвидацией сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Сургутский кадастровый центр Природа», сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута» и сургутского городского муниципального унитарного энергетического предприятия «Горсвет», преобразованием сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Комбинат школьного питания» в акционерное общество.

Среднесписочная численность работающих в организациях муниципальной формы собственности увеличилась на 1% к уровню аналогичного периода 2024 года и составила 13,7 тыс. человек.

2. Жилищно-коммунальный комплекс.

Общая площадь жилищного фонда (квартир) муниципального образования на 30.06.2025 года составила по предварительным данным 9,4 млн. кв. метров 
(на 30.06.2024 – 9,2 млн. кв. метров).

Управление жилищным фондом осуществляется на конкурсной основе. Количество управляющих компаний, осуществляющих управление жилыми домами на 30.06.2025 – 29 (на 30.06.2024 – 29), товариществ собственников жилья (недвижимости), осуществляющих управление домами, – 
22 (на 30.06.2024 – 24).

На значения показателей, характеризующих коммунальную сеть (таблица 4), оказывают влияние, с одной стороны, передача в муниципальную собственность 
от застройщиков инженерных объектов, с другой стороны, результаты проведения технических обследований и инвентаризации объектов, а также списание участков сетей по различным причинам.

К уровню соответствующего периода 2024 года отмечено существенное снижение протяженности канализационных сетей (93,5%), протяженность тепловых сетей снизилась на 0,6% (99,4%), линий электропередачи – на 1,8% (98,2%), протяженность водопровода возросла на 3,4% (103,4%).

Ежегодно осуществляется капитальный ремонт многоквартирных домов (далее – МКД) Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с краткосрочным планом на 2023 – 2025 годы. Источником финансирования выполнения работ являются средства собственников помещений МКД, которые аккумулируются на счете регионального оператора или специальных счетах (в зависимости от выбранного собственниками способа формирования фонда капитального ремонта) путем оплаты взносов 
на капитальный ремонт.

На 2025 год запланированы работы в отношении 147 МКД, общая стоимость работ составит 4 705,875 млн. руб. По 16 МКД планируется провести проектно-изыскательские работы.

По состоянию на 30.06.2025 проведены работы по капитальному ремонту в 17 МКД на общую сумму 207,2 млн. рублей. В 14 МКД осуществлен комплексный ремонт, из них в 2 МКД – замена лифтового оборудования 
(7 единиц), в 3 МКД – ремонт 1 – 2 конструктивов.

В 2025 году продолжается расселение граждан из ветхого, аварийного, непригодного для проживания жилищного фонда.

По состоянию на 30.06.2025 на территории города подлежат сносу:

-15 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу (общая площадь 1 561 кв. м), общее количество проживающих 104 человека;

- 1 дом, состоящий в реестре ветхого жилищного фонда, подлежащего расселению (общая площадь 0,026 тыс. кв. м,) общее количество проживающих 1 человек.

В 2025 году в рамках Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета автономного округа от 27.01.2025 № 2-ЕС/2025 муниципальному образованию доведены бюджетные ассигнования в размере 89,6 млн. рублей в целях расселения домов, признанных после 01.01.2017 
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. Бюджетом города в целях расселения аварийных домов, признанных таковыми после 01.01.2017, запланировано 8,86 млн. рублей.

В рамках программных мероприятий в 1 полугодии 2025 года осуществлены мероприятия по сносу 8 многоквартирных домов, расселено 
85 жилых помещений, общей площадью 2 226,1 кв. м, семей с общим количеством проживающих 154 человека.

3. Улично-дорожная сеть и общественный транспорт.

На значения показателей, характеризующих улично-дорожную сеть (таблица 4), оказывают влияние, с одной стороны, принятие на баланс вновь введенных объектов, безхозяйных проездов, с другой стороны, результаты проведения инвентаризации/паспортизации объектов, а также проводимая 
в городе транспортная реформа.

К уровню соответствующего периода 2024 года площадь улично-дорожной сети возросла на 1,4%, тротуаров – на 3,4%, протяженность линий уличного освещения – на 2,6%, количество автобусных остановок – на 16% (на 56 единиц), светофорных объектов и дорожных знаков – на 3,1%.

В рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году планируется выполнить ремонт 2,044 км автомобильных дорог.

В рамках проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Инфраструктура для жизни» заключены 
2 муниципальных контракта на модернизацию 6 светофорных объектов.

На объектах планируется замена дорожного контроллера, установка видеонаблюдения (при необходимости), установка детекторов транспорта, обеспечение связи с центром организации дорожного движения. Работы планируется выполнить до 01.11.2025.

В 2025 году за счет средств бюджета города запланирован ремонт следующих объектов улично-дорожной сети:

- 10 участков дорог;

- 13 внутриквартальных проездов;

- 10 участков тротуаров;

- ликвидация колейности на площади 63 тыс. кв. метров;

- ямочный ремонт струйно-инъекционным методом на площади 
5,2 тыс. кв. метров;

- ямочный ремонт литым асфальтобетоном на площади 1,7 тыс. кв. метров.

В 1 полугодии площадь ремонтных работ составила 6,9 тыс. кв. метров. Нанесено 752,85 км дорожной разметки.

По итогам года за счет бюджета города планируется установить 
60 остановочных комплексов нового образца, на 30.06.2025 установлено 
10 автопавильонов, ведутся работы по установке 50 автопавильонов (срок 
в соответствии с муниципальным контрактом – до 01.09.2025).

Также планируется установить 2 автопавильона в рамках выполнения капитального ремонта автомобильной дороги по улице Югорской и 1 – в рамках устройства остановки по Югорскому тракту в районе Поймы 5.

Всего на улицах города к октябрю 2025 года будет установлено 
143 остановочных комплекса нового образца.

По состоянию на 30.06.2025 реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок включал 35 действующих регулярных маршрутов 
(на 30.06.2024 – 38), протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути составила 681,5 км (на 30.06.2024 – 756,2 км), общий пассажиропоток составил 11,8 млн. пассажиров (1 полугодие 2024 года – 
12,4 млн. пассажиров). Снижение протяженности и количества автобусных маршрутов определяется изменением схем маршрутов в соответствии 
с обращениями жителей города.

С 1 января 2025 года стоимость проезда в городских маршрутных автобусах с применением регулируемого тарифа составляет 34 рубля. В целях повышения качества обслуживания на всех маршрутах, применяется автоматизированная система оплаты проезда, действуют проездные билеты длительного пользования.

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, обеспечивается путем заключения муниципального контракта по итогам электронных аукционов. В период с апреля по июнь 2025 года проводились конкурсные процедуры по определению подрядных организаций. По итогам проведенных аукционов количество перевозчиков увеличилось до 7 организаций.

Все автобусы предприятий оборудованы спутниковой системой навигации ГЛОНАСС/GPS, что способствует повышению эффективности работы пассажирского транспорта. В целях планирования поездок по городу можно воспользоваться интерактивным сервисом слежения за движением городского общественного транспорта «Транспортный портал города Сургута», работающим в режиме реального времени, который размещен на официальном портале Администрации города по ссылке: https://bus.admsurgut.ru/.

Все автобусы, работающие с применением регулируемого тарифа, низкопольные с накопительными площадками для возможности перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья и пассажиров с колясками.

В муниципальные контракты на выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам внесено требование к бортовому оборудованию об установке перевозчиком системы радиоинформирования 
и звукового ориентирования «Говорящий город», повышающей доступность городской и транспортной инфраструктуры для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения (в количестве не менее 5 % от числа работающих на линии автобусов в год).

В качестве мобильного приложения действует приложение «Умный транспорт». Данный сервис позволяет в режиме реального времени наблюдать 
за перемещением общественного транспорта, просматривать маршрут 
его следования и расчетное время прибытия на остановку общественного транспорта с точностью до нескольких минут.

Получить всю необходимую информацию по движению маршрутов жители могут в Едином информационном центре поддержки пассажиров.

На основании поступающих в Единый информационный центр поддержки пассажиров обращений граждан Администрацией города продолжается работа, связанная с выявлением проблемных участков, и вносятся изменения в схему маршрутной сети с учетом мнения жителей и возможностей городского бюджета.

В 2025 году на маршруты городского общественного транспорта выведены 10 новых автобусов большого класса. Также закуплены 18 автобусов большого класса, которые выйдут на линию во 2 полугодии 2025 года.

Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам осуществляются 
с применением тарифов (стоимости), устанавливаемых перевозчиком самостоятельно. Стоимость проезда составляет 35 рублей.

Наметилась тенденция по уменьшению маршрутов, их протяженности, количества автобусов по нерегулируемым тарифам в режиме маршрутного такси, что обусловлено низким пассажиропотоком, отсутствием подвижного состава.

4. Охрана окружающей среды, природопользование и благоустройство.

На значения показателей, характеризующих рекреационную инфраструктуру (таблица 4), оказывает влияние, в основном, принятие 
на обслуживание вновь созданных объектов.

Все парки и скверы располагаются непосредственно в зоне существующей жилой застройки и используются для прогулок и отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

В целях создания комфортных условий проживания, повышения эстетической привлекательности общественных территорий осуществляется круглогодичное обслуживание парков и скверов, обеспечивается уход 
за деревьями и кустарниками, текущее и санитарное содержание.

Выполнялись работы по зимнему содержанию территорий: механизированная и ручная уборка дорожно-тропиночной сети в парках 
и скверах, очистка набережных и главной площади города. Также были выполнены работы по содержанию детских игровых и спортивных площадок, содержание скамеек и урн, техническое обслуживание и ремонт линий наружного освещения.

На 30.06.2025 общая площадь 57 парков, скверов, береговых зон составила 190,34 га, по сравнению с уровнем на 30.06.2024 она увеличилась на 4 объекта общей площадью 4,9 га в связи с принятием на содержание объектов новой сети: сквера в 39 микрорайоне; благоустройства в районе СурГУ; сквера 
на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина; парка в микрорайоне 8А по улице Республики, 75.

Благоустроенная площадь зеленых насаждений вдоль улиц, магистралей, находящихся на содержании, сохраняется на уровне 2024 года и составляет 276,73 га.

В 1 полугодии 2025 года выполнялись работы по подготовке почвы 
на цветниках для выполнения работ по посадке рассады. На территориях общего пользования, для оформления 45 цветников площадью 4,6 га было использовано около 407 тыс. цветочных растений (2024 год – 44 цветника/4,5 га). Увеличение площади цветников обусловлено обустройством новой цветочной полосы 
на пересечении улиц Ленина и Университетская. Установлены 1 224 элемента вертикального озеленения: цветочные фигуры, многоярусные этажерки, подвесные кашпо, вазоны, цветочные арки, колонны цветочные, пирамиды, топиарные фигуры (2024 – 1184 элемента).

Выполняются работы по акарицидной (трехкратной) обработке территории города (448,2 га), ларвицидной (двухкратной) обработке открытых водоемов города (326,06 га), дератизационной (двухкратной) обработке 
по периметру селитебной части города Сургута (232,3 га).

В рамках заключенных муниципальных контрактов планируется проведение работ по уборке мест несанкционированного размещения отходов 
(1 076 куб. метров), уборке мест несанкционированного размещения отработанных автомобильных шин (5,03 тонн), работы по санитарной очистке территорий города (площадью 1 346 934 кв. метра).

На территории города выявлен 1 объект накопленного вреда окружающей среде – закрытый полигон ТБО города Сургута, расположенный на Восточно – Сургутском месторождение нефти. Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 11.03.2024 № 159 объект «Полигон 
для захоронения твердых бытовых отходов города Сургута» включен 
в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. 
В 2025 году планируется завершить разработку проектной документации, 
в 2026 году приступить к ликвидации накопленного вреда окружающей среде 
на объекте в рамках мероприятий регионального проекта «Генеральная уборка» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Экологическая безопасность».

В целях профилактики, предотвращения, выявления и пресечения нарушений лесного законодательства проводится ежедневное наземное патрулирование территории городских лесов.

Для организации и осуществления работ в части предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию особо охраняемых природных территорий, планируется выполнить работы 
по санитарным рубкам и рубкам по очистке леса от захламленности в лесном квартале № 46 на площади 15 га, выполнено устройство (обновление) противопожарных минерализованных полос протяженностью 8 км в четырех лесных кварталах.

В части организации и выполнения работ по очистке лесов 
от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия с мая по октябрь включительно выполняется санитарное содержание зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов на площади 59 га.

В рамках муниципальной программы «Комфортная городская среда 
в городе Сургуте» в 2025 году планируется проведение работ 
по благоустройству 17 дворовых территорий многоквартирных домов 
(2024 год – 13). Проводятся работы по благоустройству 4 общественных территорий.

По итогам 1 полугодия 2025 года поддержаны и реализуются 
2 инициативных проекта: благоустройство площадки для дрессировки и выгула собак в Экопарке «За Саймой» и установка кормушек для белок в парке 
«За Саймой» «Хвостатый буфет». Ориентировочные сроки заключения контрактов июль 2025 года.

Мероприятия в рамках практической природоохранной деятельности проводятся после схода снежного покрова. Всего проведено 21 мероприятие 
с участием 2 736 человек.

В рамках реализации природоохранных акций на территории города высажено 526 саженцев деревьев с участием 551 человек.

Организовано и проведено 18 общегородских и окружных субботников 
с привлечением трудовых коллективов и населения города с участием 
2 185 человек, объем собранного мусора составил 410 куб. метров.

Очистка береговых зон водных объектов от бытового мусора запланирована на 01.08.2025 и 19.09.2025.

Учащиеся, воспитанники и педагоги образовательных учреждений города принимали участие в ежегодных мероприятиях по экологическому просвещению и формированию экологической культуры. Организованы 9 мероприятий, 
в которых приняли участие 7 593 ребенка (основные мероприятия представлены в таблице 5).

5. Информатизация.

В 2024 году завершено исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по цифровизации муниципального образования в соответствии 
с ведомственным проектом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства «Умный город» и начато исполнение мероприятий, определенных приказом Минстроя от 28.09.2023 № 696-пр «Об организации исполнения ведомственного проекта строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Умный город» (далее – Приказ Минстроя) 
и находящихся в компетенции органов местного самоуправления:

- развитие использования интерактивных сервисов государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства;

- развитие интерактивных сервисов, позволяющих получить комплекс ритуальных услуг;

- обеспечение интерактивного сервиса по информированию населения 
о плановых и аварийных отключениях;

- обеспечение контроля, мониторинга и доступа к информации о доступе коммунальной техники;

- обеспечение системы безналичной оплаты на общественном транспорте;

- обеспечение контроля состояния дорожного полотна;

- развитие использования социальной карты, ее услуг и сервисов;

- развитие системы адаптивного управления светофорными объектами;

- внедрение системы инструментального контроля пассажиропотока;

- развитие использования беспилотных летательных аппаратов 
в различных отраслях городского хозяйства;

- обеспечение доступа к информации системы онлайн экологического мониторинга;

- повышение цифровой зрелости ресурсоснабжающих организаций 
в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, с целью соответствия стандарту цифровой зрелости ресурсоснабжающей организации, утвержденному рабочей группой по реализации ведомственного проекта Минстроя «Умный город».

Информация о реализации данных мероприятий представлена 
в таблице 14.

По итогам регионального этапа голосования, организованном в марте 
2025 года Минстроем России, Сургут стал самым умным городом в округе 
и вышел в полуфинал голосования на уровне федеральных округов.

Ежегодно Минстрой рассчитывает индекс IQ-городов, который с 2023 года рассчитывается согласно Приказа Минстроя от 28.09.2023 № 696-пр. Сбор информации для подведения итогов за 2024 год перенесен на сентябрь 2025 года.

Продолжается использование картографической системы по управлению городскими проектами для рассмотрения данных проектов в области городского хозяйства, строительства, имущественных и земельных отношений 
на проводимых рабочих группах, городских штабах. В настоящее время посредством системы комплексно рассматривается исполнение 28 городских проектов с их местоположением, характеристиками, состоянием исполнения проектов, иллюстративными фото- и видеоматериалами.

В рамках проекта «Интерактивные карты города Сургута» актуализируются и публикуются 38 картографических наборов для населения города (на 30.06.2024 – 26).

Количество материалов аэрофотосъемки, выданных жителям города 
для выполнения кадастровых работ достигло 436 (на 30.06.2024 – 403).

К концу 2025 года предполагается производство аэрофотосъемки 
с созданием 3-D моделей инвестиционных площадок, которые будут доступны жителям города в составе публичных сервисов Администрации города.

Активно эксплуатируется входящая в цифровой двойник государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 
(далее – ГИСОГД). В целом, посредством ГИСОГД оказывается 16 массовых социально-значимых услуг, из них 15 – в электронном виде. За 1 полугодие 
2025 года доля поданных посредством «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) заявлений на оказание услуг в сфере строительства и архитектуры 82%. Показатель качественного ведения документов ГИСОГД составил 96%. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 07.06.2022 № 1040 «О федеральной государственной географической информационной системе «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» выполнена интеграция информационных ресурсов цифрового двойника с национальной системой пространственных данных (далее – НСПД). Данные НСПД доступны 
для сотрудников Администрации города в составе муниципальной геоинформационной системы, для жителей города в составе картографического сервиса «Твой двор».

В 2025 году продолжилось развитие комплексной автоматизированной системы земельно-имущественных отношений (далее – КАС ЗИО), входящей 
в цифровой двойник. До конца года планируется выполнить работы 
по интеграции КАС ЗИО и автоматизированной информационной системы «Учет судебных дел» в части судебных дел и исполнительного производства.

Продолжилось совершенствование интеллектуальной транспортной системы (далее – ИТС) c целью достижения второго уровня цифровой зрелости муниципального образования с учетом того, что ИТС Сургута по результатам реализации проекта в 2019 – 2023 годах достигла первого уровня цифровой зрелости и было выделено дополнительное финансирование на 2024 – 2025 годы для ее совершенствования.

Произведена корректировка технического проекта ИТС согласно распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 27.04.2024 № АК-75-р.

Жителями города активно используются Единый транспортный портал 
и мобильное приложение «Умный транспорт», входящие в подсистему управления общественным транспортом ИТС, количество поседений 
на 30.06.2025 – 12 740 929.

В рамках выполнения работ по техническому обслуживанию 
и обеспечению функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «БГ»), обеспечено функционирование 531 камеры видеонаблюдения по линии общественного порядка в местах 
с массовым пребыванием людей и безопасности дорожного движения.

На 30.06.2025 количество объектов, оснащенных системами видеонаблюдения и фотовидеофиксации АПК «БГ», составляет:

- система видеонаблюдения по линии охраны общественного порядка:
274 видеокамеры на 37 местах с массовым пребыванием людей, 18 видеокамер 
на 18 остановочных павильонах;

- система видеонаблюдения по линии безопасности дорожного движения: 239 видеокамер на 52 участках автомобильных дорог;

- система фотовидеофиксации: 48 стационарных комплексов фотовидеофиксации на 47 участках автомобильных дорог.

В  1 полугодии 2025 года заключены муниципальные контракты 
на монтаж и наладку комплексов технических средств видеонаблюдения 
и оповещения, с подключением к АПК «БГ», в парках «За Саймой» и «Кедровый лог». Срок исполнения контрактов – 30.09.2025.

В 2024 году разработаны новый портал Администрации города и сайт Думы города Сургута. Портал Администрации города Сургута введен 
в эксплуатацию 31.03.2025, сайт Думы города Сургута – 13.05.2025.

Переход на новые сайты позволяет усовершенствовать 
их функциональные возможности согласно современным тенденциям развития Интернет-ресурсов, улучшить механизмы доведения информации до конечного потребителя, тем самым повысить качественный уровень взаимодействия между гражданами и органами местного самоуправления, муниципальными, региональными и государственными учреждениями.

Среднее значение показателя «Доля внутриведомственного 
и межведомственного юридически значимого электронного документооборота» за 1 полугодие 2025 года составляет 98%, планируется дальнейшее поддержание показателя на уровне значения не ниже 90%.

Также с 30.03.2025 изменился порядок направления обращений в форме электронного документа в государственные органы, органы местного самоуправления. Новая редакция Федерального закона № 59-ФЗ исключает возможность направления гражданином обращения в форме электронного документа без аутентификации/идентификации. С целью соответствия законодательству на портале Администрации города реализована аутентификация граждан по номеру телефона.

В 2025 году также запланирована модернизация сайтов МКУ «Дворец торжеств» и МКУ «Ритуал», в целях улучшения доступности данных сайтов 
для инвалидов по зрению.

Завершено внедрение программного обеспечения «Ангел: Административная Практика». Программное обеспечение предназначено 
для автоматизации деятельности уполномоченного органа в части выявления нарушений, подготовки и оформления всех процессуальных документов 
в рамках производства по делам об административных правонарушениях, иных документов в рамках производства, формирование статистической информации и отчетов, предусмотренных законодательством.

С января 2025 года внедрена новая система управления заявками Intraservice, все заявки в сфере информатизации отрабатываются только 
через новую систему. Система позволила повысить скорость и качество оказания сервисных услуг благодаря своим возможностям. По итогам 1 полугодия 
2025 года в системе закрыто (исполнено) 14 824 заявки.

В 2025 году произведен ввод в промышленную эксплуатацию новой веб-версии АИС «Одаренные дети». Пользователям не требуется устанавливать программу на рабочее место, они могут подключиться к системе с любого компьютера. Для удобства и ускорения работы внесен весь перечень мероприятий из нормативно-правовых актов. Преимущество новой веб-версии заключается в возможности получать данные из системы в режиме реального времени.

По итогам 1 полугодия 2025 года с помощь программного продукта 
и комплекса фото-видеофиксации правонарушений «Дозор-М» зафиксированы нарушения и взыскано штрафов на сумму 701 873 рубля в части нарушения требований к содержанию и охране озелененных территорий, 230 000 рублей 
в части нарушения требований к уборке территории, 135 550 рублей в части нарушения требований к внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений.

Выполнена модернизация программного обеспечения в части его интеграции с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра 
и картографии (получение информации о собственнике объекта недвижимости), а также в части работы с длящимися правонарушениями.

06.02.2025 внесены изменения в регламент оказания муниципальной услуги «Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям граждан» в части сроков предоставления, в связи с чем была произведена модернизация АИС «МФЦ» Администрации города Сургута, что позволило сократить срок предоставления данной услуги с 90 календарных дней до 5 рабочих дней.

Возможность вывода услуги на Единый портал государственных 
и муниципальных услуг по состоянию на 30.06.2025 находится в разработке. 
За 1 полугодие 2025 года количество изготовленных и выданных карт составило 1150 единиц.

Ведется разработка ИС «Муниципальная пенсия». Система предназначена для автоматизации процесса назначения и контроля выплаты муниципальных пенсий сотрудникам. Система будет обеспечивать обработку заявлений, подготовку документов, назначение пенсий, а также ежемесячную проверку правомерности выплат путем взаимодействия с межведомственными системами. Ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на 01.09.2025.

В 1 полугодии 2025 года сотрудники МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута» (далее – МКУ УИТС) участвовали в мероприятии «День карьеры» для студентов выпускных групп АУ «Сургутский политехнический колледж» и в форуме «Круглый стол с работодателями», проводимом в Сургутском институте экономики, управления и права.

Также заместитель директора МКУ УИТС выступил с докладом «Клиентоориентированность в IT» на VIII национальной научно-практической студенческой конференции «Проблемы и решения автоматизации XXI века».

В феврале 2025 года МКУ УИТС оказывало содействие в организации ежегодной Коллегии Департамента информационных технологий Югры, 
в работе которой принимают участие заместители глав муниципальных образований, ответственные за цифровую трансформацию, а также руководители структурных IT-подразделений в органах местного самоуправления.

В июне 2025 года сотрудники МКУ УИТС принимали участие в XVI Международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС.

В 1 полугодии 2025 года создана рабочая группа по вектору развития «Цифровизация» направления «Инновационная экономика» Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года. Деятельность рабочей группы нацелена на развитие города по направлению «Цифровизация».

В течение 1 полугодия 2025 года в МКУ УИТС поступили 
на производственную практику по IT-специальностям 64 студента различных учебных заведений города.

Раздел VI. Социальная сфера

Показатели, характеризующие развитие отраслей социальной сферы, представлены в таблицах 6, 7, рисунках 13 – 15.

1. Образование.

Сеть образовательных учреждений города включает:

- 52 организации, реализующие программы дошкольного образования мощностью 30,4 тыс. мест (39 муниципальных дошкольных учреждений, 
6 частных организаций, 2 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования, 4 муниципальных общеобразовательных учреждения, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, 1 окружное учреждение для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья);

- 41 общеобразовательная организация мощностью 39,0 тыс. мест 
(37 муниципальных общеобразовательных учреждений, 3 казенных общеобразовательных учреждения, подведомственных Департаменту образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 1 частная общеобразовательная организация);

- 4 учреждения дополнительного образования детей (подведомственных департаменту образования) мощностью 2,7 тыс. мест;

- 9 организаций среднего профессионального образования (с учетом филиалов) мощностью 7,9 тыс. мест;

- 3 организации высшего образования (включая филиал) мощностью 
10,1 тыс. мест.

Кроме того, на территории города образовательную деятельность осуществляют 2 специальные учебно-воспитательные школы – школа 
при исправительном учреждении и школа для детей с девиантным поведением.

Численность детей, посещающих организации, реализующие программы дошкольного образования, снизилась по отношению к 1 полугодию 2024 года 
на 3,4% до 28,8 тыс. человек, уровень обеспеченности местами составил 109,4% от норматива 70 мест на 100 детей дошкольного возраста, 99,0% от норматива 
70 мест на 1 тыс. жителей.

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях увеличилась на 2% до 64,1 тыс. человек по отношению к уровню соответствующего периода 2024 года, уровень обеспеченности местами составил 59,4% от норматива 150 мест на 1 тыс. жителей, в том числе в первую смену обучались 59,5%.

Одним из наиболее эффективных направлений организации профильного обучения, обеспечивающим подготовку перспективного кадрового потенциала, раннюю профессиональную ориентацию учащихся, является развитие сети корпоративных классов в формате «школа-предприятие». В 1 полугодии 
2025 года в 8 учреждениях функционировали 15 корпоративных классов (на 30.06.2024 – 7 / 12). Увеличение количества корпоративных классов связано 
с открытием на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сургутская технологическая школа» инженерного класса (технологический профиль) совместно с публичным акционерным обществом «Сургутнефтегаз» и обществом с ограниченной ответственностью «Союз машиностроителей России».

В 2024/25 учебном году в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 183 учащихся. По итогам регионального этапа олимпиады 55 сургутских школьников заняли 66 призовых мест (2023 / 
2024 учебный год – 193/58/62). В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 11 учащихся, два учащихся стали призерами.

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 10.07.2022 № Пр-1224 Образовательный Фонд «Талант и успех» (далее – Фонд) реализует проект «Школы – ассоциированные партнеры «Сириуса».

Проект реализуется на уровне основного общего и среднего общего образования (7-11 классы) в школах в сотрудничестве с Фондом, профильными образовательными организациями высшего образования, технологическими компаниями и промышленными предприятиями региона, региональными центрами выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи, созданных по модели работы Образовательного центра «Сириус». Общая координация проекта осуществляется Департаментом образования 
и науки Ханты - Мансийского автономного округа – Югры.

В рамках проекта сформирована сеть ведущих общеобразовательных организаций, работающих при методической поддержке Фонда. В городе 
к проекту подключились 3 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждения - гимназия «Лаборатория Салахова», лицей № 1, Сургутский естественно-научный лицей, в которых реализуются программы углубленного изучения математики, физики, информатики, биологии и химии.

В апреле для участия в проекте заявлены еще 2 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждения (школы № 45, № 46 
с углубленным изучением отдельных предметов). Прием обучающихся в классы проекта осуществляется образовательными учреждениями в соответствии 
с локальными нормативными актами по итогам отборочной диагностической работы или по результатам ОГЭ.

Специалистами ресурсно-методического центра Фонда проведена серия вебинаров, семинаров для педагогов по обучению работе на электронной платформе «Сириус.Школы», где размещаются методические комплекты 
для проведения занятий по профильным предметам, включающие учебные планы и рабочие программы, технологические карты уроков, методические рекомендации и презентации к каждому уроку, раздаточный материал для школьников, подготовленные специалистами ресурсно-методического центра Фонда во взаимодействии со специалистами из школ, входящих в Ассоциацию партнеров «Сириуса». Образовательный процесс сопровождается диагностическими работами, разработанными экспертами Фонда.

Дополнительное образование по общеразвивающим программам в сфере образования получали 69,2 тыс. человек в возрасте от 5 до 18 лет 
в 80 муниципальных образовательных учреждениях и 19 негосударственных (немуниципальных) организациях, индивидуальных предпринимателей 
(на 30.06.2024 – 67,7/80/17).

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются 
по 6 направлениям: техническая, естественнонаучная, художественная, социально-гуманитарная, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая.

В рамках организации деятельности технологических кружков 
и  школьных технопарков на базе 18 муниципальных образовательных учреждений функционирует 271 группа по дополнительным общеразвивающим программам технической и естественнонаучной направленностей, за счет средств субвенции из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Центры дополнительного образования детей, действующие на базе общеобразовательных учреждений, упразднены с 01.01.2025 в связи 
с исключением из постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2016 № 567-п нормативов финансирования образовательной программы дополнительного образования в структурных подразделениях общеобразовательных организаций.

Образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования осуществляют 9 организаций (с учетом филиалов), по образовательным программам высшего образования – 
3 организации (2 региональных учреждения и филиал федерального учреждения) с общей численностью студентов 18,4 тыс. человек (на 30.06.2024 – 9/3/18,6).

В рамках организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в период весенних и летних каникул организовано 
97 лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 12 424 ребенка (весенние каникулы – 40 лагерей с охватом 4 679 детей, летние каникулы – 57 лагерей 
с охватом 7 745 детей).

Организован выезд 740 детей в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Тюменской, Московской, Новосибирской областей, Республик Башкортостан и Татарстан, Краснодарского и Пермского краев, Сургутского района.

Кроме того, в летний период организован отдых и оздоровление 4 детей-инвалидов за счет средств местного бюджета. Дети направлены на санаторно-курортное лечение по путевкам по типу «Мать и дитя» в республику Крым.

В 2025 году на ремонт 37 образовательных учреждений 
(20 общеобразовательных учреждений; 15 учреждений, реализующих программу дошкольного образования, 2 учреждений дополнительного образования) предусмотрено 421,441 млн. рублей.

За 1 полугодие 2025 года переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам 3 услуги в сфере образования, получено гражданами в негосударственных (немуниципальных) организациях 7 685 услуг (на 30.06.2024 – 3 / 5 653).

Для достижения национальных целей и стратегических задач, поставленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309, 
город в сфере образования участвует в достижении показателей региональных проектов «Педагоги и наставники», «Все лучшее детям», «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

В рамках регионального проекта «Педагоги и наставники» реализуются мероприятия, направленные на достижение показателей, в рамках заключенных соглашений:

- «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях»;

- «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций»;

- «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования».

Выплаты производятся ежемесячно.

В рамках регионального проекта «Все лучшее детям» реализуются мероприятия, направленные на достижение показателей:

- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования» (плановое значение 87,77%, на 30.06.2025 достигнуто 84,64%, риски не достижения не прогнозируются);

- «Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты» (плановое значение 0,46%, на 30.06.2025 достигнуто 0,86%);

- «Мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций» (в рамках заключенных соглашений по состоянию на 30.06.2025 выполняются работы по капитальному ремонту здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 имени Сибирцева А.Н. Окончание работ планируется до 31.07.2025. На оснащение объекта в 2025 году выделено 21, 464 млн. рублей, из них заключено договоров на сумму 20,874 млн. рублей, что составляет 97,3%. Кассовое исполнение по оснащению объекта запланировано на 3 квартал 2025 года).

В рамках регионального проекта «Профессионалитет» реализуются мероприятия, направленные на достижение показателя «Доля обучающихся 6 –11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий 
в рамках Единой модели профориентации» (плановое значение 43%, на 30.06.2025 достигнуто 11,12%, риски не достижения не прогнозируются).

Анализ достижения плановых значений целевых показателей по итогам 
1 полугодия 2025 года, проведенный в рамках мониторинга и контроля реализации вектора «Образование» Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, позволяет сделать вывод о промежуточном достижении целевых показателей 
1 этапа (2024-2026 годы). Из 9 показателей вектора: 3 показателя выполнены 
на уровне выше 100%, по 3 показателям выполнение составило в пределах 
от 84,2% до 96,6%, по 2 показателям расчет возможен по итогам 2025 года, 
по 1 показателю плановый срок достижения запланирован на 2027-2031 годы 
(2 этап).

2. Культура.

Сеть организаций культуры и искусства города включает:

- 15 муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных комитету культуры Администрации города (централизованную библиотечную систему, включающую 13 общедоступных городских библиотек, 3 учреждения культурно-досугового типа, 2 музея, 
6 учреждений дополнительного образования, городской парк культуры и отдыха, кукольный театр, концертную организацию – филармонию),

- 2 ведомственных учреждения культурно-досугового типа (дворец искусств «Нефтяник», центр культуры и досуга «Камертон»),

- 1 музыкально-драматический театр, подведомственный Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

- 6 кинотеатров (5 из них расположены в торгово-развлекательных центрах города).

Обеспеченность: библиотеками снизилась к уровню соответствующего периода 2024 года на 1,0% до 29,7% от норматива (без учета нормативной потребности по детским библиотекам), на 6,0% до 182,6% – учреждениями клубного типа, на 3,0% до 91,3% – театрами, на 4,1% до 123,2% – кинозалами.

Снижение обеспеченности жителей города по ряду объектов культуры обусловлено опережающими темпами роста численности населения 
по сравнению с темпами роста инфраструктуры.

3 580 детей в возрасте от 5 до 18 лет получали дополнительное образование в детских школах искусств, из них: 3 146 человек обучались 
за счет бюджетных средств; 434 человека – на платной основе (на 30.06.2024 – 
3 551 / 3 071 / 480). Численность обучающихся за счет бюджетных средств увеличилась на 29 человек за счет открытия дополнительных мест 
в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования «Детская художественная школа № 1 имени Л.А. Горды» и «Детская школа искусств № 1», численность обучающихся в рамках платных образовательных услуг в течение учебного года корректируется.

На базе организаций культуры действует 111 клубных формирований, 
с численностью занимающихся 3 086 человек, из них детских – 
61 с численностью занимающихся 2 003 ребенка (на 30.06.2024 – 110 / 2 989 / 62 / 1 934). Произошли следующие изменения в клубных формированиях: на базе дворца искусств «Нефтяник» открыто новое клубное формирование «Студия современной хореографии «Авангард» для молодежи от 14 до 35 лет; на базе центра культуры и досуга «Камертон» объединились 2 детских клубных формирования в «Студию русской народной песни и танца «Пересмешки» 
и открылось студия современного танца «Этинцель».

В 2025 году на ремонт 7 объектов культуры (капитальный ремонт – 
3 объекта, текущий ремонт – 4), выполнение проектно-изыскательских работ 
по 2 объектам и подготовку проектно-сметной документации по 5 объектам предусмотрено 66,979 млн. рублей.

За 1 полугодие 2025 года на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам  услуги в сфере культуры не передавались 
(на 30.06.2024 – 1).

В рамках поддержки инициативных проектов на территории города 
в 2025 году реализовывались проекты:

- «Фестиваль «Креативная энергия». Проект реализуется в целях продвижения профессий креативной отрасли, популяризации специальностей сферы креативных индустрий. Организаторами проекта являются школа креативных индустрий муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №1» и муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония». В рамках 1 этапа фестиваля состоялись мастер-классы «Анимация и 3D-графика», «Интерактивные цифровые технологии VR и AR», «Фото и видеопроизводство», «Звукорежиссура». Во втором этапе Фестиваля, запланированном на май-ноябрь 2025 года, планируется провести открытый городской конкурс креативных индустрий «Арт-фьюжн». Заключительное мероприятие, в ходе которого состоятся: пленарное заседание, выставка работ финалистов и победителей конкурса, награждение победителей, работа креативной мастерской, концертная программа, запланировано на ноябрь 2025 года;

- «Арт-пространство (2 этап, ремонт, оснащение)», модернизация «Арт-резиденции». В рамках реализации проекта разработана проектная и рабочая документация на выполнение работ по ремонту помещения. Заключено 
9 контрактов на закупку материально-технического оборудования. Срок поставки – июнь, октябрь 2025 года. Заключен контракт на ремонтные работы. Планируемый срок реализации проекта – декабрь 2025 года;

- «Экспозиция «Открывая тайгу». Реализация проекта позволит расширить знания посетителей, в том числе молодого поколения, о тайге, сформировать элементарные экологические представления о тайге и представления 
о необходимости сохранения природных объектов, повысить интерес молодежи к изучению природы родного края. В рамках исполнения проекта заключен муниципальный контракт на выполнение работ, планируемый срок выполнения работ – август 2025 года.

Также, поддержаны следующие инициативные проекты со сроком реализации в 2025 году:

- «Дорога в прошлое: история СурГУ в датах» (художественная роспись)», цель проекта – познакомить жителей и гостей города с историей СурГУ путем размещения художественной росписи с соответствующей информацией (изображение с QR-кодом) на уже существующих архитектурных сооружениях рядом с университетом, а также развитие культурного ландшафта города;

- «Туристический маршрут «Следами Лиса: Городской Тур», цель проекта - создание удобного и привлекательного маршрута для туристов и жителей города, который будет включать основные достопримечательности города.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей по итогам 
1 полугодия 2025 года, проведенный в рамках мониторинга и контроля реализации вектора «Культура» Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, позволяет сделать вывод о промежуточном достижении целевых показателей 1 этапа (2024 – 2026 годы). Из 2 показателей вектора: 1 показатель выполнен на 91,7%,  
по 1 показателю расчет возможен по итогам 2025 года.

3. Молодежная политика, добровольчество (волонтерство).

На 30.06.2025 в городе проживало более 126 тыс. человек в возрасте 
от 14 до 35 лет включительно. Сеть учреждений сферы молодежной политики включает 3 муниципальных учреждения. В 1 полугодии 2025 года учреждениями проведено 950 мероприятий (23 тыс. участников).

Общая численность населения города в возрасте от 7 лет и старше, вовлеченного в добровольческую и общественную деятельность на 30.06.2025 составляет более 33 тысяч человек. Действует 139 добровольческих объединений, оформлено 3 991 электронная волонтерская книжка (на 30.06.2024 – 95/1 806). На платформе ДОБРО.РУ зарегистрировано более 19 тысяч волонтеров города (на 30.06.2024 – 13,8 тысяч). Специалисты Молодежного ресурсного центра оказывали различные виды поддержки добровольческим объединениям.

В 1 полугодии 2025 года организовано 42 мероприятия с охватом 1,6 тыс. человек, проведена 261 консультация (из них 30 индивидуальных), около 43 тыс. просмотров в сети «Интернет».

В 1 полугодие 2025 года заключено 1 108 трудовых договоров 
с подростками и молодежью для трудоустройства на временные рабочие места (на 30.06.2024 – 940).

За 1 полугодие 2025 года молодежь города подала 284 заявки на участие 
в региональных и федеральных молодежных форумах, 5 прошли конкурсный отбор и приняли участие в форуме.

Количество функционирующих клубных формирований, кружков, секций для подростков и молодежи города – 81 (2 378 занимающихся).

В рамках поддержки инициативных проектов на территории города 
в 1 полугодии 2025 года муниципальным автономным учреждением по работе 
с молодежью «Наше время» реализован проект студенческого сообщества Сургутского государственного университета «Молодежный фестиваль «Рядом». Организаторы события отдел молодежной политики Администрации города 
и муниципальное автономное учреждение «Наше время». Мероприятие проходило на центральной площади города, было представлено 7 тематических площадок: «Образование», на которой было представлено 13 вузов и колледжей автономного округа; «Благотворительность», «Добро», «Наука», «Экология», «Добровольчество», «Творчество».

Анализ достижения плановых значений целевых показателей по итогам 
1 полугодия 2025 года, проведенный в рамках мониторинга и контроля реализации вектора «Молодежная политика» Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, позволяет сделать вывод о промежуточном достижении целевых показателей 1 этапа (2024-2026 годы).

4. Физическая культура и спорт.

В городе осуществляют свою деятельность 285 организаций физкультурной направленности различной организационно-правовой формы, 
в том числе 9 муниципальных учреждений, из них 8 – спортивной подготовки.

За 1 полугодие 2025 года количество объектов спорта составило 
1 079 единиц (единовременная пропускная способность 24 815 человек). Обеспеченность спортивными сооружениями постоянного населения города 
в возрасте 3 – 79 лет: 48,8% от норматива с учетом численности населения 
на 30.06.2025, 49,5% от норматива с учетом численности населения на начало года (на 30.06.2024 –45,4% / 45,8%).

Из 1 079 объектов спорта в муниципальной собственности находится 
604 объекта (56%), в собственности субъекта Российской Федерации – 
41 (3,8%), в федеральной собственности – 12 (1,1%), в частной собственности – 422 (39,1%).

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом на 30.06.2025:

- 45,5% в численности постоянного населения города в возрасте 3 – 79 лет на 30.06.2025 (на 30.06.2024 – 43,1%);

- 46,8% в численности постоянного населения города в возрасте 3 – 79 лет на начало 2025 года с учетом численности лиц, состоящих на учете 
в медицинских организациях и имеющих противопоказания для занятий физической культурой и спортом (на 30.06.2024 – 43,8%).

Услуги по дополнительному образованию в 8 муниципальных спортивных школах получают 7,9 тыс. человек в возрасте от 5 до 18 лет.

В 1 полугодии 2025 года спортсмены города приняли участие 
в 411 выездных соревнованиях (мероприятиях) различного уровня, в том числе: 18 – международного уровня, в 286 – всероссийского, межрегионального уровня, 
в 107 – окружного, областного уровня (на 30.06.2024 – 457/ 12 / 273 / 172).

В 1 полугодии 2025 года проведено 70 официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий муниципального уровня в соответствии 
с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города.

В сборные команды России зачислено 138 спортсменов по 24 видам спорта, из них 58 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья 
по 4 видам (на 30.06.2024 – 151/49/35).

В состав сборных команд округа входят 1 948 спортсменов по 55 видам спорта, из них 101 спортсмен с ограниченными возможностями здоровья 
по 4 видам (на 30.06.2024 –2 296/52/104).

Звание «Мастер спорта международного класса» получили 2 спортсмена, «Мастер спорта» – 19 спортсменов (на 30.06.2025 – 0/10).

Спортсменами города в составах сборных команд города и округа 
на соревнованиях муниципального, регионального, всероссийского 
и международного уровня завоевано 2 722 медали (на 30.06.2024 – 3 931).

В 2025 году на ремонт 6 учреждений сферы физической культуры и спорта предусмотрено 41,1 млн. рублей.

За 1 полугодие 2025 года на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам  услуги в сфере физической культуры 
и спорта не передавались (на 30.06.2024 – 0).

В рамках поддержки инициативных проектов на территории города 
в 1 полугодие 2025 года реализовывались проекты:

- «Модернизация футбольной площадки на территории спортивного комплекса «Ледовый дворец спорта» (2 этап), для создания комфортных условий для пребывания спортсменов и болельщиков. В рамках заключенного договора подрядчик приступил к монтажу освещения спортивной площадки, приобретению и монтажу трибун для зрителей на 200 мест, приобретению 
и установке модульного административно-бытового комплекса (раздевалки, тренерская, инвентарная). Планируемый срок выполнения работ – сентябрь 
2025 года.

- «Строительство спортивной площадки на территории микрорайона 39 
(2 этап, строительно-монтажные работы)». В рамках реализации проекта заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта. Планируемый срок выполнения работ – август 2025 года;

- «Строительство скейт-парка в микрорайоне 39 (2 этап, СМР)». В рамках реализации проекта заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта. Планируемый срок выполнения работ – август 2025 года;

- «Благоустройство спортивной площадки по проспекту Ленина, 29». 
В рамках реализации проекта ведется разработка проектно-сметной документации. Планируемый срок реализации проекта – октябрь 2025 года.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей по итогам 
1 полугодия 2025 года, проведенный в рамках мониторинга и контроля реализации вектора «Физическая культура и спорт» Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, позволяет сделать вывод о промежуточном достижении целевых показателей 1 этапа (2024-2026 годы). Из 4 показателей вектора: 
по 3 показателям выполнение составило в пределах от 74,8% до 99,7 %, 
по 1 показателю расчет возможен по итогам 2025 года.

5. Здравоохранение и социальное обслуживание.

В достижении целей, поставленных в сфере здравоохранения, принимают участие 10 стационарных организаций мощностью 3 639 коек (9 государственных и частное), 5 амбулаторно-поликлинических государственных учреждений мощностью 4 982 посещения в смену, 2 государственных стоматологических клиники. К реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре привлекаются частные медицинские организации – 
в 2025 году 19 организаций.

На территории города осуществляют деятельность городская клиническая станция скорой медицинской помощи, станция переливания крови, филиал центра общественного здоровья и медицинской профилактики, филиал клинического врачебно-физкультурного диспансера, филиал центра профилактики и борьбы со СПИД, центр лекарственного мониторинга, а также ряд ведомственных и частных медицинских организаций. Специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь населению автономного округа оказывают 5 крупных государственных медицинских центров, расположенных на территории города.

Количество частных медицинских клиник различной направленности, оказывающих услуги населению города, более 200.

Начал функционировать введенный в 2024 году объект «Станция скорой медицинской помощи» по адресу улица Иосифа Каролинского,7.

В высокой степени готовности находятся объекты:

- «Станция переливания крови». Станция ежедневно сможет принимать 
до 120 доноров, одновременно до 60 доноров, а мощность оборудования позволит забирать до 20 тыс. литров крови и ее компонентов ежегодно;

- парковочное пространство в 37 микрорайоне у бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4» на 219 машино-мест.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей по итогам 
1 полугодия 2025 года, проведенный в рамках мониторинга и контроля реализации вектора «Общественное здоровье» Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, позволяет сделать вывод о промежуточном достижении целевого показателя 1 этапа (2024-2026 годы), показатель выполнен на 69,1%.

На территории города социальное обслуживание населения осуществляют 
6 учреждений регионального подчинения. Кроме того, в 1 полугодии 2025 года услуги в сфере социального обслуживания оказывали 28 негосударственных поставщиков (на 30.06.2024 – 28).

Количество многодетных семей на конец отчетного периода составило 
13 379 (на 30.06.2024 – 11 313).

Численность несовершеннолетних, выявленных и учтенных в связи 
с утратой родительского попечения, по итогам 1 полугодия 2025 года – 37 детей, 
из них круглых сирот 10, социальных сирот – 27 (на 30.06.2024 – 37 / 12 / 25).

По состоянию на 30.06.2025 на учете состоит 1 343 ребенка, из них воспитываются в семьях: усыновителей – 456 детей; опекунов, попечителей – 470 ребенка; приемных – 417 детей (на 31.03.2024 – 1 382 / 492 / 476 / 414).

За последние годы доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не превышает 1,5% от общего количества детского населения.

Раздел VII. Промышленное производство

Показатели, характеризующие промышленное производство представлены в таблицах 1, 8, на рисунках 16, 17.

Основным фактором, способствующим увеличению объема промышленного производства, является внутренний спрос, учитывающий динамику реализации программ импортозамещения. Геополитическая напряженность, усиление контроля за соблюдением санкционных ограничений, конъюнктура на сырьевых рынках, денежная-кредитная политика, сохранят свою актуальность. Эти вызовы требуют дальнейшей адаптации.

На всех уровнях власти сохраняется поддержка производственного сектора путем реализации комплексных мер стимулирования и финансирования, включая предоставление кредитов на развитие инфраструктуры. Данные меры направлены на создание благоприятных условий для устойчивого роста
и модернизации промышленного комплекса, что, в свою очередь, способствует повышению конкурентоспособности национальной экономики и улучшению качества жизни населения.

В рамках кластерной инвестиционной платформы промышленные предприятия, реализующие инвестиционные проекты, направленные
на производство приоритетной продукции, могут претендовать на получение кредита по льготной процентной ставке в течение льготного периода кредитования.

В условиях растущего спроса на отечественную промышленную продукцию продолжается совершенствование сервиса «Биржа импортозамещения». В регионе также функционирует специализированный сервис «Импортозамещение в промышленности Югры», который предоставляет актуальную информацию о производителях и поставщиках промышленной продукции.

12 апреля 2025 года Правительство Российской Федерации утвердило Энергетическую стратегию Российской Федерации на период до 2050 года, разработанную Министерством энергетики Российской Федерации.

Промышленное производство является ведущим фактором экономической стабильности, и занимает более 81% в совокупном объеме валового продукта города по крупным и средним предприятиям.

По предварительным данным за 1 полугодие  2025 года объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг в сопоставимых ценах по крупным
и средним промышленным предприятиям увеличился на 0,3% к уровню аналогичного периода 2024 года и составил 475,4 млрд. рублей.

В разрезе видов экономической деятельности объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг составил (темп роста в сопоставимых ценах к уровню 1 полугодия 2024 года / удельный вес в общем объеме промышленного производства):

- «Добыча полезных ископаемых» – 13,6 млрд. рублей (178,3% / 2,9%);

- «Обрабатывающие производства» – 406,4 млрд. рублей (99,6% / 85,4%);

- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 51,7 млрд. рублей (95,9% / 10,9%);

- «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 3,7 млрд. рублей (102,4% / 0,8%).

Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых составляет основную долю по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых».

В 1 полугодии 2025 года из структуры обрабатывающих производств исключен вид экономической деятельности «производство медицинских инструментов и оборудования», дополнен вид экономической деятельности «Производство химических веществ и химических продуктов».

В структуре отгруженного продукта обрабатывающих производств около 96% составляет производство нефтепродуктов, производимых за пределами муниципального образования из давальческого сырья, добытого на территории автономного округа.

В условиях структурных преобразований в нефтеперерабатывающей отрасли ожидается отрицательная тенденция в сфере производства нефтепродуктов (на 2,9%).

Наблюдается снижение объемов хлеба и хлебобулочных изделий, рыбной, колбасной продукции, обусловленное развитием федеральных торговых сетей
и малого бизнеса. Отмечается падение спроса на мясные полуфабрикаты, строительную продукцию, услуги по ремонту машин и оборудования. Сохраняется высокий уровень спроса на кондитерские изделия, текстильную, полиграфическую, металлургическую и металлическую продукцию, электрооборудование.

В энергетической сфере отмечается сокращение выработки электроэнергии, обусловленное диспетчерским графиком, рассчитанным 
по заявленной потребности и с учетом продолжительности ремонтов основного производственного оборудования. Отпуск теплоэнергии определялся температурой наружного воздуха, его объемы сократились.

Повышенный уровень объемов по виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» обусловлен спросом на оказание услуг 
по сбору, обработке и утилизации отходов, обработке вторичного сырья, 
а также сохранением высоких объемов от деятельности организации сферы услуг по водоснабжению.

Раздел VIII. Малое предпринимательство

Показатели, характеризующие сферу малого бизнеса, представлены 
в таблице 1, на рисунках 18, 19.

В секторе малого предпринимательства в последние годы наблюдается ряд вызовов, требующих пересмотра логистических, финансовых 
и производственных процессов, а также переформатирования бизнес-моделей.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» город является участником регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» посредством реализации одноименного муниципального проекта
в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте» (далее – муниципальная программа).

В целях стабилизации ситуации принят комплекс мер 
по поддержке бизнеса в целом и отдельных его направлений в рамках муниципальной программы, в том числе мероприятий национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в сфере малого и среднего предпринимательства, развития агропромышленного комплекса (далее – АПК).

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) осуществляется на федеральном, региональном и местном уровнях власти, а именно:

- применяется «пакетный подход», предусматривающий подачу единого пакета документов от заявителя по всем подходящим направлениям поддержки
и установление предельного размера субсидии на одного участника отбора;

- предоставляется максимальная сумма субсидии, доступная к получению субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе 
до 900 тыс. рублей для социальных предпринимателей и до 700 тыс. рублей для предпринимателей, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности (производственной сфере, сфере туризма и информационных технологий);

- в рамках регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» посредством реализации одноименного муниципального проекта в рамках муниципальной программы:

компенсируются затраты на приобретение оборудования, лицензионных программных продуктов, на аренду и оплату коммунальных услуг нежилых помещений, на обязательную сертификацию произведенной продукции и (или) декларирование ее соответствия;

предоставляется поддержка в виде финансового обеспечения затрат предпринимателям в производственной сфере (размер данной поддержки 
до 1 млн. рублей);

компенсируются затраты инновационным компаниям, осуществляющим практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности на территории города (до 1 млн рублей);

- 29 арендаторам предоставляется имущественная поддержка в части снижения арендной платы в размере от 10% до 90%, в том числе 3 социальным предпринимателям имущество предоставлено в пользование за 1 рубль 
на два года;

- 3 субъектам предоставляется имущественная поддержка в виде передачи во временное владение и (или) пользование муниципального имущества 
на безвозмездной основе;

- 5 самозанятым гражданам предоставляется имущественная поддержка 
в виде снижения арендной платы за пользование муниципальным имуществом;

- 22 субъектам оказана имущественная поддержка в виде передачи
в безвозмездное пользование муниципальным имуществом (частью автомобильной дороги);

- 6 субъектам креативных индустрий оказана имущественная поддержка
в виде передачи по договору аренды муниципального имущества без проведения конкурсов или аукционов;

- приостановлено требование к участникам отбора об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
а также задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом города;

- индивидуальным предпринимателям предоставляется льгота по уплате налога на имущество в виде уменьшения суммы налога на имущество физических лиц в виде доли разницы между исчисленной суммой налога
за соответствующий период и исчисленной суммой налога за 2023 год
в размерах:

- 60 % разницы за налоговый период 2024 года;

- 40 % разницы за налоговый период 2025 года;

- 20 % разницы за налоговый период 2026 года;

- предоставляется образовательная поддержка посредством проведения образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства. В 1 полугодии 2025 года проведен семинар-практикум «PROКоманды: технологии формирования и развития эффективных команд»,
в котором приняли участие 35 предпринимателей;

- на постоянной основе проводятся информационные мероприятия 
в формате онлайн-режима c привлечением структурных подразделений Администрации города, организаций инфраструктуры поддержки, контролирующих органов. За 1 полугодие 2025 года проведены консультации
1 692 предпринимателям.

Таким образом, в 2025 году финансовая поддержка в виде возмещения затрат по 4 направлениям предусмотрена для субъектов МСП, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности (социальные предприятия, производственные компании, а также гостиницы, туроператоры, разработчики компьютерного программного обеспечения, предприниматели, осуществляющие научные исследования и разработки). Финансовая поддержка в виде возмещение затрат также предусмотрена для инновационных компаний 
и  предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной сфере.

С 01.01.2025 реализация муниципальной программы ориентирована
не только на поддержку МСП, но и на развитие АПК.

В 2025 году на реализацию муниципальной программы в общем объеме выделено 74,26 млн. рублей, в том числе за счет средств регионального бюджета 41,98 млн. рублей (МСП – 22,08 млн. рублей, АПК – 19,9 млн. рублей), за счет средств бюджета города 32,28 млн. рублей (МСП – 32,28 млн. рублей).

Финансовая поддержка субъектов МСП осуществляется в рамках реализации муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», финансовая поддержка на развитие АПК предоставляется в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие агропромышленного комплекса» муниципальной программы.

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на оказание финансовой поддержки, в 2025 году составляет 65,06 млн. рублей, в том числе
за счет средств регионального бюджета 41,97 млн. рублей (МСП –
22,08 млн. рублей, АПК – 19,89 млн. рублей), за счет средств бюджета города 23,09 млн. рублей (МСП – 23,09 млн. рублей).

В 1 полугодии 2025 года внесены изменения в процедуру предоставления субсидий субъектам МСП, также разрабатываются новые меры поддержки
по предоставлению субсидий на финансовое обеспечение затрат субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства и в сфере креативных индустрий.

Во 2 квартале 2025 года осуществлялся прием заявок на получение субсидий для субъектов МСП, осуществляющих социально значимыми (приоритетными) видами деятельности, включая социальное предпринимательство. По итогам приемной кампании поступило 150 заявок
на предоставление субсидий, из них от социальных предпринимателей – 64. Поддержка для предпринимателей в производственной сфере и возмещение затрат инновационным компаниям будут предоставляться во II полугодии 
2025 года.

За 1 полугодие 2025 года в целях развития АПК одному субъекту МСП оказана финансовая поддержка в размере 4,08 млн. рублей (2 субсидии).

Также всесторонняя поддержка бизнеса и работа по созданию условий 
для его развития осуществляется и со стороны организаций, образующих инфраструктуру поддержки: Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес», Фонд поддержки инвестиционных проектов креативных индустрий и микрофинансирования, автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий», Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Союз «Сургутская торгово-промышленная палата».

Все виды поддержки, предоставляемые субъектам бизнеса, позволяют создавать и успешно вести предпринимательскую деятельность на начальном этапе, развивать новые направления и масштабировать бизнес, снизить долговую нагрузку, приобрести качественное оборудование, получить квалифицированные консалтинговые услуги, пополнить оборотные средства 
и направить денежные средства на развитие новых проектов, повысить качество предоставляемых населению товаров и услуг, увеличить оборот,
и, соответственно, объем налоговых поступлений в бюджет города
от деятельности малого и среднего бизнеса.

Основными видами деятельности в структуре занятости предпринимателей города являются торговля (13,9%), оказание транспортных услуг и услуг связи (13,2%), строительство (10,9%), оказание социальных услуг (10,8%), промышленное производство (8,3%), услуги гостиниц и общественное питание (4,5%).

По итогам 1 полугодия 2025 года:

- осуществляли деятельность 19,5 тысяч субъектов малого бизнеса
(1 полугодие 2024 года – 18,9 тыс. единиц);

- статус «социальное предприятие» присвоен 103 субъектам МСП 
(1 полугодие 2024 года – 110);

- количество зарегистрированных плательщиков налога
на профессиональный доход составило 47 112 человек (1 полугодие 2024 года –
34 529 человек);

- оборот малого бизнеса составил 131,4 млрд. рублей, что выше уровня 
1 полугодия 2024 года в сопоставимых ценах на 0,6%;

- численность занятых в малом бизнесе возросла к уровню 1 полугодия 2024 года, в основном за счет самозанятых, на 16,2% до 96,6 тыс. человек, их доля в общей численности занятых в экономике достигла более 44,6%
(1 полугодие 2024 года – 41,1%).

Город является лидером в автономном округе в общем объеме
как по поступлениям налогов от субъектов МСП (28,8%), так и по численности занятых в малом и среднем бизнесе – около 35%.

Бизнес активно оказывает поддержку и участвует в реализации социальных проектов города:

- публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» – ремонтные работы автомобильных дорог;

- общество с ограниченной ответственностью «Центр питания» акционерного общества «Россети Тюмень» – услуги общественного питания;

- общество с ограниченной ответственностью строительная компания «ЮВиС» – обновление проезда по улице Дзержинского к школе № 12 и детскому саду;

- акционерное общество «Автодорстрой» – обустройство заезда с улицы Профсоюзов к торговому центру «Зайди-купи»;

- группа компаний «Сибпромстрой» и общество с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Сургут» – открытие монумента подвигу врачей во имя жизни и здоровья человечества;

- представители делового сообщества – к 80-летию Великой Победы открытие нового памятника Солдату-освободителю на территории Мемориала Славы;

- различные организации выступали спонсорами и партнерами спортивных мероприятий (Лыжня – 2025);

- филиал «Сургутская ГРЭС-2» публичного акционерного общества «Юнипро» – для историко-культурного центра «Старый Сургут» приобретено интерактивное оборудование на новогодние праздники и масленицу, поддержан IV Всероссийский конкурс вокального искусства «Ликование весны»;

- предприниматели регулярно формирует крупные партии адресной помощи бойцам в зону специальной военной операции, гуманитарной помощи мирному населению Донбасса.

Город активно создает условия развития туризма:

- на официальном портале Администрации города и Инвестиционном портале города публикуется актуальная информация о туристском потенциале муниципального образования, мерах финансовой поддержки в сфере туризма и актуальных новостях;

- ведется реестр туристических ресурсов и организаций туристской индустрии;

- осуществляется взаимодействие с субъектами туристской инфраструктуры, Департаментом промышленности Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в рамках проведения совместных мероприятий
и содействия получению предпринимателями туристского сектора города региональных форм поддержки;

- продолжается сотрудничество с обществом с ограниченной ответственностью «ДубльГИС-Сургут», на информационной онлайн платформе 
«2 ГИС» активна специальная вкладка «Туристические места», в которой приведены основные достопримечательности, а также туристические маршруты по городу, вкладка дополняется фотоматериалами и новыми маршрутами. 
По состоянию на 30.06.2025 в сервисе размещено 8 туристических экскурсий;

- в рамках развития промышленного туризм проводится совместная работа с туроператорами города. Промышленные предприятия готовы принимать туристов на своих производственных объектах;

- в рамках развития медицинского туризма состоялся первый стоматологический форум «Дента-Югра» – дискуссионная площадка для обмена знаниями и опытом, поиска новых клиентов и бизнес-партнеров в сфере стоматологических услуг;

- рассматриваются возможность и перспективы развития инновационного туризма, в том числе в рамках существующих туристических маршрутов;

- продолжается реализация плана мероприятий («дорожная карта») 
по развитию внутреннего въездного туризма в муниципальном образовании, утвержденный распоряжением Администрации города от 20.06.2023 № 1808, 
а также задач вектора «Предпринимательство и туризм» стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года;

- реализуется план мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей по предоставлению услуг в социальной сфере, утвержденный постановлением Администрации города
от 19.03.2021 № 410.

- в деревне Русскинская прошла презентация межмуниципального туристического автомобильного маршрута Сургута – Сургутского района
«По следам первопроходцев». В мероприятии приняли участие гости
из Когалыма, Нижневартовска, Сургутского и Нефтеюганского районов;

- в целях создания и функционирования филиала Национального центра «Россия» в городе Ханты-Мансийске состоялась стратегическая сессия
для проектирования художественного решения и дизайн-проекта экспозиции выставки города на площадке филиала;

- проведен пресс-тур с участием 12 представителей средств массовой информации.

Раздел IX. Торговля и услуги населению

Показатели, характеризующие сферу потребительского рынка, представлены в таблицах 1, 9, на рисунках 20 – 22.

В 1 полугодии 2025 года на значения показателей, характеризующих рынок товаров и услуг города, оказывали влияние ограничения в области потребительского кредитования на фоне ужесточения денежно-кредитных условий и формирующие отложенный спрос на определенные виды товаров 
и услуг, а также более низкие темпы прироста покупательной способности доходов населения и высокая накопленная база предыдущих лет.

Сохранялся процесс переформатирования предприятий потребительского рынка на фоне завершения формирования новых производственно-логистических цепочек, изменения потребительского поведения, развития цифровых технологий, коммуникаций, средств доставки. Обеспеченность товарными запасами находится на устойчивом уровне.

Объем потребительского рынка по итогам 1 полугодия 2025 года оценивается в размере 122 млрд. рублей, что в натуральном выражении (товарной массе) превысило уровень соответствующего периода 2024 года 
на 1,2% (индекс физического объема – 101,2%).

Оборот розничной торговли составил 77,4% от общего объема потребительского рынка (1 полугодие 2024 года – 78,3%), оборот общественного питания – 3,8% (4%), объем реализации платных услуг населению – 18,8% (17,7%).

По предварительным итогам 1 полугодия 2025 года оборот розничной торговли по крупным и средним организациям в сопоставимых ценах (товарной массе) к уровню соответствующего периода 2024 года увеличился на 0,7%, объем платных услуг населению – на 4,3%, оборот общественного питания снизился на 1,2%.

Цены на товары к уровню соответствующего периода 2024 года возросли 
на 8%, на продукцию общественного питания – на 6,2%, на платные услуги населению в среднем по всем видам –  на 11,9%.

Доля крупных и средних организаций в обороте розничной торговли составила 66,4% (1 полугодие 2024 года – 66,3%), в обороте общественного питания – 86% (86,1%), в объеме реализации платных услуг населению – 76,2% (76,3%). Доля оборота сетевых торговых компаний в обороте розничной торговли – более 57%.

Рынок товаров и услуг города остается самым емким на территории округа. 
В городе сосредоточено около 35% торговой площади округа, обеспеченность жителей города торговыми площадями превышает среднеокружной уровень 
в 1,4 раза.

В городе функционируют торговые объекты всех форматов – крупные торговые центры, посетителями которых являются также и гости города, сетевые магазины «у дома», магазины «семейного» формата. На фоне корректировки потребительского поведения популярностью у покупателя пользуются онлайн-магазины.

По состоянию на 30.06.2025 на территории города функционируют 
1 353 стационарных предприятия розничной торговли общей торговой площадью 731,5 тыс. кв. метров (на 30.06.2024 – 1338 единиц / 
735 тыс. кв. метров). Из общего количества торговых объектов – 696 общей торговой площадью 150,7 тыс. кв. метров реализуют продовольственные товары (на 30.06.2024 – 675 единиц / 143,2 тыс. кв. метров).

Количество объектов нестационарной торговли, размещенных 
в соответствии со схемой, утвержденной постановлением Администрации города, на 30.06.2025 – 106 объектов (на 30.06.2024 – 126 объектов).

Снижение количества объектов нестационарной торговли обусловлено исключением мест из схемы их размещения в связи с установкой муниципальных остановочных комплексов без торговой площади, а также несоответствием объектов требованиям к размещению и внешнему виду некапитальных строений, сооружений, установленным правилами благоустройства территории города Сургута.

В городе функционирует универсальный розничный рынок «Центральный» мощностью 106 мест, в том числе 10% мест в соответствии 
с постановлением Администрации города предоставляются гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством.

Остается востребованным у жителей города ярмарочный формат торговли. За 1 полугодие 2025 года на территории города (в том числе на площадке торговых центров, Центрального рынка) проведено 80 ярмарок (852 участника), из них 27 – сельскохозяйственных (183 участник).

Администрацией города в рамках городских праздников на Центральной площади города с участием местных товаропроизводителей города, предприятий общественного питания, мастеров-ремесленников города организованы 
6 мероприятий выездной торговли (общее количество участников – 213):

02.03.2025 – в рамках народного гуляния «Масленица» (60 участников);

08.06.2025 – в рамках XXV фестиваля национальных культур «Соцветие» (34 участника);

12.06.2025 – в рамках празднования Дня России, Дня города, 60-летия 
со дня присвоения статуса города (74 участника);

15.06.2025 – в рамках городского праздника «Сабантуй» (19 участников);

28.06.2025 – в рамках празднования Единого Выпускного бала 
для учащихся 11-х классов «Алые паруса на 60-й параллели» (18 участников);

28.06.2025 – в рамках празднования Дня молодежи (8 участников).

Рынок сферы общественного питание находится в стадии роста количества объектов общественного питания. Из новшеств в сфере общественного питание: интерактивное онлайн-меню, автоматизированные системы приема заказов 
и оплаты, мобильные приложения для осуществления заказа, чат-боты, роботы-официанты. Кроме того, большая часть предприятий общественного питания работает на доставку, увеличивается скорость доставки и улучшается логистика, потребителям предоставляется возможность отслеживания процесса заказа.

По состоянию на 30.06.2025 функционировало 842 объекта общественного питания общей мощностью 47139 посадочных мест (на 30.04.2024 – 831 единица / 46 319 посадочных мест), в том числе 662 объекта общественного питания общедоступной сети общей мощностью 25 835 посадочных мест (на 30.06.2024 – 651 единица / 25 015 посадочных мест).

В структуре предприятий общественного питания 45,2% мощности приходится на закрытую сеть, 6,1% – на общедоступные столовые и закусочные, 48,7% – на рестораны, кафе, бары.

В общем объеме платных услуг, оказываемых населению, основная доля приходится на услуги обязательного характера – жилищно-коммунальные услуги, транспортные, телекоммуникационные.

По состоянию на 30.06.2025 года функционировало 1 369 объектов бытового обслуживания населения мощностью 3 988 рабочих мест 
(на 30.06.2024 – 1 367 единиц / 4 047 рабочих мест).

Предоставление бытовых услуг населению города осуществляется 
в основном представителями малого бизнеса. В городе отсутствует дефицит 
в предложении различных видов бытовых услуг. В структуре объектов бытового обслуживания наибольший удельный вес приходится на следующие виды: парикмахерские (28%), мастерские по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств (21,2%); мастерские по ремонту бытовой техники 
и аппаратуры (14,9%), мастерские по пошиву и ремонту одежды (10,5%).

По состоянию на 30.06.2025 к уровню на соответствующую дату 2024 года мощность:

- стационарных торговых объектов снизилась на 0,5%, в том числе реализующих продовольственные товары возросла на 5,1%:

- нестационарных торговых объектов снизилась на 19,3%;

- предприятий общественного питания возросла на 1,8%, в том числе общедоступной сети – на 3,3%;

- предприятий бытового обслуживания населения снизилась на 1,5%;

- гостиниц снизилась на 1,5%.

Обеспеченность жителей города в процентах от норматива по состоянию на 30.06.2025 составила:

- стационарными торговыми объектами – 119,1% (на 30.06.2024 – 117,8%), в том числе продовольственными магазинами – 136,7% (на 30.06.2024 – 132,6%);

- объектами нестационарной торговли – 45,1% (на 30.06.2024 – 53,6%);

- объектами общественного питания общедоступной сети – 147,4% 
(на 30.06.2024 – 147,4%);

- объектами бытового обслуживания населения – 101,1% (на 30.06.2024 – 106%);

- гостиницами – 166,6% (на 30.03.2024 – 174,7%).

Снижение обеспеченности жителей города объектами бытового обслуживания обусловлено, как закрытием и перепрофилированием ряда объектов, так и опережающими темпами роста численности населения 
по сравнению с темпами роста инфраструктуры.

Раздел X. Инвестиции и строительство

Показатели, характеризующие инвестиционно-строительную сферу представлены в таблицах 1, 10, 11, на рисунках 23 – 24.

В 2025 году продолжился рост инвестиционной активности, в том числе 
на фоне реализации крупных федеральных проектов, прежде всего, 
в транспортно-логистическом комплексе.

За 1 полугодие 2025 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям составил по предварительным данным 38,4 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах превысило уровень соответствующего периода 2024 года на 9,3%.

В общем объеме инвестиций 76,6% – собственные средства организаций 
(1 полугодие 2024 года – 70,5%), в объеме привлеченных средств доля бюджетных средств – 83,4% (1 полугодие 2024 года – 86,6%).

Отмечается значительное замедление темпов роста в строительной отрасли 
в условиях перестройки производственно-логистических цепочек и жесткой денежно-кредитной политики.

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», по крупным и средним организациям по предварительным данным за 1 полугодие 2025 года снизился к уровню соответствующего периода 2024 года в сопоставимых ценах на 12,2% и составил 21 млрд. рублей.

В 1 полугодии 2025 года объем введенного в эксплуатацию жилья составил 64,4 тыс. кв. метров (многоквартирные дома – 37,65 тыс. кв. метров, индивидуальное жилищное строительство – 26,7 тыс. кв. метров), что ниже уровня соответствующего периода 2024 года в 2,5 раза.

Жилищные условия в рамках государственных и муниципальной программ улучшили 149 семей (1 полугодие 2024 года – 150 семей).

Градостроительный потенциал жилищного строительства составил 759,676 тыс. кв. м.

В стадии незавершенного строительства на 30.06.2025 находилось 
63 жилых зданий общей площадью 759,7 тыс. кв. м (на 30.06.2024 – 60 / 739,5).

Для завершения строительства проблемных объектов, строящихся 
с привлечением средств граждан-участников долевого строительства, разработан комплекс мер, утвержденный правовыми актами автономного округа и города.

На 30.06.2025 на территории города 1 проблемный объект, строящийся с привлечением денежных средств граждан – участников долевого строительства (дом № 2 в ЖК «Уютный», микрорайон 44, 265 договоров / 373 человека). Завершение строительства объекта, запланированное на 30.09.2025, осуществляется силами Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 16.05.2025 заключен договор № 44/25 по завершению строительства объекта с ООО «Квартал». 26.05.2025 Жилстройнадзором Югры назначена программа проведения проверок.

Информация о вводе в эксплуатацию, строительстве, проектировании объектов представлена в таблице 10.

В стадии исполнения находятся 9 концессионных соглашений инвестиционной емкостью 10,1 млрд. рублей в отношении: 3 объектов образования в микрорайонах 39, 5А, 20А (3 концессионных соглашения, 
6,77 млрд. рублей, мощность 4 550 учащихся, из них по 2 соглашениям ведется работа по расторжению (объекты в микрорайонах 5А, 20А), 5 объектов спорта 
в микрорайонах А, 30А, Хоззона, по улице Маяковского (4 концессионных соглашения, 2,36 млрд. рублей, мощность 440 человек в час), объектов транспортной инфраструктуры (2 концессионных соглашения, 
около 1 млрд. рублей).

На территории города реализуются (планируются к реализации) крупные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Это 15 проектов общим объемом более 190 млрд. рублей (таблица 11).

Флагманами для экономического развития города станут инвестиционные проекты: по созданию инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК», строительство второго моста через реку Обь, реконструкция железнодорожного вокзала в городе Сургуте, создание «Сургутского транспортно-логистического комплекса».

В целях формирования благоприятной среды для повышения инвестиционной привлекательности, улучшения «инвестиционного имиджа»:

- актуализирована информация для инвесторов и предпринимателей 
на Инвестиционном портале города Сургута;

- актуализирован перечень свободных инвестиционных площадок 
на инвестиционной карте города и Инвестиционной карте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- размещена информация об инвестиционных проектах муниципального образования, о свободных инвестиционных объектах, о планируемых 
к строительству объектах инвестиционной инфраструктуры на инвестиционной карте и инвестиционном портале автономного округа;

- на Портале открытых данных автономного округа размещена информация об инвестиционных соглашениях и инвестиционных предложениях муниципального образования;

- формируется инвестиционный паспорт города;

- проводится работа по расширению мер поддержки инвесторов 
и оптимизации условий для реализации инвестиционных проектов;

- проведены контрольные мероприятия за исполнением условий заключенных концессионных соглашений;

- проведено заседание рабочей группы по созданию объектов инвестиционной инфраструктуры на территории города, в том числе 
с использованием механизма государственно-частного партнерства;

- проведено три заседания инвестиционного совета при Главе города Сургута.

В рамках реализации Муниципального инвестиционного стандарта:

- разработан и размещен на официальном портале Администрации города инвестиционный профиль муниципального образования для формирования у инвесторов объективного представления об инвестиционной привлекательности территории;

- утвержден регламент сопровождения инновационных проектов 
в Администрации города;

- создан Совет по развитию инновационного потенциала города Сургута;

- определен инвестиционный и инновационный уполномоченный в городе Сургуте;

- разработан Инновационный профиль города, в котором содержится информация, необходимая инвестору для принятия решения о вложении инвестиций в инновационные проекты, реализуемые на территории города;

- сформирован реестр инновационных проектов;

- размещена информация на Инвестиционном портале об инновационных и технологических площадках, на которых возможна реализация инновационного проекта;

- применяется новая форма финансовой поддержки для инновационных компаний.

Раздел XI. Финансы организаций, бюджетная система.

Показатели, характеризующие финансы организаций, бюджетную систему представлены в таблицах 1, 12, на рисунках 25, 26, 27.

Конъюнктура на сырьевых рынках, курс рубля к иностранным валютам, 
а также завершение процессов адаптация экономики к новым условиям функционирования на фоне ужесточения денежно-кредитной политики были основными факторами, определяющими финансовый результат деятельности организаций в 1 полугодии 2025 года.

По предварительным итогам 1 полугодия 2025 года:

- объем поступлений налоговых платежей в консолидированный бюджет 
Российской Федерации (за исключением налогов на товары, налогов, сборов 
и регулярных платежей за пользование природными ресурсами) составил 
64,2 млрд. рублей или 58,6% к уровню соответствующего периода 2024 года;

- сальдированный финансовый результат по крупным и средним организациям – 301,6 млрд. рублей или 71,2% к уровню соответствующего периода 2024 года;

- фонд заработной платы работников крупных и средних организаций – 106,6 млрд. рублей или 112,8% к уровню соответствующего периода 2024 года.

По итогам 1 полугодия 2025 года отрицательный итог наблюдался 
по поступлениям налога на имущество организаций, что обусловлено установлением особенностей предоставления декларации по данному налогу 
для крупнейших налогоплательщиков, предусматривающих указание налогового органа по месту нахождения объекта налогообложения (недвижимости).

В целом по налогам на имущество результат по итогам 1 полугодия 
2025 года – - 15,9 млрд. рублей (1 полугодие 2024 года – 15,5 млрд. рублей).

К уровню соответствующего периода 2024 года объем поступлений налога на доходы физических лиц возрос на 13,4%, налогов на совокупный доход – 
на 8,2%, при этом объем поступлений по налогу на прибыль организаций снизился на 20%.

Сложившаяся динамика значительно повлияла на структуру налоговых поступлений, как в разрезе видов налоговых поступлений, так и в разрезе уровней бюджетной системы.

Общий объем доходов, поступивших в бюджет города за 1 полугодие 
2025 года, составил 20,8 млрд. рублей или 102,6% к уровню соответствующего периода 2024 года, в том числе: налоговых доходов – 9,2 млрд. рублей (115,7%, 112,7% – в сопоставимых условиях с приведением норматива поступлений налога на доходы физических лиц), неналоговых доходов – 0,55 млрд. рублей (101,6%), безвозмездных поступлений – 11 млрд. рублей (93,7%).

Положительная динамика поступлений по налоговым доходам 
по сравнению с аналогичным периодом 2024 года определяется, главным образом, увеличением поступлений налога на доходы физических лиц 
(темп роста к соответствующему периоду 2024 года – 116,6%, в сопоставимых условиях – 112,4%) на фоне увеличения фонда оплаты труда работающих.

Рост поступлений неналоговых доходов обусловлен перечислением 
в бюджет города для последующего возврата в бюджет автономного округа неиспользованных остатков субсидий, предоставленных на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта, 
на строительство дорог, на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда.

При этом наблюдается снижение объема поступления доходов 
от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (91,7 % к аналогичному периоду 2024 года), 
в связи с возвратом переплаты по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, образовавшейся 
в результате произведенных перерасчетов за 2023 – 2024 годы в соответствии 
с решением суда общей юрисдикции о признании недействующей нормы постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2022 № 713-п и от 09.02.2024 № 37-п (в части определения арендной платы по более высокой кадастровой стоимости земельных участков 
и с применением уровня инфляции).

Межбюджетные трансферты из бюджета округа поступили в объеме 
11 млрд. рублей исходя из фактической потребности города на оплату выполненных работ, оказанных услуг (95,6% к аналогичному периоду 
2024 года).

Структура доходов бюджета города за 1 полугодие 2025 года: налоговые доходы – 44,4% (1 полугодие 2024 года – 39,4%), в том числе налог на доходы физических лиц – 31,8% (28%); неналоговые доходы – 2,6% (2,7%); безвозмездные поступления – 53% (58%).

Постановлением Администрации города от 12.01.2024 № 176 
«Об обеспечении исполнения бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа Югры» утвержден план мероприятий 
по мобилизации доходов, оптимизации расходов и муниципального долга бюджета городского округа город Сургут.

За 1 полугодие 2025 года полученный эффект от реализации мероприятий:

по мобилизации доходов составил 110 767,0 тыс. рублей (27,1 % 
к плановым назначениям), главным образом за счет:

- привлечения средств в бюджет города от реализации муниципального имущества – 50 181,1 тыс. рублей;

- проведения мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по налоговым и неналоговым доходам бюджета города – 
33 104,7 тыс. рублей;

- осуществления контроля за исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами – 11 487,6 797,7 тыс. рублей.

по оптимизации расходов полученный эффект от реализации мероприятия по перераспределению бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по решению Бюджетной комиссии при Главе города на сумму экономии за счет средств местного бюджета составил 74 630,2 тыс. рублей.

Значение целевого показателя (не менее 0,8) планируется достичь 
до завершения 2025 финансового года.

Бюджетный эффект от мероприятия по повышению энергетической эффективности в муниципальном секторе (1 991,4 тыс. рублей) планируется достичь до конца 2025 года, значение целевого показателя составило 
3 (заключено муниципальными учреждениями энергосервисных контрактов), при плане 3.

В рамках рассмотрения и реализации инициативных проектов по итогам 
1 полугодия 2025 года Администрацией города поддержаны 9 инициативных проектов, до конца 2025 года планируется реализовать 15 инициативных проектов общей стоимостью 89,4 млн. рублей (таблица 12).

По итогам участия города в конкурсах в сфере инициативного бюджетирования, проведенных в 1 полугодии 2025 года, достигнуты следующие результаты:

1) инициативный проект «Благоустройство спортивной площадки 
по адресу: город Сургут, проспект Ленина, дом 29» признан победителем регионального конкурса инициативных проектов. Город получит субсидию 
на реализацию данного проекта из бюджета автономного округа в размере 4 900,0 тыс. рублей.

2) муниципальная практика по реализации инициативных проектов сургутян высоко оценена экспертами федерального уровня. Так, город признан победителем XVIII Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами» в номинации 
«За лучшую организацию работы в области инициативного бюджетирования».

В 2025 году работа, проводимая Администрацией города по развитию инициативного бюджетирования, направлена на дальнейшее совершенствование действующего механизма реализации практики.

Раздел XII. Перечень основных проблемных вопросов, сдерживающих социально-экономическое развитие муниципального образования

Факторы, сдерживающие социально-экономическое развитие города:

1. Высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

2. Низкая обеспеченность населения города рядом объектов соцкультбыта 
в новых микрорайонах;

3. Потребность строительства и реконструкции объектов инфраструктуры внешнего транспорта;

4. Высокий уровень зависимости бюджетной обеспеченности 
от межбюджетных трансфертов;

5. Недостаточный уровень адаптивности к внешним вызовам.

Таблица 1

Основные показатели социально-экономического развития

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за январь – июнь 2025 года

| Наименование показателя | Единица измерения | 1 полугодие 2024 года | 1 полугодие 2025 года пред. дан. | темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Население |  |  |  |  |
| 1.1.Численность постоянного населения: |  |  |  |  |
| на начало периода | тыс. чел. | 420,3 | 432,9 | 103,0 |
| на конец периода | тыс. чел. | 424,2 | 438,2 | 103,3 |
| в среднегодовом исчислении | тыс. чел. | 422,3 | 435,5 | 103,1 |
| 1.2. Естественный прирост населения | тыс. чел. | 1,7 | 1,6 | 95,5 |
| 1.3. Миграционный прирост населения | тыс. чел. | 2,2 | 3,8 | 170,3 |
| 1.4. Удельный вес возрастных групп в общей численности постоянного населения (на конец периода) с учетом изменения границ трудоспособного возраста (на 5 лет): |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста (0 - 15 лет) | % | 22,74 | 22,65 | - |
| в трудоспособном возрасте (16 - 59 / 64 года) | % | 64,41 | 64,55 | - |
| старше трудоспособного возраста (от 60 / 65 лет) | % | 12,85 | 12,80 | - |
| 1.5. Коэффициент демографической нагрузки на 1 000 человек трудоспособного возраста (на конец периода) с учетом изменения границ трудоспособного возраста (на 5 лет): |  |  |  |  |
| детьми (0 - 15 лет) | ‰ | 353,0 | 350,9 | 99,4 |
| пожилыми (от 60 / 65 лет) | ‰ | 199,5 | 198,3 | 99,4 |
| общей нагрузки | ‰ | 552,5 | 549,2 | 99,4 |
| 1.6. Средний возраст населения (на конец периода) | лет | 35,5 | 35,3 | 99,7 |
| 1.7. Численность детей на конец периода (0 - 17 лет) | тыс. чел. | 106,6 | 110,3 | 103,5 |
| 1.8. Численность пенсионеров на конец периода, | тыс. чел. | 106,2 | 108,3 | 102,0 |
| в том числе пенсионеров по старости | тыс. чел. | 92,4 | 93,8 | 101,5 |
| 2. Денежные доходы населения |  |  |  |  |
| 2.1. Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц) | рубль | 74 801 | 83 431 | 111,5 |
| 2.2. Среднедушевые располагаемые денежные доходы населения (в месяц) | рубль | 65 301 | 72 835 | 111,5 |
| 2.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника (по крупным и средним организациям) | рубль | 132 351 | 147 827 | 111,7 |
| 2.4. Средний размер назначенных пенсий по старости (в месяц) | рубль | 32 146 | 36 007 | 112,0 |
| 2.5. Потребительские расходы на душу населения | тыс. руб. | 263,5 | 280,9 | 106,6 |
| 2.6. Социальные индикаторы |  |  |  |  |
| 2.6.1. Индекс потребительских цен к соответствующему периоду предыдущего года | % к предыдущему году | 106,4 | 109,1 | - |
| 2.6.2. Индекс потребительских цен к декабрю предыдущего года | % к декабрю предыдущего года | 103,2 | 103,1 | - |
| 2.6.3. Реальные денежные доходы населения (Индекс роста реального среднедушевого денежного дохода населения) | % к предыдущему году | 103,3 | 102,2 | - |
| 2.6.4. Реальные располагаемые денежные доходы населения | % к предыдущему году | 103,3 | 102,2 | - |
| 2.6.5. Реальная заработная плата работников организаций | % к предыдущему году | 104,2 | 102,4 | - |
| 2.6.6. Реальный размер назначенных пенсий по старости | % к предыдущему году | 101,2 | 102,6 | - |
| 2.7. Соотношение среднедушевого дохода и прожиточного минимума | коэфф. | 3,7 | 3,9 | 107,2 |
| 2.8. Соотношение прожиточного минимума для трудоспособного населения и заработной платы | коэфф. | 5,9 | 6,4 | 107,4 |
| 2.9. Соотношение прожиточного минимума для пенсионера и пенсии по старости | коэфф. | 1,8 | 2,0 | 107,7 |
| 3. Труд и занятость |  |  |  |  |
| 3.1. Численность экономически активного населения (рабочей силы) | тыс. чел. | 211,8 | 226,6 | 107,0 |
| 3.2. Численность занятых в экономике на территории города | тыс. чел. | 202,2 | 216,8 | 107,2 |
| 3.3. Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций | тыс. чел. | 119,0 | 120,2 | 101,0 |
| 3.4. Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец периода) | тыс. чел. | 0,2 | 0,2 | 115,3 |
| 3.5. Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода) | % | 0,09 | 0,09 | - |
| 3.6. Доля численности занятых в экономике в численности экономически активного населения | % | 95,5 | 95,7 | - |
| 4. Промышленное производство |  |  |  |  |
| 4.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациям | млн. руб. | 581 023,1 | 585 565,3 | 100,8 |
| индекс физического объема | % к предыдущему году | 95,9 | 100,3 | - |
| индекс цен | % к предыдущему году | 131,2 | 100,5 | - |
| 4.1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в ценах соответствующих лет по крупным и средним производителям промышленной продукции | млн. руб. | 474 701,2 | 475 395,0 | 100,1 |
| индекс физического объема | % к предыдущему году | 93,7 | 100,3 | - |
| индекс цен | % к предыдущему году | 139,7 | 99,8 | - |
| в том числе по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 6 853,0 | 13 651,1 | 199,2 |
| индекс физического объема | % к предыдущему году | 133,4 | 178,3 | - |
| индекс цен | % к предыдущему году | 103,6 | 111,7 | - |
| 4.1.1.2. Обрабатывающие производства | млн. руб. | 416 087,8 | 406 367,4 | 97,7 |
| индекс физического объема | % к предыдущему году | 91,6 | 99,6 | - |
| индекс цен | % к предыдущему году | 146,9 | 98,1 | - |
| 4.1.1.3. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. руб. | 48 469,4 | 51 716,8 | 106,7 |
| индекс физического объема | % к предыдущему году | 103,1 | 95,9 | - |
| индекс цен | % к предыдущему году | 104,1 | 111,2 | - |
| 4.1.1.4. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. руб. | 3 291,0 | 3 659,6 | 111,2 |
| индекс физического объема | % к предыдущему году | 101,0 | 102,4 | - |
| индекс цен | % к предыдущему году | 94,6 | 108,6 | - |
| 4.2. Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении по крупным и средним производителям: |  |  |  |  |
| электроэнергия | млн. квт-ч. | 23 081,9 | 21 581,5 | 93,5 |
| теплоэнергия | тыс. Гкал | 2 374,6 | 2 163,3 | 91,1 |
| конструкции и детали железобетонные | тыс. куб. м. | 98,4 | 83,9 | 85,2 |
| хлеб и хлебобулочные изделия | тонна | 3 926,5 | 3 851,9 | 98,1 |
| мясные полуфабрикаты | тонна | 589,9 | 591,1 | 100,2 |
| 5. Малое предпринимательство |  |  |  |  |
| 5.1. Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого предпринимательства | млн. руб. | 119 443,0 | 131 402,4 | 110,0 |
| индекс физического объема | % к предыдущему году | 100,5 | 100,6 | - |
| индекс цен | % к предыдущему году | 105,6 | 109,4 | - |
| 5.2. Численность занятых в малом бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | тыс. чел. | 83,2 | 96,6 | 116,2 |
| 5.3. Доля занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике | % | 41,1 | 44,6 | - |
| 6. Торговля и услуги населению |  |  |  |  |
| 6.1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациям | млн. руб. | 57 790,1 | 62 850,2 | 108,8 |
| индекс физического объема | % к предыдущему году | 125,6 | 100,7 | - |
| индекс цен | % к предыдущему году | 105,6 | 108,0 | - |
| 6.2. Оборот общественного питания в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациям | млн. руб. | 3 840,2 | 4 029,3 | 104,9 |
| индекс физического объема | % к предыдущему году | 130,2 | 98,8 | - |
| индекс цен | % к предыдущему году | 104,7 | 106,2 | - |
| 6.3. Объем платных услуг населению в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациям | млн. руб. | 15 029,6 | 17 541,3 | 116,7 |
| индекс физического объема | % к предыдущему году | 104,3 | 104,3 | - |
| индекс цен | % к предыдущему году | 108,6 | 111,9 | - |
| 7. Строительство |  |  |  |  |
| 7.1. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациям | млн. руб. | 22 547,6 | 20 969,3 | 93,0 |
| индекс физического объема | % к предыдущему году | 140,0 | 87,8 | - |
| индекс цен | % к предыдущему году | 107,8 | 105,9 | - |
| 7.2. Объем жилищного строительства | тыс. кв. м | 159,9 | 64,4 | 40,3 |
| 7.3. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. м | 21,6 | 21,4 | 99,1 |
| 8. Инвестиции |  |  |  |  |
| 8.1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациям | млн. руб. | 32 567,1 | 38 372,3 | 117,8 |
| индекс физического объема | % к предыдущему году | 159,9 | 109,3 | - |
| индекс цен | % к предыдущему году | 107,5 | 107,8 | - |
| 9. Финансы организаций |  |  |  |  |
| 9.1. Поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации (за исключением налогов на товары, налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами) | млн. руб. | 109 526,0 | 64 200,9 | 58,6 |
| 9.2. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций | млн. руб. | 423 454,8 | 301 586,5 | 71,2 |
| 9.3. Фонд заработной платы (фонд оплаты труда) работников крупных и средних организаций | млн. руб. | 94 514,4 | 106 599,8 | 112,8 |

Таблица 2

Динамика цен на основные продовольственные товары

(по данным Федеральной службы государственной статистики)

| Наименование товара | июнь 2024 года, рубль | июнь 2025 года, рубль | темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Картофель, кг | 70,44 | 107,83 | 153,1 |
| Лук репчатый, кг | 51,34 | 73,93 | 144,0 |
| Лимоны, кг | 196,66 | 273,80 | 139,2 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 27,12 | 35,43 | 130,6 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 48,45 | 62,56 | 129,1 |
| Консервы рыбные в томатном соусе, кг | 342,77 | 431,83 | 126,0 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 725,72 | 912,45 | 125,7 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 287,18 | 359,88 | 125,3 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 793,57 | 990,76 | 124,8 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 93,75 | 116,98 | 124,8 |
| Сельдь соленая, кг | 285,00 | 351,31 | 123,3 |
| Вермишель, кг | 116,01 | 141,11 | 121,6 |
| Творог, кг | 478,28 | 573,99 | 120,0 |
| Кофе натуральный растворимый, кг | 3 256,66 | 3 889,25 | 119,4 |
| Крупа манная, кг | 73,73 | 87,68 | 118,9 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 125,34 | 146,84 | 117,2 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 153,09 | 177,09 | 115,7 |
| Пшено, кг | 91,05 | 105,25 | 115,6 |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 642,87 | 738,03 | 114,8 |
| Кисломолочные продукты, кг | 107,39 | 123,00 | 114,5 |
| Горох и фасоль, кг | 89,77 | 101,56 | 113,1 |
| Яблоки, кг | 198,31 | 223,93 | 112,9 |
| Сметана, кг | 386,63 | 433,06 | 112,0 |
| Вода минеральная и питьевая, л | 61,83 | 69,18 | 111,9 |
| Масло сливочное, кг | 1 067,17 | 1 192,92 | 111,8 |
| Помидоры свежие, кг | 233,96 | 260,75 | 111,5 |
| Апельсины, кг | 130,46 | 144,84 | 111,0 |
| Масло подсолнечное, л | 136,08 | 151,04 | 111,0 |
| Печенье, кг | 315,73 | 346,18 | 109,6 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 575,47 | 629,01 | 109,3 |
| Свекла столовая, кг | 80,59 | 87,86 | 109,0 |
| Морковь, кг | 80,62 | 87,79 | 108,9 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 380,24 | 413,10 | 108,6 |
| Майонез, кг | 280,10 | 302,43 | 108,0 |
| Бананы, кг | 140,85 | 150,10 | 106,6 |
| Чай черный байховый, кг | 1 446,80 | 1 521,44 | 105,2 |
| Чеснок, кг | 404,33 | 420,19 | 103,9 |
| Огурцы свежие, кг | 147,24 | 152,89 | 103,8 |
| Мука пшеничная, кг | 65,66 | 67,36 | 102,6 |
| Карамель, кг | 477,90 | 485,21 | 101,5 |
| Сахар-песок, кг | 81,41 | 81,28 | 99,8 |
| Колбаса вареная, кг | 483,64 | 477,92 | 98,8 |
| Крупы овсяная и перловая, кг | 63,31 | 61,00 | 96,4 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 112,47 | 107,89 | 95,9 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 261,96 | 249,89 | 95,4 |
| Рис шлифованный, кг | 168,74 | 157,81 | 93,5 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 114,98 | 93,77 | 81,6 |

Таблица 3

Структура безработных по возрастным группам,

уровню образования, основаниям незанятости

(по данным Территориального центра занятости населения

по городу Сургуту и Сургутскому району казенного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»)

| Наименование показателя | на 30.06.2024 | на 30.06.2025 | + (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Структура безработных по возрастным группам (%): |  |  |  |
| 16-24 лет | 4,4 | 4,3 | -0,1 |
| 25-29 лет | 9,3 | 8,1 | -1,2 |
| от 30 лет до предпенсионного возраста | 79,8 | 69,2 | -10,6 |
| предпенсионный возраст | 6,6 | 18,5 | 11,9 |
| 2. Структура безработных по уровню образования (%): |  |  |  |
| имеют высшее образование | 56,8 | 53,1 | -3,8 |
| имеют среднее профессиональное образование | 24,6 | 26,1 | 1,5 |
| не имеют профессионального образования | 18,6 | 20,9 | 2,3 |
| 3. Структура безработных по основаниям незанятости (%): |  |  |  |
| оставили прежнее место работы в связи с увольнением по собственному желанию | 61,7 | 72,0 | 10,3 |
| оставили прежнее место работы в связи с увольнением за нарушения трудовой дисциплины и другие виновные действия | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| оставили прежнее место работы в связи с ликвидацией организации, сокращением штата организации | 11,5 | 5,7 | -5,8 |
| оставили прежнее место работы в связи с увольнением из вооруженных сил, с государственной гражданской службы | 0,5 | 0,9 | 0,4 |
| прекращение индивидуальной предпринимательской деятельности | 1,1 | 0,0 | -1,1 |
| выпускники учреждений профессионального образования | 0,5 | 0,0 | -0,5 |
| другие причины (длительно не работали, ищущие впервые и т.п.) | 24,6 | 20,9 | -3,7 |

Таблица 4

Показатели, характеризующие развитие коммунальной, транспортной инфраструктуры, природопользование и благоустройство

| Наименование показателя | Единица измерения | на 30.06.2024 | на 30.06.2025 | + (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилищно-коммунальный комплекс |  |  |  |  |
| Общая площадь жилищного фонда (квартир) | млн. кв. м | 9,2 | 9,4 | 0,2 |
| Количество товариществ собственников жилья, осуществляющих управление жилыми домами | единица | 24 | 22 | -2,0 |
| Количество управляющих компаний, осуществляющих управление жилыми домами | единица | 29 | 29 | 0,0 |
| Количество организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, в том числе: | единица | 56 | 58 | 2,0 |
| количество организаций на рынке жилищных услуг, | единица | 30 | 31 | 1,0 |
| в том числе: частной формы собственности | единица | 30 | 31 | 1,0 |
| количество организаций, оказывающих коммунальные услуги, | единица | 26 | 27 | 1,0 |
| в том числе: частной формы собственности | единица | 24 | 25 | 1,0 |
| Муниципальные инженерные сети и объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| Протяженность водопровода | км | 455,2 | 470,9 | 15,6 |
| Мощность очистных сооружений | т. куб. м в сутки | 121,4 | 121,4 | 0,0 |
| Протяженность канализационных сетей | км | 399,1 | 373,3 | -25,9 |
| Количество котельных | единица | 23 | 23 | 0,0 |
| Количество центральных тепловых пунктов | единица | 101 | 101 | 0,0 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | км | 436,3 | 433,7 | -2,6 |
| Протяженность уличной газовой сети | км | 51,7 | 51,7 | 0,0 |
| Протяженность линий электропередач | км | 149,9 | 147,3 | -2,7 |
| 2. Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |
| Площадь улично-дорожной сети | млн. кв. м | 5,27 | 5,34 | 0,07 |
| Площадь тротуаров | тыс. кв. м | 624,9 | 646,3 | 21,3 |
| Количество автобусных остановок | единица | 349 | 405 | 56,0 |
| Протяженность линий уличного освещения | км | 380,5 | 390,3 | 9,9 |
| Протяженность ливневой канализации | км | 138,1 | 139,0 | 0,9 |
| Количество светофорных объектов | единица | 192 | 198 | 6,0 |
| Количество дорожных знаков | единица | 17 740 | 18 282 | 542,0 |
| Общественный транспорт |  |  |  |  |
| Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок | единица | 38 | 35 | -3,0 |
| Протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути | км | 756,2 | 681,5 | -74,7 |
| Тариф разового билета на одну пассажиро-поездку независимо от расстояния на территории города в автобусах общего пользования (регулируемый тариф) | рубль | 32 | 34 | 2,0 |
| 3. Охрана окружающей среды, природопользование и благоустройство |  |  |  |  |
| Количество городских парков и скверов | единица | 53 | 57 | 4,0 |
| Площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования, в том числе: | га | 462,2 | 467,1 | 4,9 |
| площадь содержания объектов благоустройства (парки, скверы, набережные) | га | 185,4 | 190,3 | 4,9 |
| Площадь территории городских лесов | га | 4445,0 | 4 445,0 | 0,0 |
| Количество цветников | единица | 44 | 45 | 1,0 |
| Площадь цветников, находящихся на содержании | га | 4,5 | 4,6 | 0,1 |
| Количество высаженных цветочных растений | тыс. ед. | 407,0 | 407,0 | 0,0 |
| Количество выполненных работ по цветочному оформлению элементов вертикального озеленения | единица | 1184 | 1 224 | 40,0 |
| Количество мероприятий в рамках практической природоохранной деятельности | единица | 11 | 21 | 10,0 |
| Количество граждан, принявших участие в мероприятиях практической природоохранной деятельности | человек | 2 617 | 2 736 | 119,0 |
| Общий объем вывезенного мусора, собранного в рамках природоохранных мероприятий | куб. м | 340,0 | 410,0 | 70,0 |
| Площадь акарицидной (трехкратной) обработки территорий | га | 445,5 | 448,2 | 2,7 |
| Площадь ларвицидной (двухкратной) обработки открытых водоемов | га | 326,1 | 326,1 | 0,0 |
| Площадь дератизационной (двухкратной) обработки по периметру селитебной части | га | 232,3 | 232,3 | 0,0 |
| Общий объем вывезенного мусора с мест несанкционированного размещения отходов | куб. м | 823,0 | 1076,0 | 253,0 |
| Количество выявленных объектов накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа | единица | 1 | 1 | 0,0 |
| Количество ликвидированных объектов из общего количества выявленных объектов накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа | единица | 0 | 0 | 0,0 |
| Площадь санитарной очистки территорий | тыс. куб. м | 1346,9 | 1346,9 | 0,0 |
| Общий объем вывезенных отработанных автомобильных шин с мест несанкционированного размещения отходов | тонна | 0,6 | 5,0 | 4,4 |
| Площадь санитарных рубок и рубок по очистке леса от захламленности | га | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| Протяженность устройства (обновления) противопожарных минерализованных полос на территории городских лесов | км | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
| Количество благоустроенных общественных территорий | единица | 0 | 0 | 0,0 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | единица | 0 | 0 | 0,0 |

Таблица 5

Мероприятия по экологическому образованию, просвещению

и формированию экологической культуры за 1 полугодие 2025 года

1) Форум актива детского общественного движения «Юные экологи Сургута», в котором приняли участие 48 учащихся 1 – 11-х классов из 10 образовательных учреждений;

2) Экологическая акция «Кормушка», в которой приняли участие 285 учащихся 1 – 4-х классов из 16 образовательных учреждений;

3) Муниципальный этап окружного конкурса экологических листовок «Сохраним землю», «Сохраним воздух», «Сохраним воду», «Сохраним животных», «Сохраним растения», в котором приняли участие 161 учащийся 1 – 11-х классов из 16 образовательных учреждений;

4) Интеллектуальная игра «Знатоки Югорского края» в рамках проведения окружного марафона «Моя Югра – моя планета», в которой приняли участие 60 учащихся 5 – 8-х классов из 10 образовательных учреждений. Игра содержит шесть раундов: «Узнай животное», «Красная Книга», «Экологические ситуации», «Зеленая аптека», «Мифы и легенды о растениях и животных родного края», «Заповедные территории»;

5) Конкурс «Эмблема марафона «Моя Югра – моя планета», в котором приняли участие 10 учащихся 9 – 11-х классов из 4 образовательных учреждений;

6) Конкурс «Прояви себя» в рамках кторого представлены 6 проектов из 5 образовательных учреждений, в том числе осуществляющих деятельность в области дошкольного образования;

7) Акция «Аллея выпускников», в которой приняли участие 68 выпускников 11-х классов из 34 общеобразовательных учреждений;

8) Экологическая природоохранная акция «#СдайПакет», в которой приняли участие 6 880 учащихся из 20 образовательных учреждений;

9) Конкурс «Зеленая грядка – здоровье в порядке» для воспитанников лагерей с дневным пребыванием детей, в котором приняли участие 75 детей в составе 15 команд учащихся 1-4-х классов из 12 общеобразовательных учреждений.

Таблица 6

Показатели, характеризующие развитие отраслей социальной сферы

| Наименование показателя | Единица измерения | на 30.06.2024 | на 30.06.2025 | + (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Образование |  |  |  |  |
| 1.1. Организации, реализующие программы дошкольного образования: |  |  |  |  |
| количество | единица | 51 | 52 | 1,0 |
| мощность | место | 30 772 | 30 380 | -392 |
| численность воспитанников | человек | 29 793 | 28 788 | -1 005 |
| обеспеченность (мест на 100 человек в возрасте от 0 до 7 лет (0 - 6 лет)) | место | 79,0 | 76,6 | -2,4 |
| обеспеченность в процентах от норматива (70 мест на 100 человек в возрасте от 0 до 7 лет (0 - 6 лет)) | % | 112,9 | 109,4 | -3,5 |
| обеспеченность (мест на 1 тыс. человек) | место | 72,5 | 69,3 | -3,2 |
| обеспеченность в процентах от норматива (70 мест на 1 тыс. человек) | % | 103,6 | 99,0 | -4,6 |
| 1.2. Общеобразовательные организации (без учета специальных учебно-воспитательных школ): |  |  |  |  |
| количество | единица | 41 | 41 | 0,0 |
| мощность | место | 38 967 | 39 036 | 69 |
| численность учащихся | человек | 62 876 | 64 130 | 1 254 |
| обеспеченность (мест на 1 тыс. человек) | место | 91,9 | 89,1 | -2,8 |
| обеспеченность в процентах от норматива (150 мест на 1 тыс. человек) | % | 61,2 | 59,4 | -1,9 |
| доля учащихся, обучающихся в первую смену | % | 61,1 | 59,5 | -1,6 |
| 1.3. Численность обучающихся в муниципальных и ведомственных учреждениях дополнительного образования детей | человек | 21 008 | 21 283 | 275 |
| 1.4. Профессиональное образование |  |  |  |  |
| Образовательные организации среднего профессионального образования (с учетом филиалов): |  |  |  |  |
| количество | единица | 9 | 9 | 0,0 |
| численность студентов | тыс. чел. | 7,9 | 7,9 | 0,0 |
| Образовательные организации высшего образования (с учетом филиалов): |  |  |  |  |
| количество | единица | 3 | 3 | 0,0 |
| численность студентов | тыс. чел. | 10,1 | 10,1 | 0,0 |
| 2. Культура и молодежная политика |  |  |  |  |
| количество общедоступных библиотек | единица | 13 | 13 | 0,0 |
| обеспеченность библиотеками в процентах от норматива (1 общедоступная библиотека на 10 тыс. жителей - без учета нормативной потребности по детским библиотекам) | % | 30,6 | 29,7 | -1,0 |
| количество организаций клубного типа (с учетом обособленных подразделений) | единица | 8 | 8 | 0,0 |
| обеспеченность объектами клубного типа в процентах от норматива (1 объект на 100 тыс. человек) | % | 188,6 | 182,6 | -6,0 |
| количество кинозалов | единица | 27 | 27 | 0,0 |
| обеспеченность кинозалами в процентах от норматива (1 кинозал на 20 тыс. жителей) | % | 127,3 | 123,2 | -4,1 |
| количество театров | единица | 2 | 2 | 0,0 |
| обеспеченность театрами в процентах от норматива (1 объект на 200 тыс. человек) | % | 94,3 | 91,3 | -3,0 |
| количество концертных залов | единица | 1 | 1 | 0,0 |
| обеспеченность концертными залами в процентах от норматива (1 объект на городской округ) | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| количество музеев (без учета обособленных подразделений) | единица | 2 | 2 | 0,0 |
| обеспеченность музеями в процентах от норматива (1 краеведческий, 1 тематический музей на городской округ) | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| количество парков культуры и отдыха | единица | 1 | 1 | 0,0 |
| обеспеченность парками культуры и отдыха в процентах от норматива (1 объект на 30 тыс. человек) | % | 7,1 | 6,8 | -0,2 |
| количество учреждений по работе с детьми и молодежью | единица | 3 | 3 | 0,0 |
| количество молодежно-подростковых клубных формирований, кружков и секций муниципального бюджетного учреждения по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант» | единица | 14 | 14 | 0,0 |
| количество центров муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» | единица | 4 | 4 | 0,0 |
| количество структурных подразделений для трудоустройства молодежи муниципального автономного учреждения по работе с молодежью «Наше время» | единица | 5 | 5 | 0,0 |
| 3. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |
| Объекты физической культуры и спорта: |  |  |  |  |
| количество | единица | 992 | 1 079 | 87,0 |
| единовременная пропускная способность (ЕПС) | человек | 22 333 | 24 815 | 2 482,0 |
| единовременная пропускная способность спортивных сооружений на 1 тыс. человек в возрасте 3 - 79 лет | человек | 55,4 | 59,6 | 4,2 |
| уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (норматив - 122 ЕПС на 1 тыс. человек в возрасте 3 - 79 лет) | % | 45,4 | 48,8 | 3,4 |
| Общедоступные объекты спорта: |  |  |  |  |
| единовременная пропускная способность | человек | 6 847 | 7 237 | 390,0 |
| единовременная пропускная способность общедоступных объектов спорта на 1 тыс. человек | человек | 16,1 | 16,5 | 0,4 |
| уровень обеспеченности граждан общедоступными спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности (норматив - 64 ЕПС на 1 тыс. человек) | % | 25,2 | 25,8 | 0,6 |
| доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в численности постоянного населения города в возрасте 3 - 79 лет) | % | 43,1 | 45,5 | 2,4 |
| количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения | единица | 233,9 | 246,2 | 12,4 |
| 4. Здравоохранение и социальное обслуживание (государственная форма собственности) |  |  |  |  |
| Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях: |  |  |  |  |
| количество | единица | 9 | 9 | 0,0 |
| мощность | койка | 3 479 | 3 524 | 45,0 |
| Из общей мощности: мощность организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь населению автономного округа: |  |  |  |  |
| БУ ХМАО – Югры «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства»: количество коек, | койка | 695 | 695 | 0,0 |
| в том числе: реанимации | койка | 60 | 60 | 0,0 |
| БУ ХМАО – Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»: количество коек, | койка | 263 | 278 | 15,0 |
| в том числе: реанимации | койка | 30 | 30 | 0,0 |
| БУ ХМАО – Югры «Сургутская клиническая травматологическая больница»: количество коек, | койка | 566 | 566 | 0,0 |
| в том числе: реанимации | койка | 51 | 51 | 0,0 |
| БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная клиническая больница»: количество коек, | койка | 988 | 988 | 0,0 |
| в том числе: реанимации | койка | 27 | 27 | 0,0 |
| БУ ХМАО – Югры «Сургутский клинический кожно-венерологический диспансер»: количество коек | койка | 45 | 45 | 0,0 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях: |  |  |  |  |
| количество | единица | 5 | 5 | 0,0 |
| мощность | пос./смену | 4 982 | 4 982 | 0,0 |
| Количество организаций социального обслуживания населения, | единица | 6 | 6 | 0,0 |
| в том числе: стационарные учреждения, | единица | 1 | 1 | 0,0 |
| их мощность | место | 280 | 280 | 0,0 |

Таблица 7

Значимые события в отраслях социальной сферы

Событие

1. Образование

1.1. Участие в региональном этапе всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Педагог года Югры – 2025». В конкурсе приняли участие 100 педагогов из 22-х муниципальных образований автономного округа. По итогам конкурса педагоги города заняли 4 призовых места (1 место в конкурсах «Педагогический дебют Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Лучший преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 2 место в конкурсе «Учитель года Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 3 место в конкурсе «Сердце отдаю детям»)

1.2. Участие в окружном этапе чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди сильнейших команд общеобразовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. По итогам соревнований команда девушек муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 45 заняла 2 место

1.3. Участие в региональном этапе Международного конкурса сочинений «Без срока давности». В конкурсе приняли участие 3 учащихся общеобразовательных учреждений города (победители муниципального этапа) из муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений гимназии № 2, Сургутского естественно-научного лицея, средней школы № 12. По итогам конкурса учащаяся 9 класса школы № 12 стала призером (2 место)

1.4. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке. По итогам конкурса учащиеся общеобразовательных учреждений города заняли 2 призовых места (2 место в возрастной категории 10-11 классы, 3 место в возрастной категории 8-9 классы)

1.5. Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». В конкурсе приняли участие команды юных инспекторов движения из 20 образовательных учреждений города (88 участников). Победителем муниципального этапа стала команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 46 с углубленным изучением отдельных предметов, которая будет представлять город на окружном этапе

1.6. Состоялся XXII городской фестиваль «Театральная весна», по итогам которого спектакли театральной студии «Рампа» средней школы № 29 «Путь через тернии к звездам» и «Ночные ласточки» стали лауреатами 1 степени, спектакль «Изгнание. Сила любви» - лауреат 2 степени, спектакль «Послание из пепла» — лауреат 3 степени

1.7. Состоялся муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». По итогам испытаний отряды-победители примут участие в региональном этапе игры в мае 2025 года в г. Пыть-Яхе (в младшей возрастной категории – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И., в средней возрастной категории – МБОУ СОШ № 5, в старшей возрастной категории – МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

1.8. Участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Молодые интеллектуалы России», посвященный Дню российской науки в городе Санкт-Петербурге. Команда кадетов 7-х классов лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. «Великолепная семерка» заняла 1 место в общекомандном зачете, команда лицеистов 8−11-х классов «Потомки Героев» стали абсолютными победителями, завоевав Гран-при и «Корабль знаний»

1.9. Участие в финале Олимпиады по техническому английскому языку в очном формате на базе детского технопарка «Кванториум» города Красноярск. На финал собрались участники из разных регионов России. Им предстояло пройти тестовое задание и продемонстрировать свои навыки, составив рассказ на заданную тему о перспективах внедрения искусственного интеллекта в разные сферы жизни или о том, какими могут быть города будущего. Финалистами в возрастной категории 15 – 17 лет стали 4 учащихся муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Технополис»

1.10. Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Сургутский институт экономики, управления и права» стала победителем Национальной премии негосударственного образования в номинации «Образование для индустрии» в рамках II форума негосударственного образования

1.11. Учащиеся Сургутского колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского работали над созданием портретов ветеранов специальной военной операции, Сергея Салахова и Юрия Решетина. Идея пригласить ветеранов специальной военной операции принадлежит педагогам колледжа. По словам организаторов, встреча с военными – не только шанс создать портрет с живой модели, но и возможность лично пообщаться с ветеранами СВО и выразить признательность за их героизм

1.12. В рамках визита делегации из Республики Беларусь 12.06.2025 бюджетным учреждением высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» подписаны два соглашения, с Белорусским государственным университетом транспорта и Гомельским государственным техническим университетом имени П.О. Сухого. Основная цель подписанных соглашений – объединение интеллектуального и материально-технического потенциала вузов для совместной работы по ключевым направлениям (обмен профессорско-преподавательским составом и научными сотрудниками для учебной, методической и научной деятельности; организация стажировок и курсов повышения квалификации; реализация совместных образовательных проектов; цифровая трансформация образовательной, научной, инновационной и других сфер деятельности; проведение совместных научных исследований)

1.13. Участие в заключительном этапе Национальной технологической олимпиады. Из 1 296 участников отборочного этапа 6 учащихся прошли в финал и представили город по шести профилям олимпиады. По результатам олимпиады учащийся МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова», признан призером в двух профилях

1.14. Студентка 3 курса Института гуманитарного образования и спорта бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» приняла участие и стала победителем регионального этапа программы «Мои наставники» федерального партийного проекта «Женское движение Единой России» с проект «ZAГЛАВНОЕ»

1.15. В школьном технопарке «Кванториум» на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения гимназия «Лаборатория Салахова» проведено 3 мероприятия (конференции, интеллектуальные игры, технические турниры) (263 участника)

1.16. В детском технопарке «Кванториум» на базе муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Технополис» проведено 7 мероприятий (открытые уроки, конференции, интеллектуальные игры, технические турниры и другие) (1 260 участников)

1.17. На базе Центра цифрового образования детей «IT-куб» проведено 5 мероприятий (проектные олимпиады, хакатоны и другие) (528 участников)

1.18. 16 выпускников 11-х классов по результатам государственной итоговой аттестации набрали 100 баллов по 1 учебному предмету

1.19. Школу с отличием в 2025 году окончили 409 выпускников

1.20. Медалями Российской Федерации «За особые успехи в учении» I и II степени отмечены 215 выпускников 11-х классов

2. Культура

2.1. Библиотечная сеть

2.1.1. В Центральной городской библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина, в рамках программы «Пушкинская карта», прошла литературная вечеринка «ПоШУМ». Мероприятие было посвящено творчеству русского писателя и драматурга Антона Павловича Чехова

2.1.2. В библиотеках и локациях города прошли мероприятия очередного этапа культурно-просветительского проекта «Народное чтение»:

- по улицам города проехал «Читающий автобус», пассажиры автобуса № 26 узнали о жизни и творчестве писателя, врача, поэта-переводчика и литературоведа В.В. Вересаева.

- город принял участие в 9 общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения. Библиотечная система города вновь присоединилась к акции под девизами «Дарите книги с любовью» и «Возьми книгу в дорогу»: организованы выставки и книжные развалы, каждый желающий мог оставить свои книги и взять любые понравившиеся. Сургутский аэропорт также стал участником акции «Возьми книгу в дорогу»: сотрудники Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина привезли более 600 книг из дарственного фонда и более 70 из всех выпусков проекта «Народное чтение». Во время проведения акции большая часть книг была подарена пассажирам разного возраста, оставшиеся книги разместились на полке для буккроссинга, организованной в зале ожидания аэропорта

- в онлайн-режиме на сайте Государственной библиотеки Югры прошел муниципальный этап цифровой литературной викторины «Эхо Ленинградской блокады. Память Югры». Цель викторины – укрепить знания по истории блокадного Ленинграда и вкладу Югры в Великую Победу

- состоялась научно-практическая конференция «V Сухановские чтения. Сорок первый тысячами ружей сквозь года уставился в меня». На конференции были представлены 14 докладов специалистами из Москвы, Екатеринбурга, Тамбова, Челябинска, Симферополя, Евпатории и Белгородской области. Югру представляли город Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск и Мегион

2.1.3. Состоялись юбилейные мероприятия, посвященные 25-летию со дня создания Прихода храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». С приветственными словами к собравшимся обратились представители Администрации города, публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» и духовенства. Специально приглашенный гость – протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского женского монастыря, педагог высшей категории и член Союза писателей России, поблагодарил за возможность выступить с живым словом перед аудиторией на разных площадках города. Был представлен обзор книжной выставки «Проводники Веры, НАДЕЖДЫ и ЛЮБВИ: христианские традиции в русской литературе». Вечер продолжился творческой встречей с протоиреем Артемием Владимировым «Сила духовного слова от учителя к ученику»

2.1.4. Всего за отчетный период муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» посетило более 125 тысяч человек

2.1.5. Состоялось театрализованное открытие выставочного проекта «Книги Победы», планшеты проекта выставлялись в городских пространствах – ТРЦ «Союз» и ТРЦ «Вершина». Проведены выездные обзоры выставки в образовательных учреждениях города: МБОУ СОШ № 26, СИЭУиП. В рамках проекта состоялась творческая встреча с писателем Артемом Драбкиным, директором фонда «Я помню», членом Научного совета Российского военно-исторического общества и Ученого совета Музея Победы (Москва)

2.1.6. Одиннадцать сургутских библиотек присоединились к XVI Международной акций «Читаем детям о войне», организованной ГБУК «Самарская областная детская библиотека» при поддержке Министерства культуры Самарской области. Мероприятия военной тематики проведены в библиотеках и на площадках партнеров

2.1.7. Городские библиотеки приняли участие в ежегодной акции «Библиотечная неделя», прошедшей под девизом «Вдохновляйся библиотекой». В библиотеках города прошли дни открытых дверей, экскурсии, акции, обзоры книг, мастер-классы, выставки, день партнера, литературные игры, церемонии награждения, праздничные программы, информационные часы

2.1.8. Центральной городской библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина, в День России и в День празднования 60-летнего юбилея города Сургута, на Центральной площади города, были представлены выставка «Читай, город!» и книги из фонда библиотеки, посвященные городу (по городскому строительству, крупным предприятиям и улицам, а также городу в произведениях сургутских авторов)

2.2. Музейная сеть

2.2.1. Мероприятия в честь 40-летия основания клуба «Фронтовые подруги»

2.2.2. Презентация музейного издания «Сургутский край глазами путешественников, исследователей и общественных деятелей (середина XVI – начало XX века)» в честь основания города Сургута. Сборник содержит богатый иллюстративный материал, включая изображения предметов из фондов музея, очерки путешественников и исследователей сопровождаются аудиозаписями, исполненными профессиональными актерами

2.2.3. На площадке «Купеческой усадьбы. Дом Г.С. Клепикова» состоялась встреча, посвященная 35-летию со дня основания городской общественной организации «Старожилы Сургута». Участники встречи поделились своими воспоминаниями о многолетней истории организации

2.2.4. В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Сургутский краеведческий музей» (далее – краеведческий музей) открылась выставка «Баллада о солдатах», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выставочный проект – результат многолетней научно-исследовательской деятельности сотрудников музея по поиску, систематизации и сохранению биографических сведений о сургутянах – участниках Великой Отечественной войны. В рамках выставки представлены фотографии, уникальные документы и биографические сведения о более чем 150 жителях Сургута и Сургутского района, которые внесли свой вклад в борьбу против фашистских захватчиков. Дополнением к этим материалам стали уникальные фотографии из коллекции Российского государственного архива кинофотодокументов, а также предметы обмундирования, фрагменты вооружения и боевые награды из фондов Сургутского краеведческого музея

2.2.5. В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Сургутский художественный музей» (далее – художественный музей) начала работать выставка графики художника-архитектора, графика, преподавателя, члена Союза художников России и Международной федерации художников Владимира Ильича Арзамасова. Произведения художника находятся в частных собраниях России, Бельгии, Франции, США, Израиля, Азербайджана, Грузии. Сюрреалистические образы, узнаваемые и такие знакомые, отсылают зрителя к творчеству двух гениев: Сальвадора Дали и Антонио Гауди, произведениями которых и вдохновлялся мастер. Владимир Ильич занимал должность главного архитектора города Сургута (1974-1977), трудился в городской художественной мастерской (1978-1996), внес большой вклад в архитектурный облик нашего города

2.2.6. Персональная выставка «Филумизм – это МЫ!» известного сибирского художника Игоря Рязанцева представлена в художественном музее. Автор – родоначальник нового жанра современной живописи – филумизма. При создании своих картин художник использует медицинские шприцы и акриловые краски. Необычная техника отмечена в Книге рекордов Гиннесса в номинации «Единственный в своем роде»

2.2.7. В художественном музее к 210-летию со дня рождения Петра Павловича Ершова открылась выставка, посвященная самому известному произведению автора – сказке «Конек-горбунок». В экспозиции представлены произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства из собрания музея и частной коллекции

2.2.8. В краеведческом музее, в рамках проекта «Люди нашего города» прошла встреча «Ректор развития», посвященная 85-летию со дня рождения Георгия Ивановича Назина – первого ректора Сургутского государственного университета, доктора физико-математических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

2.2.9. В Центре патриотического наследия состоялось открытие выставки «Сургут в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», призванной сохранить память о сургутянах – тружениках тыла: женщинах, стариках, подростках и детях, внесших неоценимый вклад в общее дело Победы. Представлены сельскохозяйственные орудия и инвентарь, предметы для рыболовного промысла и обработки дерева, фотографии, билеты денежно-вещевых лотерей и многое другое

2.2.10. В художественном музее состоялась выставка «Советское искусство», были представлены произведения живописи и скульптуры, созданные в период с начала 30-х до середины 80-х годов ХХ века и отражающие основные направления развития изобразительного искусства СССР

2.2.11. В художественном музее состоялась выставка «Чтобы помнили…», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Главные герои экспозиции – подлинные произведения искусства, созданные в годы войны и послевоенное время. Авторы произведений были непосредственными участниками тех трагических событий

2.2.12. В рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» состоялась акция «Ночь музеев в Художественном». Тема акции – «Герои». Программа акции включала: игровые станции и мастер-классы для взрослых и детей, открытие выставки работ учащихся Детской школы искусств № 2 «Этюды Победы», выступление шоу-балета «PERFORMANCE» и песни военных лет в исполнении концерт-бэнда Сургутского музыкально-драматического театра и Алены Поль

2.2.13. Всего за отчетный период краеведческий и художественный музеи посетили свыше 24 тысяч человек

2.3. Театральная деятельность

2.3.1. В муниципальном автономном учреждении «Театр актера и куклы «Петрушка» (далее – театр «Петрушка») состоялась первая премьера года – спектакль «Муха-Цокотуха» для детей от 4 лет. В рамках премьеры состоялись два показа спектакля, который посетили 436 зрителей

2.3.2. Спектакль «В темноте» бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкально-драматический театр» признан победеителем городского конкурса в области культуры и искусства «Успех года» имени С.В. Липявко в номинации «Исполнительские виды профессионального искусства

2.3.3. Театр «Петрушка» принял участие в фестивале «ЭХО БДФ Красноярский край» (город Красноярск) со спектаклем «Девочка, наступившая на хлеб» по мотивам одноименной сказки Г.Х. Андерсена

2.3.4. В бэби-зале театра актера и куклы «Петрушка» состоялось 2 спектакля «Крайний случай». Спектакль поставлен по мотивам одноименной повести-сказки Ильи Туричина и посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Спектакль рассказывает о подвигах русского богатыря – солдата Ивана, который отправляется на войну защищать свой дом, свой народ, свою землю от полчища захватчиков. Режиссер-постановщик: Вадим Александрович Смирнов – заслуженный артист Российской Федерации, художественный руководитель Оренбургского областного театра кукол, режиссер, актер. Художник-постановщик Андрей Сарпионович Волков – главный художник-конструктор Башкирского государственного театра кукол, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан

2.4. Сургутская филармония

2.4.1. На сцене муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» состоялись городские торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню работника культуры

2.4.2. Состоялся XIII Молодежный фестиваль искусств «Зеленый шум» - творческий бренд Югры, проект Сургутской филармонии. Участники фестиваля – лауреаты многочисленных международных конкурсов, обладатели престижных премий. В рамках фестиваля прошли «Музыкальный квиз», международная премьера «Симфонии для мандолины с оркестром ор. 7», сургутская премьера Fusion Concerto, музыкальный спектакль «Пушкин, Моцарт и Сальери… Послесловие». По традиции закрыли фестиваль участники программы «Новые имена Сургута». В этом году концертная программа была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

2.4.3. Состоялся городской торжественный вечер, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. с участием творческих коллективов города и вокального коллектива – мужского хора «Русский формат» (г. Москва)

2.4.4. В большом концертном зале филармонии состоялся городской торжественный вечер, посвященный Дню славянской письменности и культуры. В программе - духовные песнопения в честь святых Кирилла и Мефодия, казачьи и народные песни, произведения русских и отечественных композиторов. Их исполнили хоровая капелла «Светилен», Симфонический оркестр, ансамбль песни «Отрада», солисты Сургутской филармонии, воспитанники Детских школ искусств, а также сводный детский хор Сургута

2.4.5. Коллективы Сургутской филармонии, в рамках «Летних филармонических сезонов», провели для жителей и гостей города 14 концертов под открытым небом. Выступления стали творческим подарком сургутянам к 60-летию со дня присвоения Сургуту статуса города. Всего концерты посетили 5 950 слушателей

2.5. Прочие мероприятия

2.5.1. 1 этап XXVI Городского фестиваля самодеятельного творчества ветеранов и пенсионеров «С песней по жизни» состоялся в муниципальном автономном учреждении «Городской культурный центр». Мероприятие собрало 26 творческих коллективов (более 320 участников), представивших свои таланты в рамках заявленной темы «Песни для души». Мероприятие традиционно стало площадкой для укрепления творческих связей и реализации потенциала людей элегантного возраста

2.5.2. Состоялось торжественное мероприятие по установке закладного камня на месте мемориала погибшим в Специальной военной операции (набережная района Речпорт возле памятника жертвам политических репрессий). Мероприятие состоялось в день третьей годовщины Специальной военной операции

2.5.3. Торжественная церемония открытия мемориальной доски Екатерины Владимировны Лоншаковой по адресу улица Просвещения, дом 43, где Екатерина Владимировна жила долгие годы. Более полувека Екатерина Владимировна посвятила служению делу культурного просветительства югорчан. «Заслуженный работник культуры РСФСР», член-корреспондент Петровской академии искусств, «Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», награждена знаками «За заслуги перед городом Сургутом»

2.5.4. Дипломами городского конкурса в области культуры и искусства «Успех года – 2024» отмечены проекты и события муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»: диплом победителя в номинации «Изобразительное и декоративно–прикладное искусство, дизайн» за вклад в популяризацию знаний о родном городе получила тактильная книга «О, Сургут!»; дипломом I степени в номинации «Культурно-просветительская деятельность в сфере культуры» отмечен Фестиваль «Диалоги о Российской истории. Освоение Северо-Западной Сибири»; дипломом III степени в номинации «Интерпретация и сохранение культурного наследия и включение его в культурный оборот» отмечена юбилейная программа мероприятий к 225-летию А.С. Пушкина «Пушкин в Сургуте»; дипломом победителя в номинации «Интерпретация и сохранение культурного наследия и включение его в культурный оборот» отмечено учреждение за содействие в организации театрального проекта «Мой город – Мой Сургут»

2.5.5. Лауреатами ежегодной премии Губернатора Югры в области культуры и искусства стали 5 представителей культурной сферы города

2.5.6. Цикл праздничных мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов (акция «Полуденный выстрел», парады у домов ветеранов Великой Отечественной войны, церемония возложения цветов к Обелиску памяти воинам, марш патриотических объединений, акция «Знамя Победы» - движение ретро-автомобилей клуба исторической реконструкции «Арсенал», праздничный концерт, прибытие поезда исторической реконструкции «Эшелон Победы» на станцию Сургут и другие)

2.5.7. Праздничная программа «Город на Оби» состоялась на территории муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха» (концерт, театрализованное представление, интерактивные игровые программы)

2.5.8. В Ледовом дворце спорта состоялся Единый выпускной бал для учащихся 11-х классов «Алые паруса на 60-ой параллели». В программе: торжественная церемония награждения выпускников-медалистов 2025 года, встреча участников Единого выпускного бала «Алые паруса на 60-й параллели» на арене Ледового дворца, приветствие и напутствие почетных гостей, подведение итогов конкурса на лучший видеоролик, яркая и динамичная концертная программа артистов Сургута, выступление кавер-группы «PoluyanoVa-band» и хэдлайнера выпускного бала – Galibri & Mavik

2.5.9. Проекты двух учреждений культуры города признаны лучшими по итогам регионального конкурса «Дом культуры. Новый формат». Проект «Под парусом в Сибирь» Историко-культурного центра «Старый Сургут» стал лауреатом II степени, социокультурный проект «ЮГРАТЕКА» Многофункционального культурно-досугового центра – лауреатом III степени

3. Молодежная политика

3.1. Крупные городские молодежные события и мероприятия:

- открытый Чемпионат и Первенство города по мотокроссу (3141 участников)

- муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» (583 участника)

- цикл соревнований для юнармейцев города (458 участников)

- мероприятия в рамках проекта «Воинская доблесть» (тематические экскурсии, уроки мужества, мастер-классы) (1 023 участника)

- квиз «Блокада Ленинграда» (67 участников)

- акция «Письмо солдату» ( 150 участников)

- игровой тренинг по формированию здорового образа жизни у несовершеннолетних «Будь здоров!» (158 участников)

- тренинг «Что делать, если обижают» для детей совместно со школой «Стоп угроза» в рамках проекта «PROжизнь» (164 участника)

- городской фестиваль «Студенческая весна» (300 участников)

- городской молодежный форум «Город, и Я» (200 участников)

3.2. В рамках мероприятий, направленных на поддержку и развитие некоммерческих и волонтерских организаций проведено:

- 3 практикума для руководителей волонтерских объединений и некоммерческих организаций по развитию организаций и работе с волонтерами (62 участника)

- Митап для волонтеров, направленный на развитие личностных качеств волонтеров необходимых для успешной реализации своего потенциала в личной и общественной жизни ( 30 участников)

- 4 встречи для волонтеров в рамках проекта «Проявись» (60 участников)

3.3. В рамках деятельности, направленной на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность реализованы 4 встречи в рамках клуба волонтеров, а также серия встреч-презентаций «Кто хочет стать волонтером»

3.4. Проведены 4 презентации грантовых конкурсов и форумных кампаний, с целью популяризации участия волонтеров в форумах и грантовых конкурсах (400 участников)

3.5. В направлении «Серебряное волонтерство» состоялся форум «Серебряный лис» (20 участников)

3.6. В направлении «Культурное волонтерство» проведены конкурс «За кадром» и культурная встреча «Место действия»

3.7. В рамках мероприятий, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности и трансляции позитивного опыта в сфере добровольчества продолжена реализация фото-видео проекта «Истории Волонтеров» (отсняты портреты волонтеров, активно проявивших себя в работе, сняты видеоролики с участием волонтеров и размещены в социальных сетях)

3.8. Местным штабом движения «Волонтеры Победы» организовано:

- посещение ветеранов-блокадников и проведение урока мужества в честь 81-й годовщины Блокады Ленинграда и 80-летия освобождения первого концлагеря «Освенцим»

- проведение совместно с молодежным центром «Студия 35» и молодежным центром «ФОРМАТ» урока, посвященного Сталинградской битве, событию, которое навсегда изменило ход Второй мировой войны - плетение маскировочных сетей в мастерской добрых дел тылового фронта «Душа Югры»

- посещение и поздравление труженика тыла и его супруги (дети войны), узника концлагеря в канун Дня защитника Отечества

- проведение уроков мужества «Герои рядом» совместно с молодежным центром «ФОРМАТ», посвященных Дню Защитника Отечества

- участие в торжественном открытии памятника «Солдату – победителю Великой Отечественной войны»

- проведение Благотворительной акции «Красная гвоздика»

- проведение акции по возложению цветов к Мемориалу Вечного огня, в День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны

- помощь в организации Диктанта Победы на базе СурГПУ

- участие во Всероссийском субботнике по благоустройству памятников и мемориалов

- участие в акции «Георгиевская Ленточка»

- поздравление ветеранов с 80-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

- участие в шествии «Бессмертного полка»

3.9. Состоялось открытие муниципального центра подготовки Международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

3.10. В рамках празднования Дня молодежи состоялись масштабные мероприятия: - «Технофест», цель мероприятия: создание равных возможностей для всестороннего развития творческого потенциала, знакомство молодежи с возможностями образовательной и научной сфер в городе и регионе, формирование мировоззрения молодежи на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей; - фестиваль «Рядом», «Кубок закаленных Севером». В мероприятиях приняли участие более 3 тыс. человек

4. Физическая культура и спорт

4.1. В рамках XLII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» состоялась городская лыжная гонка «Сургутская лыжня – 2025» (охват более 2,1 тыс. человек)

4.2. Город принял участие участие во Всероссийском спортивном марафоне «Сила России», приуроченном в 2025 году к Году Защитника Отечества, 80-летию Великой Победы. Торжественное открытие марафона состоялось 05.03.2025 в культурно-спортивном комплексе «Геолог» с показательными поединками по самбо и дзюдо, продлится спортивный марафон до 03.09.2025

4.3. В соответствии с календарным планом проведено 70 официальных физкультурных и спортивных мероприятия муниципального уровня

4.4. Первенство УрФО по русским шашкам среди девушек и юношей

4.5. XXXIII чемпионат России по водному поло среди женских команд XX тур

4.6. Кубок России по бильярдному спорту «Свободная пирамида с продолжением», мужчины, женщины

4.7. В соответствии с регламентами Чемпионатов России на территории города проводятся «домашние» игры:

4.7.1. Чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги

4.7.2. Чемпионата России по баскетболу среди мужских команд Суперлиги

4.7.3. Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди мужчин (Париматч-Высшая лига) сезонов 2024-2025гг. Конференция «Запад»

4.7.4. Первенства Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов по хоккею

4.8. Команда автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский политехнический колледж» стала победителем Всероссийского фестиваля ГТО среди обучающихся профессиональных образовательных организаций. В состязаниях приняли участие 18 команд, включающих 126 участников

4.9. На аэродроме «Боровая» состоялся открытый чемпионат города по парашютному спорту в дисциплине «Точность приземления». В этом году соревнования отметили 10-летний юбилей. В соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов из Югры, Ямала, Тюменской, Томской и Челябинской областей. Спортсменам необходимо было совершить индивидуальные и командные прыжки на точность приземления с высоты 1200 метров и попасть в цель диаметром 2 см. В мужском и женском зачетах победителями стали сургутяне, в командном первенстве лидерство взял «Сибирский легион»

5. Здравоохранение

5.1. В бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая больница» на основании приказов Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.11.2024 №1565 «О реорганизации коечного фонда бюджетных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутская городская клиническая больница» и «Сургутская клиническая травматологическая больница», от 28.12.2024 № 1906 «Об оказании медицинской помощи по профилю «Хирургия» взрослому населению города Сургута» увеличен на 45 коек до 256 коек

5.2. В бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая травматологическая больница» (далее – БУ ХМАО – Югры «СКТБ») на основании приказа учреждения от 13.09.2024 № 579-ц «О расформировании отделения» расформировано отделение дневного стационара на 30 коек с 01.01.2025

5.3. В бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи» внедрили новый цифровой сервис, благодаря которому медики уже по дороге к пациенту могут узнать его медицинскую историю. Это поможет быстрее принимать решения и оказывать медицинскую помощь

5.4. Специалисты бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника №2» приняли участие в XXVI Конгрессе педиатров России на тему «Актуальные проблемы педиатрии». В ходе мероприятия проходило вручение наград медицинским работникам за победу в различных конкурсах. Так, 2 специалиста городской поликлиники № 2 получили награды в номинации «Лучший художественно-исторический очерк по истории российской педиатрии»: заведующий отделением и врач-невролог Михайлева Е.А. за исследовательскую работу, посвященную русскому детскому врачу Я.М. Симоновичу; старшая медицинская сестра Варьяс А.А. за исследовательскую работу о Е.М. Сагаяндуковой, главном враче детского противотуберкулезного санатория Ханты-Мансийского автономного округа

5.5. Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница» (далее БУ ХМАО – Югры «СОКБ») приобретено и успешно применяется оборудование для коррекции психосоматического состояния человека. Современный аппаратно-программный комплекс ПРАК приобретен по федеральной программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Система позволяет подключить до 10 реабилитационных мест. В основе комплекса лежит метод воздействия на полушария головного мозга звуковыми волнами, которые инициируют процессы выделения энкефалинов, эндорфинов и серотонина

5.6. Заведующий отделением рентгенологических методов диагностики и лечения Кан Павел Бен-Хоевич представил БУ ХМАО – Югры «СОКБ» на масштабной международной научно-практической конференции, проходившей в Гонконге. Врач поделился опытом лечения пациентов с острыми заболеваниями нижних конечностей. Продемонстрировал применение современных технологий для эффективного лечения острых состояний. Участниками конференции стали специалисты из многих стран: Китай, Малайзия, Индия, Филиппины, Россия, Макао, Япония, Австрия, Италия, Сингапур, Непал, Южная Корея, Германия, Швейцария, Соединенные Штаты Америки, Австралия, Таиланд и Великобритания

5.7. В бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» (далее - Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» проведено масштабное обновление техники в центральном стерилизационном отделе Кардиоцентра. Приобретены 3 новейшие моюще-дезинфицирующие многофункциональные машины, имеющие трехуровневую систему мойки и сушки, систему фильтрации циркулирующей воды и воздуха в камере, встроенный пароконденсатор, программы для различных видов обрабатываемых изделий и типов загрязнений. На цветном дисплее отображается текущий этап процесса мойки, контрольная температура, оставшееся время. Стандартный режим составляет 90 минут. За полтора часа медицинские инструменты проходят полный цикл очистки для последующей стерилизационной обработки

5.8. Делегация врачей БУ ХМАО – Югры «СКТБ» приняла участие в V Евразийском ортопедическом форуме. В профессиональной среде событие масштабное и долгожданное. Форум проходил в городе Москве и собрал около 5 тысяч гражданских и военных специалистов из 50 стран. Форум охватил все аспекты лечения заболеваний травматолого-ортопедического профиля, включая фармакотерапию, рентгенологию, анестезиологию, реабилитацию, организационные и юридические вопросы. В числе его организаторов практически все профильные национальные медицинские исследовательские центры России. Сургутская травмбольница представила на форум три научно-исследовательские работы. Наши врачи поделились успешным опытом хирургического лечения переломов проксимального отдела бедра (перелом шейки бедра, чрезвертельный перелом) у пациентов старше 60 лет, применения недавно запатентованной собственной малоинвазивной методики стабилизации реберного каркаса при множественной торакальной травме, эндопротезирования плечевого сустава при заднем вывихе и наличии судорожного синдрома в анамнезе пациента

5.9. В Центре диагностики и сердечно-сосудистой хирургии обновлена одна из 4-х рентгеонперационных. В операционной выполнен ремонт помещения и в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Современное здравоохранение" приобретено передовое оборудование. Предварительно рентгенохирурги учреждения прошли обучение. Отличительной особенностью аппарата является сниженный уровень лучевой нагрузки на пациента и медицинский персонал во время интервенционной процедуры – специальная рентгеновская трубка оснащена одной из самых совершенных систем фильтрации излучения SpectraBeam, при этом качество изображения остается безупречным.Большой плоскопанельный 58-дюймовый цветной ЖК-дисплей с разрешением 8 мегапикселей позволяет визуализировать с высокой четкостью аортальный клапан, значительную часть дуги аорты и даже мелкие сосуды. Увеличенное поле обзора дает врачу возможность детально рассмотреть все коронарные артерии на одном изображении при минимальном перемещении стола.Рабочее место рентгенохирурга оснащено планшетом с сенсорным экраном, на котором врач может выбирать, увеличивать и панорамировать рентгеновские изображения не в пультовой, а непосредственно у операционного стола

5.10. Два сургутских врача стали призерами Всероссийского конкурса врачей 2025 года, который проводило Министерство здравоохранения РФ. Лучшим инфекционистом признан врач Сургутской окружной клинической больницы , 3 место в номинации «Лучший стоматолог» занял врач из Сургутской городской клинической стоматологической поликлиники №1

Таблица 8

Перечень мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционных программ промышленных предприятий города

| Наименование организации | Мероприятие |
| --- | --- |
| 1. Филиал публичного акционерного общества «Юнипро» «Сургутская ГРЭС-2» | На предприятии с 2019 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2019 № 43 «О проведении отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций» проводится масштабная модернизация за счет собственных средств предприятия. В целом проект модернизации предусматривает полную замену ресурсо-определяющих узлов паровых турбин, замену турбогенераторов со вспомогательными генераторами, и системами возбуждения, замену токопроводов, общеблочных систем релейной защиты, автоматики на энергоблоках – № 1, 2, 4, 6. Основное оборудование производится на заводах «ЛМЗ» и «Электросила» (город Санкт-Петербург). Результатом данной модернизации должно стать повышение надежности, увеличение мощности каждого энергоблока на 20 мегаватт, новым сроком службы в 40 лет и увеличением межремонтных интервалов. Программа обновления оборудования станции сформирована до 2027 года. В 2021 – 2022 годах обновлен энергоблок № 1 ПСУ-830 МВт. В 1 полугодии 2025 года завершилась модернизация энергоблока № 6 ПСУ-830 МВт – выполнена полная замена ресурсоопределяющих узлов паровой турбины, турбогенератора со вспомогательным генератором и системой возбуждения, токопровода от генератора до блочного трансформатора, общеблочных систем релейной защиты и противоаварийной автоматики. Обновлено электротехническое оборудование, проведен капитальный ремонт энергоблока. В мае текущего года началась модернизации энергоблока № 4 ПСУ-810 МВт, в рамках которой планируется установить новый генератор, осуществить замену цилиндров высокого и среднего давления с клапанами, а также трех роторов низкого давления. Запланировано обновление электротехнического оборудования. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.02.2025 № 261-р последний энергоблок № 5 ПСУ-810 МВт включен в программу модернизации объектов электрогенерации (далее – КОММод). В ходе модернизации будет использоваться оборудование энергомашиностроительного холдинга акционерного общества «Силовые машины». В рамках модернизации проведут полную замену паровой турбины и генератора, которая к 2028 году позволит увеличить мощность энергоблока на 20 МВт. По итогам 1 полугодия 2025 года на станции завершен текущий ремонт энергоблока № 1 ПСУ-830 МВт – отрегулированы и смазаны механизмы, устранены выявленные дефекты, продолжается текущий ремонт на энергоблоке № 3, в октябре текущего года планируется выполнить расширенный ремонт энергоблока № 2. Завершена капитальная инспекция парогазовой установки мощностью 410 МВт на энергоблоке № 8, в ходе которой проведены работы по вскрытию газовой и паровой турбин, выводу ротора генератора и инспекции статора. Также в текущем году будет выполнена капитальная инспекция энергоблока ПГУ № 7. Продолжается ремонт гребня плотины Сургутской ГРЭС-2, начавшийся в 2024 году. Завершить ремонтные работы планируется в 4 квартале 2025 года |
| 2. Филиал публичного акционерного общества «ОГК-2» – «Сургутская ГРЭС-1» | Основным направлением инвестиционной программы предприятия является реконструкция и модернизация действующего оборудования с заменой устаревших, выработавших ресурс, элементов и узлов, а также новое строительство и расширение основных объектов предприятия. По итогам 1 полугодия 2025 году Правительство Российской Федерации отказалось от модернизации 2 и 12 блоков электростанции. В отчетном году предприятием продолжится реализация следующих инвестиционных проектов: - техническое перевооружение автоматического управления горелками энергоблока № 6 с заменой программного обеспечения; - техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблоков № 7, 8 с заменой программного обеспечения; - техническое перевооружение оборудования контрольно-измерительных приборов и автоматики энергоблока № 9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок; - техническое перевооружение контрольно-измерительных приборов и автоматики энергоблоков № 1, 2, 9 с внедрением автоматизированной системы управления технологическим процессом; - реконструкция газорегуляторного пункта № 1; - комплексная замена конденсационной паровой турбины 13Г на теплофикационную паровую турбину с генератором; - комплексная замена конденсационной паровой турбины 16Г на конденсационную паровую турбину с генератором; После реконструкции и технического перевооружения за 1 полугодие 2025 года запущены: - автоматизированная система управления технологическим процессом контрольно-измерительных приборов и автоматики энергоблоков № 1; - электрооборудование блоков с новыми аккумуляторными батареями |
| 3. Акционерное общество «Россети Тюмень» | В рамках инвестиционной программы предприятия на 2025 год планируется реализация следующих мероприятий: - строительство кабельной линии 10кВ протяженностью 0,863 км с трансформаторной подстанцией 10/0,4 кВ мощностью 2,5МВА, монтаж двух пунктов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств центра высоких биомедицинских технологий; - реконструкция подстанции 110/6/6 кВ «Шукшинская» - реконструкция подстанции 110/10 кВ «Северная»; - реконструкция воздушной линии 6кВ подстанции «Шукшинская» протяженностью 5,954 км; - приобретение основного оборудования |
| 4. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» | В 2025 году в рамках мероприятий по ремонту объектов систем тепло, водоснабжения и горячего водоснабжения инвестиционной программы предприятия запланирована: - модернизация 13 участков сетей горячего водоснабжения; - реконструкция 15 участков тепловых сетей; - реконструкция объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей на 18 участках; - благоустройство территории котельной № 7, введенной в 2024 году; - строительство котельной № 28 мощностью 18,5 МВт в поселке Юность за счет собственных средств предприятия, что позволит вывести из эксплуатации устаревшие источники теплоснабжения и обеспечить до 2026 года теплоснабжение перспективной жилой застройки. В 2025 году в рамках инвестиционной программы предприятия в сфере теплоснабжения запланировано отремонтировать 1,89 км сетей. За 1 полугодие 2025 года завершена модернизация: - узлов учета тепловой энергии на центральных тепловых пунктах № 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 38, 39, 49, 55, 59, 73, 74; - программно-технического комплекса «Амакс» на трех прямоточных теплофикационных водогрейных мазутных котлах мощностью 30 Гкал/час на котельной № 14 |
| 5. Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» | За 1 полугодие 2025 года в рамках реализации инвестиционной программы выполнены: - реконструкция трансформаторной подстанции теплового пункта № 283, комплексных трансформаторных подстанций наружных установок № 8-11, 8ПУ Восточной группы скважин в целях надежного электроснабжения объектов соцкультбыта; - создание объектов уличного освещения в детских садах «Сказка», «Огонек», по проспекту Пролетарскому от улицы Югорской до улицы Геологической, улицы Монтажная, установлено 40 опор по улице Западная, по улице автомобилистов – 8 опор, по улице Базовая – 27 опор, по улице Трубная – 11 опор |
| 6. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» | В рамках мероприятий по реконструкции, модернизации инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и объектов инженерной инфраструктуры города предприятием на 2025 год запланировано: - строительство второго водовода на центральный тепловой пункт № 67 протяженностью 62,52 метра; - реконструкция, модернизация сетей водоснабжения в поселке Таежный протяженностью 580,02 метра; - закольцовка водовода от улицы Кукуевицкого, 1 до улицы Магистральной, 10 протяженностью 477 метров; - капитальный ремонт соединительных водоводов артезианских скважин № 600, 602, 603-605, 607, 608, 610, 611, 613, 615 протяженностью 565 метров; - реконструкция наружных канализационных сетей по улице Трубная протяженностью 574 метра; - капитальный ремонт коллектора хозяйственно-бытовой канализации протяженностью 412,3 метра. Реализация мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту централизованных систем водоснабжения и водоотведения инвестиционных программ и перечня мероприятий по капитальному ремонту предприятия запланированы на 3 – 4 квартал 2025 года |

Таблица 9

Показатели, характеризующие развитие инфраструктуры

потребительского рынка

| Наименование показателя | Единица измерения | на 30.06.2024 | на 30.06.2025 | + (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты розничной торговли |  |  |  |  |
| Количество стационарных объектов розничной торговли | единица | 1 338 | 1 353 | 15,0 |
| Мощность стационарных объектов розничной торговли | кв. м | 734 999 | 731 538 | -3461,0 |
| Обеспеченность торговой площадью (на 1 тыс. человек) | кв. м | 1 732,7 | 1 669,4 | -63,3 |
| Обеспеченность стационарными торговыми объектами в процентах от норматива (1 136 единиц на город) | % | 117,8 | 119,1 | 1,3 |
| Количество магазинов продовольственных | единица | 675 | 696 | 21,0 |
| Обеспеченность стационарными торговыми объектами, в которых реализуются продовольственные товары, в процентах от норматива (509 единиц на город) | % | 132,6 | 136,7 | 4,1 |
| Количество объектов нестационарной торговли в соответствии со схемой размещения нестационарных объектов | единица | 126 | 106 | -20,0 |
| Обеспеченность нестационарными торговыми объектами в процентах от норматива (235 единиц на город) | % | 53,6 | 45,1 | -8,5 |
| Количество рыночных комплексов | единица | 1 | 1 | 0,0 |
| Мощность рыночных комплексов | место | 106 | 106 | 0,0 |
| Количество ярмарок - всего | единица | 115 | 80 | -35,0 |
| Количество участников ярмарок | единица | 1 057 | 852 | -205,0 |
| Количество сельскохозяйственных ярмарок | единица | 39 | 27 | -12,0 |
| Количество участников сельскохозяйственных ярмарок | единица | 76 | 183 | 107,0 |
| 2. Объекты общественного питания |  |  |  |  |
| Количество объектов общественного питания | единица | 831 | 842 | 11,0 |
| Мощность объектов общественного питания | посадочное место | 46 319 | 47 139 | 820,0 |
| Количество объектов общественного питания общедоступной сети | единица | 651 | 662 | 11,0 |
| Мощность объектов общественного питания общедоступной сети | посадочное место | 25 015 | 25 835 | 820,0 |
| Обеспеченность объектами общественного питания общедоступной сети (на 1 тыс. человек) | посещение в смену | 59,0 | 59,0 | 0,0 |
| Обеспеченность объектами общепита общедоступной сети в процентах от норматива (40 посадочных мест на 1 тыс. человек) | % | 147,4 | 147,4 | 0,0 |
| 3. Объекты бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| Количество объектов бытового обслуживания населения | единица | 1 367 | 1 369 | 2,0 |
| Мощность объектов бытового обслуживания населения | рабочее место | 4 047 | 3 988 | -59,0 |
| Обеспеченность объектами бытового обслуживания населения (на 1 тыс. человек) | рабочее место | 9,5 | 9,1 | -0,4 |
| Обеспеченность объектами бытового обслуживания населения в процентах от норматива (9 рабочих мест на 1 тыс. человек) | % | 106,0 | 101,1 | -4,9 |
| Удельный вес в общем количестве объектов бытового обслуживания: |  |  |  |  |
| бани, сауны, душевые | % | 4,3 | 4,3 | 0,0 |
| прачечные | % | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
| химчистки | % | 4,1 | 4,1 | 0,0 |
| парикмахерские | % | 27,9 | 28,0 | 0,0 |
| фотографии, фотолаборатории | % | 6,4 | 6,4 | 0,0 |
| мастерские по ремонту обуви | % | 5,2 | 5,2 | 0,0 |
| мастерские, ателье по ремонту и пошиву одежды | % | 10,5 | 10,5 | 0,0 |
| мастерские, ателье по ремонту и техобслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, часов, изготовлению металлоизделий, ремонту ювелирных изделий | % | 14,9 | 14,9 | 0,1 |
| мастерские по ремонту и техобслуживанию транспортных средств | % | 21,2 | 21,2 | 0,0 |
| ритуальные предприятия | % | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| предприятия проката | % | 3,4 | 3,4 | 0,0 |
| 4. Гостиницы |  |  |  |  |
| Количество гостиниц | единица | 64 | 60 | -4,0 |
| Мощность гостиниц | место | 4446 | 4380 | -66,0 |
| Обеспеченность гостиницами (на 1 тыс. человек) | место | 10,5 | 10,0 | -0,5 |
| Обеспеченность гостиницами в процентах от норматива (6 мест на 1 тыс. человек) | % | 174,7 | 166,6 | -8,1 |

Таблица 10

Строительство и проектирование объектов

Ввод в эксплуатацию объектов

В рамках реализации проекта «Научно-технологический центр» завершено строительство объекта «Магистральная дорога на участках: улица 16 «ЮР» от улицы 3 «ЮР» до примыкания к улице Никольская; улица 3 «ЮР» от улицы 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; улица 18 «ЮР» от 3 «ЮР». Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.06.2025 №86-10-13-2025. Протяженность дороги 1,302 км

Строительство объектов

«Сети теплоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте». Протяженность – 3,189 км. Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных и строительных работ № 30/2022 от 01.09.2022, цена контракта 415 900,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ 27.11.2025. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 26.09.2023 № 86-1-1-2-057327-2023. Выполнено 286 м из 4000 м (проектных) трубопровода, переход через магистральную дорогу в полупроходных лотках общей протяженностью 60 м. Готовность объекта – 11%. В связи с нарушением сроков выполнения работ, низким процентом готовности ведется работа по расторжению муниципального контракта. Принято решение от 27.06.2025 № 43-02-2224/5 об одностороннем отказе Заказчика от исполнения контракта. Ведется подготовка документов для направления в Управление ФАС для включения сведений в реестр недобросовестных поставщиков

«Внутриквартальные сети электроснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте». Проектно-сметная документация разработана, получено заключение государственной экспертизы проектной документации от 17.01.2024 № 86-1-1-2-001157-2024. Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ № 10-2024 от 21.05.2024. Цена контракта 373 500 тыс. рублей. Срок выполнения работ: 21.05.2024 – 14.11.2025. Ведется корректировка проектной документации в части увязки проектных решений с перспективным строительством социальных объектов. Срок получения заключения достоверности сметной стоимости до 30.07.2025. Кабельная продукция закуплена, находится на складе подрядной организации

«Сети газоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте». Мощность – 74 МВт, протяженность – 1,18 км. Заключен контракт № 37/2022 от 19.09.2022 на проектирование и строительство. Цена контракта 1 305 065,26 тыс. рублей. Срок выполнения работ 31.08.2025. Получено положительное заключение государственной экспертизы № 86-1-1-2-034209-2024 от 01.07.2024. 30.05.2024 выплачен аванс в размере 14,72% по ДС № 4 от 08.05.2024. Ведутся строительно-монтажные работы: по Котельной № 1 исполнение – 67%, монтаж контура заземления котельной, оборудования; монтаж трасс лотков под кабельную продукцию; монтаж внутренних перегородок сэндвич панелей, монтаж кровельного перекрытия, сварочные работы по врезке оборудования внутренней части котельной: клапана, манометры, монтаж горелок; по Котельной №2 завершен временный проезд к котельной, выполнен монтаж ограждения рабочей зоны, временный монтаж дорожных плит, идут подготовительные работы под котлован. Строительная готовность объекта – 8%

«Сети водоотведения «Научно-технологического центра в городе Сургуте». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию и строительству № 36/2022 от 12.09.2022. Сумма по контракту 370 090 тыс. рублей. Срок выполнения работ 28.11.2025. Проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы № 86-1-1-2-258150-2023 от 28.09.2023. В настоящее время выполнено: прокладка трубы хоз. бытовой канализации – 721,3 м, прокладка трубы ливневой канализации – 240 м, устройство колодцев хоз. бытовой канализации – 45 шт., устройство колодцев ливневой канализации – 11 шт., монтаж КНС-1. Начаты работы по устройству КНС-2. Приступили к работе по линейной части трубопровода (укладка трубы), монтажу колодцев (3 шт.), установке опалубки водоупорных замков. Строительная готовность объекта – 20%. В связи с нарушением сроков выполнения работ, низким процентом готовности ведется работа по расторжению муниципального контракта. Принято решение от 27.06.2025 № 43-02-2223/5 об одностороннем отказе Заказчика от исполнения контракта. Ведется подготовка документов для направления в Управление ФАС для включения сведений в реестр недобросовестных поставщиков

«Участок набережной протоки Кривуля в городе Сургуте». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству №41/2022 от 06.10.2022. Сумма по контракту 3 740 000,00 тыс. рублей. Срок выполнения работ: с 14.10.2022 по 31.10.2025. Заключен контракт на строительный контроль с ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» от 19.10.2022 №48/2022 на сумму 50 610,25 тыс. рублей. Ведутся строительно-монтажные работы: погружено 100% трубошпунта, выполнено берегоукрепление, подготовка плит к монтажу (сверление отверстий); планировка песчаного основания; монтаж дренажной трубы; формирование профиля верхней и нижней прогулочной зоны (горизонт и откосная часть); выемка грунта, уплотнение основания под монолитную плиту парапета проезжей части велодорожки; устройство основания из щебня (парапет верхней прогулочной зоны) с уплотнением; бетонирование монолитной плиты парапета, устройство траншеи под сети освещения. Готовность объекта - 70%

«Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в микрорайоне Хоззона» (по улице Маяковского), концессионное соглашение №01-12-67/2 от 17.03.2022 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации спортивного комплекса. Стоимость по заключенному концессионному соглашению 544 831,8 тыс. рублей, в том числе стоимость создания объекта 463 218,9 тыс. рублей. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 29.05.2023 № 86-1-1-3-028782-2023. Выдано разрешение на строительство от 07.06.2023 № 86-10-28-2023. Получено положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости от 24.05.2024 № 86-1-1-2-025441-2024. Сроки создания, в том числе промежуточные сроки, смещены с учетом срока действия особого обстоятельства и необходимости проведения статических испытаний свай (обнаружение железобетонных подземных конструкций). 06.12.2024 внесены изменения в существенные условия концессионного соглашения по согласованию с Управлением федеральной антимонопольной службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе пролонгирован срок создания до 17.08.2025. Ведутся строительные работы: устройство внутренних несущих стен и перегородок, внутренних сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения, монтаж наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, монтаж приточных установок, сетей электроснабжения. Строительная готовность объекта – 62%

«Спортивный комплекс с универсальным игровым залом (микрорайон А)» Заключено концессионное соглашение № 01-12-21/2 от 11.02.2022 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации спортивного комплекса. Срок создания объекта – 24 месяца с даты заключения соглашения. Стоимость по заключенному концессионному соглашению 278 070 тыс. рублей, в том числе стоимость создания объекта 242 370 тыс. рублей. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 21.06.2023 № 86-1-1-3-034520-2023. Получено разрешение на строительство от 28.06.2023 № 86-10-32-2023. В 2024 году произведена выплата капитального гранта в полном объеме. Ведутся пусконаладочные работы, завершаются работы по благоустройство и ограждению территории, по установке наружного освещения, видеонаблюдения, а также работы по установке спортоборудования, мебели и инвентаря. Завершены работы по укладке тротуарной плитки, установке бордюров. Строительная готовность – 95%. 17.02.2025 внесены изменения в существенные условия концессионного соглашения по согласованию с Управлением федеральной антимонопольной службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе пролонгирован срок создания до 11.07.2025 года. Концессионером допущено нарушение промежуточных сроков, срока создания, Администрацией города ведется претензионная работа. Согласно программе проведения проверок, выездная проверка по завершению работ на объекте капитального строительства Жилстройнадзором Югры запланирована в период с 04.08.2025 по 15.08.2025. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – август 2025

«Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств» в микрорайоне 30А в городе Сургуте. I этап строительства. Дворец боевых искусств» и «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств» в микрорайоне 30А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. II этап строительства. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом». Заключено концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации № 01-12-42/2 от 01.03.2022. Срок создания объекта – 42 месяца. Стоимость по заключенному концессионному соглашению: дворец боевых искусств – 404 759,3 тыс. рублей, в том числе стоимость создания объекта 280 475,7 тыс. рублей и спортивный комплекс с универсальным игровым залом – 329 234,7 тыс. рублей, в том числе стоимость создания объекта 302 402,7 тыс. рублей. 26.04.2023 заключено дополнительное соглашение к концессионному соглашению в части продления промежуточных сроков создания объекта. Проектная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 03.10.2023 и 13.10.2023 соответственно. Получено разрешение на строительство от 26.10.2023 № 86-10-59-2023 и от 23.10.2023 № 86-10-58-2023 соответственно. 27.09.2024 получено положительное заключение проверки достоверности сметной стоимости. 06.12.2024 внесены изменения в существенные условия концессионного соглашения по согласованию с Управлением федеральной антимонопольной службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе пролонгирован срок создания до 01.09.2025. Получено заключение повторной государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости от 05.03.2025 и от 14.02.2025 соответственно, в связи с удорожанием строительных материалов. Ведутся работы по устройству внутренних стен, по монтажу наружных систем тепло-водоснабжения и водоотведения, системы вентиляции, по благоустройству и асфальтированию территории. Установлены приборы учета электроэнергии, ведется подготовка к подключению электроснабжения. Строительная готовность объектов составляет 60% и 67% соответственно. Ориентировочный срок ввода объекта – сентябрь 2025 года

«Спортивный комплекс с искусственным льдом (микрорайон Хоззона)» Заключено концессионное соглашение № 01-12-553/2 от 30.06.2022 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации спортивного комплекса. Срок создания объекта – 24 месяца с даты заключения соглашения 30.07.2024г. (наступление особого обстоятельства, протокол от 25.08.2023). Стоимость заключенного концессионного соглашения 804 775,032 тыс. рублей, в том числе стоимость создания объекта 570 836,69 тыс. рублей. Проектная документация разработана. 24.01.2024 получено положительное заключение достоверности проектной документации и результатов инженерных изысканий (86-1-1-3-002351-2024). Получено разрешение на строительство 05.02.2024. Получено заключение государственной экспертизы сметной стоимости от 19.07.2024 № 86-1-1-2-039597-2024. Выполнены работы по устройству основания, монолитных ростверков на 100%, ведутся работы монтажу металлических колонн, связей, балок, прогонов и ферм, осуществляется монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей. Строительная готовность – 28%. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2025 года. Выявлено нарушение промежуточных сроков, срока создания, Администрацией города ведется претензионная работа

«Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А города Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» на 1 500 мест. Заключено концессионное соглашение от 04.10.2022 № 01-12-864/2 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования. Стоимость по заключенному концессионному соглашению 4 343 094,6 тыс. рублей, в том числе стоимость создания объекта 2 720 338,48 тыс. рублей. 04.08.2023 концессионером получено положительное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий № 86-1-1-3-045596-2023. 19.06.2023 концессионером получено разрешение на строительство № 86-10-29-2023. 10.11.2023 получено положительное заключение достоверности сметной стоимости государственной экспертизы №86-1-1-2-068022. Исполнено строительно-монтажных работ: возведен каркас здания, в том числе монтаж колонн, плит перекрытий, диафрагм жесткости; внутренние строительные работы; проложены сети ливневой канализации, водоснабжения и теплоснабжения, наружной канализации. Строительная готовность – 39%. С декабря 2024 года отмечается низкая динамика строительно-монтажных работ. Концессионером допущено нарушение установленного соглашением срока ввода объекта в эксплуатацию - 31.12.2024. Концессионером в адрес Администрации города направлено уведомление о приостановке строительно-монтажных работ на объекте с 16.06.2025. Администрацией города проводятся мероприятия по досрочному прекращению концессионного соглашения по соглашению сторон. Утверждена дорожная карта о досрочном прекращении концессионного соглашения и изменении механизма реализации на «прямые инвестиции». В адрес концессионера направлен проект соглашения о расторжении для согласования

«Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А города Сургут (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)». Заключено концессионное соглашение от 19.08.2020 № 01-12-453/0. Срок создания объекта – 36 месяцев с даты заключения соглашения. Стоимость по заключенному концессионному соглашению – 5 234 901,8 тыс. рублей, в том числе стоимость создания объекта 3 199 671,4 тыс. рублей. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Получено разрешение на строительство от 15.07.2022 № 86-ru86310000-550-2022. 15.12.2023 получено повторное положительное заключение государственной экспертизы. 29.12.2023 принято решение об изменении существенных условий о сроке создания объекта, сроке действия концессионного соглашения, размере денежных обязательств, условий, связанных с досрочным прекращением концессионного соглашения. В феврале 2024 года начато строительство объекта. Проведена подготовка строительной площадки для начала строительных работ, разработан котлован на 100%, ведется устройство свайного основания. Строительная готовность – 8%. Работы на объекте приостановлены в связи с необходимостью корректировки проектной документации в части строительного водопонижения на период строительства, конструктивных решений ниже отметки 0,000, наружных сетей водоснабжения, канализации. В связи с просрочкой исполнения обязательств по концессионному соглашению, концессионеру направлено требование об оплате неустойки. С концессионером проводятся переговоры по расторжению концессионного соглашения по соглашению сторон во внесудебном порядке.

«Инженерные сети к спортивным сооружениям в микрорайоне 30А города Сургута». (Сети теплоснабжения – 180 м, сети водоснабжения – 165 м, сети канализации – 160 м, сети электроснабжения – 10 м) ПСД разработана, получено положительное заключение экспертизы 86-1-1-2-030604-2022 от 18.05.2022. В связи с увеличением объемов работ, МКУ «УКС» проектная документация откорректирована, получено положительное заключение государственной экспертизы в части достоверности сметной стоимости от 18.09.2023 № 86-1-12-055389-2023. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта от 30.01.2024 № 3/2024, сумма контракта 12 800 тыс. рублей, срок окончания работ 31.10.2024. Заключено дополнительное соглашение от 23.12.2024 № 3 на увеличение цены муниципального контракта в связи с изменением технических условий. Строительная готовность – 97%. На 2025 год предусмотрены средства на завершение строительных работ. Ожидаемый срок завершения работ – июль 2025

«Инженерные сети к спортивным сооружениям в хоззоне на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы города Сургута». (Сети теплоснабжения – 180 м, сети водоснабжения – 95 м, сети канализации – 90 м, сети электроснабжения – 250 м) Проектно-сметная документация разработана в полном объеме, получено положительное заключение государственной экспертизы от 17.10.2023 № 86-1-1-2-062583-2023. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта от 30.01.2024 № 2/2024, сумма контракта 17 700 тыс. рублей, срок выполнения работ 30.09.2024. Работы выполняются с отставанием от графика производства работ. Строительная готовность – 87%. Подрядчиком нарушен срок выполнения работ. Ведется претензионная работа. На 2025 год предусмотрены средства на завершение строительных работ. Ожидаемый срок завершения работ – июль 2025

«Проезд Мунарева на участке от проспекта Комсомольский до улицы Мелик-Карамова в городе Сургуте». Протяженность 0,54 км. Проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости от 28.02.2023 № 86-1-1-2-008960-2023. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта от 25.09.2023 № 21/2023, сумма контракта 166 927 839,37 рублей, срок выполнения работ 01.12.2024. Строительная готовность – 20%. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. На 2025 год предусмотрены средства на завершение строительства объекта

Строительство станции переливания крови в микрорайоне 31A мощностью до 11 000 доноров и до 20 тысяч литров крови и ее компонентов в год. Общая площадь здания 6 900 м². Строительство ведется по государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение» за счет средств окружного бюджета. Строительные и отделочные работы находятся в финальной стадии. Готовность объекта составляет более 90%. Планируемый срок завершения работ – июль-август 2025 года

«Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20А города Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)». Протяженность 0,15 км. Заключен муниципальный контракт № 40/2022 от 26.09.2022 на выполнение работ по проектированию и строительству объекта, сумма контракта 18 243,36 тыс. рублей, срок выполнения работ с 30.09.2022 – 31.08.2024. Получено положительное заключение № 86-1-1-2-014270-2023 от 24.03.2023. В соответствии с протоколом рабочего совещания по вопросу строительства объекта от 29.07.2024 (не завершено строительство школы в микрорайоне 20А) средства перемещены с 2024 года на 2025 год. Подписано дополнительное соглашение от 04.10.2024 №4, срок выполнения работ с 30.09.2022 по 30.08.2025. В связи с проводимыми Администрацией города мероприятиями по расторжению концессионного соглашения на строительство школы в 20А микрорайоне строительство подъездных путей не начато

«Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в микрорайоне 37 города Сургута». Проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 09.12.2022 № 86-1-1-2-086766-2022. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта от 09.08.2024 № 17/2024, сумма контракта – 93 100 тыс. рублей, срок выполнения работ с 09.08.2024 по 31.08.2025. Ведется строительство инженерных коммуникаций, установлена часть бордюрного камня, началась укладка тротуарной плитки. Строительная готовность объекта – 65%. На 2025 год предусмотрены средства на завершение строительства объекта

«Участок дороги с инженерными сетями улицы Усольцева на участке от улицы Шидловского до улицы Семена Билецкого в городе Сургуте». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию и строительству объекта от 02.06.2023 № 15/2023, сумма контракта 254 370 тыс. рублей, срок выполнения работ с 02.06.2023 по 01.10.2025. Получена государственная экспертиза от 25.09.2024 № 86-1-1-3-056347/2024. Работы ведутся согласно заключенного контракта. Строительная готовность объекта – 20%.

Модернизация системы уличного освещения города Сургута. 28.12.2023 заключено концессионное соглашение в отношении объектов наружного освещения города Сургута № 01-12-799/3. Срок соглашения составляет 20 лет. Планируется осуществить строительство линий наружного освещения протяженностью 49,328 км, модернизации подлежит порядка 5 тыс. светильников существующих объектов. Объем расходов инвестора на инвестиционной стадии составляет 650 млн. рублей. Реализация программы реконструкции линий уличного освещения: завершена замена 5007 светильников. Реализация программы строительства новых сетей наружного освещения: проведены проектно-изыскательные работы ПИР по 27 объектам. В рамках согласования земляных работ получено 26 разрешений на осуществление земляных работ. Выполнены работы по созданию объектов уличного освещения: МБДОУ № 22 «Сказка» улица Мечникова, 9а; МБДОУ «Огонек» улица Сибирская, 26; проспект Пролетарский (от улицы Югорской до улицы Геологической); улица Монтажная. Планируемая дата завершения строительства новых линий 31.12.2025

«Улица Тюменская от Сосновой до улицы Монтажников в городе Сургуте». Протяженность – 0,625 км. Проектно-сметная документация по объекту разработана, получено положительное заключение проверки сметной стоимости № 86-1-1-3-051593-2021 от 10.09.2021. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта от 23.12.2024 № 26/2024, сумма контракта 88 499,50 тыс. рублей. Срок выполнения работ 05.05.2025 – 29.08.2025. Подрядная организация приступила к выполнению строительно-монтажных работ 01.07.2025

«Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в микрорайоне 30 А». Проектная документация разработана в полном объеме. Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы по проверке достоверности сметной стоимости № 86-1-1-2-029032 от 12.05.2022г. Средства на строительство объекта предусмотрены в бюджете на 2025 год. Размещено повторное извещение на проведение закупки, дата подведения итогов определения поставщика – 07.07.2025, ориентировочный срок заключения муниципального контракта не позднее 18.07.2025. Перспективы окончания строительства – ноябрь 2025

«Улица 3 «З» на участке от Тюменского тракта до улицы 4 «З» в городе Сургуте». Получено положительное заключение государственной экспертизы от 04.10.2023 №86-1-1-3-059599-2023. 18.06.2025 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта, сумма контракта – 393 100 тыс. рублей, срок выполнения работ с даты заключения контракта по 31.08.2026

«Магистральный водовод по улице Мелик-Карамова от проезда Тихий до улицы Энергетиков в городе Сургуте». Заключен контракт на выполнение работ по строительству объекта от 19.05.2025 №7/2025, сумма контракта – 58 100 тыс. рублей, срок выполнения работ с даты заключения контракта по 15.10.2025

Проектирование объектов

«Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургут»: в 2020 году выполнены работы по актуализации инженерных изысканий, проведена корректировка проектной документации, рабочей документации. ПСД разработана. Заключение историко-культурной экспертизы получено. Государственная экспертиза не получена. Муниципальный контракт расторгнут. 15.08.2023 заключен муниципальный контракт № 7П-2023 на выполнение корректировки проектно-сметной документации объекта. Стоимость работ по контракту 2 900 тыс. рублей. Срок окончания работ – 30.08.2024. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. Ведется претензионная работа. Ориентировочный срок получения государственной экспертизы - октябрь 2025

«Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия», город Сургут. В 2020 году выполнены работы по актуализации инженерных изысканий, проведена корректировка проектной документации, рабочей документации. ПСД разработана. Заключение историко-культурной экспертизы получено. Государственная экспертиза не получена, ведется претензионная работа. Муниципальный контракт расторгнут. 15.08.2023 заключен муниципальный контракт № 8П-2023 на выполнение корректировки проектно-сметной документации объекта. Стоимость работ по контракту 2 600 тыс. рублей. Срок окончания работ – 30.08.2024. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. Ведется претензионная работа. Ориентировочный срок исполнения контракта – октябрь 2025 года

«Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А города Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями». В 2019 году выполнены проектно-изыскательские работы по объекту. Получено положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта от 06.02.2020 № 86-1-0026-20. В 2020 заключен муниципальный контракт № 18/2020 от 02.09.2020 на выполнение работ по строительству объекта. В 2021 году приняты работы на сумму 12 360 тыс. рублей. Готовность объекта – 27,5%. Заказчиком размещено 03.08.2022 в ЕИС решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. В соответствии с частью 4 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, при необходимости прекращения работ или приостановления более чем на шесть месяцев застройщик или технический заказчик обязан обеспечить консервацию объекта капитального строительства. В 2023 году заключен контракт на оказание услуг по консервации объекта от 18.12.2023 № 27/2023, сумма контракта 5 900 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. В 2022 году заключен муниципальный контракт № 16П/2022 от 12.12.2022 на выполнение работ по корректировке проекта, цена контракта 1 570 тыс. рублей, срок выполнения работ с 15.12.2022 по 10.01.2024. Получено положительное заключение государственной экспертизы. 28.12.2024 выполнена корректировка ПСД, включая экспертизу проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости строительства. Заключен муниципальный контракт № 2П/2025 от 11.02.2025 на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости расконсервации объекта. Размещение закупки на строительно-монтажные работы – июль 2025, ориентировочный срок заключения муниципального контракта – август 2025

«МАУ «Городской культурный центр. Реконструкция» предусмотрены средства местного бюджета в сумме 1 040 тыс. рублей на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту. В рамках муниципального контракта от 02.07.2020 № 11П/2020 на выполнение проектно-изыскательских работ разработана проектная документация. Получено положительное заключение проектной документации от 11.07.2024 № 86-1-1-2-037275-2024. Проводится работа по включению финансирования объекта в государственную программу «Строительство». «МАУ «Городской культурный центр», улица Сибирская, 2, город Сургут. Реконструкция. Инженерные сети». Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.03.2024 № 4П/2024, сумма контракта 2 100 тыс. рублей, срок выполнения работ по 31.10.2024. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 17.03.2025 №+M2586-1-1-2-013695-2025. Работы приняты и оплачены в полном объеме

«Автомобильная дорога по улице Железнодорожная в городе Сургуте». Протяженность – 0,25 км. В целях исполнения Апелляционного определения суда по делу № 33а-5892/2023 от 22.08.2023, а также исполнения мероприятий дорожной карты 01-ДК-82/3 от 03.11.2023, заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ от 20.05.2024 № 7П/2024, сумма контракта – 4 000 тыс. рублей, срок выполнения работ – 30.11.2024. Работы выполнены и оплачены в 2025 году

«Автомобильная дорога по улице Набережная Ивана Кайдалова от проспекта Пролетарский до проспект Комсомольский в городе Сургуте». Заключен контракт от 13.05.2025 №8П/2025 на выполнение проектно-изыскательских работ, сумма контракта – 8 650 тыс. рублей. Срок выполнения работ – с даты заключения контракта по 31.10.2025

«Автомобильная дорога по улице Мостостроительная (в кадастровом квартале №86:10:0101240) в городе Сургуте». Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту от 03.02.2025 №1П/2025, сумма контракта 4 160 тыс. рублей, срок выполнения работ по 30.06.2025. Ориентировочный срок получения государственной экспертизы – октябрь 2025

«Дорога с инженерными сетями улицы Усольцева на участке от улицы Билецкого до улицы Аэрофлотской в городе Сургуте». Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту от 29.05.2023 № 4П/2023, сумма контракта 16 400 тыс. рублей, срок выполнения работ по 31.03.2024. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 27.03.2025 №86-1-1-3-016434-2025. Работы по объекту выполнены и оплачены в полном объеме

«Дорога с инженерными сетями улица Усольцева на участке от улицы Есенина до улицы Шидловского в городе Сургуте». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию и строительству объекта от 17.06.2024 №13/2024, сумма контракта – 198 900 тыс. рублей, срок выполнения работ с 17.06.2024 по 30.11.2026. Ориентировочный срок получения государственной экспертизы – октябрь 2025

«Кабельная линия 10 кВ от ТП-25 до ТП-26 в 31 микрорайоне в городе Сургуте». Заключен контракт на выполнение работ по проектированию и строительству объекта от 25.04.2025 №6/2025, сумма контракта – 1 900 тыс. рублей, срок выполнения работ с даты заключения по 12.11.2025

«Водоотведение поселка Юность в городе Сургуте». Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ от 22.08.2023 № 9П/2023, сумма контракта 8 450 тыс. рублей, срок выполнения работ – 30.11.2024. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. Ориентировочный срок получения государственной экспертизы – ноябрь 2025

«Водоснабжение поселка Юность в городе Сургуте» заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ от 28.08.2023 № 10П/2023, сумма контракта 10 000 тыс. рублей, срок выполнения работ – 30.06.2024. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. Ориентировочный срок получения государственной экспертизы – ноябрь 2025

«Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для Западного и Центрального районов в городе Сургуте». Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ от 29.01.2024 № 1П/2024, сумма контракта – 43 260 тыс. рублей, срок выполнения работ по 31.05.2025. Ориентировочный срок получения государственной экспертизы – декабрь 2025

«Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями в Восточном районе в городе Сургуте». Заключен муниципальный контракт от 12.02.2024 № 2П/2024 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту, сумма контракта 37 605,863 тыс. рублей, срок выполнения работ с даты заключения контракта по 31.05.2025. Ориентировочный срок получения государственной экспертизы – декабрь 2025

«Сети ливневой канализации в квартале 23А в городе Сургуте». В 2024 году в бюджетную смету включены средства в размере 1 340 тыс. рублей (ПИР), 3 270 тыс. рублей (СМР) для устройства сетей. НМЦК – 4 500 тыс. рублей. В 2024 дважды не состоялась закупка по открытому конкурсу по определению подрядчика на выполнение ПИР и СМР. В стадии заключения муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию и строительству объекта, сумма контракта – 4 700 тыс. рублей, срок выполнения работ по объекту: с даты заключения контракта по 30.11.2025

«Экспозиционно-выставочное здание на территории Мемориального комплекса геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова». Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту от 23.12.2024 №21П/2024, сумма контракта 2 700 тыс. рублей, срок выполнения работ с 01.01.2025 по 17.03.2025. Работы выполнены и оплачены в полном объеме

«Подъездные пути к СОШ в микрорайоне 5А города Сургута». Заключен муниципальный контракт от 23.05.2025 №13П/2025 на выполнение проектно-изыскательских работ, сумма контракта – 5 000 тыс. рублей, срок выполнения работ с даты заключения контракта по 25.12.2025

«Строительство объекта «Проезд от дороги к СОТ «Виктория» к СНТ «Кедровый 16» в городе Сургуте». Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту от 20.12.2024 №20П/2024, сумма контракта – 1 600 тыс. рублей, срок выполнения работ с 20.12.2024 по 31.03.2025. Ориентировочный срок получения государственной экспертизы – октябрь 2025

«Проезд от улицы Сосновой к ЖК «Марьина гора» в городе Сургуте». Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту от 16.07.2024 №11П/2024, сумма контракта 7 100 тыс. рублей, срок выполнения работ по 28.02.2025. Ориентировочный срок получения государственной экспертизы – октябрь 2025

«Проезд к ЖК «Марьина гора» с примыканием к улице Глухова в городе Сургуте». Заключен муниципальный контракт от 20.09.2024 №19/2024 на выполнение работ по проектированию и строительству объекта, сумма контракта 47 900 тыс. рублей, срок выполнения работ по 31.08.2026. Ориентировочный срок получения государственной экспертизы – август 2025

«Вынос сетей газоснабжения и электроснабжения за пределы границ земельного участка для размещения объекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 города Сургута» Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту от 23.09.2024 №15П/2024, сумма контракта 3 900 тыс. рублей, срок выполнения работ по 31.03.2025. Ориентировочный срок получения государственной экспертизы – сентябрь 2025

«Нежилое здание, расположенное по адресу: улица 50 лет ВЛКСМ, дом 1А в городе Сургуте (МБУ ДО СШ «Аверс»). Реконструкция». Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту от 01.07.2025 №15П/2025, сумма контракта – 4 900 тыс. рублей, срок выполнения работ с даты заключения контракта по 30.11.2025

Таблица 11

Перечень реализуемых/планируемых к реализации инвестиционных проектов

1. Создание инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК». На территории города продолжается реализация приоритетного регионального проекта, включенного как флагманский проект в Стратегию города, по созданию крупнейшего научно-технологического центра, включающего в себя объекты науки и образования (университет, технопарк, центр высоких биомедицинских технологий (геномная лаборатория), коммерческого и социально-культурного назначения, жилья. Проект реализуется во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21.11.2022 № Пр-2215, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2023 № 1255. Инвестиционная емкость проекта – 94 млрд. рублей. Срок реализации проекта – 12 лет. Количество запланированных к созданию новых рабочих мест – 5 600, из них 1 600 высокопроизводительных. Средства бюджета города предусмотрены на создание инфраструктуры в части разработки проекта планировки и межевания для размещения линейного объекта, разработки проектно-сметной документации объектов и подготовке земельного участка для передачи в государственную собственность. Администрацией города реализуются мероприятия по развитию инженерной и транспортной инфраструктур на территории, предусмотренной в рамках данного проекта. Это 11 объектов, в том числе 10 с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита и софинансированием средств бюджета города (магистральный водовод; сети ливневой канализации; канализационная насосная станция с трубопроводами до КОС; магистральная улица на 3 участках; участок набережной протоки Кривуля; сети теплоснабжения; внутриквартальные сети электроснабжения; сети газоснабжения; сети водоснабжения; сети водоотведения). В соответствии с концепцией научно-технологического центра в городе, актуализированной распоряжением Правительства автономного округа от 08.09.2022 № 541-рп, первым создаваемым объектом запланирован центр высоких биомедицинских технологий. С обществом с ограниченной ответственностью «Швабе-Москва» (входит в государственную корпорацию «Ростех») 14.04.2022 заключено соглашение о строительстве и оснащении центра высоких биомедицинских технологий. На площади более 5 тыс. кв. метров разместятся лаборатории молекулярно-генетических методов исследования, клеточных, микрофлюидных технологий, масс-спектрометрии, биоинформатики, биобанк. Стоимость создания объекта составляет 4,8 млрд. рублей, срок реализации не более 36 месяцев. Соглашение включает в себя выполнение комплекса проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, поставку и комплектацию оборудования, оказание услуг по инструктажу сотрудников конечного пользователя, создаваемого центра. Строительно-монтажные работы начаты в июне 2023, окончание работ конец 2025 года. Следующим объектом планируется создать технопарк – включающий научно-исследовательский парк и научно-технологические центры для инновационных компаний, основной задачей которого является вовлечение новых специалистов и бизнес-проектов в образовательную и научную среду с целью последующей коммерциализации. В составе проекта запланировано строительство Университетского комплекса (далее – Кампус), включающего университетские корпуса, студенческие общежития и спортивный центр. С целью создания Кампуса Правительством автономного округа принято решение о заключении концессионного соглашения, так же автономным округом в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации с целью софинансирования проекта направлена заявка для участия в процедуре определения инвестиционных проектов, реализация которых осуществляется в соответствии с Положением о реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в соответствии с федеральным проектом «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров». В дальнейшем планируется создать университетскую школу, инновационный детский сад, центр развития талантов и молодежи (дом детского творчества), а также жилье для научно-педагогических работников и обучающихся

2. Индустриальный парк – Югра. В сфере промышленности продолжается реализация инвестиционного проекта «Индустриальный парк – Югра», который является одним из наиболее значимых инвестиционных проектов города. Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации «Индустриальный парк – Югра» включен в реестр индустриальных (промышленных) парков. Управляющая компания «Индустриальный парк-Югра» включена в федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», что дает право на получение федеральной и региональной финансовой поддержки. Предполагаемый объем инвестиций составит около 1,4 млрд. рублей. Количество запланированных к созданию новых рабочих мест – 820. За время реализации проекта объем внебюджетных инвестиций, направленных на его реализацию составил 1,24 млрд. рублей (без налога на добавленную стоимость). В 1 полугодии 2025 объем инвестиций составил 22,508 млн. рублей, объем налоговых отчислений составил 138,475 млн. рублей. Создание проекта осуществляется поэтапно, в 3 очереди строительства. Введены в эксплуатацию две очереди индустриального парка – реконструированный производственный цех общей площадью 9 940 кв. метров, склад закрытого хранения общей площадью 4 989,7 кв. метров, газовая котельная 2 МВт, КТПН 2 МВт. В парке располагаются 17 резидентов, создано 212 рабочих мест. В рамках третьей очереди создания Индустриального парка получено разрешение на строительство универсального производственного здания № 1 общей площадью 1 475,67 кв. метров. На объекте осуществляются строительно-монтажные работы, выполняются предпроектные наработки по другим объектам проектирования. Также резидентом Индустриального парка ООО «Вимана» получено разрешение на строительство на территории Индустриального парка производственного здания завода по производству сосудов, работающих под давлением. На объекте выполнены земляные работы по отсыпке и планировке территории, погружению свай, выполняются работы по устройству ростверков, изготовлению металлоконструкций каркаса здания. Резидентом Индустриального парка ООО «Сургутстройтехсервис» получено разрешение на строительство на территории Парка склада

3. Строительство второго моста через реку Обь. Инвестиционная емкость проекта – 65,2 млрд. рублей. Срок реализации проекта – 2023 – 2026 годы. Количество запланированных к созданию новых рабочих мест – около 10 тысяч. Мост имеет стратегически важное значение как для Югры, так и для России в целом. В составе объекта, общей протяженностью 45,5 км, восемь искусственных сооружений, включая мост через Обь длиной 1,7 км, три путепровода общей протяженностью 251,71 метра и четыре малых моста общей длиной 321,86 метра через реки Сухой Аган, Казенная, Полой. 24.04.2022 определен исполнитель государственного контракта – акционерное общество «Мостострой-11». 06.07.2022 началось строительство второго моста через реку Обь. В настоящее время возведены все 16 опор моста. Завершены работы по монтажу пролетных строений, деформационных швов, антикоррозийной защите поверхности пролетных строений и опор на всех семи малых искусственных сооружениях. Отсыпан песок под дорогу, 27 километров дорожного полотна заасфальтировано. 03.06.2025 состоялась состыковка мостовых пролетов левого и правого берегов мостового перехода. Общая строительная готовность объекта составляет около 80%. На заключительном этапе возведения нового сургутского моста стартовала всероссийская студенческая стройка «Звезда Оби», в рамках которой молодые специалисты со всей страны займутся строительством в городе жилых домов и нового моста через реку Обь. Открытие моста для движения планируется на 25.10.2025 года

4. Создание производственного комплекса по выпуску фасонного металлопроката. Инвестиционная емкость проекта – более 2,1 млрд. рублей, в том числе привлеченные средства – 494,9 млн. рублей. Количество запланированных к созданию новых рабочих мест – 352. Проектная мощность около 100 тыс. тонн в год. Объем налоговых поступлений к 2030 году в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации составит 1,6 млрд. рублей. В рамках реализации проекта 29.12.2022 заключено первое региональное соглашение о защите и поощрении капиталовложений, являющееся взаимовыгодным инструментом, дающим гарантию стабилизации условий деятельности и предоставляющее право возмещения инфраструктурных затрат. Реализацию проекта осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Сургутский металлургический комплекс». Технологический цикл предполагает сбор и переработку металлолома, литье и выпуск готовой продукции. Продукция нового металлургического комплекса, а именно металлопрокат и арматура, будут востребованы как строительной отраслью города, так и автономного округа. Проект включен в перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов, утвержденный постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 474-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие промышленности и туризма». На совете при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в автономном округе 28.09.2021 согласовано предоставление земельного участка площадью 3,5 га без проведения торгов. Фонд развития Югры оказал поддержку инвестору в виде льготного займа сроком на 5 лет под 3% годовых. Инвестор планирует приобрести необходимое оборудование для запуска производства: плавильные печи, прокатный стан, кислородную станцию, газопоршневые установки для генерации электроэнергии, очистные сооружения, вспомогательное оборудование для подготовки лома металлов. При этом приоритетом для инвестора станет обеспечение высоких экологических стандартов и безопасности. На производственной площадке предприятия также запланировано строительство ряда объектов инженерной инфраструктуры. Объем инвестиций с начала проекта составил 1,43 млрд. рублей. Получены в аренду земельные участки общей площадью 88 503 кв. м. Получено разрешение на строительство от 08.02.2022 на «Реконструкцию здания № 2 под строительство газопоршневой электростанции». Проведены работы по реконструкции зданий, монтажу оборудования. Оборудование газопоршневой электростанции смонтировано. Получено разрешение от 12.07.2022 на снос (вырубку) зеленых насаждений. Проведены работы по сносу зеленых насаждений, вывозу порубочных остатков зеленых насаждений, рекультивации и планировке территории. Организованы охрана территории (установлена система видеонаблюдения, смонтирован временный пост охраны), площадка складирования строительных материалов, стоянка автотранспорта. Выполнены инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания. Получено положительное заключение экспертизы проектной документации «Реконструкция производственного корпуса № 1 под создание прокатного производства» от 23.05.2023 под создание электросталеплавильного производства с последующим монтажом технологического оборудования – двух электродуговых сталеплавильных печей (ДСП № 1 и ДСП № 2) емкостью 10 тонн, агрегата ковш-печь (АКП) и машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). В здании находятся два яруса подкрановых путей на отметке +12,5 м и 19,3 м, а также два электромостовых крана общего назначения грузоподъемностью 50/10 тонн на нижнем ярусе подкрановых путей и 160/32 тонн на верхнем. Для обеспечения производства, перемещения сталеразливочных ковшей с жидким металлом, планируется приобретение двух металлургических литейных электромостовых кранов грузоподъемностью 63/32/8 тонн на верхний ярус подкрановых путей. Ведутся строительно-монтажные работы по реконструкции производственных зданий под блок водоподготовки оборотного технологического цикла охлаждающей воды и «Склада готовой продукции». Построено здание для криогенной воздухоразделительной установки по производству жидкого кислорода и азота с резервуарным парком хранения продуктов разделения воздуха

5. Строительство рыборазводного завода. Инвестиционная емкость проекта – 350 млн. рублей. Срок реализации проекта – до 2029 года. Количество запланированных к созданию новых рабочих мест – 30. Компанией «Бенар» реализуется инвестиционный проект «Строительство рыборазводного завода», в рамках реализации которого планируется строительство инкубационного, перерабатывающего цехов, рыборазводных прудов для целей искусственного воспроизводства ценных видов промысловых рыб пеляди, муксуна, стерляди. Предполагаемые налоговые отчисления – 87 млн. рублей. В целях поддержки инвестиционного проекта Администрацией города в адрес компании «Бенар» направлена информация о возможности получения государственной поддержки в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса», механизма «Инвестиционный бюджет», обеспечивающего прозрачность отбора инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки. Является одним из проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна». В целях реализации инвестиционного проекта исполнены мероприятия по формированию земельного участка, заключен договор аренды от 20.09.2024 земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101178:486 с разрешенным использованием: рыбоводство (код 1.13) (наименование объекта местного значения «предприятие по рыболовству и рыбоводству»)

6. Реконструкция здания городского рынка. Инвестиционная емкость проекта – более 200 млн. рублей. Мощность объекта составит 520 кв. м. Срок реализации проекта – 2025 год. По результатам обсуждений и решений экспертного совета по проекту реконструкции рынка, был определен проект, наиболее соответствующий сформированным требованиям. В результате реализации проекта город получит современное торговое пространство – фуд-молл, концепцией которого предусмотрены и торговые места для пищевых продуктов, в том числе местного производства, рестораны национальной кухни. Часть здания передана инвестору 01.03.2022. Инвестором завершено проектирование, осуществляется реконструкция: частично выполнены работы по инженерным сетям, завершается ремонт помещений бывшего обувного магазина, начался демонтаж старой кровли, будут заменены пролеты, которые на сегодняшний день находятся в поврежденном состоянии. Обновление кровли основного зала планируется завершить осенью. Далее будет реконструкция фасадов здания. Полностью работы по преображению Центрального рынка планируется завершить в августе 2027 года. В результате реконструкции его площадь увеличится на 1500 тысячи квадратных метров за счет дополнительных пристроек и расширенной парковки

7. Реконструкция железнодорожного вокзала. Срок реализации проекта – 2026 год (перенос с 2025 года). Проект реализуется в рамках инвестиционного соглашения, подписанного в октябре 2021 года, между открытым акционерным обществом «Российские Железные Дороги» и Фондом развития Югры. Предварительная стоимость реконструкции железнодорожного вокзала в Сургуте — 5,8 млрд. рублей. Возведен и функционирует временный павильон железнодорожного вокзала, который будет выполнять функции вокзала в период реконструкции здания, в 2023 году снесено здание вокзала. В проект реконструкции инициировано внесение изменений на привокзальной площади предусмотрят стоянку для междугородних автобусов, а зал ожидания и билетные кассы автовокзала смогут разместиться в здании нового железнодорожного комплекса. Появится транспортно-пересадочный узел и будет обеспечена удобная пересадка для пассажиров, следующих в другие города «мультимодальными маршрутами», по внесенным изменениям пройдена государственная экспертиза достоверности технических решений. Также предусмотрено строительство в 2026 году закрытого перехода (конкорса) из здания вокзала на посадочные платформы. В настоящее время на объекте практически завершена укладка фундамента. Вся инженерная инфраструктура: канализация, тепло- и водоснабжение подведена, идет работа по созданию монолитного каркаса. Следующий этап: установка колонн, перекрытий. Возведение каркаса здания строящегося железнодорожного вокзала запланировано до конца 2025 года. В 4 квартале 2026 года планируется ввести в эксплуатацию железнодорожный вокзал и автостанцию

8. Культурно-спортивный кластер «СпортЗавод». Планируемый объем инвестиций составит 150 млн. рублей. Срок реализации проекта – 2021 – 2035 годы. Количество запланированных к созданию новых рабочих мест более 50. Ожидаемый объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за срок реализации проекта – более 280 млн. рублей. Проект реализуется в рамках Закона от 27.07.2020 № 70-оз «О креативных индустриях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Проект предусматривает открытие в городе современного культурно-спортивного кластера, включающего в себя экстрим парк для вело-, скейт-, горнолыжных дисциплин, самокат, лонгборд, скалолазного, лучного направления, олимпийского батута, пространство для культурных мероприятий, а также свободное пространство для досуга. Реализация инвестиционного проекта началась в 2021 году и осуществляется в 2 очереди: 1 очередь: 2021 – 2024 года; 2 очередь: 2024 – 2036 года. Для реализации проекта созданы инфраструктура для развития сообщества и проведения событий (КСК «СпортЗавод, открытый каток, трасса, крытый скейтпарк), а также креативное сообщество, состоящее из представителей культуры, спорта и предпринимательских групп. Во второй очереди инвестиционного проекта планируется, строительство и эксплуатация многоцелевого здания формата 20×30 м под спортивные и культурные мероприятия, размещение резидентов согласно миссии проекта. Также вторая очередь реализации проекта включает в себя расширение парковки, обустройство открытых спортивных и событийный площадок (пляжный волейбол, скейтпарк, стритбол), размещение контейнерного городка, включающего в себя лекторий, коворкинг, прокат велосипедов. Объем понесенных затрат за время реализации проекта составил 78 млн. рублей, в том числе: объем привлеченных средств (займы) – 28 млн. рублей, объем собственных средств инвестора – 24 млн. рублей. За время реализации проекта создано 4 рабочих места, объем налоговых отчислений в территориальный бюджет составил 2,57 млн. рублей. Проект занял 14 место из 25 тысяч на форуме «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив и фонда «Росконгресс», был рекомендован для тиражирования по всей стране, а также попал в ТОП-10 федерального акселератора по преобразованию территорий Rurban Creative Lab. На сегодняшний день готовность проекта в стадии реализации – 70%, в период до 2026 года запланировано проведение ремонта инфраструктуры, в том числе расширение территории за счет вовлечения смежного земельного участка для строительства 2 очереди на 2500 кв. м

9. Реализация проекта жилой застройки «Марьина гора» компанией «Сибпромстрой-Югория». Инвестором запланировано строительство 26 многоквартирных домов (около 400 тыс. кв. метров жилья), двух школ на 1 250 мест каждая, 4 детских садов на 300 мест каждый, спортивного комплекса с бассейном, торгового и медицинского центров, обустройство площадок для выгула собак, предусмотрено создание парковочных мест достаточных для жителей и гостей микрорайона. С 2021 года ООО «Сибпромстрой-Югория» были выданы разрешения на строительство 5 жилых домов, общей площадью 63,7 тыс. кв. метров, 1 250 квартир, на 1 детский сад на 300 мест, 3 трансформаторных подстанции и 1 распределительный пункт с трансформаторной подстанцией. В 2024 году получены разрешения на ввод: 1 жилого дома (240 квартир), детского сада (300 мест)

10. Проект «Комплексное развитие территории жилой застройки части микрорайонов 1, 2 города Сургута» с учетом механизма «Югорский стандарт». Заключены 2 договора о комплексном развитии территории. В рамках реализации договоров будут расселены и снесены 9 многоквартирных домов, возведены 4 объекта общей площадью 59 474 кв. м, 752 квартиры в которых смогут проживать 1702 человека, 60 помещений коммерческого назначения для торговли, общепита и оказания услуг. Выполнена корректировка проекта планировки и межевания территории микрорайона 1, 2 в соответствии с мастер планом, разработанным застройщиком, осуществлены кадастровые работы в отношении земельных участков на которых запланировано строительство в рамках откорректированной документации по планировке территории. В рамках реализации данной территории с 2022 года по 2027 год предусматривается не только возведение нового жилья, но и создание современной общественно-деловой и социальной инфраструктуры. Произведен снос 9 многоквартирных домов после расселения, осуществлен демонтаж, реконструкция, переустройство инженерных сетей. Выданы разрешения на строительство от 29.12.2023 № 86-10-79-2023, от 09.12.2024 № 86-10-87-2024, № 86-10-88-2024. Застройщиком осуществляется строительство комплекса жилых домов 1 очереди общей площадью 29 655 кв. м (308 квартир).

11. Комплексное развитие территории бывшего совхоза «Северный». 08.10.2024 заключен договор № 01-12-525/4 о комплексном развитии территории по инициативе правообладателя. Развитию подлежит территория в границах земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101041:306 (территория бывшего совхоза «Северный») площадью 8,2 га в целях осуществления строительства многоэтажных жилых домов. Срок разработки документации по планировке территории 12 месяцев со дня заключения договора. Срок проектирования и строительства объектов коммунальной, транспортной инфраструктуры не позднее 10 лет с момента заключения договора. Срок действия договора – 10 лет с даты заключения договора. В границах территории предусмотрено строительство шести многоквартирных жилых домов переменной этажности, а также строительство социального объекта – совмещенной школы – детского сада с объектами дополнительного образования (школа – 300 учащихся, детский сад – 260 мест). В рамках заключенного договора предусмотрены следующие обязательства застройщика: - строительство многоквартирных жилых домов комфорт-класса этажностью от 9 до 25 со встроенными общественными помещениями; - строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры; - передача в муниципальную собственность 3 однокомнатных квартир площадью не менее 40 кв. м каждая в целях обеспечения маломобильных групп населения; - передача в муниципальную собственность земельного участка площадью 14 300 кв. м, проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы данной документации на совмещенную школу-детский сад с объектами дополнительного образования (школа – 300 учащихся, детский сад – 260 мест). Градостроительный потенциал данной территории предусматривает жилую застройку площадью 110 359 кв. метров

12. «Строительство Креативного кластера в городе Сургуте». Проект предполагает создание новой экономики с горизонтальной моделью управления и экспортом продуктов и услуг, созданной самими участниками и резидентами креативного кластера. Ведется подготовка управленческих документов проекта «Создание Креативного Кластера в городе Сургуте» («Креативный Кластер»). Администрацией города осуществляется подбор земельного участка

13. Реализация инвестиционного проекта «Оптимизация и развитие производственного комплекса «НОВОТЕХ». Проект по капитальному ремонту и восстановлению грузовой техники. Реализация проекта связана со сферой экономики в области ремонта и технического обслуживания машин и оборудования в целях импортозамещения. Срок реализации инвестиционного проекта 2025 – 2030 годы. Планируемый объем инвестиций составит более 159 млн. рублей. Реализация инвестиционного проекта позволит создать не менее 10 новых рабочих мест. Заявление инвестора на предоставление земельного участка в аренду без торгов, расположенного в непосредственной близости к производственной базе компании, в соответствии с положениями постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.08.2015 № 270-п «О предоставлении в ХМАО – Югре земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, в том числе с целью обеспечения прав граждан – участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков») положительно рассмотрено на заседаниях инвестиционных советов города и автономного округа. Проводятся мероприятия по разработке проекта распоряжения Губернатора автономного округа о предоставлении земельного участка в аренду без торгов

14. С целью развития транспортной инфраструктуры на территории города между Администрацией города и обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-финансовая компания «Сургутгазстрой» 12.09.2023 заключено соглашение о сопровождении при реализации инвестиционного проекта «Сургутский транспортно-логистический комплекс» по принципу «одного окна» в городе Сургуте. Срок реализации инвестиционного проекта 2023 – 2028. Планируемый объем инвестиций составит более 20 млрд. рублей. Объем налоговых поступлений в территориальный бюджет составит 975 млн. рублей. Реализация инвестиционного проекта позволит создать не менее 700 единиц новых рабочих мест. Плановая мощность производства (объем строительства) – 300 000 кв. метров. В настоящее время Администрацией города осуществляются мероприятия по подбору земельного участка для реализации инвестиционного проекта

15. На территории города Сургута планируется к реализации инвестиционный проект «Термальный лечебно-оздоровительный комплекс «Источник здоровья», направленный на поддержание и развитие туристско-рекреационного потенциала города и региона. В целях реализации инвестиционного проекта между Администрацией города и обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-финансовая компания «Сургутгазстрой» 12.09.2023 заключено соглашение о сопровождении при реализации инвестиционного проекта по принципу «одного окна» в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –Югры. 28.05.2024 инвестором заключено соглашение с Фондом развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о сопровождении инвестиционного проекта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Срок реализации инвестиционного проекта 2023 – 2028 года. Планируемый объем инвестиций составит более 5 млрд. рублей. Объем налоговых поступлений в территориальный бюджет составит 496 млн. рублей. Реализация инвестиционного проекта позволит создать не менее 350 единиц новых рабочих мест. В настоящее время Администрацией города осуществляются мероприятия по подбору земельного участка для реализации инвестиционного проекта

Таблица 12

Информация о реализации инициативных проектов в 2025 году

| Инициативный проект | Описание проекта |
| --- | --- |
| Проекты, поддержанные Администрацией города в 2025 году |  |
| 1. «Хвостатый буфет» (805 тыс. рублей) | Установка кормушек для белок в парке «За Саймой». В рамках реализации проекта планируется установить 5 арт-объектов из дерева (по мотивам сказок) высотой до 1,5 метров в разных локациях парка «За Саймой» в целях организации лесной «столовой» для белок и птиц |
| 2. «Молодежный фестиваль «Рядом» (2 570 тыс. рублей) | В рамках проекта проведен фестиваль для сургутских школьников, где они познакомились с организациями высшего и профессионального образования города, региона. Также на фестивале были организованы тематические площадки для развития творческого потенциала и самореализации молодежи |
| 3. «Дорога в прошлое: история СурГУ в датах (художественная роспись)» (3 090,6 тыс. рублей) | Цель проекта – познакомить жителей и гостей города с историей СурГУ путем размещения художественной росписи с соответствующей информацией (изображение с QR-кодом) на уже существующих архитектурных сооружениях рядом с университетом, а также развитие культурного ландшафта города |
| 4. «Туристический маршрут «Следами Лиса: Городской Тур» (4 284,25 тыс. рублей) | Целью данного инициативного проекта является создание удобного и привлекательного маршрута для туристов и местных жителей, который будет включать основные достопримечательности города |
| 5. «Стела «Память жертвам, погибшим в мирное время» (6 495,02 тыс. рублей) | Целью проекта является установка стелы, которая будет служить символом солидарности и поддержки для семей и близких погибших в мирное время |
| 6. «Экопарк «За Саймой». Площадка для дрессировки и выгула собак» (7 355,52 тыс. рублей) | Целью проекта является благоустройство в парковой зоне с высокой проходимостью пространства для организованного, комфортного выгула собак с возможностью их дрессировки |
| 7. «Безопасный путь к школе и детскому саду в микрорайоне 40» (7 000,00 тыс. рублей) | В рамках реализации данного проекта предусмотрены мероприятия по организации безопасного передвижения жителей микрорайона 40, в том числе детей дошкольного и школьного возраста к объектам социальной инфраструктуры |
| 8. «Пешеходный фонтан в парке «Кедровый лог» в городе Сургуте» (8 789,18 тыс. рублей) | Реализация проекта запланирована в 2026 году. Благодаря инициативе сургутян на территории парка «Кедровый лог» появится первый в городе сухой фонтан |
| 9. «Обустройство территории в парке «Кедровый лог» в городе Сургуте» (9 998,79 тыс. рублей) | Реализация проекта запланирована в 2026 году. Данный проект взаимосвязан с запланированной к реализации инициативой о создании пешеходного фонтана в парке «Кедровый лог». В рамках проекта будут проведены мероприятия по обустройству прилегающей к фонтану территории |
| Проекты-победители регионального конкурса инициативных проектов |  |
| «Благоустройство спортивной площадки по адресу: город Сургут, проспект Ленина, дом 29» | Проект признан победителем регионального конкурса инициативных проектов. Город получит субсидию на реализацию данного проекта из бюджета автономного округа в размере 4 900,0 тыс. рублей |
| Проекты, реализованные в 1 полугодии 2025 года |  |
| 1. «Молодежный фестиваль «Рядом» (2 570 тыс. рублей) | В рамках проекта проведен фестиваль для сургутских школьников, где они познакомились с организациями высшего и профессионального образования города, региона. Также на фестивале были организованы тематические площадки для развития творческого потенциала и самореализации молодежи: «Образование», на которой было представлено 13 вузов и колледжей автономного округа; «Благотворительность», «Добро», «Наука», «Экология», «Добровольчество», «Творчество» |
| Проекты, реализация которых запланирована до конца 2025 года |  |
| 1. Модернизация футбольной площадки на территории спортивного комплекса «Ледовый дворец спорта» (2 этап) (9 985, 4 тыс. рублей) | Проектом предусмотрено создание комфортных условий для пребывания спортсменов и болельщиков. В рамках заключенного договора подрядчик приступил к монтажу освещения спортивной площадки, приобретению и монтажу трибун для зрителей на 200 мест, приобретению и установке модульного административно-бытового комплекса (раздевалки, тренерская, инвентарная). Планируемый срок выполнения работ – сентябрь 2025 года 24.06.2025 заключен договор на выполнение работ по модернизации футбольного поля. В рамках договора заказано оборудование, подрядчик приступил к подготовительным работам. Планируемый срок выполнения работ – сентябрь 2025 года. |
| 2. Фестиваль «Креативная энергия» (3 102,0 тыс. рублей) | Проект реализуется в целях продвижения профессий креативной отрасли, популяризации специальностей сферы креативных индустрий. 25 апреля 2025 состоялось торжественное открытие фестиваля. 25 - 29 апреля 2025 прошел первый этап фестиваля в части проведения мастер-классов по 4 направлениям: «Анимация и 3D-графика», «Интерактивные цифровые технологии VR и AR», «Фото и видеопроизводство», «Звукорежиссура». Заключены договоры: - на оказание услуг по организации участия приглашенных специалистов; - на оказание услуг по сопровождению и обслуживанию заключительного мероприятия. Во втором этапе Фестиваля, запланированном на май - ноябрь 2025 года, планируется провести открытый городской конкурс креативных индустрий «Арт-фьюжн». Заключительное мероприятие, в ходе которого состоятся: пленарное заседание, выставка работ финалистов и победителей конкурса, награждение победителей, работа креативной мастерской, концертная программа, запланировано на ноябрь 2025 года |
| 3. Арт-пространство (2 этап, ремонт, оснащение) (13 047,7 тыс. рублей) | Разработана проектная и рабочая документация (ПИР) на выполнение работ по ремонту помещения. В настоящее время заключено 9 контрактов на закупку материально-технического оборудования. Срок поставки – июнь, октябрь 2025 года. Заключен контракт на ремонтные работы. Планируемый срок реализации проекта – до 31.12.2025. |
| 4. Строительство спортивной площадки в микрорайоне 39 (2 этап, СМР) (9 388,0 тыс. рублей) | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта. Планируемый срок выполнения работ – 30.08.2025. |
| 5. Безопасный путь к школе и спортивной площадке в микрорайоне 39 (2 этап, СМР) (9 469,5 тыс. рублей) | В настоящее время исполнителем осуществляется подготовка документации для заключения муниципального контракта. Планируемый срок заключения контракта – 29.07.2025. |
| 6. Строительство скейт-парка в микрорайоне 39 (2 этап, СМР) (9 443,1 тыс. рублей) | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта. Планируемый срок выполнения работ – 30.08.2025. |
| 7. Экспозиция «Открывая тайгу» (8 015,7 тыс. рублей) | Реализация проекта позволит расширить знания посетителей, в том числе молодого поколения, о тайге, сформировать элементарные экологические представления о тайге и представления о необходимости сохранения природных объектов, повысить интерес молодежи к изучению природы родного края. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ с ООО «ИНТЕТИКС ПРОЕКТ». Планируемый срок выполнения работ согласно контракта – август 2025 года. |
| 8. Благоустройство спортивной площадки по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, 29 (6 618,7 тыс. рублей) | В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации. Планируемый срок реализации проекта – октябрь 2025 год. |
| 9. «Хвостатый буфет» – установка кормушек для белок в парке «За Саймой» (805,0 тыс. рублей) | В настоящее время исполнителем осуществляется подготовка документации для заключения муниципального контракта на дизайн-проект арт-объектов. Планируемый срок заключения контракта (дизайн-проект) – июль 2025 года. |
| 10. Стела «Память жертвам, погибшим в мирное время» (6 495,0 тыс. рублей) | Закупка на выполнение проектно-изыскательских работ размещена на портале поставщиков 23.06.2025, 24.06.2025 и 04.07.2025. Участники в данных закупках отсутствовали. В настоящее время ведется работа по внесению изменений в распоряжение Администрации города и техническое задание (в части объединения работ по подготовке проектных решений и строительно-монтажных работ) с целью повторного размещения закупки в срок до 28.07.2025. |
| 11. «Дорога в прошлое: история СурГУ в датах» (художественная роспись) (3 090,6 тыс. рублей) | В настоящее время осуществляется подготовка технической документации в целях проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации и согласование вопроса о местах нанесения граффити (художественной росписи). Планируемый срок заключения контракта - август 2025 года. |
| 12. Туристический маршрут «Следами Лиса: Городской Тур» (4 284,25 тыс. рублей) | Осуществляется подготовка технической документации в целях проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации на изготовление арт-объектов. Также, осуществляется согласование места размещения арт-объектов, формирующих туристический маршрут. |
| 13. «Экопарк «За Саймой». Площадка для дрессировки и выгула собак» (7 355,5 тыс. рублей) | Размещено извещение о проведении закупки на выполнение работ по благоустройству объекта - 11.06.2025. Подписан протокол подведения итогов определения подрядчика - 02.07.2025. Планируемый срок заключения контракта – 14.07.2025. |
| 14. Безопасный путь к школе и детскому саду в микрорайоне 40 (1 этап, ПИР) (550 тыс. рублей) | Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ. Планируемый срок реализации – ноябрь 2025 года. |

Таблица 13

Позиции города в рейтингах 2024 – 2025 годов

1. В 2024 году Сургут стал победителем конкурса лучших практик межмуниципального взаимодействия в номинации «Градостроительная политика, ЖКХ, экология» в рамках VIII Общероссийского форума стратегического развития «Города России: локомотивы роста», финал которого состоялся 14.11.2024 в городе Екатеринбурге. Город представил муниципальную практику «Развитие агломерации»

2. По итогам 2024 года Сургут занял 1 место по итогам рейтинга городов по уровню развития государственно-частного партнерства, проводимого Национальным центром государственно-частного партнерства и ВЭБ.РФ, среди 208 городов России. Высоко оценен управленческий опыт муниципальной команды в сфере ГЧП, а также институциональные условия, созданные для привлечения частных инвестиций в городскую инфраструктуру. Рейтинг проводится два раза в год, с 2021 года Сургут входит в тройку лидеров

3. В 2024 году Сургут стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в двух номинациях: - «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах». - «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». На общем собрании Совета муниципальных образований Югры Дипломы вручили Главе города Максиму Слепову

4. По итогам 2024 года Сургут занял первое место в рейтинге по уровню открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе среди городских округов и муниципальных районов Югры. Открытость бюджета — важный показатель прозрачности работы местных властей. Жители Сургута могут легко получить доступ к информации о параметрах городского бюджета, его структуре и текущей динамике исполнения. Вся необходимая информация размещена на официальном портале Администрации города в разделе «Открытый бюджет», а также на специализированном информационном портале «Бюджет для граждан». Город второй год подряд получает высшую оценку и занимает лидирующую позицию в рейтинге муниципалитетов

5. Сургут занял первое место в рейтинге качества проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) и экспертизы за 2024 год, войдя в группу с «Высшим уровнем» и набрав 100 баллов из 100 возможных. Региональный рейтинг ведется с 2017 года, и по его результатам с 2018 года Сургут – лидер рейтинга, его сформировал Департамент экономического развития ХМАО — Югры. Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) – обязанность органов власти выявлять замечания и предложения предпринимателей по проектам нормативных правовых актов и через дискуссии устранять разногласия. ОРВ проводится для того, чтобы найти оптимальный вариант решения задачи, лежащей в основе разработки акта, исключить избыточные административные нагрузки на бизнес и предотвратить возникновение необоснованных расходов. Процедура оценки регулирующего воздействия помогает изменить само отношение к процессу создания нормативных правовых актов. Изменяется культура нормотворчества, органы власти более ответственно подходят к созданию нормативных актов, открыты к диалогу и поиску компромиссов. На этом строится доверие между бизнесом и властью и, как следствие, эффективная система регулирования и муниципального управления в целом.

6. В 2024 году Сургут занял второе место в национальном рейтинге прозрачности государственных закупок. По итогам комплексного экономического и правового анализа город набрал 6 018 баллов и стал вторым среди 87 крупнейших муниципальных образований. Торжественное награждение лидеров рейтинга состоялось 05.12.2024 в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Сургут занимает лидирующие позиции в рейтинге уже 11 лет подряд, стабильно получая призовые места в номинации «Муниципальные заказчики». Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» является независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром, специализирующимся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок

7. По итогам 2024 года Сургут на 2 месте по Индексу качества городской среды среди крупных и больших городов, находящихся в условно дискомфортном климате (рейтинг подводит Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (2024 год – 256 баллов, 2023 год – 228 баллов, 2022 год – 217 баллов, 2021 год – 204 балла, 2020 год – 200 баллов, 2019 год – 180 баллов)

8. В 2024 году Сургут вошел в ТОП-20 городов ESG-индекса ВЭБ и «Сбера». Рейтинг составлен «Сбером» и ВЭБ.РФ и выявил лидеров среди 250 городов и 85 субъектов России. В основе расчета лежат данные «Индекса качества жизни в городах России» ВЭБ.РФ, а также ESG-рэнкинга субъектов Российской Федерации «Сбера». Индекс включает показатели по 16 комплексным факторам, объединенным в три блока: «Окружающая среда», «Общество» и «Управление». Город Сургут отмечен в качестве лидера по цифровизации, набрав 100 баллов

9. В 2024 году Сургут стал финалистом федерального конкурса объектов социальной инфраструктуры «МАРТ». В финале отметили проект по созданию школы на 1 500 ученических мест в 20А микрорайоне. Строительство ведется в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» и национального проекта «Образование» (федеральный проект «Современная Школа»). Конкурс «МАРТ» организован Комитетом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по региональной политике и местному самоуправлению и Негосударственным институтом развития «ТРАНСПРОЕКТ». Организаторы отбирают лучшие практики создания объектов социальной инфраструктуры на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства, направленных на сохранение и укрепление российских духовно-нравственных ценностей

10. Сургут по итогам 2024 года стал победителем в номинации «За лучшую организацию работы в области инициативного бюджетирования» XVIII Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами». Инициативное бюджетирование в городе реализуется на протяжении уже более 10 лет, что позволяет жителям активно участвовать в процессе формирования и распределения бюджетных средств. Практика Сургута уникальна и имеет ряд особенностей, которые отличают ее от аналогичных, реализуемых на муниципальном уровне: - инициативные проекты принимаются в течении всего года (ежемесячно в последние два рабочих дня); - деление проектов на два типа – локальные и общегородские в зависимости от количества благополучателей, что облегчает процедуры выявления мнения граждан при внесении локального проекта и позволяет увеличивать суммы финансирования для общегородских проектов; - для объективной оценки внесенных в Администрацию города инициативных проектов создан специальный коллегиальный орган, состоящий преимущественно из представителей Думы города и общественности; - создан центр поддержки на базе МКУ «Наш город», оказывающий консультационное и информационное сопровождение инициаторов проектов до момента внесения в Администрацию города; - разработаны критерии независимого конкурсного отбора проектов, исключающие субъективность оценки и гарантирующие применение единого подхода при проведении конкурса

По итогам мониторинга, проведенного Департаментом финансов ХМАО – Югры, город занял 3 место в рейтинге городских округов по качеству бюджетного процесса в 2024 году, набрав 90 баллов из 100 возможных. Участники мониторинга оценивались комплексно по нескольким направлениям реализуемой бюджетной политики, включая планирование и исполнение бюджета, долговую политику и открытость бюджетного процесса. Высокая оценка свидетельствует об эффективности проводимых Администрацией города мероприятиях в области управления муниципальными финансами. Город получит грант более 8 млн. рублей

Таблица 14

Реализация мероприятий, находящихся в компетенции органов местного самоуправления, в соответствии с приказом Минстроя от 28.09.2023 № 696-пр «Об организации исполнения ведомственного проекта строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Умный город»

| Развитие использования интерактивных сервисов государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства | Организовано проведение общих собраний собственников (далее – ОСС) в режиме онлайн посредством ГИС ЖКХ и мобильного приложения «Госулуги.Дом». С начала года в электронном виде поведено 20 из 75 ОСС (26,7% от общего числа) |
| --- | --- |
| Развитие интерактивных сервисов, позволяющих получить комплекс ритуальных услуг | Заключен муниципальный контракт на проведение инвентаризации оставшейся части захоронений с загрузкой в базу данных геоинформационной системы по учету захоронений. Срок окончания работ – октябрь 2025 года |
| Обеспечение интерактивного сервиса по информированию населения о плановых и аварийных отключениях | Информирование населения осуществляется посредством интерактивного сервиса: https://maps.admsurgut.ru/Default.html?item=19&#map=14/3575064/985000/0 |
| Обеспечение контроля, мониторинга и доступа к информации о доступе коммунальной техники | Мониторинг и контроль доступа коммунальной техники осуществляется посредством интерактивного сервиса http://spec.admsurgut.ru |
| Обеспечение системы безналичной оплаты на общественном транспорте | Реализована и поддерживается безналичная оплата на всех маршрутах общественного транспорта, в том числе посредством «Карты горожанина»: https://uitsurgut.ru/kg/ |
| Обеспечение автоматизированного контроля состояния дорожного полотна | Заключен муниципальный контракт для проведения автоматизированного контроля состояния дорожного полотна объектов, которые будут включены в финансирование национального проекта «Инфраструктура для жизни» (преемник национального проекта «Безопасные качественные дороги») |
| Развитие использования социальной карты, ее услуг и сервисов | Продолжен выпуск «Карт горожанина», которые используются льготными категориями пенсионеров для оплаты проезда в общественном транспорте |
| Развитие системы адаптивного управления светофорными объектами | В рамках развития интеллектуальной транспортной системы Сургутской агломерации заключен муниципальный контракт на модернизацию 6 светофорных объектов, установку детекторов транспорта с подключением к автоматизированной системе по управлению дорожным движением. Срок исполнения – октябрь 2025 года |
| Внедрение системы инструментального контроля пассажиропотока | Направлено изменение в технический проект Интеллектуальной транспортной системы Сургутской агломерации для внедрения контроля пассажиропотока на основании данных биллинговой системы оплаты за пассажирские перевозки. В случае утверждения изменений в проект и выделения финансирования работы будут выполнены в 2026 году |
| Обеспечение доступа к информации системы онлайн экологического мониторинга | Функционирует публичный сервис метеомониторинга для населения https://meteor.admsurgut.ru. Произведена модернизация интерфейса для удобства работы на различных видах электронных устройств |
| Развитие использования беспилотных летательных аппаратов в различных отраслях городского хозяйства | Администрация города активно использует беспилотные летательные аппараты для безопасности проведения массовых мероприятий, проведения контрольных мероприятий, актуализации картографических материалов |
| Повышение цифровой зрелости ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, с целью соответствия стандарту цифровой зрелости ресурсоснабжающей организации, утвержденному рабочей группой по реализации ведомственного проекта Минстроя «Умный город» | Приказами утверждены ответственные за цифровую трансформацию ресурсоснабжающих организаций (далее – РСО). Начато исполнение мероприятий, определенных стандартом цифровой зрелости РСО. Первое подведение итогов будет осуществляться при подведении итогов расчета IQ-городов, ориентировочно в сентябре 2025 года |

Рисунок 1. Численность постоянного населения, естественный и миграционный прирост населения

Рисунок 2. Структура населения по состоянию на 30.06.2025 и коэффициент демографической нагрузки на 1 000 человек трудоспособного возраста

Рисунок 3. Структура денежных доходов населения (1 полугодие 2025 года, %)

Рисунок 4. Структура индекса потребительских цен

(к соответствующему периоду предыдущего года, %)

Рисунок 5. Номинальные доходы населения

Рисунок 6. Покупательная способность доходов населения и потребительские расходы

Рисунок 7. Соотношение прожиточного минимума и доходов населения

Рисунок 8. Состояние рынка труда города

Рисунок 9. Структура занятых в экономике на территории города

(1 полугодие 2025 года, %)

Рисунок 10. Ситуация на регистрируемом рынке труда города

Рисунок 11. Жилищно-коммунальный комплекс

Рисунок 12. Улично-дорожная сеть и общественный транспорт

Рисунок 13. Обеспеченность образовательными учреждениями

Рисунок 14. Обеспеченность населения города учреждениями культуры 
в процентах от норматива

Рисунок 15. Обеспеченность населения города учреждениями физической культуры и спорта

Рисунок 16. Объем отгруженных товаров собственного производства

по крупным и средним организациям

Рисунок 17. Структура обрабатывающего производства (1 полугодие 2025 года, %)

Рисунок 18. Оборот малого бизнеса

Рисунок 19. Структура занятости субъектов МСП в разрезе видов экономической деятельности (1 полугодие 2025 года, %)

Рисунок 20. Объем потребительского рынка города

Рисунок 21. Структура оборота потребительского рынка города

(1 полугодие 2025 года, %)

Рисунок 22. Обеспеченность населения города объектами потребительского рынка в процентах от норматива

Рисунок 23. Объем инвестиций в основной капитал

Рисунок 24. Объем жилищного строительства

Рисунок 25. Финансы организаций

Рисунок 26. Динамика поступлений налогов (млрд. рублей)

Рисунок 27. Структура доходов бюджета города (1 полугодие 2025 года, %)