ПРАВИТЕЛЬСТВО

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 25 ноября 2025 года | 468-п |
| --- | --- |

О краткосрочном плане реализации программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры, на 2026 – 2028 годы

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 1 июля 2013 года № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, на 2026 – 2028 годы.

Губернатор

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры				                           Р.Н.Кухарук

Приложение

к постановлению Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

от 25 ноября 2025 года № 468-п

Краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2026 – 2028 годы

I. Перечень многоквартирных домов и сведения об источниках финансирования работ по капитальному ремонту

общего имущества многоквартирных работ

| № п/п | Перечень многоквартирных домов | Год |  | Способ формирования фонда капитального ремонта | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Федерального бюджета | за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 708 | Всего по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – автономный округ) на 2026 – 2028 годы |  |  |  |  |  |  | 4 796 902,73 | 3 938 301,47 | 189 445,00 | 16 265 038 002,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 265 038 002,52 |  |  |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | Всего по автономному округу на 2026 год |  |  |  |  |  |  | 1 010 670,77 | 867 780,21 | 43 200 | 3 445 151 318,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 445 151 318,54 |  |  |  |
| Белоярский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Белоярский, мкр. 1, д. 27 | 1993 |  | счет РО | иной | 5 | 4 | 3 379,50 | 3 145,50 | 130 | 40 564 302,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 564 302,35 | 12 003,05 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 2 | г. Белоярский, мкр. 3, д. 14 | 1984 |  | счет РО | иной | 5 | 6 | 5 030,50 | 4 564,50 | 248 | 40 682 143,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 682 143,31 | 8 087,10 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 3 | г. Белоярский, мкр. 3, д. 28А | 1990 |  | счет РО | иной | 5 | 4 | 3 634,90 | 3 261,30 | 171 | 29 516 959,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 516 959,21 | 8 120,43 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 4 | г. Белоярский, мкр. 3, д. 5А | 2002 |  | счет РО | иной | 5 | 3 | 4 026,00 | 3 596,50 | 154 | 7 172 289,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 172 289,92 | 1 781,49 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
|  | Итого по Белоярскому муниципальному району на 2026 г. |  |  |  |  |  |  | 16 070,90 | 14 567,80 | 703 | 117 935 694,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 935 694,79 |  |  |  |
| Городской округ Когалым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Когалым, ул. Бакинская, д. 1 | 1988 |  | счет РО | панельные | 5 | 3 | 2 009,20 | 1 685,20 | 100 | 3 436 358,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 436 358,64 | 1 710,31 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 6 | г. Когалым, ул. Бакинская, д. 13 | 1989 |  | счет РО | панельные | 5 | 6 | 4 291,10 | 3 444,40 | 233 | 6 187 492,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 187 492,61 | 1 441,94 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 7 | г. Когалым, ул. Вильнюсская, д. 5 | 1988 |  | счет РО | панельные | 3 | 2 | 883,00 | 882,90 | 51 | 7 616 374,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 616 374,11 | 8 625,57 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 8 | г. Когалым, ул. Ленинградская, д. 45 | 1988 |  | счет РО | панельные | 5 | 2 | 1 469,50 | 1 468,70 | 96 | 6 956 989,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 956 989,82 | 4 734,26 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 9 | г. Когалым, ул. Ленинградская, д. 65 | 1989 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 3 945,60 | 3 538,70 | 172 | 23 306 956,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 306 956,38 | 5 907,08 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 10 | г. Когалым, ул. Мира, д. 22В | 2001 |  | счет РО | панельные | 5 | 5 | 3 863,30 | 3 606,10 | 198 | 16 838 617,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 838 617,09 | 4 358,61 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 11 | г. Когалым, ул. Мира, д. 31 | 1986 | 2013 | счет РО | панельные | 5 | 5 | 4 226,07 | 3 759,17 | 203 | 24 380 131,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 380 131,43 | 5 768,98 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 12 | г. Когалым, ул. Мостовая, д. 1 | 1988 |  | счет РО | иной | 3 | 1 | 1 109,83 | 1 031,70 | 94 | 15 019 354,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 019 354,69 | 13 533,02 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 13 | г. Когалым, ул. Таллинская, д. 15 | 1989 |  | счет РО | иной | 3 | 4 | 1 982,00 | 1 964,10 | 149 | 3 916 889,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 916 889,93 | 1 976,23 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 14 | г. Когалым, ш. Сургутское, д. 17 | 2001 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 3 925,70 | 3 580,40 | 191 | 9 682 879,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 682 879,18 | 2 466,54 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
|  | Итого по городскому округу Когалым на 2026 г. |  |  |  |  |  |  | 27 705,30 | 24 961,37 | 1 487 | 117 342 043,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 342 043,88 |  |  |  |
| Кондинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | пгт. Междуреченский, ул. Гагарина, д. 11 | 2005 |  | счет РО | иной | 5 | 3 | 3 617,00 | 3 393,30 | 80 | 7 102 363,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 102 363,53 | 1 963,61 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 16 | пгт. Междуреченский, ул. Молодежная, д. 3Г | 2003 |  | счет РО | иной | 2 | 2 | 1 105,80 | 683,30 | 30 | 2 431 064,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 431 064,97 | 2 198,47 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 17 | пгт. Мортка, пер. Молодежный, д. 13 | 2003 | 2013 | счет РО | иной | 3 | 1 | 1 123,20 | 715,90 | 37 | 1 427 677,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 427 677,57 | 1 271,08 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 18 | пгт. Мортка, пер. Молодежный, д. 7 | 2003 | 2013 | счет РО | иной | 3 | 1 | 1 360,40 | 814,60 | 31 | 5 748 168,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 748 168,86 | 4 225,35 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
|  | Итого по Кондинскому муниципальному району на 2026 г. |  |  |  |  |  |  | 7 206,40 | 5 607,10 | 178 | 16 709 274,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 709 274,93 |  |  |  |
| Городской округ Лангепас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Лангепас, ул. Комсомольская, д. 2 | 1988 |  | счет РО | панельные | 5 | 3 | 4 214,30 | 3 596,70 | 191 | 6 461 083,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 461 083,11 | 1 533,13 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 20 | г. Лангепас, ул. Ленина, д. 27 | 1988 |  | счет РО | панельные | 5 | 2 | 2 787,36 | 2 395,22 | 129 | 13 804 559,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 804 559,21 | 4 952,56 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 21 | г. Лангепас, ул. Ленина, д. 29 | 1988 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 4 793,22 | 4 172,53 | 216 | 11 490 596,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 490 596,85 | 2 397,26 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 22 | г. Лангепас, ул. Ленина, д. 30 | 1988 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 8 033,86 | 6 417,26 | 358 | 17 672 286,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 672 286,96 | 2 199,73 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 23 | г. Лангепас, ул. Ленина, д. 72 | 1995 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 7 446,12 | 6 641,72 | 325 | 14 524 318,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 524 318,76 | 1 950,59 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 24 | г. Лангепас, ул. Солнечная, д. 22 | 1988 |  | счет РО | панельные | 5 | 2 | 2 574,15 | 2 298,85 | 115 | 7 783 238,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 783 238,52 | 3 023,61 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
|  | Итого по городскому округу Лангепас на 2026 г. |  |  |  |  |  |  | 29 849,01 | 25 522,28 | 1 334 | 71 736 083,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 736 083,41 |  |  |  |
| Городской округ Мегион |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Мегион, пр-кт. Победы, д. 14 | 1989 |  | счет РО | иной | 5 | 7 | 9 133,90 | 8 330,30 | 335 | 65 183 968,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 183 968,10 | 7 136,49 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 26 | г. Мегион, пр-кт. Победы, д. 16 | 1988 |  | счет РО | иной | 5 | 2 | 1 481,40 | 1 469,20 | 72 | 11 819 411,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 819 411,07 | 7 978,54 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 27 | г. Мегион, пр-кт. Победы, д. 2 | 1989 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 6 722,30 | 5 843,10 | 271 | 18 421 683,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 421 683,97 | 2 740,38 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 28 | г. Мегион, пр-кт. Победы, д. 4 | 1989 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 6 917,40 | 5 851,30 | 324 | 29 601 697,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 601 697,36 | 4 279,31 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 29 | г. Мегион, проезд Театральный, д. 3 | 1989 |  | счет РО | иной | 5 | 3 | 4 137,90 | 3 674,90 | 206 | 6 821 702,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 821 702,18 | 1 648,59 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 30 | г. Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 18 | 1989 |  | счет РО | панельные | 9 | 4 | 10 358,50 | 8 706,90 | 419 | 6 785 224,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 785 224,49 | 655,04 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
|  | Итого по городскому округу Мегион на 2026 г. |  |  |  |  |  |  | 38 751,40 | 33 875,70 | 1 627 | 138 633 687,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 633 687,17 |  |  |  |
| Городской округ Нефтеюганск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Нефтеюганск, мкр. 10-й, д. 25 | 1983 |  | счет РО | панельные | 9 | 4 | 8 443,10 | 8 443,10 | 360 | 93 729 413,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 729 413,60 | 11 101,30 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 32 | г. Нефтеюганск, мкр. 10-й, д. 31 | 1984 |  | счет РО | панельные | 8 | 1 | 4 947,00 | 3 657,30 | 225 | 15 110 948,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 110 948,35 | 3 054,57 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 33 | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, д. 19 | 1984 |  | счет РО | иной | 2 | 4 | 1 261,60 | 1 261,60 | 86 | 27 123 565,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 123 565,42 | 21 499,34 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 34 | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 1 | 1982 |  | счет РО | иной | 2 | 4 | 1 068,10 | 1 068,10 | 76 | 41 779 556,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 779 556,42 | 39 115,77 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 35 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 11 | 1984 |  | счет РО | панельные | 5 | 2 | 1 920,70 | 1 920,70 | 81 | 15 621 867,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 621 867,48 | 8 133,42 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 36 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 12 | 1983 |  | счет РО | панельные | 5 | 6 | 4 981,10 | 4 981,10 | 220 | 49 461 406,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 461 406,48 | 9 929,82 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 37 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 13 | 1984 |  | счет РО | панельные | 5 | 7 | 6 410,80 | 6 410,80 | 277 | 63 658 064,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 658 064,42 | 9 929,82 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 38 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 16 | 1983 |  | счет РО | панельные | 5 | 5 | 2 695,50 | 2 695,50 | 159 | 26 765 819,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 765 819,04 | 9 929,82 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 39 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 23 | 1983 |  | счет РО | панельные | 5 | 6 | 5 089,90 | 5 089,90 | 216 | 50 541 770,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 541 770,46 | 9 929,82 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 40 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 31 | 1983 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 2 600,90 | 2 600,90 | 137 | 25 826 458,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 826 458,44 | 9 929,82 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 41 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 32 | 1983 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 2 607,00 | 2 607,00 | 147 | 25 887 030,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 887 030,32 | 9 929,82 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 42 | г. Нефтеюганск, мкр. 16А, д. 68 | 2002 |  | спецсчет РО | панельные | 10 | 2 | 5 245,40 | 5 245,40 | 221 | 9 682 879,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 682 879,18 | 1 845,98 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 43 | г. Нефтеюганск, мкр. 1-й, д. 1 | 1971 |  | счет РО | панельные | 5 | 5 | 3 339,10 | 3 339,10 | 265 | 19 244 496,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 244 496,82 | 5 763,38 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 44 | г. Нефтеюганск, мкр. 1-й, д. 11 | 1969 |  | счет РО | панельные | 5 | 5 | 3 244,70 | 3 244,70 | 224 | 16 027 136,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 027 136,74 | 4 939,48 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 45 | г. Нефтеюганск, мкр. 1-й, д. 18 | 1970 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 3 239,60 | 3 239,60 | 146 | 9 042 872,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 042 872,47 | 2 791,35 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 46 | г. Нефтеюганск, мкр. 1-й, д. 19 | 1972 |  | счет РО | панельные | 5 | 5 | 4 042,00 | 4 042,00 | 173 | 11 282 655,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 282 655,43 | 2 791,35 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 47 | г. Нефтеюганск, мкр. 1-й, д. 20 | 1972 |  | счет РО | панельные | 5 | 5 | 3 989,94 | 3 989,94 | 198 | 10 717 614,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 717 614,97 | 2 686,16 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 48 | г. Нефтеюганск, мкр. 1-й, д. 9 | 1970 |  | счет РО | панельные | 5 | 5 | 3 235,50 | 3 235,50 | 200 | 9 031 427,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 031 427,92 | 2 791,35 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 49 | г. Нефтеюганск, мкр. 2-й, д. 11 | 1974 |  | счет РО | панельные | 5 | 6 | 3 825,90 | 3 825,90 | 269 | 10 679 443,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 679 443,69 | 2 791,35 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 50 | г. Нефтеюганск, мкр. 2-й, д. 18 | 1975 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 3 514,80 | 3 514,80 | 147 | 9 811 053,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 811 053,26 | 2 791,35 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 51 | г. Нефтеюганск, мкр. 2-й, д. 19 | 1974 |  | счет РО | панельные | 5 | 6 | 3 819,00 | 3 819,00 | 235 | 10 258 442,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 258 442,88 | 2 686,16 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 52 | г. Нефтеюганск, мкр. 2-й, д. 23 | 1976 |  | счет РО | панельные | 5 | 8 | 6 558,10 | 6 558,10 | 273 | 17 616 102,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 616 102,18 | 2 686,16 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 53 | г. Нефтеюганск, мкр. 2-й, д. 9 | 1975 |  | счет РО | панельные | 5 | 6 | 5 058,30 | 5 058,30 | 225 | 13 587 400,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 587 400,26 | 2 686,16 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 54 | г. Нефтеюганск, мкр. 3-й, д. 11 | 1974 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 3 535,20 | 3 535,20 | 229 | 9 496 110,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 496 110,83 | 2 686,16 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 55 | г. Нефтеюганск, мкр. 3-й, д. 13 | 1974 |  | счет РО | панельные | 5 | 6 | 3 857,60 | 3 857,60 | 240 | 17 891 162,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 891 162,43 | 4 637,90 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 56 | г. Нефтеюганск, мкр. 3-й, д. 15 | 1974 |  | счет РО | панельные | 5 | 6 | 5 005,80 | 5 005,80 | 203 | 13 446 376,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 446 376,89 | 2 686,16 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 57 | г. Нефтеюганск, мкр. 3-й, д. 3 | 1973 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 3 526,90 | 3 526,90 | 213 | 9 844 828,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 844 828,66 | 2 791,35 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 58 | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 83 | 1983 |  | счет РО | иной | 3 | 2 | 1 501,00 | 1 501,00 | 71 | 4 189 823,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 189 823,31 | 2 791,35 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 59 | г. Нефтеюганск, мкр. 8А, д. 21 | 1982 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 2 614,40 | 2 614,40 | 148 | 25 419 135,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 419 135,65 | 9 722,74 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 60 | г. Нефтеюганск, мкр. 8А, д. 6 | 1983 | 1983 | счет РО | панельные | 5 | 5 | 5 134,00 | 5 130,20 | 210 | 59 095 459,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 095 459,20 | 11 510,61 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 61 | г. Нефтеюганск, мкр. 9-й, д. 3 | 1978 |  | счет РО | панельные | 5 | 6 | 3 915,10 | 3 915,10 | 303 | 19 321 410,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 321 410,18 | 4 935,10 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
|  | Итого по городскому округу Нефтеюганск на 2026 г. |  |  |  |  |  |  | 120 228,04 | 118 934,54 | 6 177 | 741 191 733,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 191 733,38 |  |  |  |
| Нефтеюганский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | п. Сингапай, ул. Круг Б-3, д. 37 | 1990 | 2015 | счет РО | панельные | 2 | 2 | 838,70 | 764,20 | 28 | 3 031 571,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 031 571,01 | 3 614,61 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 63 | п. Сингапай, ул. Круг Б-3, д. 40 | 1992 | 2015 | счет РО | панельные | 2 | 2 | 949,70 | 786,90 | 36 | 4 372 255,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 372 255,62 | 4 603,83 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 64 | п. Сингапай, ул. Круг В-1, д. 56 | 1999 | 2015 | счет РО | панельные | 2 | 2 | 882,00 | 754,60 | 42 | 9 262 639,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 262 639,79 | 10 501,86 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 65 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 22 | 1987 | 2015 | счет РО | иной | 2 | 2 | 985,00 | 872,60 | 54 | 23 875 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 875 397,00 | 24 238,98 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 66 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 18 | 1991 | 2015 | счет РО | панельные | 5 | 4 | 2 882,00 | 2 576,20 | 227 | 4 627 865,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 627 865,08 | 1 605,78 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 67 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 19 | 1991 | 2015 | счет РО | панельные | 5 | 4 | 2 869,00 | 2 600,10 | 231 | 4 670 798,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 670 798,84 | 1 628,02 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 68 | с. Чеускино, ул. Центральная, д. 17А | 2000 | 2013 | счет РО | иной | 3 | 1 | 716,10 | 610,10 | 36 | 6 280 937,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 280 937,46 | 8 771,03 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
|  | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району на 2026 г. |  |  |  |  |  |  | 10 122,50 | 8 964,70 | 654 | 56 121 464,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 121 464,80 |  |  |  |
| Городской округ Нижневартовск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | г. Нижневартовск, б-р. Комсомольский, д. 14А | 1976 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 6 370,60 | 3 301,50 | 198 | 5 930 788,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 930 788,19 | 930,96 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 70 | г. Нижневартовск, пр-кт. Победы, д. 5 | 1986 |  | счет РО | иной | 12 | 1 | 6 465,50 | 4 347,60 | 115 | 11 647 356,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 647 356,63 | 1 801,46 | 25 988,14 | 31.12.2026 |
| 71 | г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 49 | 1984 |  | счет РО | панельные | 16 | 3 | 14 917,78 | 10 431,20 | 481 | 9 316 538,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 316 538,66 | 624,53 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 72 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 17А | 1993 |  | спецсчет ТСЖ/УК | иной | 9 | 2 | 4 537,21 | 3 159,65 | 106 | 9 682 879,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 682 879,18 | 2 134,10 | 25 988,14 | 31.12.2026 |
| 73 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 2Г КОРП3 | 1994 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 9 | 3 | 9 508,00 | 6 638,20 | 319 | 14 524 318,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 524 318,76 | 1 527,59 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 74 | г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 19 | 1987 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 16 | 2 | 9 485,90 | 7 044,30 | 285 | 9 682 879,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 682 879,18 | 1 020,77 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 75 | г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 9КОРП2 | 1985 |  | счет РО | иной | 9 | 4 | 12 180,40 | 6 572,10 | 332 | 22 528 517,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 528 517,36 | 1 849,57 | 25 988,14 | 31.12.2026 |
| 76 | г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 16А | 1974 |  | счет РО | панельные | 5 | 6 | 4 543,70 | 4 543,70 | 259 | 15 383 648,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 383 648,71 | 3 385,71 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 77 | г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 68А | 1980 |  | счет РО | панельные | 5 | 6 | 5 192,20 | 4 720,90 | 267 | 20 998 016,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 998 016,69 | 4 044,15 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 78 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 85 | 1990 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 16 | 3 | 14 894,34 | 10 519,24 | 449 | 29 048 637,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 048 637,51 | 1 950,31 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 79 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 28А | 1986 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 8 | 2 | 6 188,90 | 3 790,00 | 261 | 41 015 904,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 015 904,09 | 6 627,33 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 80 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 5 | 1995 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 8 828,60 | 5 992,70 | 307 | 14 524 318,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 524 318,76 | 1 645,14 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 81 | г. Нижневартовск, ул. Спортивная, д. 17 | 1981 |  | счет РО | иной | 9 | 5 | 14 509,60 | 11 567,20 | 502 | 69 122 241,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 122 241,04 | 4 763,90 | 25 988,14 | 31.12.2026 |
| 82 | г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 15КОРП1 | 1987 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 16 | 3 | 10 456,00 | 10 456,00 | 491 | 9 682 879,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 682 879,18 | 926,06 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 83 | г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 5 | 1985 |  | счет РО | иной | 9 | 6 | 11 343,00 | 11 343,00 | 837 | 28 143 155,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 143 155,69 | 2 481,10 | 25 988,14 | 31.12.2026 |
| 84 | г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 7 | 1984 |  | счет РО | панельные | 9 | 6 | 13 047,20 | 13 047,20 | 974 | 3 730 408,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 730 408,97 | 285,92 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 85 | г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 9 | 1984 |  | счет РО | панельные | 9 | 6 | 13 032,00 | 13 032,00 | 867 | 14 394 716,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 394 716,60 | 1 104,57 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
|  | Итого по городскому округу Нижневартовск на 2026 г. |  |  |  |  |  |  | 165 500,93 | 130 506,49 | 7 050 | 329 357 205,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 357 205,20 |  |  |  |
| Нижневартовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | пгт. Излучинск, пер. Строителей, д. 10 | 1991 |  | счет РО | панельные | 5 | 2 | 2 897,00 | 2 289,50 | 130 | 9 082 415,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 082 415,37 | 3 135,11 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 87 | пгт. Излучинск, ул. Таежная, д. 3 | 1992 |  | счет РО | панельные | 5 | 1 | 3 556,40 | 2 469,00 | 189 | 12 600 256,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600 256,80 | 3 542,98 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 88 | пгт. Излучинск, ул. Таежная, д. 5 | 1992 |  | счет РО | панельные | 5 | 6 | 7 248,50 | 4 277,00 | 249 | 14 480 679,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 480 679,96 | 1 997,75 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 89 | пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 19 | 2002 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 12 | 2 | 7 340,40 | 5 302,90 | 238 | 19 365 758,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 365 758,35 | 2 638,24 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 90 | пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 2А | 1993 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 5 219,80 | 3 263,79 | 160 | 12 947 410,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 947 410,54 | 2 480,44 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 91 | пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 4А | 1994 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 5 271,60 | 3 235,30 | 164 | 18 646 258,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 646 258,14 | 3 537,12 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
|  | Итого по Нижневартовскому муниципальному району на 2026 г. |  |  |  |  |  |  | 31 533,70 | 20 837,49 | 1 130 | 87 122 779,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 122 779,16 |  |  |  |
| Городской округ Нягань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | г. Нягань, мкр. 2-й, д. 4 | 1987 | 2011 | счет РО | панельные | 5 | 6 | 5 350,40 | 5 119,90 | 234 | 9 197 347,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 197 347,41 | 1 719,00 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 93 | г. Нягань, мкр. 2-й, д. 43 | 1990 |  | счет РО | панельные | 9 | 8 | 12 648,54 | 10 415,90 | 463 | 29 413 151,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 413 151,70 | 2 325,42 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 94 | г. Нягань, мкр. 2-й, д. 50 | 1998 |  | счет РО | панельные | 9 | 4 | 5 902,10 | 4 878,40 | 255 | 4 357 101,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 357 101,99 | 738,23 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 95 | г. Нягань, мкр. 2-й, д. 7 | 1987 | 2019 | счет РО | панельные | 5 | 8 | 5 166,20 | 4 570,80 | 199 | 34 519 354,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 519 354,42 | 6 681,77 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 96 | г. Нягань, мкр. 3-й, д. 2 | 1990 |  | счет РО | панельные | 9 | 4 | 9 536,80 | 7 734,50 | 366 | 14 933 221,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 933 221,91 | 1 565,85 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 97 | г. Нягань, ул. 30 лет Победы, д. 9А | 1988 |  | счет РО | панельные | 2 | 1 | 1 429,80 | 1 429,80 | 80 | 834 663,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834 663,72 | 583,76 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 98 | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 151 | 1990 | 2009 | счет РО | иной | 2 | 3 | 973,49 | 864,89 | 55 | 1 471 639,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 639,40 | 1 511,71 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 99 | г. Нягань, ул. Речная, д. 133 | 1990 | 2017 | счет РО | иной | 3 | 2 | 1 361,20 | 1 248,20 | 63 | 18 346 924,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 346 924,20 | 13 478,49 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
|  | Итого по городскому округу Нягань на 2026 г. |  |  |  |  |  |  | 42 368,53 | 36 262,39 | 1 715 | 113 073 404,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 073 404,75 |  |  |  |
| Октябрьский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | пгт. Приобье, ул. Школьная, д. 2 | 1999 | 2015 | счет РО | иной | 3 | 2 | 1 400,00 | 901,95 | 90 | 5 007 690,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 007 690,63 | 3 576,92 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 101 | пгт. Приобье, ул. Школьная, д. 4 | 1990 | 2015 | счет РО | иной | 3 | 2 | 1 450,00 | 887,46 | 70 | 9 679 498,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 679 498,53 | 6 675,52 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
|  | Итого по Октябрьскому муниципальному району на 2026 г. |  |  |  |  |  |  | 2 850,00 | 1 789,41 | 160 | 14 687 189,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 687 189,16 |  |  | 92 774,00 |
| Городской округ Покачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | г. Покачи, ул. Ленина, д. 14 | 1998 | 2021 | счет РО | панельные | 5 | 2 | 4 126,50 | 2 449,50 | 137 | 17 172 282,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 172 282,47 | 4 161,46 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 103 | г. Покачи, ул. Ленина, д. 5 | 1992 | 2021 | счет РО | панельные | 5 | 3 | 6 230,00 | 3 700,70 | 184 | 15 418 735,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 418 735,63 | 2 474,92 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
|  | Итого по городскому округу Покачи на 2026 г. |  |  |  |  |  |  | 10 356,50 | 6 150,20 | 321 | 32 591 018,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 591 018,10 |  |  |  |
| Городской округ Пыть-Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | г. Пыть-Ях, мкр 2а Лесников (г. Пыть-Ях), ул. Советская, д. 26 | 1986 | 1986 | счет РО | иной | 2 | 3 | 792,00 | 655,70 | 50 | 15 815 365,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 815 365,42 | 19 968,90 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 105 | г. Пыть-Ях, мкр 2а Лесников (г. Пыть-Ях), ул. Советская, д. 37 | 1986 | 1986 | счет РО | иной | 2 | 3 | 798,00 | 661,40 | 44 | 16 157 866,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 157 866,16 | 20 247,95 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 106 | г. Пыть-Ях, мкр 2-й Нефтяников (г. Пыть-Ях), д. 11 | 1985 |  | счет РО | иной | 5 | 2 | 3 744,00 | 3 339,80 | 120 | 46 620 388,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 620 388,43 | 12 452,03 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 107 | г. Пыть-Ях, мкр 2-й Нефтяников (г. Пыть-Ях), д. 12 | 1985 |  | счет РО | иной | 5 | 4 | 3 746,00 | 3 399,00 | 184 | 23 984 809,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 984 809,65 | 6 402,78 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 108 | г. Пыть-Ях, мкр 2-й Нефтяников, д. 31 | 2002 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 6 867,50 | 5 814,70 | 364 | 14 524 318,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 524 318,76 | 2 114,94 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 109 | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, (г. Пыть-Ях), д 51 | 1993 |  | счет РО | панельные | 3 | 3 | 1 661,40 | 1 517,10 | 90 | 19 083 915,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 083 915,67 | 11 486,65 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 110 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 16 | 1999 |  | спецсчет РО | панельные | 9 | 3 | 5 573,10 | 4 779,70 | 308 | 14 524 318,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 524 318,76 | 2 606,15 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 111 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 17 | 1989 | 2021 | счет РО | панельные | 9 | 3 | 4 889,40 | 4 806,00 | 321 | 14 524 318,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 524 318,76 | 2 970,57 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 112 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 18 | 1989 | 2021 | счет РО | панельные | 9 | 3 | 4 782,99 | 4 782,99 | 284 | 40 658 048,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 658 048,08 | 8 500,55 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 113 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 2А | 2000 |  | спецсчет РО | панельные | 9 | 2 | 3 912,20 | 3 369,50 | 216 | 9 682 879,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 682 879,18 | 2 475,05 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 114 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 3 | 1998 |  | спецсчет РО | панельные | 9 | 2 | 4 020,00 | 3 449,70 | 180 | 9 682 879,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 682 879,18 | 2 408,68 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 115 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 4 | 1999 |  | спецсчет РО | панельные | 9 | 2 | 4 012,80 | 3 501,70 | 180 | 9 682 879,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 682 879,18 | 2 413,00 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 116 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 6 | 1994 |  | спецсчет РО | панельные | 9 | 3 | 5 487,00 | 4 807,20 | 285 | 14 524 318,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 524 318,76 | 2 647,04 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
|  | Итого по городскому округу Пыть-Ях на 2026 г. |  |  |  |  |  |  | 50 286,39 | 44 884,49 | 2 626 | 249 466 305,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 466 305,99 |  |  |  |
| Городской округ Радужный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | г. Радужный, мкр. 1-й, д. 30 | 1987 | 1987 | счет РО | иной | 9 | 6 | 14 401,90 | 11 307,30 | 587 | 12 830 185,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 830 185,26 | 890,87 | 25 988,14 | 31.12.2026 |
| 118 | г. Радужный, мкр. 2-й, д. 24 | 1988 | 1987 | счет РО | иной | 5 | 2 | 3 789,20 | 3 313,90 | 270 | 36 184 727,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 184 727,45 | 9 549,44 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 119 | г. Радужный, мкр. 2-й, д. 25 | 1987 | 1987 | счет РО | иной | 9 | 6 | 12 822,10 | 11 734,40 | 587 | 44 099 803,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 099 803,24 | 3 439,36 | 25 988,14 | 31.12.2026 |
| 120 | г. Радужный, мкр. 7-й, д. 3 | 1988 | 2015 | счет РО | панельные | 5 | 4 | 10 192,70 | 6 827,80 | 326 | 33 195 986,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 195 986,10 | 3 256,84 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
|  | Итого по городскому округу Радужный на 2026 г. |  |  |  |  |  |  | 41 205,90 | 33 183,40 | 1 770 | 126 310 702,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 310 702,05 |  |  |  |
| Советский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | г. Советский, ул. Гагарина, д. 71 | 1984 | 2015 | счет РО | иной | 2 | 2 | 1 062,40 | 891,00 | 40 | 2 487 096,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 487 096,99 | 2 341,02 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 122 | г. Советский, ул. Гастелло, д. 2 | 1973 | 2015 | счет РО | иной | 3 | 3 | 1 479,80 | 1 351,00 | 69 | 3 771 120,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 771 120,12 | 2 548,40 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 123 | г. Советский, ул. Гастелло, д. 39 | 1976 | 2015 | счет РО | иной | 5 | 1 | 2 262,30 | 1 571,30 | 106 | 34 707 147,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 707 147,71 | 15 341,53 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 124 | г. Советский, ул. Железнодорожная, д. 32 | 2006 | 2012 | счет РО | иной | 5 | 4 | 4 830,80 | 3 915,64 | 207 | 14 471 325,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 471 325,22 | 2 995,64 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 125 | г. Советский, ул. Железнодорожная, д. 4 | 1971 | 2012 | счет РО | иной | 2 | 1 | 802,50 | 534,59 | 96 | 10 715 452,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 715 452,78 | 13 352,59 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 126 | г. Советский, ул. Калинина, д. 1 | 1974 | 2012 | счет РО | иной | 3 | 3 | 1 484,20 | 1 368,90 | 80 | 3 821 085,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 821 085,37 | 2 574,51 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 127 | г. Советский, ул. Макаренко, д. 52 | 1994 | 2012 | счет РО | иной | 3 | 3 | 1 387,50 | 1 291,30 | 68 | 18 025 303,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 025 303,20 | 12 991,21 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 128 | г. Советский, ул. Припарковая, д. 1 | 1997 | 2012 | счет РО | панельные | 5 | 4 | 1 630,50 | 1 492,50 | 90 | 14 820 250,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 820 250,40 | 9 089,39 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 129 | п. Алябьевский, ул. Ленина, д. 7 | 1985 | 2006 | счет РО | иной | 3 | 3 | 1 660,50 | 1 500,50 | 77 | 4 188 427,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 188 427,63 | 2 522,39 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 130 | п. Алябьевский, ул. Токмянина, д. 1 | 1972 | 2006 | счет РО | иной | 2 | 2 | 782,00 | 724,60 | 34 | 2 022 615,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 022 615,58 | 2 586,46 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
|  | Итого по Советскому муниципальному району на 2026 г. |  |  |  |  |  |  | 17 382,50 | 14 641,33 | 867 | 109 029 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 029 825,00 |  |  |  |
| Городской округ Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | г. Сургут, б-р. Писателей, д. 21КОРП1 | 1988 |  | счет РО | панельные | 5 | 6 | 8 622,00 | 5 064,50 | 228 | 30 007 928,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 007 928,63 | 3 480,39 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 132 | г. Сургут, пр-кт. Комсомольский, д. 40 | 1988 |  | счет РО | панельные | 5 | 14 | 13 426,00 | 11 456,00 | 540 | 66 025 262,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 025 262,96 | 4 917,72 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 133 | г. Сургут, пр-кт. Комсомольский, д. 42 | 1988 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 6 704,40 | 4 800,80 | 280 | 8 932 975,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 932 975,31 | 1 332,40 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 134 | г. Сургут, пр-кт. Ленина, д. 45 | 1988 |  | счет РО | панельные | 9 | 4 | 9 716,90 | 8 307,30 | 317 | 31 496 755,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 496 755,79 | 3 241,44 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 135 | г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 11 | 1988 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 3 961,30 | 3 474,00 | 161 | 6 240 665,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 240 665,81 | 1 575,41 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 136 | г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 16 | 1986 |  | счет РО | иной | 9 | 2 | 4 204,00 | 3 925,00 | 170 | 17 714 655,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 714 655,40 | 4 213,76 | 25 988,14 | 31.12.2026 |
| 137 | г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 23/1 | 2001 |  | спецсчет РО | панельные | 10 | 5 | 16 038,00 | 11 727,00 | 383 | 24 207 197,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 207 197,92 | 1 509,37 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 138 | г. Сургут, пр-кт. Набережный, д. 46 | 1966 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 2 924,10 | 2 639,30 | 186 | 7 367 222,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 367 222,29 | 2 519,48 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 139 | г. Сургут, пр-кт. Пролетарский, д. 2 | 2001 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 9 | 6 | 15 778,00 | 13 359,60 | 613 | 29 048 637,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 048 637,51 | 1 841,08 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 140 | г. Сургут, пр-кт. Пролетарский, д. 32 | 2000 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 9 | 4 | 7 958,10 | 6 860,20 | 406 | 19 365 758,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 365 758,35 | 2 433,47 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 141 | г. Сургут, проезд Дружбы, д. 3 | 2001 |  | спецсчет ТСЖ/УК | иной | 6 | 2 | 4 208,80 | 3 702,30 | 58 | 9 682 879,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 682 879,18 | 2 300,63 | 25 988,14 | 31.12.2026 |
| 142 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 3А | 1973 |  | счет РО | панельные | 5 | 8 | 6 219,30 | 5 342,00 | 290 | 14 911 416,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 911 416,45 | 2 397,60 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 143 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 44/2 | 2002 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 9 | 4 | 40 449,30 | 40 449,30 | 335 | 19 365 758,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 365 758,35 | 478,77 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 144 | г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11 | 1973 |  | счет РО | панельные | 5 | 6 | 4 469,00 | 3 820,30 | 221 | 10 663 812,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 663 812,11 | 2 386,17 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 145 | г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5А | 1981 |  | счет РО | иной | 9 | 1 | 2 320,60 | 1 944,70 | 98 | 2 206 615,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 206 615,31 | 950,88 | 25 988,14 | 31.12.2026 |
| 146 | г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9 | 1974 |  | счет РО | панельные | 5 | 6 | 4 518,40 | 3 899,20 | 248 | 10 884 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 884 050,00 | 2 408,83 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 147 | г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 17 | 1990 |  | счет РО | панельные | 5 | 3 | 3 689,00 | 3 161,10 | 163 | 23 873 092,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 873 092,52 | 6 471,43 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 148 | г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 21 | 2002 |  | счет РО | панельные | 5 | 3 | 4 170,70 | 3 636,80 | 250 | 21 685 618,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 685 618,69 | 5 199,52 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 149 | г. Сургут, ул. Гагарина, д. 32 | 1989 |  | счет РО | панельные | 5 | 3 | 3 353,20 | 2 913,50 | 123 | 14 471 214,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 471 214,25 | 4 315,64 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 150 | г. Сургут, ул. Геологическая, д. 22 | 2003 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 9 | 4 | 9 699,60 | 8 260,20 | 372 | 19 365 758,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 365 758,35 | 1 996,55 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 151 | г. Сургут, ул. Грибоедова, д. 3 | 1980 |  | счет РО | иной | 9 | 1 | 3 126,60 | 2 787,40 | 129 | 14 296 223,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 296 223,76 | 4 572,45 | 25 988,14 | 31.12.2026 |
| 152 | г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д. 2 | 1987 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 6 340,00 | 4 873,00 | 284 | 12 373 763,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 373 763,36 | 1 951,70 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 153 | г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 3/2 | 1988 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 4 751,90 | 4 130,20 | 193 | 9 526 457,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 526 457,88 | 2 004,77 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 154 | г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 3/3 | 1988 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 4 745,60 | 4 075,10 | 173 | 9 399 749,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 399 749,14 | 1 980,73 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 155 | г. Сургут, ул. Крылова, д. 7 | 1990 |  | счет РО | панельные | 5 | 14 | 13 552,70 | 11 963,60 | 681 | 59 642 679,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 642 679,62 | 4 400,80 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 156 | г. Сургут, ул. Ленинградская, д. 15 | 1988 |  | счет РО | панельные | 5 | 6 | 5 707,40 | 5 064,20 | 203 | 24 248 148,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 248 148,96 | 4 248,55 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 157 | г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 7 | 1988 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 6 111,72 | 4 851,12 | 307 | 13 565 116,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 565 116,74 | 2 219,53 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 158 | г. Сургут, ул. Маяковского, д. 28 | 1990 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 6 368,00 | 4 819,50 | 370 | 12 520 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 520 862,00 | 1 966,22 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 159 | г. Сургут, ул. Маяковского, д. 45 | 2000 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 9 | 1 | 6 312,90 | 4 773,60 | 344 | 9 682 879,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 682 879,18 | 1 533,82 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 160 | г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 8/1 | 1995 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 6 357,10 | 4 887,10 | 301 | 47 055 797,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 055 797,64 | 7 402,09 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 161 | г. Сургут, ул. Островского, д. 20 | 1983 |  | счет РО | панельные | 5 | 7 | 10 534,90 | 6 160,90 | 264 | 61 176 603,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 176 603,40 | 5 807,04 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 162 | г. Сургут, ул. Университетская, д. 23/5 | 2003 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 9 | 4 | 10 291,60 | 10 291,60 | 352 | 19 365 758,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 365 758,35 | 1 881,71 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 163 | г. Сургут, ул. Университетская, д. 27 | 2003 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 9 | 4 | 8 398,00 | 8 398,00 | 430 | 19 365 758,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 365 758,35 | 2 306,00 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 164 | г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 7 | 1983 |  | счет РО | панельные | 5 | 6 | 5 517,30 | 5 400,00 | 224 | 36 779 801,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 779 801,76 | 6 666,27 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 165 | г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 39 | 1969 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 3 782,40 | 3 480,40 | 316 | 9 715 030,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 715 030,67 | 2 568,48 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 166 | г. Сургут, ул. Югорская, д. 1 | 1994 |  | счет РО | панельные | 9 | 6 | 12 447,70 | 11 527,30 | 579 | 31 744 662,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 744 662,61 | 2 550,24 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
|  | Итого по городскому округу Сургут на 2026 г. |  |  |  |  |  |  | 286 776,52 | 246 226,12 | 10 592 | 777 976 568,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777 976 568,60 |  |  |  |
| Сургутский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 32 | 2002 |  | счет РО | панельные | 5 | 3 | 4 311,50 | 3 763,70 | 201 | 6 761 080,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 761 080,58 | 1 568,15 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 168 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 33 | 2001 |  | счет РО | панельные | 5 | 5 | 7 381,90 | 6 114,20 | 360 | 28 372 822,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 372 822,82 | 3 843,57 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 169 | п. Нижнесортымский, ул. Школьная, д. 3 | 2001 | 2006 | счет РО | иной | 2 | 1 | 408,70 | 339,40 | 24 | 3 362 178,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 362 178,14 | 8 226,52 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 170 | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 41 | 1985 |  | счет РО | иной | 2 | 3 | 1 196,00 | 1 096,90 | 68 | 2 166 197,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166 197,94 | 1 811,20 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 171 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 11 | 1988 |  | счет РО | иной | 2 | 2 | 791,60 | 722,00 | 62 | 1 350 017,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 017,31 | 1 705,43 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 172 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 13 | 1986 |  | счет РО | иной | 2 | 2 | 793,80 | 724,90 | 40 | 1 445 625,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 625,74 | 1 821,15 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 173 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 15 | 1988 |  | счет РО | иной | 2 | 2 | 798,40 | 730,90 | 51 | 5 043 591,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 043 591,12 | 6 317,12 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 174 | пгт. Федоровский, ул. Ленина, д. 27 | 1991 | 2015 | счет РО | панельные | 5 | 6 | 5 823,50 | 5 084,10 | 291 | 9 133 036,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 133 036,57 | 1 568,31 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 175 | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д 13 | 1988 |  | счет РО | панельные | 5 | 2 | 3 086,30 | 2 596,70 | 180 | 38 440 226,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 440 226,89 | 12 455,12 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 176 | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 21 | 1992 | 2015 | счет РО | панельные | 3 | 2 | 2 188,60 | 1 375,60 | 75 | 2 186 265,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 265,29 | 998,93 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 177 | пгт. Федоровский, ул. Федорова, д. 3 | 1992 | 2015 | счет РО | панельные | 5 | 9 | 8 857,00 | 7 894,50 | 406 | 43 864 241,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 864 241,94 | 4 952,49 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
|  | Итого по Сургутскому муниципальному району на 2026 г. |  |  |  |  |  |  | 35 637,30 | 30 442,90 | 1 758 | 142 125 284,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 125 284,34 |  |  |  |
| Городской округ Урай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | г. Урай, мкр. 1А, д. 80 | 1982 |  | счет РО | иной | 3 | 2 | 1 101,30 | 1 101,30 | 53 | 11 841 404,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 841 404,92 | 10 752,21 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 179 | г. Урай, мкр. 2-й, д. 39 | 1981 | 2012 | счет РО | иной | 5 | 4 | 4 051,10 | 4 051,10 | 136 | 11 308 056,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 308 056,76 | 2 791,35 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 180 | г. Урай, мкр. 3-й, д. 3 | 1981 | 2001 | счет РО | иной | 5 | 2 | 3 935,10 | 3 935,10 | 234 | 10 984 259,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 984 259,63 | 2 791,35 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
|  | Итого по городскому округу Урай на 2026 г. |  |  |  |  |  |  | 9 087,50 | 9 087,50 | 423 | 34 133 721,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 133 721,31 |  |  |  |
| Городской округ Ханты-Мансийск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | г. Ханты-Мансийск, ул. Водопроводная, д. 35 | 2001 |  | счет РО | иной | 3 | 2 | 723,00 | 723,00 | 33 | 2 933 259,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 933 259,95 | 4 057,07 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 182 | г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 290 | 1988 |  | счет РО | иной | 3 | 3 | 2 192,10 | 1 994,10 | 76 | 5 566 240,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 566 240,28 | 2 539,23 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 183 | г. Ханты-Мансийск, ул. Заречная, д. 7 | 1989 |  | счет РО | иной | 3 | 2 | 1 028,30 | 924,00 | 44 | 2 579 211,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 579 211,69 | 2 508,23 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 184 | г. Ханты-Мансийск, ул. Кирова, д. 39 | 1990 |  | счет РО | иной | 5 | 2 | 1 583,60 | 1 457,30 | 73 | 4 067 841,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 067 841,12 | 2 568,73 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 185 | г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 64 | 2002 |  | счет РО | иной | 5 | 3 | 2 477,80 | 2 074,00 | 122 | 14 524 318,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 524 318,76 | 5 861,78 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 186 | г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14 | 1985 |  | счет РО | иной | 6 | 7 | 7 407,60 | 5 892,80 | 338 | 15 829 000,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 829 000,31 | 2 136,86 | 25 988,14 | 31.12.2026 |
| 187 | г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, д. 27 | 1984 |  | счет РО | иной | 5 | 6 | 4 475,00 | 4 213,70 | 183 | 11 318 670,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 318 670,01 | 2 529,31 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 188 | г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, д. 29 | 1988 |  | счет РО | панельные | 5 | 6 | 6 016,50 | 5 143,40 | 171 | 14 357 053,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 357 053,44 | 2 386,28 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 189 | г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, д. 46 | 1988 |  | счет РО | иной | 5 | 7 | 4 816,29 | 4 816,29 | 184 | 13 443 973,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 443 973,41 | 2 791,35 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 190 | г. Ханты-Мансийск, ул. Пристанская, д. 11 | 1987 |  | счет РО | иной | 2 | 2 | 673,20 | 626,00 | 30 | 1 747 388,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 747 388,01 | 2 595,64 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 191 | г. Ханты-Мансийск, ул. Свободы, д. 28 | 1988 |  | счет РО | иной | 2 | 2 | 631,30 | 571,10 | 30 | 1 594 142,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 142,64 | 2 525,17 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 192 | г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 26 | 1990 |  | счет РО | иной | 4 | 5 | 3 527,90 | 3 384,30 | 117 | 9 446 781,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 446 781,50 | 2 677,74 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 193 | г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 12 | 1998 |  | счет РО | панельные | 6 | 3 | 4 700,90 | 4 086,90 | 126 | 11 407 987,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 407 987,27 | 2 426,77 | 23 531,52 | 31.12.2026 |
| 194 | г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 15 | 1988 |  | счет РО | панельные | 5 | 3 | 5 036,50 | 4 944,70 | 198 | 8 882 619,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 882 619,53 | 1 763,65 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
|  | Итого по городскому округу Ханты - Мансийск на 2026 г. |  |  |  |  |  |  | 45 289,99 | 40 851,59 | 1 725 | 117 698 487,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 698 487,92 |  |  |  |
| Городской округ Югорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | г. Югорск, ул. Дружбы Народов, д. 1 | 1995 | 2015 | счет РО | иной | 4 | 6 | 3 786,30 | 3 636,70 | 164 | 11 662 277,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 662 277,21 | 3 080,12 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 196 | г. Югорск, ул. Железнодорожная, д. 29 | 1996 | 2015 | счет РО | иной | 5 | 2 | 2 109,40 | 1 944,80 | 61 | 3 878 401,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 878 401,07 | 1 838,63 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 197 | г. Югорск, ул. Железнодорожная, д. 31 | 1996 | 2015 | счет РО | иной | 5 | 2 | 2 116,10 | 1 950,50 | 82 | 3 889 768,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 889 768,25 | 1 838,18 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 198 | г. Югорск, ул. Магистральная, д. 23 | 2004 | 2015 | счет РО | панельные | 5 | 2 | 1 777,77 | 1 611,67 | 36 | 2 895 191,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 895 191,10 | 1 628,55 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 199 | г. Югорск, ул. Менделеева, д. 43 | 2006 | 2015 | счет РО | панельные | 2 | 2 | 1 782,94 | 1 616,64 | 91 | 2 904 119,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 904 119,17 | 1 628,84 | 29 639,71 | 31.12.2026 |
| 200 | г. Югорск, ул. Механизаторов, д. 12 | 1992 | 2015 | счет РО | иной | 5 | 2 | 1 643,80 | 1 511,80 | 71 | 4 219 969,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 219 969,94 | 2 567,20 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 201 | г. Югорск, ул. Механизаторов, д. 7 | 1970 | 2015 | счет РО | иной | 2 | 2 | 524,90 | 482,10 | 28 | 1 389 708,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389 708,70 | 2 647,57 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 202 | г. Югорск, ул. Мира, д. 18КОРП3 | 1989 | 2015 | счет РО | иной | 5 | 4 | 3 500,85 | 3 230,40 | 143 | 9 017 192,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 017 192,01 | 2 575,72 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 203 | г. Югорск, ул. Попова, д. 60Б | 1989 | 2015 | счет РО | иной | 2 | 3 | 809,30 | 685,80 | 30 | 1 914 311,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 914 311,01 | 2 365,39 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 204 | г. Югорск, ул. Свердлова, д. 1 | 1991 | 2015 | счет РО | иной | 5 | 4 | 3 731,80 | 3 178,80 | 167 | 8 873 158,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 873 158,11 | 2 377,72 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
| 205 | г. Югорск, ул. Энтузиастов, д. 3Б | 1995 | 2019 | счет РО | иной | 4 | 1 | 678,30 | 634,20 | 30 | 1 264 748,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 748,03 | 1 864,59 | 36 305,39 | 31.12.2026 |
|  | Итого по городскому округу Югорск на 2026 г. |  |  |  |  |  |  | 22 461,46 | 20 483,41 | 903 | 51 908 844,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 908 844,60 |  |  |  |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | Всего по автономному округу на 2027 год |  |  |  |  |  |  | 1 557 368,48 | 1 243 815,08 | 60 828 | 4 692 119 373,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 692 119 373,68 |  |  |  |
| Белоярский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Белоярский, мкр. 1, д. 1 | 1985 | 2010 | счет РО | иной | 5 | 6 | 4 874,00 | 4 612,97 | 245 | 23 069 204,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 069 204,23 | 4 733,12 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 2 | г. Белоярский, мкр. 1, д. 19 | 2000 |  | счет РО | иной | 5 | 3 | 3 604,00 | 3 261,30 | 151 | 33 716 241,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 716 241,21 | 9 355,23 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 3 | г. Белоярский, мкр. 1, д. 26 | 1995 | 2011 | счет РО | иной | 5 | 4 | 3 334,00 | 3 054,00 | 136 | 30 232 246,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 232 246,26 | 9 067,86 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 4 | г. Белоярский, мкр. 1, д. 28 | 1996 |  | счет РО | иной | 5 | 2 | 1 676,80 | 1 516,30 | 73 | 26 096 896,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 096 896,11 | 15 563,51 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 5 | г. Белоярский, мкр. 1, д. 6 | 2000 |  | счет РО | иной | 3 | 4 | 2 148,80 | 2 002,60 | 87 | 4 173 384,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 173 384,76 | 1 942,19 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 6 | г. Белоярский, мкр. 3, д. 1 | 2000 |  | счет РО | иной | 5 | 5 | 5 663,50 | 5 426,86 | 213 | 39 145 200,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 145 200,22 | 6 911,84 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 7 | г. Белоярский, мкр. 3, д. 19 | 1986 |  | счет РО | иной | 5 | 4 | 3 580,20 | 3 232,80 | 178 | 9 429 950,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 429 950,59 | 2 633,92 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 8 | г. Белоярский, мкр. 3, д. 24 | 1985 |  | счет РО | иной | 5 | 4 | 3 421,80 | 3 148,30 | 148 | 9 183 467,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 183 467,41 | 2 683,81 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 9 | г. Белоярский, мкр. 3, д. 25 | 1985 |  | счет РО | иной | 5 | 4 | 3 549,90 | 3 233,70 | 159 | 9 432 575,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 432 575,85 | 2 657,14 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 10 | г. Белоярский, ул. Набережная, д. 19 | 2001 |  | счет РО | иной | 5 | 3 | 4 054,70 | 3 616,00 | 166 | 7 535 683,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 535 683,26 | 1 858,51 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
|  | Итого по Белоярскому муниципальному району на 2027 г. |  |  |  |  |  |  | 35 907,70 | 33 104,83 | 1 556 | 192 014 849,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 014 849,90 |  |  |  |
| Городской округ Когалым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Когалым, ул. Бакинская, д. 11 | 1988 |  | счет РО | панельные | 5 | 3 | 2 077,80 | 1 683,80 | 96 | 3 160 881,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160 881,90 | 1 521,26 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 12 | г. Когалым, ул. Градостроителей, д. 2 | 2001 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 4 045,13 | 3 568,00 | 193 | 10 118 608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118 608,75 | 2 501,43 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 13 | г. Когалым, ул. Ленинградская, д. 3 | 1989 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 4 698,48 | 3 543,28 | 192 | 17 238 146,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 238 146,07 | 3 668,88 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 14 | г. Когалым, ул. Ленинградская, д. 47 | 1988 |  | счет РО | панельные | 5 | 2 | 1 653,60 | 1 469,50 | 87 | 7 282 406,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 282 406,48 | 4 403,97 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 15 | г. Когалым, ул. Ленинградская, д. 51 | 1988 |  | счет РО | панельные | 5 | 5 | 4 165,96 | 3 672,26 | 218 | 25 314 093,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 314 093,26 | 6 076,41 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 16 | г. Когалым, ул. Ленинградская, д. 53 | 1987 |  | счет РО | панельные | 5 | 5 | 4 094,50 | 3 648,40 | 215 | 25 085 786,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 085 786,58 | 6 126,70 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 17 | г. Когалым, ул. Ленинградская, д. 59 | 1988 |  | счет РО | панельные | 5 | 2 | 1 618,70 | 1 412,18 | 88 | 2 650 988,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 988,37 | 1 637,73 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 18 | г. Когалым, ул. Молодежная, д. 11 | 1984 |  | счет РО | панельные | 5 | 2 | 1 553,60 | 1 362,50 | 90 | 2 262 892,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 262 892,32 | 1 456,55 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 19 | г. Когалым, ул. Молодежная, д. 13А | 1986 |  | счет РО | панельные | 5 | 6 | 3 603,00 | 3 408,80 | 191 | 6 399 105,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 399 105,72 | 1 776,05 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 20 | г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 35 | 1988 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 3 954,78 | 3 548,18 | 158 | 21 341 439,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 341 439,78 | 5 396,37 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 21 | г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 39 | 1987 |  | счет РО | панельные | 5 | 3 | 2 009,96 | 1 698,52 | 122 | 2 820 967,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820 967,24 | 1 403,49 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 22 | г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 41 | 1988 |  | счет РО | панельные | 5 | 3 | 1 999,44 | 1 687,44 | 111 | 19 946 468,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 946 468,95 | 9 976,03 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 23 | г. Когалым, ш. Сургутское, д. 11 | 2003 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 3 932,22 | 3 526,20 | 216 | 10 118 608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118 608,75 | 2 573,26 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
|  | Итого по городскому округу Когалым на 2027 г. |  |  |  |  |  |  | 39 407,17 | 34 229,06 | 1 977 | 153 740 394,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 740 394,17 |  |  |  |
| Кондинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | пгт. Междуреченский, ул. Молодежная, д. 16 | 2007 |  | счет РО | иной | 2 | 2 | 1 109,20 | 778,30 | 40 | 10 815 246,09 |  |  |  | 10 815 246,09 | 9 750,49 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
|  | Итого по Кондинскому муниципальному району на 2027 г. |  |  |  |  |  |  | 1 109,20 | 778,30 | 40 | 10 815 246,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 815 246,09 |  |  |  |
| Городской округ Лангепас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Лангепас, ул. Дружбы Народов, д. 4 | 2002 |  | счет РО | панельные | 5 | 6 | 8 873,62 | 7 777,12 | 354 | 30 355 826,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 355 826,23 | 3 420,91 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 26 | г. Лангепас, ул. Дружбы Народов, д. 8 | 2002 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 5 | 2 | 3 327,30 | 2 983,30 | 168 | 10 118 608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118 608,75 | 3 041,09 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 27 | г. Лангепас, ул. Ленина, д. 19 | 1992 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 7 170,34 | 6 288,71 | 323 | 15 177 913,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 177 913,13 | 2 116,76 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 28 | г. Лангепас, ул. Ленина, д. 25 | 1988 |  | счет РО | панельные | 5 | 3 | 4 100,97 | 3 481,83 | 202 | 20 970 098,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 970 098,32 | 5 113,45 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 29 | г. Лангепас, ул. Ленина, д. 39 | 1988 |  | счет РО | панельные | 5 | 3 | 3 776,62 | 3 533,65 | 192 | 42 536 241,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 536 241,20 | 11 263,05 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 30 | г. Лангепас, ул. Мира, д. 10 | 1992 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 4 964,90 | 4 162,80 | 244 | 10 118 608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118 608,75 | 2 038,03 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 31 | г. Лангепас, ул. Мира, д. 12 | 1993 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 5 026,95 | 4 345,45 | 232 | 10 118 608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118 608,75 | 2 012,87 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 32 | г. Лангепас, ул. Мира, д. 13 | 1988 |  | счет РО | панельные | 9 | 4 | 9 641,65 | 8 722,39 | 485 | 24 063 517,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 063 517,70 | 2 495,79 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 33 | г. Лангепас, ул. Мира, д. 14 | 1992 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 4 727,30 | 4 343,10 | 248 | 10 118 608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118 608,75 | 2 140,46 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 34 | г. Лангепас, ул. Мира, д. 16 | 1993 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 7 398,70 | 6 423,20 | 339 | 15 177 913,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 177 913,13 | 2 051,43 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 35 | г. Лангепас, ул. Мира, д. 8 | 1993 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 4 656,80 | 4 115,22 | 239 | 10 118 608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118 608,75 | 2 172,87 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 36 | г. Лангепас, ул. Парковая, д. 19 | 1993 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 7 867,28 | 6 575,02 | 366 | 15 177 913,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 177 913,13 | 1 929,25 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
|  | Итого по городскому округу Лангепас на 2027 г. |  |  |  |  |  |  | 71 532,43 | 62 751,79 | 3 392 | 214 052 466,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 052 466,59 |  |  |  |
| Городской округ Мегион |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г. Мегион, ул. 50 лет Октября, д. 6 | 1968 |  | счет РО | иной | 2 | 2 | 692,10 | 640,50 | 36 | 3 067 967,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 067 967,01 | 4 432,84 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 38 | г. Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 24 | 1988 |  | счет РО | панельные | 9 | 4 | 10 616,00 | 8 918,40 | 416 | 25 256 687,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 256 687,38 | 2 379,12 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 39 | г. Мегион, ул. Губкина, д. 17 | 1988 |  | счет РО | панельные | 9 | 6 | 13 854,90 | 11 786,50 | 594 | 33 379 075,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 379 075,39 | 2 409,19 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 40 | г. Мегион, ул. Заречная, д. 15 | 1980 |  | счет РО | иной | 5 | 3 | 6 462,80 | 6 015,80 | 449 | 11 669 622,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 669 622,10 | 1 805,66 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 41 | г. Мегион, ул. Ленина, д. 4/1 | 1979 |  | счет РО | иной | 5 | 4 | 3 184,30 | 2 773,20 | 150 | 5 379 533,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 379 533,23 | 1 689,39 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 42 | г. Мегион, ул. Свободы, д. 29 | 1976 |  | счет РО | иной | 2 | 3 | 1 049,20 | 978,60 | 68 | 1 898 316,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 898 316,47 | 1 809,30 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 43 | г. Мегион, ул. Свободы, д. 31/2 | 1977 |  | счет РО | иной | 2 | 3 | 1 041,50 | 879,30 | 83 | 1 705 691,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 705 691,47 | 1 637,73 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 44 | г. Мегион, ул. Свободы, д. 33 | 1977 |  | счет РО | иной | 2 | 3 | 1 030,70 | 960,40 | 65 | 1 863 011,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 863 011,59 | 1 807,52 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 45 | г. Мегион, ул. Чехова, д. 1/1 | 1983 |  | счет РО | панельные | 2 | 2 | 1 181,00 | 1 061,00 | 63 | 1 762 149,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 762 149,55 | 1 492,08 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 46 | пгт. Высокий, ул. Ленина, д. 1/1 | 1988 | 2009 | счет РО | иной | 2 | 3 | 1 257,30 | 969,10 | 50 | 8 870 231,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 870 231,22 | 7 054,98 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 47 | пгт. Высокий, ул. Ленина, д. 8 | 1988 |  | счет РО | иной | 2 | 3 | 834,20 | 685,70 | 30 | 2 759 127,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 759 127,89 | 3 307,51 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
|  | Итого по городскому округу Мегион на 2027 г. |  |  |  |  |  |  | 41 204,00 | 35 668,50 | 2 004 | 97 611 413,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 611 413,30 |  |  |  |
| Городской округ Нефтеюганск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | г. Нефтеюганск, мкр. 10-й, д. 21 | 1983 |  | счет РО | иной | 5 | 6 | 3 709,20 | 3 709,20 | 195 | 54 106 865,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 106 865,98 | 14 587,21 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 49 | г. Нефтеюганск, мкр. 10-й, д. 22 | 1983 |  | счет РО | панельные | 5 | 6 | 3 948,10 | 3 948,10 | 225 | 34 030 225,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 030 225,94 | 8 619,39 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 50 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 14 | 1983 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 2 708,50 | 2 708,50 | 174 | 28 105 133,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 105 133,79 | 10 376,64 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 51 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 15 | 1984 |  | счет РО | панельные | 5 | 2 | 1 934,80 | 1 934,80 | 85 | 11 652 764,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 652 764,85 | 6 022,72 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 52 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 2 | 1984 |  | счет РО | панельные | 5 | 6 | 4 991,70 | 4 991,70 | 207 | 60 087 488,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 087 488,91 | 12 037,48 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 53 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 21 | 1984 |  | счет РО | панельные | 5 | 6 | 3 988,70 | 3 981,70 | 208 | 41 316 673,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 316 673,86 | 10 358,43 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 54 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 27 | 1985 |  | счет РО | панельные | 5 | 5 | 4 565,60 | 4 565,60 | 203 | 47 375 594,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 375 594,90 | 10 376,64 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 55 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 33 | 1985 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 2 612,30 | 2 612,30 | 123 | 27 106 900,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 106 900,86 | 10 376,64 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 56 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 34 | 1984 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 2 088,60 | 2 088,60 | 142 | 21 672 653,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 672 653,66 | 10 376,64 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 57 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 35 | 1984 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 2 625,00 | 2 625,00 | 143 | 27 238 684,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 238 684,20 | 10 376,64 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 58 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 36 | 1984 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 2 593,50 | 2 593,50 | 151 | 26 911 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 911 820,00 | 10 376,64 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 59 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 41 | 1985 |  | счет РО | панельные | 5 | 2 | 1 300,60 | 1 300,60 | 92 | 13 495 860,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 495 860,08 | 10 376,64 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 60 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 44 | 1984 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 2 655,00 | 2 655,00 | 127 | 27 549 983,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 549 983,45 | 10 376,64 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 61 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 49 | 1985 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 2 600,50 | 2 600,50 | 149 | 57 437 344,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 437 344,92 | 22 087,04 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 62 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 50 | 1985 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 2 616,20 | 2 616,00 | 155 | 27 145 294,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 145 294,43 | 10 375,85 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 63 | г. Нефтеюганск, мкр. 14-й, д. 38 | 2003 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 4 753,70 | 4 753,70 | 287 | 15 177 913,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 177 913,13 | 3 192,86 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 64 | г. Нефтеюганск, мкр. 16-й, д. 23 | 2002 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 5 449,90 | 5 449,90 | 227 | 10 118 608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118 608,75 | 1 856,66 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 65 | г. Нефтеюганск, мкр. 5-й, д. 11 | 2002 |  | счет РО | иной | 8 | 2 | 6 562,80 | 6 562,80 | 154 | 17 900 351,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 900 351,72 | 2 727,55 | 27 157,61 | 31.12.2027 |
| 66 | г. Нефтеюганск, мкр. 5-й, д. 6 | 1983 |  | счет РО | панельные | 5 | 6 | 5 075,00 | 5 075,00 | 180 | 92 635 541,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 635 541,88 | 18 253,31 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 67 | г. Нефтеюганск, мкр. 5-й, д. 7 | 1983 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 2 662,10 | 2 662,10 | 148 | 32 044 975,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 044 975,52 | 12 037,48 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 68 | г. Нефтеюганск, мкр. 8А, д. 26 | 1983 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 2 559,94 | 2 559,94 | 166 | 21 757 980,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 757 980,65 | 8 499,41 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 69 | г. Нефтеюганск, мкр. 8А, д. 34 | 1984 |  | счет РО | панельные | 5 | 6 | 3 911,40 | 3 911,40 | 236 | 24 372 518,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 372 518,54 | 6 231,15 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 70 | г. Нефтеюганск, мкр. 8А, д. 42 | 1983 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 2 602,70 | 2 602,70 | 159 | 22 121 415,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 121 415,45 | 8 499,41 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 71 | г. Нефтеюганск, мкр. 8А, д. 43 | 1983 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 2 607,80 | 2 607,80 | 170 | 15 141 748,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 141 748,42 | 5 806,33 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 72 | г. Нефтеюганск, мкр. 8А, д. 47 | 1983 |  | счет РО | панельные | 5 | 2 | 1 418,60 | 1 418,60 | 81 | 17 076 369,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 076 369,14 | 12 037,48 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 73 | г. Нефтеюганск, мкр. 9-й, д. 11 | 1983 |  | счет РО | иной | 8 | 1 | 3 677,30 | 3 677,30 | 325 | 25 042 118,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 042 118,81 | 6 809,92 | 27 157,61 | 31.12.2027 |
| 74 | г. Нефтеюганск, мкр. 9-й, д. 28 | 1984 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 3 555,80 | 3 555,80 | 120 | 18 369 239,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 369 239,50 | 5 165,99 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
|  | Итого по городскому округу Нефтеюганск на 2027 г. |  |  |  |  |  |  | 89 775,34 | 89 768,14 | 4 632 | 816 992 071,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 992 071,34 |  |  |  |
| Нефтеюганский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | нп Юганская Обь, ул. Тобольская, д. 24 | 2001 | 2006 | счет РО | иной | 3 | 3 | 1 880,50 | 1 566,50 | 58 | 8 034 968,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 034 968,26 | 4 272,78 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 76 | п. Сингапай, ул. Круг Б-3, д. 41 | 1991 | 2015 | счет РО | панельные | 2 | 2 | 836,00 | 750,80 | 33 | 4 359 392,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 359 392,87 | 5 214,58 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 77 | п. Сингапай, ул. Круг Б-3, д. 43 | 1992 | 2015 | счет РО | панельные | 2 | 2 | 846,40 | 754,70 | 35 | 4 382 037,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 382 037,55 | 5 177,27 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 78 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 99 | 2001 | 2015 | счет РО | иной | 3 | 2 | 1 246,80 | 1 097,80 | 61 | 10 382 945,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 382 945,86 | 8 327,68 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 79 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 27 | 2001 | 2015 | счет РО | панельные | 3 | 2 | 1 660,00 | 1 462,30 | 92 | 2 745 075,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 745 075,19 | 1 653,66 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 80 | с. Чеускино, ул. Центральная, д. 27 | 2000 | 2013 | счет РО | иной | 3 | 3 | 2 275,30 | 1 985,50 | 97 | 46 681 084,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 681 084,63 | 20 516,45 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
|  | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району на 2027 г. |  |  |  |  |  |  | 8 745,00 | 7 617,60 | 376 | 76 585 504,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 585 504,36 |  |  |  |
| Городской округ Нижневартовск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | г. Нижневартовск, тер. поселок Магистраль, д. 1А | 1985 |  | счет РО | иной | 3 | 1 | 568,20 | 355,40 | 23 | 5 184 293,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 184 293,16 | 9 124,06 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 82 | г. Нижневартовск, тер. поселок Магистраль, д. 39А | 1986 |  | счет РО | иной | 3 | 1 | 555,60 | 347,20 | 24 | 3 749 899,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 749 899,09 | 6 749,28 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 83 | г. Нижневартовск, тер. поселок Магистраль, д. 40А | 1986 |  | счет РО | иной | 3 | 1 | 577,00 | 363,00 | 18 | 3 730 408,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 730 408,97 | 6 465,18 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 84 | г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 47 | 1985 |  | счет РО | иной | 9 | 6 | 16 047,50 | 10 116,60 | 604 | 11 995 608,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 995 608,73 | 747,51 | 27 157,61 | 31.12.2027 |
| 85 | г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 54 | 1990 |  | счет РО | панельные | 16 | 3 | 14 998,40 | 10 399,70 | 457 | 30 355 826,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 355 826,23 | 2 023,94 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 86 | г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 56 | 1990 |  | счет РО | панельные | 16 | 3 | 14 874,30 | 10 580,00 | 431 | 30 355 826,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 355 826,23 | 2 040,82 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 87 | г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 76 | 1989 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 16 | 3 | 10 566,50 | 10 566,50 | 516 | 30 355 826,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 355 826,23 | 2 872,84 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 88 | г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 25 | 1991 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 9 099,90 | 6 576,20 | 329 | 15 177 913,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 177 913,13 | 1 667,92 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 89 | г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 27 | 1991 |  | счет РО | панельные | 9 | 6 | 18 834,60 | 13 328,40 | 644 | 30 355 826,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 355 826,23 | 1 611,71 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 90 | г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 29 | 2003 |  | счет РО | панельные | 12 | 6 | 22 043,00 | 16 056,00 | 885 | 73 028 926,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 028 926,11 | 3 313,02 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 91 | г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 31 | 1991 |  | счет РО | панельные | 16 | 3 | 14 081,80 | 10 511,30 | 459 | 30 355 826,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 355 826,23 | 2 155,68 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 92 | г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 33 | 1992 |  | счет РО | панельные | 16 | 3 | 14 073,90 | 10 675,50 | 494 | 30 355 826,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 355 826,23 | 2 156,89 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 93 | г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 9 | 1994 |  | счет РО | иной | 9 | 4 | 16 091,70 | 10 659,50 | 368 | 20 237 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 237 217,50 | 1 257,62 | 27 157,61 | 31.12.2027 |
| 94 | г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 27 | 1984 |  | счет РО | панельные | 5 | 8 | 9 338,20 | 5 490,00 | 244 | 10 305 999,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 305 999,29 | 1 103,64 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 95 | г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 7 | 1984 |  | счет РО | панельные | 9 | 6 | 20 692,30 | 12 698,20 | 608 | 32 377 915,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 377 915,21 | 1 564,73 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 96 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 19 | 1990 |  | счет РО | панельные | 16 | 3 | 14 081,50 | 10 560,70 | 565 | 30 355 826,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 355 826,23 | 2 155,72 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 97 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 23 | 1993 |  | счет РО | панельные | 9 | 5 | 15 743,40 | 11 240,40 | 524 | 25 296 521,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 296 521,87 | 1 606,80 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 98 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 25 | 1989 |  | счет РО | панельные | 16 | 3 | 14 137,70 | 10 534,30 | 494 | 30 355 826,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 355 826,23 | 2 147,15 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 99 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 29 | 1993 |  | счет РО | панельные | 9 | 5 | 16 110,10 | 11 540,70 | 565 | 25 296 521,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 296 521,87 | 1 570,23 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 100 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 31 | 1990 |  | счет РО | панельные | 16 | 3 | 14 071,10 | 10 533,60 | 570 | 30 355 826,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 355 826,23 | 2 157,32 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 101 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 35 | 1992 |  | счет РО | панельные | 9 | 5 | 15 601,40 | 11 161,70 | 510 | 25 296 521,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 296 521,87 | 1 621,43 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 102 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 4 | 1991 |  | счет РО | иной | 9 | 1 | 7 742,51 | 4 615,51 | 377 | 10 118 608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118 608,75 | 1 306,89 | 27 157,61 | 31.12.2027 |
| 103 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 41 | 1991 |  | счет РО | панельные | 9 | 4 | 12 904,80 | 9 264,80 | 403 | 20 237 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 237 217,50 | 1 568,19 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 104 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 47 | 1990 |  | счет РО | панельные | 10 | 6 | 20 255,50 | 14 736,30 | 721 | 30 355 826,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 355 826,23 | 1 498,65 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 105 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 57 | 1992 |  | счет РО | панельные | 9 | 4 | 14 953,20 | 9 807,70 | 499 | 20 237 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 237 217,50 | 1 353,37 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 106 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 59 | 1990 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 6 957,40 | 4 422,90 | 220 | 10 118 608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118 608,75 | 1 454,37 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 107 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 6Б | 1992 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 6 546,60 | 4 202,70 | 211 | 10 118 608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118 608,75 | 1 545,63 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 108 | г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 11КОРП2 | 1991 |  | счет РО | иной | 9 | 2 | 6 553,60 | 3 735,80 | 127 | 10 118 608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118 608,75 | 1 543,98 | 27 157,61 | 31.12.2027 |
| 109 | г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 36А | 1990 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 6 619,10 | 6 593,80 | 310 | 15 177 913,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 177 913,13 | 2 293,05 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 110 | г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 21 | 1991 |  | счет РО | панельные | 9 | 7 | 22 327,69 | 14 383,10 | 644 | 35 415 130,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 415 130,60 | 1 586,15 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 111 | г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 23 | 1989 |  | счет РО | панельные | 9 | 7 | 22 378,69 | 14 476,80 | 617 | 35 415 130,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 415 130,60 | 1 582,54 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 112 | г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 27 | 1993 |  | счет РО | панельные | 16 | 3 | 14 213,20 | 10 596,00 | 478 | 30 355 826,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 355 826,23 | 2 135,75 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 113 | г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 27КОРП1 | 1993 |  | счет РО | панельные | 16 | 3 | 14 272,00 | 10 686,30 | 434 | 30 355 826,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 355 826,23 | 2 126,95 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 114 | г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 27КОРП2 | 1993 |  | счет РО | панельные | 16 | 2 | 9 512,50 | 7 132,30 | 305 | 20 237 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 237 217,50 | 2 127,43 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 115 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 80 | 1991 |  | счет РО | панельные | 9 | 5 | 17 363,40 | 11 083,20 | 472 | 25 296 521,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 296 521,87 | 1 456,89 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 116 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 82 | 1991 |  | счет РО | панельные | 9 | 4 | 14 036,00 | 8 946,50 | 449 | 20 237 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 237 217,50 | 1 441,81 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 117 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 87 | 1990 |  | счет РО | панельные | 16 | 3 | 14 885,17 | 10 531,57 | 493 | 30 355 826,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 355 826,23 | 2 039,33 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 118 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 89 | 1991 |  | счет РО | панельные | 16 | 3 | 14 878,60 | 10 502,30 | 473 | 30 355 826,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 355 826,23 | 2 040,23 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 119 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 90 | 1990 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 7 018,40 | 4 427,60 | 191 | 10 118 608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118 608,75 | 1 441,73 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 120 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 91 | 1991 |  | счет РО | панельные | 16 | 3 | 14 906,60 | 10 528,60 | 476 | 30 355 826,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 355 826,23 | 2 036,40 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 121 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 92 | 1991 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 6 959,60 | 4 404,70 | 191 | 10 118 608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118 608,75 | 1 453,91 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 122 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 93 | 1992 |  | счет РО | панельные | 16 | 3 | 15 104,60 | 10 702,70 | 489 | 30 355 826,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 355 826,23 | 2 009,71 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 123 | г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 58 | 1991 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 4 404,20 | 4 404,20 | 193 | 10 118 608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118 608,75 | 2 297,49 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 124 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 11КОРП2 | 1991 |  | счет РО | панельные | 16 | 3 | 14 116,10 | 10 507,50 | 537 | 30 355 826,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 355 826,23 | 2 150,44 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 125 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 50 | 1992 |  | счет РО | панельные | 16 | 3 | 13 997,97 | 10 451,27 | 522 | 30 355 826,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 355 826,23 | 2 168,59 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 126 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 68 | 1992 |  | счет РО | панельные | 9 | 6 | 19 266,50 | 13 806,00 | 654 | 30 355 826,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 355 826,23 | 1 575,58 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 127 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 9 | 1991 |  | счет РО | панельные | 16 | 3 | 13 840,09 | 10 395,98 | 508 | 30 355 826,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 355 826,23 | 2 193,33 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 128 | г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 17 | 1991 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 6 374,80 | 6 374,80 | 322 | 15 177 913,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 177 913,13 | 2 380,92 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 129 | г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 38 | 1993 |  | счет РО | иной | 9 | 1 | 8 934,20 | 5 772,40 | 347 | 10 118 608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118 608,75 | 1 132,57 | 27 157,61 | 31.12.2027 |
| 130 | г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 53 | 1989 |  | счет РО | иной | 9 | 4 | 11 021,30 | 7 695,90 | 375 | 20 237 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 237 217,50 | 1 836,19 | 27 157,61 | 31.12.2027 |
| 131 | г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 5В | 1991 |  | счет РО | иной | 9 | 1 | 1 788,70 | 1 788,70 | 129 | 5 059 304,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 059 304,38 | 2 828,48 | 27 157,61 | 31.12.2027 |
| 132 | г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 77 | 1992 |  | счет РО | панельные | 9 | 5 | 15 548,30 | 11 028,40 | 564 | 25 296 521,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 296 521,87 | 1 626,96 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
|  | Итого по городскому округу Нижневартовск на 2027 г. |  |  |  |  |  |  | 651 869,42 | 462 301,23 | 22 063 | 1 197 767 664,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 767 664,48 |  |  |  |
| Городской округ Нягань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | г. Нягань, мкр. 3-й, д. 1 | 1991 |  | счет РО | панельные | 5 | 5 | 4 953,30 | 4 418,30 | 197 | 8 294 170,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 294 170,61 | 1 674,47 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 134 | г. Нягань, мкр. 3-й, д. 6 | 1992 |  | счет РО | панельные | 5 | 13 | 13 397,10 | 11 648,80 | 595 | 41 214 265,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 214 265,15 | 3 076,36 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 135 | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 112 | 1992 |  | счет РО | иной | 3 | 3 | 1 338,00 | 1 215,20 | 59 | 8 765 519,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 765 519,53 | 6 551,21 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 136 | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 147 | 1991 | 2009 | счет РО | иной | 2 | 3 | 957,60 | 852,60 | 46 | 1 776 804,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 804,08 | 1 855,48 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 137 | г. Нягань, ул. Речная, д. 107 | 1990 | 2017 | счет РО | иной | 3 | 2 | 1 856,20 | 173,20 | 62 | 888 385,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 385,89 | 478,60 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 138 | г. Нягань, ул. Речная, д. 121 | 1993 | 2017 | счет РО | иной | 3 | 2 | 1 227,20 | 1 129,40 | 71 | 11 905 859,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 905 859,54 | 9 701,65 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 139 | г. Нягань, ул. Речная, д. 135 | 1991 | 2017 | счет РО | иной | 3 | 2 | 1 355,60 | 1 241,40 | 71 | 2 587 056,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 587 056,74 | 1 908,42 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 140 | г. Нягань, ул. Речная, д. 179 | 1991 | 2017 | счет РО | иной | 3 | 3 | 1 349,30 | 1 229,00 | 78 | 17 927 676,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 927 676,67 | 13 286,65 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 141 | г. Нягань, ул. Речная, д. 181 | 1991 | 2017 | счет РО | иной | 3 | 3 | 1 438,20 | 1 305,60 | 61 | 9 627 460,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 627 460,98 | 6 694,10 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
|  | Итого по городскому округу Нягань на 2027 г. |  |  |  |  |  |  | 27 872,50 | 23 213,50 | 1 240 | 102 987 199,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 987 199,19 |  |  | 420 768,00 |
| Городской округ Пыть-Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | г. Пыть-Ях, мкр 2а Лесников (г. Пыть-Ях), ул. Советская, д. 39 | 1987 | 1987 | счет РО | иной | 2 | 4 | 815,30 | 668,50 | 47 | 9 751 547,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 751 547,49 | 11 960,69 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 143 | г. Пыть-Ях, мкр 2-й Нефтяников (г. Пыть-Ях), д. 18 | 1988 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 5 526,60 | 4 734,20 | 257 | 13 060 813,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 060 813,10 | 2 363,26 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 144 | г. Пыть-Ях, мкр 2-й Нефтяников (г. Пыть-Ях), д. 19 | 1988 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 5 533,40 | 4 675,04 | 293 | 14 559 981,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 559 981,86 | 2 631,29 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 145 | г. Пыть-Ях, мкр 4-й Молодежный (г. Пыть-Ях), д. 1 | 1988 |  | счет РО | панельные | 5 | 5 | 3 558,00 | 3 205,90 | 183 | 68 108 107,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 108 107,29 | 19 142,24 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 146 | г. Пыть-Ях, мкр 4-й Молодежный (г. Пыть-Ях), д. 2 | 1988 |  | счет РО | панельные | 5 | 6 | 5 680,00 | 5 518,62 | 297 | 142 637 650,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 637 650,01 | 25 112,26 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 147 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 27 | 1991 |  | счет РО | панельные | 10 | 3 | 5 967,40 | 5 325,00 | 253 | 15 177 913,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 177 913,13 | 2 543,47 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 148 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 5 | 1990 |  | счет РО | панельные | 10 | 3 | 6 183,50 | 5 409,70 | 361 | 15 177 913,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 177 913,13 | 2 454,58 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
|  | Итого по городскому округу Пыть-Ях на 2027 г. |  |  |  |  |  |  | 33 264,20 | 29 536,96 | 1 691 | 278 473 926,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 473 926,01 |  |  | 327 264,00 |
| Городской округ Радужный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | г. Радужный, мкр. 2-й, д. 3 | 1987 | 1987 | счет РО | панельные | 9 | 3 | 6 651,50 | 5 733,70 | 271 | 12 596 887,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 596 887,25 | 1 893,84 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 150 | г. Радужный, мкр. 6-й, д. 12 | 1993 |  | счет РО | панельные | 9 | 7 | 18 158,20 | 15 781,50 | 707 | 35 415 130,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 415 130,60 | 1 950,37 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 151 | г. Радужный, мкр. 7-й, д. 16 | 1988 | 2015 | счет РО | иной | 9 | 4 | 9 813,00 | 7 560,20 | 450 | 19 829 273,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 829 273,19 | 2 020,71 | 27 157,61 | 31.12.2027 |
| 152 | г. Радужный, мкр. 7-й, д. 4 | 1988 | 2015 | счет РО | иной | 9 | 6 | 14 318,50 | 11 320,40 | 617 | 23 230 732,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 230 732,46 | 1 622,43 | 27 157,61 | 31.12.2027 |
| 153 | г. Радужный, мкр. 7-й, д. 6 | 1988 | 2015 | счет РО | иной | 9 | 2 | 4 838,60 | 3 794,00 | 200 | 9 993 501,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 993 501,08 | 2 065,37 | 27 157,61 | 31.12.2027 |
|  | Итого по городскому округу Радужный на 2027 г. |  |  |  |  |  |  | 53 779,80 | 44 189,80 | 2 245 | 101 065 524,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 065 524,58 |  |  |  |
| Советский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | г. Советский, мкр. Нефтяник, д. 11 | 1993 | 2015 | счет РО | панельные | 3 | 3 | 1 572,40 | 1 270,40 | 57 | 2 384 834,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 834,52 | 1 516,68 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 155 | г. Советский, ул. Гагарина, д. 62 | 1994 | 2015 | счет РО | иной | 3 | 6 | 2 906,30 | 1 929,50 | 98 | 13 917 931,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 917 931,16 | 4 788,88 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 156 | г. Советский, ул. Гагарина, д. 73 | 1988 | 2015 | счет РО | иной | 2 | 2 | 760,20 | 709,30 | 36 | 2 069 000,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 069 000,24 | 2 721,65 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 157 | г. Советский, ул. Киевская, д. 28 | 1990 | 2012 | счет РО | панельные | 5 | 6 | 4 369,00 | 4 298,40 | 216 | 44 602 956,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 602 956,25 | 10 208,96 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 158 | г. Советский, ул. Макаренко, д. 6 | 1993 | 2012 | счет РО | иной | 2 | 2 | 766,10 | 699,20 | 12 | 18 596 413,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 596 413,71 | 24 274,13 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 159 | г. Советский, ул. Октябрьская, д. 4 | 1996 | 2012 | счет РО | иной | 2 | 1 | 842,40 | 689,90 | 36 | 12 517 782,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 517 782,99 | 14 859,67 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 160 | г. Советский, ул. Октябрьская, д. 6 | 1994 | 2012 | счет РО | панельные | 2 | 2 | 801,70 | 707,30 | 37 | 15 315 122,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 315 122,80 |  | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 161 | г. Советский, ул. Юбилейная, д. 52 | 1990 | 2012 | счет РО | иной | 3 | 3 | 1 549,20 | 1 414,30 | 72 | 15 230 494,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 230 494,05 |  | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 162 | г. Советский, ул. Юбилейная, д. 52А | 1996 | 2012 | счет РО | иной | 2 | 1 | 382,50 | 346,80 | 19 | 10 418 479,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 418 479,04 | 27 237,85 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 163 | п. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 5 | 1989 | 2006 | счет РО | иной | 3 | 3 | 1 440,30 | 1 292,80 | 55 | 9 533 074,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 533 074,11 | 6 618,81 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 164 | п. Алябьевский, ул. Токмянина, д. 6 | 1992 | 2006 | счет РО | иной | 3 | 3 | 1 440,30 | 1 287,80 | 64 | 9 289 200,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 289 200,17 | 6 449,49 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 165 | пгт. Агириш, ул. Вокзальная, д. 9 | 1990 | 1990 | счет РО | иной | 2 | 2 | 1 305,40 | 1 089,00 | 40 | 1 936 360,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 936 360,49 | 1 483,35 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 166 | пгт. Коммунистический, ул. Мира, д. 1Б | 1995 |  | счет РО | иной | 2 | 3 | 784,70 | 699,90 | 41 | 10 279 922,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 279 922,33 | 13 100,45 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 167 | пгт. Малиновский, ул. Гагарина, д. 7 | 1996 |  | счет РО | панельные | 3 | 3 | 1 398,60 | 1 290,80 | 68 | 9 456 386,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 456 386,35 | 6 761,32 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
|  | Итого по Советскому муниципальному району на 2027 г. |  |  |  |  |  |  | 20 319,10 | 17 725,40 | 851 | 175 547 958,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 547 958,21 |  |  |  |
| Городской округ Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | г. Сургут, пр-кт. Ленина, д. 68 | 1994 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 8 405,30 | 6 022,00 | 271 | 27 327 962,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 327 962,96 | 3 251,28 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 169 | г. Сургут, пр-кт. Ленина, д. 73 | 2003 |  | счет РО | панельные | 9 | 4 | 9 899,90 | 8 197,70 | 389 | 20 237 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 237 217,50 | 2 044,18 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 170 | г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 3 | 2002 |  | счет РО | иной | 12 | 1 | 4 440,70 | 3 677,40 | 65 | 10 118 608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118 608,75 | 2 278,61 | 27 157,61 | 31.12.2027 |
| 171 | г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 53 | 2004 |  | счет РО | панельные | 9 | 6 | 14 462,40 | 14 067,00 | 505 | 73 262 840,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 262 840,22 | 5 065,75 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 172 | г. Сургут, пр-кт. Набережный, д. 76/1 | 1994 |  | счет РО | иной | 9 | 1 | 4 213,90 | 3 674,50 | 140 | 9 416 288,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 416 288,38 | 2 234,58 | 27 157,61 | 31.12.2027 |
| 173 | г. Сургут, пр-кт. Пролетарский, д. 5 | 2002 |  | спецсчет ТСЖ/УК | иной | 12 | 2 | 11 758,00 | 9 789,20 | 469 | 20 237 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 237 217,50 | 1 721,14 | 27 157,61 | 31.12.2027 |
| 174 | г. Сургут, пр-кт. Пролетарский, д. 7/1 | 1997 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 9 | 4 | 10 480,30 | 8 956,60 | 497 | 20 237 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 237 217,50 | 1 930,98 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 175 | г. Сургут, пр-кт. Пролетарский, д. 8 | 1996 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 9 | 5 | 13 200,50 | 11 332,60 | 480 | 15 177 913,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 177 913,13 | 1 149,80 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 176 | г. Сургут, проезд Мунарева, д. 2 | 2000 |  | спецсчет ТСЖ/УК | иной | 9 | 5 | 12 458,30 | 10 884,00 | 545 | 10 118 608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118 608,75 | 812,20 | 27 157,61 | 31.12.2027 |
| 177 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 37/4 | 2001 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 9 | 2 | 4 794,70 | 4 080,60 | 213 | 10 118 608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118 608,75 | 2 110,37 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 178 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 41/1 | 2002 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 7 993,73 | 4 897,80 | 302 | 10 118 608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118 608,75 | 1 265,82 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 179 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 41/2 | 2002 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 8 042,70 | 4 784,70 | 369 | 10 118 608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118 608,75 | 1 258,11 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 180 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 43/1 | 2001 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 4 790,50 | 4 099,90 | 200 | 10 118 608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118 608,75 | 2 112,22 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 181 | г. Сургут, ул. Быстринская, д. 20/3 | 2002 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 11 | 2 | 7 643,70 | 6 753,50 | 272 | 15 731 590,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 731 590,46 | 2 058,11 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 182 | г. Сургут, ул. Геологическая, д. 19 | 1999 |  | спецсчет ТСЖ/УК | иной | 9 | 4 | 10 529,30 | 8 652,80 | 452 | 20 237 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 237 217,50 | 1 921,99 | 27 157,61 | 31.12.2027 |
| 183 | г. Сургут, ул. Грибоедова, д. 7 | 1980 |  | счет РО | иной | 9 | 1 | 1 940,70 | 1 940,70 | 157 | 5 059 304,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 059 304,38 | 2 606,95 | 27 157,61 | 31.12.2027 |
| 184 | г. Сургут, ул. Губкина, д. 23 | 1995 |  | счет РО | панельные | 9 | 9 | 19 881,00 | 19 169,60 | 765 | 146 573 363,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 573 363,52 | 7 372,53 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 185 | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, д. 17 | 2003 |  | счет РО | панельные | 9 | 8 | 20 266,10 | 16 919,70 | 789 | 40 474 434,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 474 434,98 | 1 997,15 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 186 | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, д. 19/1 | 2002 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 7 405,90 | 6 156,80 | 305 | 15 177 913,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 177 913,13 | 2 049,44 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 187 | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, д. 19/2 | 2002 |  | счет РО | панельные | 10 | 3 | 11 701,50 | 9 735,90 | 513 | 15 177 913,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 177 913,13 | 1 297,09 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 188 | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, д. 19/3 | 2002 |  | счет РО | панельные | 10 | 2 | 7 379,60 | 6 439,15 | 372 | 10 118 608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118 608,75 | 1 371,16 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 189 | г. Сургут, ул. Крылова, д. 17 | 1995 |  | счет РО | иной | 9 | 1 | 3 684,10 | 3 188,70 | 202 | 7 953 990,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 953 990,94 | 2 159,01 | 27 157,61 | 31.12.2027 |
| 190 | г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 13/1 | 1995 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 4 345,10 | 3 905,80 | 236 | 10 118 608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118 608,75 | 2 328,74 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 191 | г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 13/2 | 2000 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 4 584,90 | 3 992,00 | 141 | 10 118 608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118 608,75 | 2 206,94 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 192 | г. Сургут, ул. Маяковского, д. 45КОРП1 | 1998 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 8 052,00 | 4 790,30 | 337 | 10 118 608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118 608,75 | 1 256,66 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 193 | г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 45/1 | 1999 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 6 943,00 | 5 452,60 | 238 | 10 118 608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118 608,75 | 1 457,38 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 194 | г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 45/2 | 2001 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 6 861,60 | 5 374,40 | 342 | 10 118 608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118 608,75 | 1 474,67 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 195 | г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 10/1 | 1996 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 6 340,80 | 4 860,10 | 291 | 48 976 515,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 976 515,25 | 7 724,03 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 196 | г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 12 | 1995 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 9 | 9 | 22 746,60 | 19 218,60 | 835 | 5 059 304,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 059 304,38 | 222,42 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 197 | г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 18 | 2000 |  | счет РО | иной | 9 | 4 | 11 586,90 | 10 316,20 | 232 | 56 128 842,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 128 842,74 | 4 844,16 | 27 157,61 | 31.12.2027 |
| 198 | г. Сургут, ул. Республики, д. 81 | 2001 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 6 718,30 | 5 737,10 | 184 | 10 118 608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118 608,75 | 1 506,13 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 199 | г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, д. 10 | 2002 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 6 396,60 | 4 726,60 | 380 | 10 118 608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118 608,75 | 1 581,87 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 200 | г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, д. 10/1 | 2003 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 6 303,50 | 4 753,21 | 378 | 10 118 608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118 608,75 | 1 605,24 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 201 | г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, д. 6 | 2000 |  | счет РО | иной | 9 | 1 | 2 721,80 | 2 331,10 | 87 | 5 059 304,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 059 304,38 | 1 858,81 | 27 157,61 | 31.12.2027 |
| 202 | г. Сургут, ул. Чехова, д. 14/4 | 1997 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 7 189,20 | 6 194,50 | 282 | 10 118 608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118 608,75 | 1 407,47 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 203 | г. Сургут, ул. Чехова, д. 3 | 1997 |  | спецсчет ТСЖ/УК | иной | 9 | 4 | 15 805,10 | 13 852,20 | 381 | 20 237 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 237 217,50 | 1 280,42 | 27 157,61 | 31.12.2027 |
| 204 | г. Сургут, ул. Чехова, д. 4/2 | 1997 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 6 305,60 | 4 805,70 | 320 | 10 118 608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118 608,75 | 1 604,70 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 205 | г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52 | 1993 |  | счет РО | иной | 9 | 6 | 10 551,30 | 9 282,10 | 231 | 15 177 913,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 177 913,13 | 1 438,49 | 27 157,61 | 31.12.2027 |
| 206 | г. Сургут, ул. Югорская, д. 1/2 | 1994 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 9 | 5 | 12 619,20 | 10 724,90 | 561 | 25 296 521,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 296 521,87 | 2 004,61 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
| 207 | г. Сургут, ул. Югорская, д. 5/2 | 1995 |  | счет РО | панельные | 9 | 10 | 24 303,90 | 20 868,70 | 888 | 25 296 521,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 296 521,87 | 1 040,84 | 24 590,44 | 31.12.2027 |
|  | Итого по городскому округу Сургут на 2027 г. |  |  |  |  |  |  | 375 748,23 | 314 606,96 | 14 616 | 825 530 875,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 530 875,10 |  |  |  |
| Сургутский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | г. Лянтор, мкр. 6а, д. 96 | 1993 |  | счет РО | иной | 3 | 2 | 1 594,40 | 1 375,90 | 82 | 2 669 010,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 669 010,45 | 1 673,99 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 209 | г. Лянтор, ул. Набережная, д. 22 | 1997 |  | счет РО | панельные | 5 | 1 | 3 565,62 | 2 702,30 | 180 | 19 600 857,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 600 857,80 | 5 497,18 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 210 | г. Лянтор, ул. Назаргалеева, д. 12 | 2002 |  | счет РО | иной | 4 | 16 | 12 440,60 | 10 991,00 | 481 | 115 437 585,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 437 585,41 | 9 279,10 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 211 | г. Лянтор, ул. Назаргалеева, д. 32 | 1997 |  | счет РО | панельные | 5 | 5 | 5 341,66 | 4 783,90 | 257 | 40 073 483,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 073 483,32 | 7 502,07 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 212 | пгт. Белый Яр, мкр. 1-й, д. 4 | 1995 |  | счет РО | иной | 4 | 4 | 3 098,70 | 2 712,10 | 143 | 5 034 460,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 034 460,39 | 1 624,70 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 213 | пгт. Белый Яр, мкр. 1-й, д. 7 | 1993 | 1990 | счет РО | иной | 4 | 4 | 3 154,80 | 2 779,20 | 138 | 11 182 978,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 182 978,32 | 3 544,75 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 214 | пгт. Федоровский, ул. Федорова, д. 3А | 1993 | 2015 | счет РО | панельные | 5 | 4 | 4 043,30 | 3 518,70 | 194 | 5 843 992,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 843 992,08 | 1 445,35 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 215 | пгт. Федоровский, ул. Федорова, д. 3Б | 1994 | 2015 | счет РО | панельные | 5 | 1 | 3 533,70 | 2 713,30 | 204 | 4 506 352,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 506 352,84 | 1 275,25 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 216 | с. Локосово, ул. Балуева, д. 26 | 1990 | 2013 | счет РО | иной | 3 | 1 | 827,90 | 767,40 | 30 | 7 759 634,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 759 634,68 | 9 372,67 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 217 | с. Локосово, ул. Заводская, д. 1/1 | 1991 | 2013 | счет РО | иной | 4 | 1 | 958,10 | 763,50 | 46 | 12 099 498,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 099 498,36 | 12 628,64 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 218 | с. Локосово, ул. Заводская, д. 1КОРП2 | 1991 | 2013 | счет РО | иной | 4 | 1 | 957,10 | 768,70 | 41 | 7 958 874,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 958 874,56 | 8 315,61 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 219 | с. Локосово, ул. Заводская, д. 3КОРП1 | 1993 | 2013 | счет РО | иной | 4 | 1 | 949,80 | 741,19 | 31 | 11 846 331,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 846 331,25 | 12 472,45 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 220 | с. Локосово, ул. Заводская, д. 3КОРП2 | 1991 | 2013 | счет РО | иной | 4 | 1 | 957,10 | 755,40 | 41 | 7 035 646,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 035 646,94 | 7 351,01 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
|  | Итого по Сургутскому муниципальному району на 2027 г. |  |  |  |  |  |  | 41 422,78 | 35 372,59 | 1 868 | 251 048 706,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 048 706,40 |  |  |  |
| Городской округ Урай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | г. Урай, мкр. 3-й, д. 18 | 1983 | 2001 | счет РО | иной | 5 | 3 | 2 708,60 | 2 708,60 | 144 | 19 113 049,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 113 049,56 | 7 056,43 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 222 | г. Урай, мкр. 3-й, д. 26 | 1983 |  | счет РО | иной | 5 | 6 | 6 840,40 | 5 508,00 | 248 | 26 282 050,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 282 050,38 | 3 842,18 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 223 | г. Урай, мкр. 3-й, д. 35 | 1983 |  | счет РО | иной | 5 | 3 | 4 366,40 | 3 204,40 | 141 | 16 458 539,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 458 539,55 | 3 769,36 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 224 | г. Урай, мкр. 3-й, д. 9 | 1982 | 2001 | счет РО | иной | 5 | 2 | 2 828,80 | 1 816,30 | 100 | 5 298 075,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 298 075,74 | 1 872,91 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 225 | г. Урай, мкр. Аэропорт, д. 24 | 1983 |  | счет РО | иной | 5 | 1 | 2 833,40 | 1 563,50 | 127 | 16 571 152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 571 152,40 | 5 848,50 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 226 | г. Урай, мкр. Аэропорт, д. 25 | 1983 |  | счет РО | иной | 5 | 1 | 2 849,70 | 1 570,10 | 110 | 12 880 928,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 880 928,32 | 4 520,10 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 227 | г. Урай, мкр. Аэропорт, д. 30 | 1982 |  | счет РО | иной | 5 | 1 | 1 401,90 | 1 401,90 | 92 | 2 921 536,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 921 536,06 | 2 083,98 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
|  | Итого по городскому округу Урай на 2027 г. |  |  |  |  |  |  | 23 829,20 | 17 772,80 | 962 | 99 525 332,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 525 332,01 |  |  |  |
| Городской округ Ханты-Мансийск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, д. 13 | 1997 |  | счет РО | панельные | 5 | 3 | 4 502,80 | 3 939,20 | 133 | 7 394 789,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 394 789,15 | 1 642,26 | 30 973,50 | 31.12.2027 |
| 229 | г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, д. 28 | 2004 |  | счет РО | иной | 5 | 1 | 1 505,20 | 1 359,20 | 35 | 13 663 339,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 663 339,09 | 9 077,42 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 230 | г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 62А | 1955 |  | счет РО | иной | 4 | 5 | 4 741,90 | 3 449,80 | 161 | 7 189 325,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 189 325,24 | 1 516,13 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
|  | Итого по городскому округу Ханты - Мансийск на 2027 г. |  |  |  |  |  |  | 10 749,90 | 8 748,20 | 329 | 28 247 453,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 247 453,48 |  |  |  |
| Городской округ Югорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | г. Югорск, ул. Кирова, д. 8 | 1995 | 2015 | счет РО | иной | 5 | 2 | 2 099,30 | 1 940,90 | 79 | 4 044 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 044 803,00 | 1 926,74 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 232 | г. Югорск, ул. Механизаторов, д. 22 | 2005 | 2015 | счет РО | иной | 9 | 3 | 7 524,79 | 6 455,10 | 253 | 24 552 982,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 552 982,73 | 3 262,95 | 27 157,61 | 31.12.2027 |
| 233 | г. Югорск, ул. Мира, д. 18 | 1990 | 2015 | счет РО | иной | 5 | 6 | 4 982,36 | 4 602,46 | 204 | 33 198 611,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 198 611,76 | 6 663,23 | 37 939,14 | 31.12.2027 |
| 234 | г. Югорск, ул. Мира, д. 9 | 2001 | 2015 | счет РО | иной | 6 | 2 | 8 192,20 | 7 013,70 | 92 | 8 316 390,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 316 390,98 | 1 015,16 | 27 157,61 | 31.12.2027 |
|  | Итого по городскому округу Югорск на 2027 г. |  |  |  |  |  |  | 22 798,65 | 20 012,16 | 628 | 70 112 788,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 112 788,47 |  |  |  |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | Всего по автономному округу на 2028 год |  |  |  |  |  |  | 2 228 863,48 | 1 826 706,18 | 85 417 | 8 127 767 310,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 127 767 310,30 |  |  |  |
| Белоярский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Белоярский, мкр. 1, д. 18 | 2002 |  | счет РО | иной | 5 | 3 | 3 962,00 | 3 682,59 | 121 | 34 829 780,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 829 780,08 | 8 790,96 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
| 2 | г. Белоярский, мкр. 6, д. 7 | 2002 |  | счет РО | иной | 4 | 4 | 2 528,30 | 2 515,90 | 123 | 5 243 093,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 243 093,34 | 2 073,76 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
| 3 | г. Белоярский, мкр. 7, д. 18 | 2006 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 5 519,90 | 3 724,60 | 215 | 38 648 839,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 648 839,31 | 7 001,73 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 4 | г. Белоярский, мкр. 7, д. 20 | 2002 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 6 703,60 | 4 725,60 | 209 | 8 871 043,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 871 043,77 | 1 323,33 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
|  | Итого по Белоярскому муниципальному району на 2028 г. |  |  |  |  |  |  | 18 713,80 | 14 648,69 | 668 | 87 592 756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 592 756,50 |  |  |  |
| Городской округ Когалым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Когалым, проезд Солнечный, д. 5 | 1997 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 4 131,40 | 3 746,70 | 299 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 2 554,51 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 6 | г. Когалым, ул. Градостроителей, д. 20/1 | 1996 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 3 669,80 | 3 669,80 | 193 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 2 875,83 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 7 | г. Когалым, ул. Градостроителей, д. 2А | 2001 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 4 414,80 | 3 496,00 | 180 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 2 390,53 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 8 | г. Когалым, ул. Мира, д. 30 | 1997 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 7 442,20 | 5 559,40 | 472 | 21 107 417,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 107 417,79 | 2 836,18 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 9 | г. Когалым, ул. Мира, д. 34 | 1998 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 7 326,80 | 5 927,20 | 443 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 1 440,43 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 10 | г. Когалым, ул. Молодежная, д. 3 | 1989 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 5 546,74 | 4 710,77 | 343 | 23 607 328,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 607 328,10 | 4 256,07 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 11 | г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 29/1 | 1995 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 6 416,11 | 4 736,11 | 352 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 1 644,88 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 12 | г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 33 | 1989 |  | счет РО | панельные | 5 | 2 | 1 936,50 | 1 745,80 | 76 | 10 514 470,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 514 470,16 | 5 429,63 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 13 | г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 45 | 1988 |  | счет РО | панельные | 5 | 3 | 1 990,00 | 1 687,10 | 139 | 19 963 157,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 963 157,78 | 10 031,74 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 14 | г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 47 | 1989 |  | счет РО | панельные | 5 | 3 | 2 039,70 | 1 728,10 | 88 | 9 837 512,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 837 512,99 | 4 823,02 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 15 | г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 49 | 1988 |  | счет РО | панельные | 5 | 6 | 4 229,81 | 3 379,41 | 222 | 14 009 317,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 009 317,12 | 3 312,04 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 16 | г. Когалым, ул. Привокзальная, д. 11 | 1989 |  | счет РО | иной | 2 | 3 | 936,00 | 867,10 | 57 | 19 240 812,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 240 812,43 | 20 556,42 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
| 17 | г. Когалым, ул. Рижская, д. 41 | 1989 |  | счет РО | панельные | 3 | 6 | 3 315,49 | 2 973,00 | 221 | 10 518 680,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 518 680,93 | 3 172,59 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 18 | г. Когалым, ул. Степана Повха, д. 16 | 1996 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 4 663,00 | 3 806,10 | 307 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 2 263,29 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 19 | г. Когалым, ш. Сургутское, д. 11А | 2002 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 3 944,13 | 3 576,63 | 223 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 2 675,80 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 20 | г. Когалым, ш. Сургутское, д. 13 | 2002 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 3 992,81 | 3 572,81 | 215 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 2 643,18 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 21 | г. Когалым, ш. Сургутское, д. 5 | 1995 |  | счет РО | панельные | 5 | 3 | 2 471,00 | 2 208,10 | 124 | 13 298 775,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 298 775,10 | 5 381,94 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
|  | Итого по городскому округу Когалым на 2028 г. |  |  |  |  |  |  | 68 466,29 | 57 390,13 | 3 954 | 226 527 143,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 527 143,60 |  |  |  |
| Кондинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | пгт. Междуреченский, ул. Кедровая, д. 9 | 2002 |  | счет РО | иной | 3 | 3 | 2 683,06 | 1 754,07 | 94 | 19 954 139,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 954 139,69 | 7 437,08 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
|  | Итого по Кондинскому муниципальному району на 2028 г. |  |  |  |  |  |  | 2 683,06 | 1 754,07 | 94 | 19 954 139,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 954 139,69 |  |  |  |
| Городской округ Лангепас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Лангепас, ул. Ленина, д. 21 | 1988 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 7 416,51 | 6 428,15 | 368 | 18 498 894,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 498 894,08 | 2 494,29 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 24 | г. Лангепас, ул. Ленина, д. 31 | 1997 |  | счет РО | панельные | 9 | 5 | 11 818,75 | 10 167,05 | 588 | 26 384 272,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 384 272,24 | 2 232,41 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 25 | г. Лангепас, ул. Ленина, д. 42 | 1999 |  | счет РО | панельные | 9 | 4 | 9 282,80 | 8 087,20 | 445 | 21 107 417,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 107 417,79 | 2 273,82 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 26 | г. Лангепас, ул. Ленина, д. 44 | 1995 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 4 820,18 | 4 206,58 | 224 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 2 189,48 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 27 | г. Лангепас, ул. Ленина, д. 78 | 2004 |  | счет РО | иной | 5 | 1 | 2 162,00 | 2 065,00 | 81 | 5 276 854,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 276 854,46 | 2 440,73 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
| 28 | г. Лангепас, ул. Мира, д. 6 | 1992 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 4 806,06 | 4 192,36 | 227 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 2 195,92 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 29 | г. Лангепас, ул. Парковая, д. 31 | 2003 |  | счет РО | панельные | 5 | 3 | 5 062,70 | 4 517,80 | 150 | 15 830 563,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 830 563,35 | 3 126,90 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 30 | г. Лангепас, ул. Солнечная, д. 14А | 1988 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 4 881,88 | 4 216,50 | 226 | 3 935 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 935 418,00 | 806,13 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
|  | Итого по городскому округу Лангепас на 2028 г. |  |  |  |  |  |  | 50 250,88 | 43 880,64 | 2 309 | 112 140 837,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 140 837,72 |  |  |  |
| Городской округ Мегион |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Мегион, пр-кт. Победы, д. 26 | 2001 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 8 008,40 | 6 633,50 | 315 | 15 830 563,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 830 563,35 | 1 976,74 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 32 | г. Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 12 | 1995 |  | счет РО | панельные | 10 | 4 | 12 375,60 | 10 127,80 | 491 | 21 107 417,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 107 417,79 | 1 705,57 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 33 | г. Мегион, ул. Геологов, д. 1 | 1997 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 4 878,70 | 3 859,40 | 213 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 2 163,22 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 34 | г. Мегион, ул. Заречная, д. 14КОРП1 | 1987 |  | счет РО | панельные | 9 | 6 | 13 649,20 | 11 708,75 | 613 | 33 158 889,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 158 889,31 | 2 429,37 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 35 | г. Мегион, ул. Заречная, д. 15КОРП1 | 1994 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 6 603,30 | 5 868,40 | 278 | 15 830 563,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 830 563,35 | 2 397,37 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 36 | г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 11А | 1998 |  | счет РО | панельные | 10 | 3 | 8 811,60 | 7 350,20 | 346 | 15 830 563,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 830 563,35 | 1 796,56 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 37 | г. Мегион, ул. Первомайская, д. 8 | 1999 |  | счет РО | панельные | 10 | 4 | 11 256,00 | 9 885,90 | 466 | 21 107 417,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 107 417,79 | 1 875,21 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 38 | г. Мегион, ул. Садовая, д. 14 | 2001 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 7 815,60 | 6 629,60 | 347 | 15 830 563,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 830 563,35 | 2 025,51 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 39 | г. Мегион, ул. Свободы, д. 19 | 1997 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 4 010,10 | 3 361,50 | 189 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 2 631,78 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 40 | г. Мегион, ул. Строителей, д. 2КОРП1 | 1988 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 6 495,80 | 4 855,10 | 325 | 3 953 822,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 953 822,42 | 608,67 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 41 | г. Мегион, ул. Строителей, д. 2КОРП3 | 1995 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 6 543,30 | 5 407,39 | 234 | 5 276 854,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 276 854,46 | 806,45 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
|  | Итого по городскому округу Мегион на 2028 г. |  |  |  |  |  |  | 90 447,60 | 75 687,54 | 3 817 | 169 034 072,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 034 072,97 |  |  |  |
| Городской округ Нефтеюганск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | г. Нефтеюганск, мкр. 10-й, д. 26 | 1984 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 6 282,30 | 6 282,30 | 270 | 51 743 172,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 743 172,65 | 8 236,34 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 43 | г. Нефтеюганск, мкр. 10-й, д. 30 | 1985 |  | счет РО | панельные | 8 | 2 | 2 884,80 | 2 884,80 | 248 | 21 983 480,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 983 480,35 | 7 620,45 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 44 | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 48 | 1985 |  | счет РО | иной | 2 | 2 | 668,60 | 668,60 | 39 | 10 987 180,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 987 180,58 | 16 433,11 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
| 45 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 40 | 1985 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 2 612,90 | 2 612,90 | 153 | 31 452 731,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 452 731,49 | 12 037,48 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 46 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 42 | 1985 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 2 612,40 | 2 612,40 | 175 | 27 107 938,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 107 938,51 | 10 376,64 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 47 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 48 | 1985 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 2 608,30 | 2 608,30 | 137 | 4 896 382,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 896 382,14 | 1 877,23 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 48 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 56 | 1985 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 4 189,00 | 4 189,00 | 243 | 20 506 850,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 506 850,71 | 4 895,40 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 49 | г. Нефтеюганск, мкр. 13-й, д. 1 | 1985 |  | спецсчет РО | панельные | 5 | 6 | 5 088,90 | 5 088,90 | 228 | 76 036 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 036 233,00 | 14 941,59 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 50 | г. Нефтеюганск, мкр. 13-й, д. 11 | 1986 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 3 625,30 | 3 625,30 | 165 | 37 618 438,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 618 438,81 | 10 376,64 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 51 | г. Нефтеюганск, мкр. 13-й, д. 2 | 1985 |  | счет РО | панельные | 5 | 1 | 1 082,00 | 1 082,00 | 44 | 16 890 051,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 890 051,62 | 15 610,03 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 52 | г. Нефтеюганск, мкр. 13-й, д. 3 | 1985 |  | счет РО | панельные | 5 | 6 | 5 095,10 | 5 095,10 | 212 | 9 564 680,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 564 680,69 | 1 877,23 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 53 | г. Нефтеюганск, мкр. 13-й, д. 54 | 1985 |  | счет РО | иной | 5 | 6 | 3 993,20 | 3 993,20 | 328 | 8 321 761,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 321 761,72 | 2 083,98 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
| 54 | г. Нефтеюганск, мкр. 14-й, д. 25 | 2003 |  | спецсчет РО | панельные | 10 | 2 | 6 802,80 | 6 802,80 | 224 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 1 551,38 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 55 | г. Нефтеюганск, мкр. 14-й, д. 27 | 2003 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 5 886,50 | 5 886,50 | 317 | 15 830 563,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 830 563,35 | 2 689,30 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 56 | г. Нефтеюганск, мкр. 14-й, д. 31 | 1999 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 6 190,50 | 6 190,50 | 289 | 15 830 563,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 830 563,35 | 2 557,24 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 57 | г. Нефтеюганск, мкр. 14-й, д. 51 | 2004 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 4 115,00 | 4 115,00 | 242 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 2 564,69 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 58 | г. Нефтеюганск, мкр. 14-й, д. 53 | 2003 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 5 920,60 | 5 920,60 | 347 | 15 830 563,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 830 563,35 | 2 673,81 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 59 | г. Нефтеюганск, мкр. 14-й, д. 54 | 2004 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 6 051,90 | 6 051,90 | 266 | 15 830 563,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 830 563,35 | 2 615,80 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 60 | г. Нефтеюганск, мкр. 14-й, д. 56 | 2004 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 4 015,90 | 4 015,90 | 192 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 2 627,98 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 61 | г. Нефтеюганск, мкр. 16А, д. 54 | 2002 |  | счет РО | панельные | 9 | 4 | 7 738,50 | 7 738,50 | 389 | 21 107 417,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 107 417,79 | 2 727,59 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 62 | г. Нефтеюганск, мкр. 16А, д. 76 | 2000 |  | счет РО | иной | 9 | 1 | 2 407,70 | 2 175,60 | 101 | 5 276 854,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 276 854,46 | 2 191,66 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 63 | г. Нефтеюганск, мкр. 16А, д. 86 | 2012 |  | счет РО | иной | 8 | 3 | 7 774,00 | 7 344,89 | 103 | 15 830 563,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 830 563,35 | 2 036,35 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 64 | г. Нефтеюганск, мкр. 16А, д. 88 | 2007 |  | счет РО | панельные | 10 | 4 | 8 958,00 | 8 958,00 | 406 | 21 107 417,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 107 417,79 | 2 356,26 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 65 | г. Нефтеюганск, мкр. 16А, д. 89 | 2006 |  | счет РО | панельные | 10 | 3 | 7 873,40 | 6 717,10 | 377 | 15 830 563,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 830 563,35 | 2 010,64 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 66 | г. Нефтеюганск, мкр. 5-й, д. 10А | 2002 |  | счет РО | иной | 7 | 1 | 2 180,10 | 2 180,10 | 76 | 5 276 854,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 276 854,46 | 2 420,46 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 67 | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 3 | 2003 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 8 | 3 | 5 620,50 | 5 620,50 | 206 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 1 877,72 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 68 | г. Нефтеюганск, мкр. 8А, д. 25 | 1985 |  | счет РО | иной | 5 | 1 | 721,90 | 721,90 | 30 | 10 426 439,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 426 439,25 | 14 443,05 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
| 69 | г. Нефтеюганск, мкр. 8А, д. 38 | 1985 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 2 611,50 | 2 611,50 | 158 | 27 098 599,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 098 599,55 | 10 376,64 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
|  | Итого по городскому округу Нефтеюганск на 2028 г. |  |  |  |  |  |  | 125 611,60 | 123 794,09 | 5 965 | 544 600 701,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 600 701,27 |  |  | ######### |
| Нефтеюганский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | п. Сингапай, ул. Круг В-1, д. 46 | 2002 | 2015 | счет РО | панельные | 3 | 4 | 3 635,60 | 3 075,20 | 162 | 28 301 742,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 301 742,15 | 7 784,61 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 71 | п. Сингапай, ул. Круг В-1, д. 47 | 2001 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 3 | 4 | 3 451,00 | 3 093,00 | 150 | 13 085 844,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 085 844,21 | 3 791,90 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 72 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 10/11/11А | 2000 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 5 | 3 | 4 236,20 | 3 137,90 | 168 | 18 396 790,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 396 790,44 | 4 342,76 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 73 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 8/9 | 2001 |  | спецсчет ТСЖ/УК | иной | 4 | 2 | 1 926,60 | 1 756,20 | 96 | 9 193 343,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 193 343,40 | 4 771,80 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
|  | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району на 2028 г. |  |  |  |  |  |  | 13 249,40 | 11 062,30 | 576 | 68 977 720,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 977 720,20 |  |  |  |
| Городской округ Нижневартовск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | г. Нижневартовск, проезд Заозёрный, д. 16Б | 2002 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 8 133,70 | 4 907,60 | 264 | 21 107 417,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 107 417,79 | 2 595,06 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 75 | г. Нижневартовск, проезд Заозёрный, д. 4 | 2000 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 7 702,10 | 4 825,70 | 334 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 1 370,24 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 76 | г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 18А | 1999 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 4 408,22 | 4 085,55 | 244 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 2 394,10 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 77 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 17 | 1993 |  | счет РО | панельные | 9 | 5 | 15 561,39 | 11 034,09 | 541 | 26 384 272,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 384 272,24 | 1 695,50 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 78 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 19А | 1998 |  | счет РО | панельные | 7 | 3 | 7 623,90 | 5 123,60 | 246 | 15 830 563,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 830 563,35 | 2 076,44 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 79 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 2Б КОРП1 | 1995 |  | счет РО | панельные | 9 | 5 | 16 219,29 | 11 138,40 | 365 | 26 384 272,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 384 272,24 | 1 626,72 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 80 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 2Б КОРП2 | 1996 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 4 014,30 | 2 570,90 | 133 | 5 276 854,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 276 854,46 | 1 314,51 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 81 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 2Б КОРП3 | 1995 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 6 656,70 | 6 656,70 | 356 | 15 830 563,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 830 563,35 | 2 378,14 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 82 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 2Г КОРП1 | 1996 |  | счет РО | панельные | 9 | 5 | 16 121,50 | 11 046,90 | 634 | 26 384 272,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 384 272,24 | 1 636,59 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 83 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 2Г КОРП2 | 1996 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 3 620,30 | 2 638,70 | 131 | 5 276 854,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 276 854,46 | 1 457,57 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 84 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 2КОРП1 | 1998 |  | счет РО | панельные | 9 | 5 | 15 779,80 | 11 021,10 | 593 | 26 384 272,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 384 272,24 | 1 672,03 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 85 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 2КОРП2 | 1998 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 3 639,60 | 2 587,10 | 90 | 5 276 854,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 276 854,46 | 1 449,84 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 86 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 2КОРП3 | 1997 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 9 461,10 | 6 616,70 | 353 | 15 830 563,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 830 563,35 | 1 673,23 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 87 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 37А | 1992 |  | счет РО | панельные | 9 | 5 | 15 534,60 | 11 372,70 | 531 | 26 384 272,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 384 272,24 | 1 698,42 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 88 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 39 | 1992 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 13 147,00 | 9 956,20 | 297 | 21 107 417,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 107 417,79 | 1 605,49 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 89 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 43 | 1990 |  | счет РО | панельные | 9 | 4 | 12 423,00 | 8 768,50 | 424 | 21 107 417,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 107 417,79 | 1 699,06 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 90 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 45 | 1994 |  | счет РО | панельные | 9 | 4 | 12 719,30 | 8 860,90 | 444 | 21 107 417,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 107 417,79 | 1 659,48 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 91 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 59А | 1993 |  | счет РО | иной | 9 | 1 | 3 027,40 | 1 916,10 | 82 | 5 276 854,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 276 854,46 | 1 743,03 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 92 | г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 11КОРП3 | 1997 |  | счет РО | иной | 10 | 1 | 5 122,50 | 3 385,00 | 58 | 5 276 854,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 276 854,46 | 1 030,13 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 93 | г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 28 | 2006 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 8 | 6 | 7 473,92 | 7 473,92 | 271 | 31 661 126,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 661 126,69 | 4 236,21 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 94 | г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 36Б | 2002 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 7 | 4 | 5 992,77 | 5 992,77 | 201 | 21 107 417,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 107 417,79 | 3 522,15 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 95 | г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 38А | 2001 |  | счет РО | панельные | 6 | 3 | 8 516,70 | 8 516,70 | 63 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 1 239,18 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 96 | г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 27КОРП3 | 1994 |  | счет РО | панельные | 16 | 3 | 14 260,70 | 10 706,10 | 505 | 31 661 126,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 661 126,69 | 2 220,17 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 97 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 88 | 1996 |  | счет РО | иной | 9 | 1 | 3 261,10 | 2 063,40 | 68 | 5 276 854,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 276 854,46 | 1 618,12 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 98 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 88А | 1996 |  | счет РО | панельные | 9 | 4 | 14 005,70 | 8 899,40 | 424 | 21 107 417,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 107 417,79 | 1 507,06 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 99 | г. Нижневартовск, ул. Пермская, д. 35 | 1995 |  | счет РО | панельные | 16 | 2 | 9 321,20 | 6 958,90 | 336 | 21 107 417,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 107 417,79 | 2 264,45 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 100 | г. Нижневартовск, ул. Пермская, д. 37 | 1995 |  | счет РО | панельные | 16 | 3 | 14 054,80 | 10 466,80 | 516 | 31 661 126,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 661 126,69 | 2 252,69 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 101 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 3 | 1994 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 7 727,40 | 4 853,40 | 342 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 1 365,75 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 102 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 3Б | 2002 |  | счет РО | панельные | 10 | 1 | 4 101,60 | 2 850,30 | 95 | 5 276 854,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 276 854,46 | 1 286,54 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 103 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 46 | 1995 |  | счет РО | панельные | 9 | 5 | 16 315,90 | 11 160,10 | 589 | 26 384 272,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 384 272,24 | 1 617,09 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 104 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 48 | 1995 |  | счет РО | панельные | 10 | 6 | 21 159,80 | 14 804,40 | 745 | 31 661 126,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 661 126,69 | 1 496,29 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 105 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 48А | 1995 |  | счет РО | панельные | 9 | 5 | 15 543,80 | 11 144,10 | 531 | 26 384 272,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 384 272,24 | 1 697,41 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 106 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 54 | 1993 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 7 626,60 | 4 812,00 | 304 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 1 383,80 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 107 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 56 | 1993 |  | счет РО | панельные | 9 | 7 | 22 133,20 | 15 627,70 | 780 | 36 937 981,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 937 981,13 | 1 668,89 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 108 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 60 | 1993 |  | счет РО | панельные | 10 | 7 | 24 278,50 | 17 453,10 | 901 | 36 937 981,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 937 981,13 | 1 521,43 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 109 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 62 | 1996 |  | счет РО | панельные | 9 | 5 | 15 737,50 | 11 105,60 | 598 | 26 384 272,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 384 272,24 | 1 676,52 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 110 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 7 | 2000 |  | счет РО | панельные | 10 | 1 | 4 096,80 | 2 884,20 | 138 | 5 276 854,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 276 854,46 | 1 288,04 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 111 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 7А | 2001 |  | счет РО | панельные | 9 | 5 | 15 954,40 | 11 069,50 | 632 | 26 384 272,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 384 272,24 | 1 653,73 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 112 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 84 | 1996 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 9 466,90 | 6 664,60 | 300 | 15 830 563,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 830 563,35 | 1 672,20 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 113 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. ЗА | 1995 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 7 710,30 | 4 804,30 | 295 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 1 368,78 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 114 | г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 19 | 1985 |  | счет РО | панельные | 9 | 6 | 12 646,90 | 12 646,90 | 646 | 36 395 178,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 395 178,01 | 2 877,79 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 115 | г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 9 | 1985 |  | счет РО | панельные | 9 | 6 | 13 242,71 | 13 242,71 | 684 | 39 078 548,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 078 548,59 | 2 950,95 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 116 | г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 34 | 1997 |  | счет РО | иной | 9 | 1 | 7 900,80 | 4 453,60 | 239 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 1 335,78 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 117 | г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 36 | 1990 |  | счет РО | иной | 9 | 1 | 8 866,90 | 5 372,00 | 286 | 10 553 709,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 709,95 | 1 190,24 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 118 | г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 5А | 1985 |  | счет РО | панельные | 5 | 6 | 5 048,80 | 5 048,80 | 292 | 45 201 507,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 201 507,30 | 8 952,92 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 119 | г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 75 | 1996 |  | счет РО | панельные | 10 | 2 | 6 965,60 | 4 990,20 | 207 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 1 515,12 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 120 | г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 79 | 1995 |  | счет РО | панельные | 10 | 2 | 7 597,10 | 4 957,10 | 232 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 1 389,18 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 121 | г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 81 | 1994 |  | счет РО | панельные | 10 | 2 | 6 950,30 | 4 963,60 | 332 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 1 518,45 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
|  | Итого по городскому округу Нижневартовск на 2028 г. |  |  |  |  |  |  | 498 874,40 | 364 498,64 | 17 672 | 928 033 965,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 033 965,64 |  |  |  |
| Нижневартовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | пгт. Излучинск, пер. Строителей, д. 3 | 2002 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 8 171,00 | 7 110,60 | 332 | 15 830 563,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 830 563,35 | 1 937,41 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 123 | пгт. Излучинск, пер. Строителей, д. 3А | 2001 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 2 762,00 | 2 202,90 | 128 | 5 276 854,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 276 854,46 | 1 910,52 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 124 | пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 11 | 2000 |  | счет РО | панельные | 12 | 2 | 7 347,70 | 5 239,10 | 246 | 21 107 417,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 107 417,79 | 2 872,66 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
|  | Итого по Нижневартовскому муниципальному району на 2028 г. |  |  |  |  |  |  | 18 280,70 | 14 552,60 | 706 | 42 214 835,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 214 835,60 |  |  |  |
| Городской округ Нягань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | г. Нягань, мкр. 2-й, д. 21 | 1989 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 9 | 8 | 13 139,60 | 10 417,40 | 466 | 83 787 817,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 787 817,20 | 6 376,74 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 126 | г. Нягань, мкр. 3-й, д. 5 | 2000 |  | счет РО | панельные | 5 | 8 | 9 335,56 | 7 985,66 | 430 | 6 351 072,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 351 072,90 | 680,31 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 127 | г. Нягань, мкр. 4-й, д. 24 | 2008 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 10 | 4 | 13 510,60 | 9 818,90 | 480 | 8 160 702,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 160 702,77 | 604,02 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 128 | г. Нягань, мкр. 4-й, д. 5Б | 2002 |  | счет РО | панельные | 9 | 4 | 5 626,00 | 4 607,70 | 254 | 21 107 417,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 107 417,79 | 3 751,76 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 129 | г. Нягань, ул. Мира, д. 9А | 1996 |  | счет РО | иной | 2 | 1 | 738,10 | 738,10 | 30 | 4 148 850,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 148 850,11 | 5 620,99 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
| 130 | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 52А | 1996 | 2009 | счет РО | панельные | 3 | 2 | 1 407,80 | 1 297,80 | 73 | 5 380 019,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 380 019,52 | 3 821,58 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 131 | г. Нягань, ул. Речная, д. 161 | 1994 | 2017 | счет РО | иной | 3 | 3 | 1 846,50 | 1 692,70 | 104 | 6 811 106,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 811 106,57 | 3 688,66 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
| 132 | г. Нягань, ул. Речная, д. 9 | 2012 | 2012 | счет РО | иной | 3 | 3 | 2 075,80 | 1 654,00 | 83 | 3 446 908,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 446 908,22 | 1 660,52 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
| 133 | г. Нягань, ул. Строительная, д. 5 | 1997 | 2017 | счет РО | иной | 3 | 2 | 1 242,67 | 1 129,70 | 51 | 2 354 275,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354 275,82 | 1 894,53 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
|  | Итого по городскому округу Нягань на 2028 г. |  |  |  |  |  |  | 48 922,63 | 39 341,96 | 1 971 | 141 548 170,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 548 170,90 |  |  |  |
| Городской округ Пыть-Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | г. Пыть-Ях, мкр 1-й Центральный (г. Пыть-Ях), д. 16 | 1988 |  | счет РО | иной | 5 | 6 | 5 016,60 | 4 494,80 | 295 | 9 367 087,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 367 087,69 | 1 867,22 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
| 135 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 12 | 1995 |  | счет РО | иной | 9 | 3 | 5 536,10 | 4 859,30 | 306 | 15 830 563,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 830 563,35 | 2 859,52 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 136 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 15 | 2001 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 6 889,60 | 5 820,20 | 385 | 15 830 563,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 830 563,35 | 2 297,75 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 137 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 20 | 1989 | 2021 | счет РО | панельные | 9 | 3 | 5 698,20 | 2 629,70 | 105 | 15 014 981,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 014 981,06 | 2 635,04 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 138 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 7 | 2001 |  | счет РО | панельные | 9 | 4 | 7 382,80 | 6 432,80 | 429 | 21 107 417,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 107 417,79 | 2 859,00 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 139 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 9 | 1989 | 2021 | счет РО | панельные | 5 | 4 | 3 246,70 | 3 246,70 | 171 | 64 067 764,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 067 764,48 | 19 733,20 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
|  | Итого по городскому округу Пыть-Ях на 2028 г. |  |  |  |  |  |  | 33 770,00 | 27 483,50 | 1 691 | 141 218 377,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 218 377,72 |  |  |  |
| Городской округ Радужный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | г. Радужный, мкр. 4-й, д. 1 | 1993 |  | счет РО | иной | 9 | 3 | 6 486,10 | 5 863,40 | 317 | 15 830 563,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 830 563,35 | 2 440,69 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 141 | г. Радужный, мкр. 4-й, д. 15 | 2001 |  | счет РО | иной | 9 | 2 | 4 076,70 | 3 736,00 | 261 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 2 588,79 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 142 | г. Радужный, мкр. 4-й, д. 16 | 2002 |  | счет РО | иной | 9 | 2 | 4 137,30 | 3 729,40 | 245 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 2 550,87 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 143 | г. Радужный, мкр. 5-й, д. 13 | 1989 | 2015 | счет РО | иной | 5 | 2 | 3 744,00 | 3 284,70 | 211 | 36 139 839,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 139 839,47 | 9 652,73 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
| 144 | г. Радужный, мкр. 6-й, д. 1 | 1993 |  | счет РО | иной | 9 | 5 | 10 633,40 | 9 611,70 | 533 | 26 384 272,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 384 272,24 | 2 481,26 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 145 | г. Радужный, мкр. 6-й, д. 16 | 2001 |  | счет РО | панельные | 9 | 6 | 15 116,70 | 13 183,30 | 633 | 31 661 126,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 661 126,69 | 2 094,45 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 146 | г. Радужный, мкр. 6-й, д. 4 | 1994 |  | счет РО | иной | 9 | 5 | 10 313,10 | 9 574,20 | 605 | 26 384 272,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 384 272,24 | 2 558,33 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 147 | г. Радужный, мкр. 6-й, д. 9 | 1995 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 7 871,10 | 6 598,70 | 344 | 15 830 563,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 830 563,35 | 2 011,23 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 148 | г. Радужный, мкр. 7-й, д. 23 | 1988 | 2015 | счет РО | иной | 9 | 2 | 4 808,60 | 3 754,40 | 194 | 9 986 643,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 986 643,30 | 2 076,83 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 149 | г. Радужный, мкр. 7-й, д. 26 | 1988 | 2015 | счет РО | иной | 9 | 2 | 4 846,60 | 3 795,00 | 212 | 9 966 069,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 966 069,96 | 2 056,30 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
|  | Итого по городскому округу Радужный на 2028 г. |  |  |  |  |  |  | 72 033,60 | 63 130,80 | 3 555 | 193 290 768,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 290 768,40 |  |  |  |
| Советский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | г. Советский, мкр. Нефтяник, д. 17 | 2002 | 2015 | счет РО | иной | 4 | 4 | 3 884,20 | 2 692,10 | 117 | 33 659 927,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 659 927,19 | 8 665,86 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
| 151 | г. Советский, ул. Гагарина, д. 2КОРП2 | 2004 | 2015 | счет РО | иной | 5 | 2 | 2 958,00 | 2 787,25 | 105 | 20 105 080,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 105 080,90 | 6 796,85 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
| 152 | г. Советский, ул. Гагарина, д. 81 | 2005 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 5 | 4 | 4 895,10 | 3 695,10 | 157 | 43 227 859,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 227 859,33 | 8 830,84 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 153 | г. Советский, ул. Гастелло, д. 31 | 1999 | 2015 | счет РО | иной | 5 | 5 | 3 547,00 | 1 849,70 | 100 | 9 487 571,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 487 571,51 | 2 674,82 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
| 154 | г. Советский, ул. Кирова, д. 20 | 1999 | 2012 | счет РО | иной | 5 | 6 | 4 569,60 | 3 990,00 | 185 | 58 202 953,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 202 953,54 | 12 736,99 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
| 155 | г. Советский, ул. Кирова, д. 22КОРП1 | 2005 | 2012 | счет РО | иной | 5 | 2 | 2 898,50 | 2 205,20 | 88 | 4 595 599,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 595 599,76 | 1 585,51 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
| 156 | г. Советский, ул. Кирова, д. 22КОРП2 | 2005 |  | спецсчет ТСЖ/УК | иной | 5 | 2 | 2 521,90 | 2 464,53 | 135 | 39 878 932,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 878 932,92 | 15 813,05 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
| 157 | г. Советский, ул. Юбилейная, д. 56 | 1998 | 2012 | счет РО | иной | 3 | 2 | 1 175,40 | 1 175,40 | 50 | 14 696 288,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 696 288,55 | 12 503,22 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
| 158 | пгт. Коммунистический, ул. Матросова, д. 5А | 2000 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 3 | 2 | 985,90 | 977,00 | 41 | 5 511 330,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 511 330,92 | 5 590,15 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
|  | Итого по Советскому муниципальному району на 2028 г. |  |  |  |  |  |  | 27 435,60 | 21 836,28 | 978 | 229 365 544,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 365 544,62 |  |  |  |
| Городской округ Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | г. Сургут, б-р. Писателей, д. 15 | 1989 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 5 | 10 | 15 088,50 | 8 955,00 | 415 | 110 976 113,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 976 113,76 | 7 355,01 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 160 | г. Сургут, б-р. Писателей, д. 21 | 1988 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 5 | 12 | 17 584,00 | 10 434,70 | 473 | 64 053 635,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 053 635,39 | 3 642,72 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 161 | г. Сургут, б-р. Свободы, д. 10 | 1987 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 9 | 5 | 13 161,80 | 11 173,20 | 405 | 128 002 529,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 002 529,19 | 9 725,31 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 162 | г. Сургут, б-р. Свободы, д. 12 | 1989 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 9 | 5 | 14 339,10 | 11 237,50 | 404 | 99 585 719,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 585 719,50 | 6 945,05 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 163 | г. Сургут, наб Ивана Кайдалова, д. 28 | 2003 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 9 | 13 | 32 567,10 | 28 105,68 | 1208 | 209 818 798,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 818 798,13 | 6 442,66 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 164 | г. Сургут, наб Ивана Кайдалова, д. 28КОРП1 | 2003 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 6 | 7 | 10 607,70 | 10 020,30 | 240 | 166 926 769,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 926 769,61 | 15 736,38 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 165 | г. Сургут, пр-кт. Комсомольский, д. 13 | 2002 |  | спецсчет ТСЖ/УК | иной | 9 | 9 | 32 267,50 | 31 646,40 | 735 | 250 511 268,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 511 268,59 | 7 763,58 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 166 | г. Сургут, пр-кт. Комсомольский, д. 27 | 1989 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 9 | 7 | 18 451,00 | 15 785,90 | 794 | 198 789 221,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 789 221,65 | 10 773,90 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 167 | г. Сургут, пр-кт. Комсомольский, д. 31 | 1988 |  | счет РО | панельные | 9 | 9 | 21 038,20 | 17 866,60 | 863 | 34 740 831,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 740 831,87 | 1 651,32 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 168 | г. Сургут, пр-кт. Комсомольский, д. 38 | 1990 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 6 610,00 | 4 782,50 | 349 | 4 463 687,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 463 687,08 | 675,29 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 169 | г. Сургут, пр-кт. Комсомольский, д. 44/1 | 1988 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 5 | 8 | 8 233,30 | 7 122,01 | 340 | 140 963 756,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 963 756,15 | 17 121,17 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 170 | г. Сургут, пр-кт. Комсомольский, д. 48 | 1997 |  | счет РО | панельные | 9 | 2 | 8 237,90 | 7 213,75 | 454 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 1 281,12 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 171 | г. Сургут, пр-кт. Ленина, д. 13 | 1987 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 5 | 17 | 17 753,60 | 15 293,30 | 633 | 119 924 945,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 924 945,39 | 6 754,96 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 172 | г. Сургут, пр-кт. Ленина, д. 25 | 1996 |  | счет РО | иной | 9 | 1 | 3 051,00 | 2 599,70 | 47 | 7 418 007,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 418 007,19 | 2 431,34 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 173 | г. Сургут, пр-кт. Ленина, д. 29 | 1985 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 5 | 16 | 16 625,80 | 14 345,40 | 502 | 170 081 011,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 081 011,35 | 10 229,94 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 174 | г. Сургут, пр-кт. Ленина, д. 38 | 1987 |  | счет РО | иной | 9 | 10 | 25 753,90 | 21 913,80 | 867 | 110 914 317,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 914 317,77 | 4 306,70 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 175 | г. Сургут, пр-кт. Ленина, д. 41 | 2004 |  | спецсчет ТСЖ/УК | иной | 12 | 5 | 20 150,80 | 13 969,20 | 192 | 114 052 133,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 052 133,17 | 5 659,93 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 176 | г. Сургут, пр-кт. Ленина, д. 49 | 1990 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 6 346,00 | 4 860,70 | 343 | 14 306 442,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 306 442,80 | 2 254,40 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 177 | г. Сургут, пр-кт. Ленина, д. 50 | 1986 |  | счет РО | панельные | 9 | 5 | 12 048,60 | 10 547,30 | 462 | 5 276 854,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 276 854,46 | 437,96 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 178 | г. Сургут, пр-кт. Ленина, д. 67/1 | 1989 |  | счет РО | иной | 9 | 1 | 2 668,70 | 1 928,60 | 133 | 10 487 261,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 487 261,30 | 3 929,73 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 179 | г. Сургут, пр-кт. Ленина, д. 67/2 | 1988 |  | счет РО | иной | 9 | 1 | 2 619,60 | 1 905,80 | 116 | 8 984 794,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 984 794,60 | 3 429,83 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 180 | г. Сургут, пр-кт. Ленина, д. 67/3 | 1989 |  | счет РО | иной | 9 | 1 | 2 160,70 | 1 926,20 | 87 | 4 615 964,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 615 964,18 | 2 136,33 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 181 | г. Сургут, пр-кт. Ленина, д. 69 | 1988 |  | счет РО | иной | 9 | 5 | 16 154,50 | 11 530,20 | 554 | 26 384 272,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 384 272,24 | 1 633,25 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 182 | г. Сургут, пр-кт. Ленина, д. 72 | 1994 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 9 | 8 | 20 433,00 | 17 513,80 | 729 | 71 271 172,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 271 172,52 | 3 488,04 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 183 | г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 26А | 1988 |  | счет РО | иной | 9 | 4 | 10 074,20 | 8 416,20 | 451 | 29 504 800,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 504 800,28 | 2 928,75 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 184 | г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 28 | 1983 |  | счет РО | панельные | 5 | 8 | 11 415,00 | 6 807,20 | 295 | 28 219 193,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 219 193,15 | 2 472,12 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 185 | г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 34А | 1988 |  | спецсчет ТСЖ/УК | иной | 9 | 4 | 9 773,20 | 8 137,50 | 471 | 19 902 049,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 902 049,24 | 2 036,39 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 186 | г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 49 | 2001 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 6 346,10 | 4 610,50 | 355 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 1 663,02 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 187 | г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 51 | 2001 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 6 387,50 | 4 806,20 | 205 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 1 652,24 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 188 | г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 55 | 2005 |  | спецсчет ТСЖ/УК | иной | 14 | 12 | 49 386,80 | 42 456,40 | 1208 | 159 984 070,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 984 070,13 | 3 239,41 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 189 | г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 7 | 1990 |  | счет РО | панельные | 9 | 6 | 15 316,20 | 13 339,70 | 576 | 52 852 787,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 852 787,84 | 3 450,78 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 190 | г. Сургут, пр-кт. Набережный, д. 2 | 1981 |  | счет РО | панельные | 8 | 1 | 4 943,44 | 3 889,14 | 265 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 2 134,89 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 191 | г. Сургут, пр-кт. Набережный, д. 4 | 1981 |  | счет РО | панельные | 8 | 1 | 4 860,10 | 3 802,30 | 323 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 2 171,50 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 192 | г. Сургут, пр-кт. Набережный, д. 4Б | 1980 |  | счет РО | панельные | 8 | 1 | 4 900,90 | 3 807,70 | 288 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 2 153,42 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 193 | г. Сургут, пр-кт. Пролетарский, д. 10 | 2001 |  | счет РО | панельные | 9 | 5 | 11 978,90 | 10 236,20 | 425 | 26 384 272,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 384 272,24 | 2 202,56 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 194 | г. Сургут, пр-кт. Пролетарский, д. 28 | 1990 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 9 | 3 | 8 249,40 | 7 029,60 | 331 | 32 999 245,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 999 245,33 | 4 000,20 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 195 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 39 | 2000 |  | спецсчет ТСЖ/УК | иной | 9 | 7 | 18 359,30 | 15 929,50 | 742 | 36 937 981,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 937 981,13 | 2 011,95 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 196 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 42/1 | 2011 |  | счет РО | панельные | 17 | 7 | 44 449,30 | 44 449,30 | 1243 | 88 864 031,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 864 031,45 | 1 999,22 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 197 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 43 | 2002 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 9 | 4 | 9 538,90 | 8 200,40 | 373 | 52 007 611,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 007 611,13 | 5 452,16 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 198 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 43/2 | 1996 |  | спецсчет ТСЖ/УК | иной | 3 | 2 | 1 448,40 | 1 247,60 | 58 | 2 469 929,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 469 929,25 | 1 705,28 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
| 199 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 44/1 | 2002 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 14 | 4 | 11 352,70 | 11 352,70 | 329 | 33 342 999,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 342 999,73 | 2 937,01 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 200 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 45 | 2003 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 9 | 8 | 19 232,10 | 16 261,00 | 890 | 160 288 265,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 288 265,24 | 8 334,41 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 201 | г. Сургут, ул. Быстринская, д. 10 | 1995 |  | счет РО | иной | 9 | 5 | 13 383,50 | 11 150,10 | 533 | 5 276 854,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 276 854,46 | 394,28 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 202 | г. Сургут, ул. Быстринская, д. 2 | 1989 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 6 338,50 | 4 718,90 | 339 | 13 583 510,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 583 510,86 | 2 143,02 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 203 | г. Сургут, ул. Быстринская, д. 4 | 1989 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 5 | 4 | 3 986,30 | 3 498,90 | 168 | 60 753 937,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 753 937,25 | 15 240,68 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 204 | г. Сургут, ул. Быстринская, д. 8/1 | 2008 |  | счет РО | иной | 9 | 3 | 10 130,00 | 7 700,20 | 170 | 33 132 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 132 631,00 | 3 270,74 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 205 | г. Сургут, ул. Восход, д. 2 | 1998 |  | спецсчет ТСЖ/УК | иной | 5 | 1 | 2 847,30 | 2 050,00 | 23 | 15 091 399,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 091 399,15 | 5 300,25 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
| 206 | г. Сургут, ул. Гагарина, д. 12 | 2008 |  | спецсчет ТСЖ/УК | иной | 22 | 2 | 33 393,70 | 19 759,90 | 622 | 18 652 049,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 652 049,40 | 558,55 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 207 | г. Сургут, ул. Геологическая, д. 15 | 1989 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 5 | 12 | 12 347,90 | 10 769,60 | 475 | 76 786 999,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 786 999,70 | 6 218,63 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 208 | г. Сургут, ул. Геологическая, д. 18 | 1994 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 5 | 3 | 4 800,80 | 3 644,60 | 187 | 57 922 206,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 922 206,92 | 12 065,12 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 209 | г. Сургут, ул. Геологическая, д. 21 | 1989 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 5 | 18 | 18 735,60 | 16 236,90 | 788 | 245 669 514,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 669 514,61 | 13 112,44 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 210 | г. Сургут, ул. Губкина, д. 21 | 1984 |  | счет РО | панельные | 5 | 4 | 3 755,90 | 3 221,61 | 166 | 33 429 492,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 429 492,35 | 8 900,53 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 211 | г. Сургут, ул. Декабристов, д. 13 | 1989 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 5 085,30 | 4 798,50 | 268 | 40 505 466,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 505 466,06 | 7 965,21 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 212 | г. Сургут, ул. Декабристов, д. 15 | 1989 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 4 931,90 | 4 840,50 | 260 | 32 244 430,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 244 430,07 | 6 537,93 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 213 | г. Сургут, ул. Декабристов, д. 2 | 1988 |  | счет РО | панельные | 5 | 8 | 7 978,10 | 7 062,90 | 288 | 95 703 160,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 703 160,60 | 11 995,73 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 214 | г. Сургут, ул. Декабристов, д. 9 | 1988 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 4 887,20 | 4 635,50 | 260 | 18 366 162,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 366 162,52 | 3 758,01 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 215 | г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 13 | 1988 |  | счет РО | панельные | 9 | 3 | 7 226,60 | 6 215,70 | 290 | 39 447 887,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 447 887,06 | 5 458,71 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 216 | г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 7/1 | 1986 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 5 | 7 | 7 183,40 | 6 465,00 | 224 | 72 812 653,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 812 653,82 | 10 136,24 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 217 | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, д. 21 | 1998 |  | счет РО | иной | 9 | 4 | 8 824,40 | 6 989,30 | 383 | 21 107 417,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 107 417,79 | 2 391,94 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 218 | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, д. 21/2 | 2002 |  | счет РО | панельные | 9 | 5 | 12 389,30 | 10 279,50 | 511 | 26 384 272,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 384 272,24 | 2 129,60 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 219 | г. Сургут, ул. Крылова, д. 45 | 1989 |  | счет РО | панельные | 5 | 6 | 4 957,50 | 4 430,10 | 280 | 8 316 321,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 316 321,94 | 1 677,52 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 220 | г. Сургут, ул. Ленинградская, д. 10А | 1990 |  | счет РО | иной | 5 | 4 | 3 101,10 | 2 785,80 | 146 | 29 937 722,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 937 722,59 | 9 653,90 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
| 221 | г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 10 | 1989 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 5 | 6 | 8 758,20 | 5 136,60 | 221 | 65 093 368,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 093 368,61 | 7 432,28 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 222 | г. Сургут, ул. Магистральная, д. 36 | 1985 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 6 483,80 | 4 977,30 | 333 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 1 627,70 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 223 | г. Сургут, ул. Майская, д. 6КОРП2 | 1997 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 6 | 6 | 6 971,10 | 3 698,00 | 182 | 54 204 351,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 204 351,16 | 7 775,58 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 224 | г. Сургут, ул. Маяковского, д. 11 | 2002 |  | счет РО | иной | 9 | 4 | 13 998,10 | 11 761,30 | 545 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 753,94 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 225 | г. Сургут, ул. Маяковского, д. 27 | 1988 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 9 | 1 | 6 466,50 | 4 825,10 | 288 | 18 317 501,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 317 501,85 | 2 832,68 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 226 | г. Сургут, ул. Маяковского, д. 32 | 1989 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 9 | 1 | 6 430,30 | 4 806,70 | 353 | 41 363 428,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 363 428,25 | 6 432,58 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 227 | г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 20 | 1990 |  | счет РО | панельные | 5 | 8 | 8 278,10 | 7 193,20 | 368 | 13 503 299,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 503 299,48 | 1 631,21 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 228 | г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 25 | 1988 |  | счет РО | панельные | 9 | 8 | 20 383,40 | 17 406,10 | 804 | 90 059 958,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 059 958,53 | 4 418,30 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 229 | г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 2 | 1998 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 9 | 1 | 6 278,50 | 4 755,40 | 288 | 47 884 030,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 884 030,18 | 7 626,67 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 230 | г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 6/1 | 1997 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 6 367,00 | 4 887,60 | 309 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 1 657,56 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 231 | г. Сургут, ул. Просвещения, д. 13 | 1988 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 5 | 1 | 4 796,70 | 3 500,10 | 261 | 42 581 435,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 581 435,88 | 8 877,24 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 232 | г. Сургут, ул. Просвещения, д. 44 | 1983 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 5 | 4 | 3 431,70 | 3 062,90 | 161 | 32 438 121,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 438 121,80 | 9 452,49 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 233 | г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 14 | 1996 |  | счет РО | панельные | 9 | 8 | 20 469,90 | 17 454,90 | 715 | 42 214 835,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 214 835,58 | 2 062,29 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 234 | г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 22 | 1993 |  | счет РО | иной | 9 | 4 | 10 953,60 | 9 134,70 | 392 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 963,49 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 235 | г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 28 | 1998 |  | счет РО | иной | 9 | 4 | 10 693,30 | 9 034,70 | 412 | 21 107 417,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 107 417,79 | 1 973,89 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 236 | г. Сургут, ул. Пушкина, д. 24 | 1987 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 8 068,55 | 4 774,10 | 300 | 9 283 031,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 283 031,21 | 1 150,52 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 237 | г. Сургут, ул. Толстого, д. 30 | 1990 |  | спецсчет ТСЖ/УК | иной | 5 | 4 | 4 382,00 | 2 729,10 | 169 | 81 783 097,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 783 097,03 | 18 663,42 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
| 238 | г. Сургут, ул. Университетская, д. 23 | 2002 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 9 | 2 | 4 292,90 | 3 369,80 | 133 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 2 458,41 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 239 | г. Сургут, ул. Университетская, д. 5 | 2003 |  | спецсчет ТСЖ/УК | иной | 9 | 4 | 15 500,80 | 14 834,00 | 373 | 34 850 745,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 850 745,45 | 2 248,32 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 240 | г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, д. 12 | 2002 |  | счет РО | панельные | 9 | 7 | 18 225,70 | 15 411,10 | 743 | 36 937 981,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 937 981,13 | 2 026,70 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 241 | г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, д. 4 | 2001 |  | счет РО | иной | 9 | 7 | 17 490,40 | 15 595,90 | 744 | 36 937 981,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 937 981,13 | 2 111,90 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 242 | г. Сургут, ул. Чехова, д. 4/3 | 1999 |  | счет РО | панельные | 9 | 1 | 6 278,13 | 4 790,63 | 342 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 1 681,03 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 243 | г. Сургут, ул. Чехова, д. 5 | 1995 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 9 | 8 | 20 184,40 | 17 067,20 | 732 | 42 214 835,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 214 835,58 | 2 091,46 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 244 | г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 10 | 2000 |  | счет РО | иной | 12 | 1 | 5 802,40 | 4 352,70 | 93 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 1 818,85 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 245 | г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 4 | 1994 |  | спецсчет ТСЖ/УК | иной | 9 | 3 | 11 341,90 | 9 565,00 | 354 | 15 830 563,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 830 563,35 | 1 395,76 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 246 | г. Сургут, ул. Югорская, д. 1 | 1994 |  | счет РО | панельные | 9 | 6 | 12 447,70 | 11 527,30 | 579 | 26 637 237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 637 237,50 | 2 139,93 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 247 | г. Сургут, ул. Югорская, д. 42/1 | 2007 |  | спецсчет ТСЖ/УК | иной | 5 | 5 | 6 505,18 | 6 505,18 | 215 | 61 496 547,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 496 547,74 | 9 453,47 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
| 248 | г. Сургут, ул. Югорская, д. 5/3 | 2001 |  | счет РО | панельные | 9 | 4 | 10 370,90 | 8 792,30 | 480 | 21 107 417,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 107 417,79 | 2 035,25 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
|  | Итого по городскому округу Сургут на 2028 г. |  |  |  |  |  |  | 1 049 900,20 | 869 659,10 | 37 443 | 4 714 476 237,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 714 476 237,14 |  |  |  |
| Сургутский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | г. Лянтор, мкр. 6а, д. 101 | 2002 |  | счет РО | иной | 6 | 14 | 13 896,30 | 11 875,50 | 610 | 24 748 342,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 748 342,50 | 1 780,93 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 250 | г. Лянтор, ул. Магистральная, д. 28 | 2002 |  | счет РО | иной | 4 | 7 | 5 693,20 | 4 963,20 | 250 | 10 343 225,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 343 225,43 | 1 816,77 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
| 251 | п. Нижнесортымский, ул. Хусаинова, д. 13 | 2008 | 2006 | счет РО | панельные | 5 | 7 | 8 700,90 | 7 483,00 | 518 | 14 047 321,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 047 321,07 | 1 614,47 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 252 | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 23А | 2001 | 2015 | счет РО | панельные | 2 | 2 | 1 768,00 | 1 497,30 | 85 | 9 329 900,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 329 900,30 | 5 277,09 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 253 | пгт. Белый Яр, ул. Некрасова, д. 1А | 2001 |  | счет РО | панельные | 10 | 4 | 13 382,00 | 12 656,30 | 539 | 21 107 417,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 107 417,79 | 1 577,30 | 24 590,44 | 31.12.2028 |
| 254 | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 19/1 | 2002 | 2015 | счет РО | иной | 3 | 3 | 2 616,60 | 2 138,60 | 117 | 26 739 393,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 739 393,14 | 10 219,14 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
|  | Итого по Сургутскому муниципальному району на 2028 г. |  |  |  |  |  |  | 46 057,00 | 40 613,90 | 2 119 | 106 315 600,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 315 600,23 |  |  |  |
| Городской округ Урай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | г. Урай, мкр 3-й, д. 5 | 1982 | 2006 | счет РО | иной | 5 | 4 | 3 475,00 | 3 475,00 | 185 | 17 292 280,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 292 280,64 | 4 976,20 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
| 256 | г. Урай, мкр 3-й, д. 6 | 1982 | 2008 | счет РО | иной | 5 | 4 | 3 182,60 | 3 182,60 | 175 | 16 594 017,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 594 017,53 | 5 213,98 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
| 257 | г. Урай, мкр 3-й, д. 6А | 1982 |  | счет РО | иной | 5 | 1 | 1 415,50 | 895,50 | 38 | 12 667 270,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 667 270,49 | 8 948,97 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
| 258 | г. Урай, мкр. 3-й, д. 14 | 1982 |  | счет РО | иной | 5 | 3 | 4 268,30 | 2 691,80 | 128 | 14 594 123,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 594 123,99 | 3 419,19 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
| 259 | г. Урай, мкр. 3-й, д. 15 | 1982 |  | счет РО | иной | 5 | 1 | 869,40 | 869,40 | 41 | 6 028 361,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 028 361,82 | 6 933,93 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
|  | Итого по городскому округу Урай на 2028 г. |  |  |  |  |  |  | 13 210,80 | 11 114,30 | 567 | 67 176 054,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 176 054,47 |  |  |  |
| Городской округ Ханты-Мансийск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, д. 25 | 2001 |  | спецсчет ТСЖ/УК | иной | 6 | 3 | 5 465,00 | 5 465,00 | 105 | 103 346 891,10 |  |  |  | 103 346 891,10 | 18 910,68 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
|  | Итого по городскому округу Ханты - Мансийск на 2028 г. |  |  |  |  |  |  | 5 465,00 | 5 465,00 | 105 | 103 346 891,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 346 891,10 |  |  |  |
| Городской округ Югорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | г. Югорск, ул. Железнодорожная, д. 27 | 2006 |  | спецсчет ТСЖ/УК | иной | 8 | 3 | 7 221,61 | 6 613,23 | 186 | 31 832 375,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 832 375,04 | 4 407,93 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 262 | г. Югорск, ул. Ленина, д. 8 | 2004 |  | спецсчет ТСЖ/УК | иной | 5 | 4 | 6 953,81 | 6 105,01 | 165 | 77 902 986,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 902 986,60 | 11 202,92 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
| 263 | г. Югорск, ул. Лесозаготовителей, д. 25 | 2006 |  | спецсчет ТСЖ/УК | иной | 7 | 5 | 7 035,80 | 6 841,90 | 201 | 16 733 373,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 733 373,98 | 2 378,32 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 264 | г. Югорск, ул. Механизаторов, д. 24 | 2000 |  | счет РО | иной | 9 | 2 | 4 725,70 | 3 805,80 | 187 | 10 553 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 708,90 | 2 233,26 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 265 | г. Югорск, ул. Мира, д. 11 | 2005 |  | спецсчет ТСЖ/УК | иной | 7 | 1 | 2 555,92 | 2 373,12 | 44 | 15 556 373,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 556 373,04 | 6 086,41 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 266 | г. Югорск, ул. Мира, д. 9 | 2001 | 2015 | счет РО | иной | 6 | 2 | 8 192,20 | 7 013,70 | 92 | 5 276 854,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 276 854,46 | 644,13 | 27 157,61 | 31.12.2028 |
| 267 | г. Югорск, ул. Свердлова, д. 8 | 1995 |  | спецсчет ТСЖ/УК | иной | 5 | 3 | 3 181,56 | 2 910,96 | 110 | 6 191 219,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 191 219,42 | 1 945,97 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
| 268 | г. Югорск, ул. Таежная, д. 16КОРП1 | 2001 |  | спецсчет ТСЖ/УК | панельные | 4 | 2 | 1 778,00 | 1 614,00 | 78 | 14 000 323,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 323,62 | 7 874,20 | 30 973,50 | 31.12.2028 |
| 269 | г. Югорск, ул. Таежная, д. 4 | 2004 |  | спецсчет ТСЖ/УК | иной | 5 | 4 | 3 846,32 | 3 514,92 | 164 | 53 906 277,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 906 277,47 | 14 015,03 | 37 939,14 | 31.12.2028 |
|  | Итого по городскому округу Югорск на 2028 г. |  |  |  |  |  |  | 45 490,92 | 40 792,64 | 1 227 | 231 953 492,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 953 492,53 |  |  |  |

II. Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Осуществление строительного контроля | Разработка проектной документации | Виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного кодекса РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фасада с утеплением | ремонт фундамента |
|  |  |  |  |  | электроснабжение | теплоснабжение | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 708 | Всего по Ханты - Мансийскому автономному округу–Югре (далее–автономный округ) на 2026-2028 годы | 16 265 038 002,52 | 180 755 450,65 | 614 303 678,43 | 615 765 780,05 | 2 096 791 102,76 | 1 595 297 368,11 | 691 762 885,20 | 1 264 120 538,97 | 378 848 432,00 | 933 | 4 553 361 321,93 | - | 2 891 431 926,72 | 137 745 370,54 | 1 236 378 071,80 | 0,00 | 8 476 075,37 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | Всего по автономному округу на 2026 году | 3 445 151 318,54 | 16 292 738,13 | 127 556 600,36 | 114 571 899,99 | 576 668 951,79 | 394 499 738,01 | 169 955 407,87 | 380 516 271,21 | 330 239 633,25 | 94 | 431 103 251,20 | - | 749 122 864,15 | 6 537 054,59 | 140 980 898,56 | 0,00 | 7 106 009,42 |
|  | Белоярский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Белоярский, мкр. 1, д. 27 | 40 564 302,35 |  | 1 560 165,48 |  | 21 342 311,87 |  |  |  |  |  |  | скатная | 17 661 825,00 |  |  |  |  |
| 2 | г. Белоярский, мкр. 3, д. 14 | 40 682 143,31 |  | 1 564 697,82 | 8 147 176,05 | 30 970 269,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Белоярский, мкр. 3, д. 28А | 29 516 959,21 |  | 1 135 267,67 |  | 22 128 018,34 |  |  | 6 253 673,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Белоярский, мкр. 3, д. 5А | 7 172 289,92 |  | 275 857,31 |  |  |  |  | 6 896 432,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Белоярскому муниципальному району на 2026 год | 117 935 694,79 | 0,00 | 4 535 988,28 | 8 147 176,05 | 74 440 599,65 | 0,00 | 0,00 | 13 150 105,81 | 0,00 | 0 | 0 | - | 17 661 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Когалым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Когалым, ул. Бакинская, д. 1 | 3 436 358,64 |  | 132 167,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 304 191,00 |  |  |  |
| 6 | г. Когалым, ул. Бакинская, д. 13 | 6 187 492,61 |  | 237 980,49 |  |  |  |  | 5 949 512,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Когалым, ул. Вильнюсская, д. 5 | 7 616 374,11 |  | 292 937,47 |  |  |  |  |  |  |  |  | скатная | 7 323 436,64 |  |  |  |  |
| 8 | г. Когалым, ул. Ленинградская, д. 45 | 6 956 989,82 |  | 267 576,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 6 689 413,28 |  |  |  |  |
| 9 | г. Когалым, ул. Ленинградская, д. 65 | 23 306 956,38 |  | 896 421,40 |  |  |  |  | 6 112 396,51 |  |  |  | плоская | 16 298 138,47 |  |  |  |  |
| 10 | г. Когалым, ул. Мира, д. 22В | 16 838 617,09 |  | 647 639,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 16 190 977,97 |  |  |  |  |
| 11 | г. Когалым, ул. Мира, д. 31 | 24 380 131,43 |  | 937 697,37 |  |  |  |  | 6 493 214,34 |  |  |  | плоская | 16 949 219,72 |  |  |  |  |
| 12 | г. Когалым, ул. Мостовая, д. 1 | 15 019 354,69 |  | 577 667,49 |  |  |  |  | 1 978 326,02 |  |  |  | скатная | 12 463 361,18 |  |  |  |  |
| 13 | г. Когалым, ул. Таллинская, д. 15 | 3 916 889,93 |  | 150 649,62 |  |  |  |  | 3 766 240,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Когалым, ш. Сургутское, д. 17 | 9 682 879,18 | 195 226,70 | 364 909,72 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 122 742,76 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по городскому округу Когалым на 2026 г. | 117 342 043,88 | 195 226,70 | 4 505 646,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 299 689,30 | 0,00 | 2 | 9 122 742,76 | - | 75 914 547,26 | 3 304 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Кондинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | пгт. Междуреченский, ул. Гагарина, д. 11 | 7 102 363,53 |  |  |  | 7 102 363,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | пгт. Междуреченский, ул. Молодежная, д. 3Г | 2 431 064,97 |  | 93 502,50 | 1 219 622,17 |  |  | 1 117 940,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | пгт. Мортка, пер. Молодежный, д. 13 | 1 427 677,57 |  | 54 910,68 |  |  |  |  | 1 372 766,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | пгт. Мортка, пер. Молодежный, д. 7 | 5 748 168,86 |  | 221 083,42 |  | 5 527 085,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Кондинскому муниципальному району на 2026 год | 16 709 274,93 | 0,00 | 369 496,60 | 1 219 622,17 | 12 629 448,97 | 0,00 | 1 117 940,30 | 1 372 766,89 | 0,00 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Лангепас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Лангепас, ул. Комсомольская, д. 2 | 6 461 083,11 |  | 248 503,20 |  |  |  |  | 6 212 579,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Лангепас, ул. Ленина, д. 27 | 13 804 559,21 |  | 530 944,59 |  |  | 6 550 208,13 | 2 586 142,99 | 4 137 263,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Лангепас, ул. Ленина, д. 29 | 11 490 596,85 |  | 441 946,04 |  |  | 5 247 165,10 | 2 218 158,67 | 3 583 327,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Лангепас, ул. Ленина, д. 30 | 17 672 286,96 |  | 679 703,35 |  |  | 8 070 025,31 | 3 411 479,59 | 5 511 078,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Лангепас, ул. Ленина, д. 72 | 14 524 318,76 | 292 840,05 | 547 364,57 |  |  |  |  |  |  | 3 | 13 684 114,14 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Лангепас, ул. Солнечная, д. 22 | 7 783 238,52 |  | 299 355,33 | 3 513 079,58 |  |  |  | 3 970 803,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по городскому округу Лангепас на 2026 г. | 71 736 083,41 | 292 840,05 | 2 747 817,08 | 3 513 079,58 | 0,00 | 19 867 398,54 | 8 215 781,25 | 23 415 052,78 | 0,00 | 3 | 13 684 114,14 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Мегион |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Мегион, пр-кт. Победы, д. 14 | 65 183 968,10 |  | 2 507 075,70 | 14 868 752,47 |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 47 808 139,93 |  |  |  |  |
| 26 | г. Мегион, пр-кт. Победы, д. 16 | 11 819 411,07 |  | 454 592,74 | 2 622 375,08 |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 8 742 443,25 |  |  |  |  |
| 27 | г. Мегион, пр-кт. Победы, д. 2 | 18 421 683,97 |  | 708 526,31 | 4 378 351,69 |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 13 334 805,97 |  |  |  |  |
| 28 | г. Мегион, пр-кт. Победы, д. 4 | 29 601 697,36 |  | 1 138 526,83 | 4 384 496,12 | 10 862 762,91 |  |  |  |  |  |  | плоская | 13 215 911,50 |  |  |  |  |
| 29 | г. Мегион, проезд Театральный, д. 3 | 6 821 702,18 |  | 262 373,17 | 6 559 329,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г. Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 18 | 6 785 224,49 |  | 260 970,18 | 6 524 254,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по городскому округу Мегион на 2026 г. | 138 633 687,17 | 0,00 | 5 332 064,93 | 39 337 558,68 | 10 862 762,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | - | 83 101 300,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Нефтеюганск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Нефтеюганск, мкр. 10-й, д. 25 | 93 729 413,60 |  | 3 604 977,45 |  | 15 674 361,86 | 10 617 620,41 | 4 488 436,39 |  |  |  |  | плоская | 17 688 528,19 |  | 41 655 489,30 |  |  |
| 32 | г. Нефтеюганск, мкр. 10-й, д. 31 | 15 110 948,35 |  | 581 190,33 |  | 6 789 667,73 | 4 599 237,62 |  | 3 140 852,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, д. 19 | 27 123 565,42 |  | 1 043 214,06 |  |  | 3 890 130,98 | 2 064 091,14 | 2 419 168,46 |  |  |  | скатная | 17 706 960,78 |  |  |  |  |
| 34 | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 1 | 41 779 556,42 |  | 1 606 906,02 | 1 906 451,69 | 7 247 090,54 | 3 293 475,67 | 1 747 507,73 | 2 048 124,47 |  |  |  | скатная | 17 226 166,65 |  | 4 378 866,24 |  | 2 324 967,41 |
| 35 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 11 | 15 621 867,48 |  | 600 841,06 |  | 7 694 689,13 | 5 252 538,29 | 2 073 799,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 12 | 49 461 406,48 |  | 1 902 361,79 |  | 19 955 233,01 | 13 621 814,17 | 5 378 143,48 | 8 603 854,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 13 | 63 658 064,42 |  | 2 448 387,10 |  | 25 682 882,85 | 17 531 614,76 | 6 921 804,87 | 11 073 374,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 16 | 26 765 819,04 |  | 1 029 454,58 |  | 10 798 685,15 | 7 371 383,85 | 2 910 358,31 | 4 655 937,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 23 | 50 541 770,46 |  | 1 943 914,25 |  | 20 391 106,48 | 13 919 349,53 | 5 495 615,93 | 8 791 784,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 31 | 25 826 458,44 |  | 993 325,33 |  | 10 419 699,57 | 7 112 681,23 | 2 808 217,74 | 4 492 534,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 32 | 25 887 030,32 |  | 995 655,02 |  | 10 444 137,33 | 7 129 362,90 | 2 814 803,97 | 4 503 071,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | г. Нефтеюганск, мкр. 16А, д. 68 | 9 682 879,18 | 195 226,70 | 364 909,72 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 122 742,76 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | г. Нефтеюганск, мкр. 1-й, д. 1 | 19 244 496,82 |  | 740 172,96 |  |  | 9 131 436,77 | 3 605 259,66 | 5 767 627,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | г. Нефтеюганск, мкр. 1-й, д. 11 | 16 027 136,74 |  | 616 428,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | скатная | 15 410 708,40 |  |  |  |  |
| 45 | г. Нефтеюганск, мкр. 1-й, д. 18 | 9 042 872,47 | 182 322,85 | 340 790,37 |  |  |  |  |  | 8 519 759,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | г. Нефтеюганск, мкр. 1-й, д. 19 | 11 282 655,43 | 227 481,47 | 425 199,00 |  |  |  |  |  | 10 629 974,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | г. Нефтеюганск, мкр. 1-й, д. 20 | 10 717 614,97 | 224 551,56 |  |  |  |  |  |  | 10 493 063,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | г. Нефтеюганск, мкр. 1-й, д. 9 | 9 031 427,92 | 182 092,11 | 340 359,07 |  |  |  |  |  | 8 508 976,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | г. Нефтеюганск, мкр. 2-й, д. 11 | 10 679 443,69 | 215 319,48 | 402 466,32 |  |  |  |  |  | 10 061 657,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | г. Нефтеюганск, мкр. 2-й, д. 18 | 9 811 053,26 | 197 810,95 | 369 740,09 |  |  |  |  |  | 9 243 502,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | г. Нефтеюганск, мкр. 2-й, д. 19 | 10 258 442,88 | 214 931,16 |  |  |  |  |  |  | 10 043 511,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | г. Нефтеюганск, мкр. 2-й, д. 23 | 17 616 102,18 | 369 086,15 |  |  |  |  |  |  | 17 247 016,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | г. Нефтеюганск, мкр. 2-й, д. 9 | 13 587 400,26 | 284 678,26 |  |  |  |  |  |  | 13 302 722,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | г. Нефтеюганск, мкр. 3-й, д. 11 | 9 496 110,83 | 198 959,05 |  |  |  |  |  |  | 9 297 151,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | г. Нефтеюганск, мкр. 3-й, д. 13 | 17 891 162,43 |  | 688 121,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | скатная | 17 203 040,79 |  |  |  |  |
| 56 | г. Нефтеюганск, мкр. 3-й, д. 15 | 13 446 376,89 | 281 723,59 |  |  |  |  |  |  | 13 164 653,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | г. Нефтеюганск, мкр. 3-й, д. 3 | 9 844 828,66 | 198 491,93 | 371 012,96 |  |  |  |  |  | 9 275 323,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 83 | 4 189 823,31 | 84 475,43 | 157 898,00 |  |  |  |  |  | 3 947 449,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | г. Нефтеюганск, мкр. 8А, д. 21 | 25 419 135,65 |  | 977 659,07 | 3 995 299,94 | 10 473 783,14 | 7 149 599,68 | 2 822 793,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | г. Нефтеюганск, мкр. 8А, д. 6 | 59 095 459,20 |  | 2 272 902,28 | 7 839 920,34 | 20 552 555,94 | 14 029 557,94 | 5 539 128,24 | 8 861 394,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | г. Нефтеюганск, мкр. 9-й, д. 3 | 19 321 410,18 |  | 743 131,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | скатная | 18 578 279,01 |  |  |  |  |
|  | Итого по городскому округу Нефтеюганск на 2026 г. | 741 191 733,38 | 3 057 150,69 | 25 561 017,98 | 13 741 671,97 | 166 123 892,73 | 124 649 803,80 | 48 669 960,28 | 64 357 723,45 | 133 734 762,96 | 2 | 9 122 742,76 | - | 103 813 683,82 | 0,00 | 46 034 355,54 | 0,00 | 2 324 967,41 |
|  | Нефтеюганский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | п. Сингапай, ул. Круг Б-3, д. 37 | 3 031 571,01 |  | 116 598,89 |  |  | 2 089 857,74 | 825 114,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | п. Сингапай, ул. Круг Б-3, д. 40 | 4 372 255,62 |  | 168 163,68 | 1 202 532,71 |  | 2 151 935,43 | 849 623,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | п. Сингапай, ул. Круг В-1, д. 56 | 9 262 639,79 |  | 356 255,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | скатная | 8 906 384,41 |  |  |  |  |
| 65 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 22 | 23 875 397,00 |  | 918 284,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 22 957 112,50 |  |  |  |  |
| 66 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 18 | 4 627 865,08 |  | 177 994,82 |  |  |  |  | 4 449 870,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 19 | 4 670 798,84 |  | 179 646,11 |  |  |  |  | 4 491 152,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | с. Чеускино, ул. Центральная, д. 17А | 6 280 937,46 |  | 241 574,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | скатная | 6 039 362,94 |  |  |  |  |
|  | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району на 2026 год | 56 121 464,80 | 0,00 | 2 158 517,90 | 1 202 532,71 | 0,00 | 4 241 793,17 | 1 674 738,18 | 8 941 022,99 | 0,00 | 0 | 0 | - | 37 902 859,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Нижневартовск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | г. Нижневартовск, б-р. Комсомольский, д. 14А | 5 930 788,19 |  | 228 107,24 |  |  |  |  | 5 702 680,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | г. Нижневартовск, пр-кт. Победы, д. 5 | 11 647 356,63 | 234 834,59 | 438 943,16 |  |  |  |  |  |  | 2 | 10 973 578,88 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 49 | 9 316 538,66 |  | 358 328,41 |  |  |  |  | 8 958 210,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 17А | 9 682 879,18 | 195 226,70 | 364 909,72 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 122 742,76 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 2Г КОРП3 | 14 524 318,76 | 292 840,05 | 547 364,57 |  |  |  |  |  |  | 3 | 13 684 114,14 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 19 | 9 682 879,18 | 195 226,70 | 364 909,72 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 122 742,76 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 9КОРП2 | 22 528 517,36 |  | 866 481,44 |  | 14 491 611,94 |  |  | 7 170 423,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 16А | 15 383 648,71 |  | 591 678,80 | 6 943 636,90 |  |  |  | 7 848 333,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 68А | 20 998 016,69 |  | 807 616,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 190 400,66 |  |  |
| 78 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 85 | 29 048 637,51 | 585 680,09 | 1 094 729,14 |  |  |  |  |  |  | 6 | 27 368 228,28 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 28А | 41 015 904,09 | 195 226,70 | 1 570 026,06 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 122 742,76 | плоская | 10 075 921,17 |  | 20 051 987,40 |  |  |
| 80 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 5 | 14 524 318,76 | 292 840,05 | 547 364,57 |  |  |  |  |  |  | 3 | 13 684 114,14 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | г. Нижневартовск, ул. Спортивная, д. 17 | 69 122 241,04 |  | 2 658 547,74 |  | 25 505 907,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 957 785,96 |  |  |
| 82 | г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 15КОРП1 | 9 682 879,18 | 195 226,70 | 364 909,72 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 122 742,76 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 5 | 28 143 155,69 |  | 1 082 429,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 27060726,62 |  |  |  |  |
| 84 | г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 7 | 3 730 408,97 |  | 143 477,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 3586931,7 |  |  |  |  |
| 85 | г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 9 | 14 394 716,60 |  | 553 642,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 13841073,65 |  |  |  |  |
|  | Итоги по городскому округу Нижневартовск на 2026 год | 329 357 205,20 | 2 187 101,58 | 12 583 465,61 | 6 943 636,90 | 39 997 519,28 | 0,00 | 0,00 | 29 679 648,19 | 0,00 | 22 | 102 201 006,48 | - | 54 564 653,14 | 0,00 | 81 200 174,02 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нижневартовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | пгт. Излучинск, пер. Строителей, д. 10 | 9 082 415,37 |  | 349 323,67 |  |  | 6 261 095,65 | 2 471 996,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | пгт. Излучинск, ул. Таежная, д. 3 | 12 600 256,80 |  | 484 625,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 12 115 631,53 |  |  |  |  |
| 88 | пгт. Излучинск, ул. Таежная, д. 5 | 14 480 679,96 |  | 556 949,23 | 6 536 068,63 |  |  |  | 7 387 662,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 19 | 19 365 758,35 | 390 453,40 | 729 819,43 |  |  |  |  |  |  | 4 | 18 245 485,52 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 2А | 12 947 410,54 |  | 497 977,33 |  |  | 8 925 486,51 | 3 523 946,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 4А | 18 646 258,14 |  | 717 163,78 |  |  | 8 847 574,91 | 3 493 185,76 | 5 588 333,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Нижневартовскому муниципальному району на 2026 год | 87 122 779,16 | 390 453,40 | 3 335 858,71 | 6 536 068,63 | 0,00 | 24 034 157,07 | 9 489 128,51 | 12 975 995,79 | 0,00 | 4 | 18 245 485,52 | - | 12 115 631,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Нягань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | г. Нягань, мкр. 2-й, д. 4 | 9 197 347,41 |  | 353 744,14 |  |  |  |  | 8 843 603,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | г. Нягань, мкр. 2-й, д. 43 | 29 413 151,70 |  | 1 131 275,07 |  | 19 336 805,87 |  |  | 8 945 070,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | г. Нягань, мкр. 2-й, д. 50 | 4 357 101,99 |  | 167 580,85 |  |  |  |  | 4 189 521,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | г. Нягань, мкр. 2-й, д. 7 | 34 519 354,42 |  | 1 327 667,48 | 6 985 050,85 | 18 311 493,25 |  |  | 7 895 142,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | г. Нягань, мкр. 3-й, д. 2 | 14 933 221,91 |  | 574 354,69 |  | 14 358 867,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | г. Нягань, ул. 30 лет Победы, д. 9А | 834 663,72 |  |  |  |  |  |  | 834 663,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 151 | 1 471 639,40 |  | 56 601,52 |  |  |  | 1 415 037,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | г. Нягань, ул. Речная, д. 133 | 18 346 924,20 |  | 705 650,94 |  |  | 3 848 812,22 | 2 042 167,54 |  |  |  |  | плоская | 11 750 293,50 |  |  |  |  |
|  | Итого по городскому округу Нягань на 2026 г. | 113 073 404,75 | 0,00 | 4 316 874,69 | 6 985 050,85 | 52 007 166,34 | 3 848 812,22 | 3 457 205,42 | 30 708 001,73 | 0,00 | 0 | 0 | - | 11 750 293,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Октябрьский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | пгт. Приобье, ул. Школьная, д. 2 | 5 007 690,63 |  | 192 603,49 | 1 609 890,56 |  |  | 1 475 671,38 | 1 729 525,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | пгт. Приобье, ул. Школьная, д. 4 | 9 679 498,53 |  | 372 288,41 | 1 584 027,35 | 6 021 442,72 |  |  | 1 701 740,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Октябрьскому муниципальному району на 2026 год | 14 687 189,16 | 0,00 | 564 891,90 | 3 193 917,91 | 6 021 442,72 | 0,00 | 1 475 671,38 | 3 431 265,25 | 0,00 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Покачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | г. Покачи, ул. Ленина, д. 14 | 17 172 282,47 |  | 660 472,41 |  | 9 813 162,41 | 6 698 647,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | г. Покачи, ул. Ленина, д. 5 | 15 418 735,63 |  | 593 028,30 |  | 14 825 707,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по городскому округу Покачи на 2026 год | 32 591 018,10 | 0,00 | 1 253 500,71 | 0,00 | 24 638 869,74 | 6 698 647,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Пыть-Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | г. Пыть-Ях, мкр 2а Лесников (г. Пыть-Ях), ул. Советская, д. 26 | 15 815 365,42 |  | 608 283,29 | 1 170 358,93 |  | 2 021 844,39 | 1 072 784,21 | 1 257 330,98 |  |  |  | скатная | 9 684 763,62 |  |  |  |  |
| 105 | г. Пыть-Ях, мкр 2а Лесников (г. Пыть-Ях), ул. Советская, д. 37 | 16 157 866,16 |  | 621 456,40 |  | 4 487 618,84 |  |  | 1 268 260,96 |  |  |  | скатная | 9 780 529,96 |  |  |  |  |
| 106 | г. Пыть-Ях, мкр 2-й Нефтяников (г. Пыть-Ях), д. 11 | 46 620 388,43 |  | 1 793 091,87 |  | 22 660 643,19 | 10 298 239,90 | 5 464 213,38 | 6 404 200,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | г. Пыть-Ях, мкр 2-й Нефтяников (г. Пыть-Ях), д. 12 | 23 984 809,65 |  | 922 492,68 |  | 23 062 316,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | г. Пыть-Ях, мкр 2-й Нефтяников, д. 31 | 14 524 318,76 | 292 840,05 | 547 364,57 |  |  |  |  |  |  | 3 | 13 684 114,14 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, (г. Пыть-Ях), д 51 | 19 083 915,67 |  | 733 996,76 |  |  | 4 148 813,37 | 1 638 028,04 |  |  |  |  | скатная | 12 563 077,50 |  |  |  |  |
| 110 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 16 | 14 524 318,76 | 292 840,05 | 547 364,57 |  |  |  |  |  |  | 3 | 13 684 114,14 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 17 | 14 524 318,76 | 292 840,05 | 547 364,57 |  |  |  |  |  |  | 3 | 13 684 114,14 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 18 | 40 658 048,08 | 292 840,05 | 1 552 508,01 | 3 583 990,07 | 8 879 477,45 | 6 014 849,07 | 2 542 685,31 | 4 107 583,98 |  | 3 | 13 684 114,14 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 2А | 9 682 879,18 | 195 226,70 | 364 909,72 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 122 742,76 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 3 | 9 682 879,18 | 195 226,70 | 364 909,72 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 122 742,76 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 4 | 9 682 879,18 | 195 226,70 | 364 909,72 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 122 742,76 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 6 | 14 524 318,76 | 292 840,05 | 547 364,57 |  |  |  |  |  |  | 3 | 13 684 114,14 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по городскому округу г. Пыть-Ях на 2026 год | 249 466 305,99 | 2 049 880,35 | 9 516 016,45 | 4 754 349,00 | 59 090 056,45 | 22 483 746,73 | 10 717 710,94 | 13 037 376,01 | 0,00 | 21 | 95 788 798,98 | 0,00 | 32 028 371,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Радужный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | г. Радужный, мкр. 1-й, д. 30 | 12 830 185,26 |  | 493 468,67 |  |  |  |  | 12 336 716,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | г. Радужный, мкр. 2-й, д. 24 | 36 184 727,45 |  | 1 391 720,29 |  |  | 10 218 377,51 | 5 421 838,65 |  |  |  |  | плоская | 19 152 791,00 |  |  |  |  |
| 119 | г. Радужный, мкр. 2-й, д. 25 | 44 099 803,24 |  | 1 696 146,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 403 656,96 |  |  |  |  |
| 120 | г. Радужный, мкр. 7-й, д. 3 | 33 195 986,10 |  | 1 276 768,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 31 919 217,40 |  |  |  |  |
|  | Итого по городскому округу Радужный на 2026 г. | 126 310 702,05 | 0,00 | 4 858 103,94 | 0,00 | 0,00 | 10 218 377,51 | 5 421 838,65 | 12 336 716,59 | 0,00 | 0 | 0 | - | 93 475 665,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Советский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | г. Советский, ул. Гагарина, д. 71 | 2 487 096,99 | 50 144,98 | 93 728,93 |  |  |  |  |  | 2 343 223,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | г. Советский, ул. Гастелло, д. 2 | 3 771 120,12 | 76 033,52 | 142 118,72 |  |  |  |  |  | 3 552 967,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | г. Советский, ул. Гастелло, д. 39 | 34 707 147,71 |  | 1 334 890,30 |  | 10 661 317,64 | 4 845 087,84 | 2 570 788,22 | 3 013 030,60 |  |  |  | скатная | 12 282 033,11 |  |  |  |  |
| 124 | г. Советский, ул. Железнодорожная, д. 32 | 14 471 325,22 |  | 556 589,44 |  |  |  | 6 406 339,45 | 7 508 396,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | г. Советский, ул. Железнодорожная, д. 4 | 10 715 452,78 |  | 412 132,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | скатная | 10 303 319,98 |  |  |  |  |
| 126 | г. Советский, ул. Калинина, д. 1 | 3 821 085,37 | 77 040,92 | 144 001,71 |  |  |  |  |  | 3 600 042,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | г. Советский, ул. Макаренко, д. 52 | 18 025 303,20 |  | 693 280,90 |  | 8 761 509,24 | 3 981 710,64 | 2 112 683,02 | 2 476 119,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | г. Советский, ул. Припарковая, д. 1 | 14 820 250,40 |  | 570 009,64 |  | 5 979 238,58 | 4 081 539,75 | 1 611 467,18 | 2 577 995,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | п. Алябьевский, ул. Ленина, д. 7 | 4 188 427,63 | 84 447,29 | 157 845,40 |  |  |  |  |  | 3 946 134,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | п. Алябьевский, ул. Токмянина, д. 1 | 2 022 615,58 | 40 780,08 | 76 224,45 |  |  |  |  |  | 1 905 611,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Советскому муниципальному району на 2026 год | 109 029 825,00 | 328 446,79 | 4 180 822,29 | 0,00 | 25 402 065,46 | 12 908 338,23 | 12 701 277,87 | 15 575 541,58 | 15 347 979,68 | 0 | 0 | - | 22 585 353,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | г. Сургут, б-р. Писателей, д. 21КОРП1 | 30 007 928,63 |  | 1 154 151,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 28 853 777,52 |  |  |  |  |
| 132 | г. Сургут, пр-кт. Комсомольский, д. 40 | 66 025 262,96 |  | 2 539 433,20 |  |  | 31 328 723,20 | 12 369 157,76 | 19 787 948,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | г. Сургут, пр-кт. Комсомольский, д. 42 | 8 932 975,31 |  | 343 575,98 |  |  | 6 037 246,04 | 2 552 153,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | г. Сургут, пр-кт. Ленина, д. 45 | 31 496 755,79 |  | 1 211 413,69 |  | 15 422 253,23 | 10 446 845,12 | 4 416 243,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 11 | 6 240 665,81 |  | 240 025,61 |  |  |  |  | 6 000 640,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 16 | 17 714 655,40 |  | 681 332,90 |  | 8 654 703,50 | 5 606 430,75 | 2 772 188,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 23/1 | 24 207 197,92 | 488 066,74 | 912 274,28 |  |  |  |  |  |  | 5 | 22 806 856,90 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | г. Сургут, пр-кт. Набережный, д. 46 | 7 367 222,29 | 148 538,31 | 277 641,70 |  |  |  |  |  | 6 941 042,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | г. Сургут, пр-кт. Пролетарский, д. 2 | 29 048 637,51 | 585 680,09 | 1 094 729,14 |  |  |  |  |  |  | 6 | 27 368 228,28 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | г. Сургут, пр-кт. Пролетарский, д. 32 | 19 365 758,35 | 390 453,40 | 729 819,43 |  |  |  |  |  |  | 4 | 18 245 485,52 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | г. Сургут, проезд Дружбы, д. 3 | 9 682 879,18 | 195 226,70 | 364 909,72 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 122 742,76 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 3А | 14 911 416,45 | 300 644,73 | 561 952,76 |  |  |  |  |  | 14 048 818,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 44/2 | 19 365 758,35 | 390 453,40 | 729 819,43 |  |  |  |  |  |  | 4 | 18 245 485,52 |  |  |  |  |  |  |
| 144 | г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11 | 10 663 812,11 | 215 004,32 | 401 877,23 |  |  |  |  |  | 10 046 930,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5А | 2 206 615,31 |  | 84 869,82 |  |  |  |  | 2 121 745,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9 | 10 884 050,00 | 219 444,77 | 410 177,13 |  |  |  |  |  | 10 254 428,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 17 | 23 873 092,52 |  | 918 195,87 | 4 830 761,41 | 12 663 967,21 |  |  | 5 460 168,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 21 | 21 685 618,69 |  | 834 062,26 |  | 14 569 711,79 |  |  | 6 281 844,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | г. Сургут, ул. Гагарина, д. 32 | 14 471 214,25 |  | 556 585,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 13 914 629,08 |  |  |  |  |
| 150 | г. Сургут, ул. Геологическая, д. 22 | 19 365 758,35 | 390 453,40 | 729 819,43 |  |  |  |  |  |  | 4 | 18 245 485,52 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | г. Сургут, ул. Грибоедова, д. 3 | 14 296 223,76 |  | 549 854,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 746 369,00 |  |  |
| 152 | г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д. 2 | 12 373 763,36 |  | 475 913,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 11 897 849,38 |  |  |  |  |
| 153 | г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 3/2 | 9 526 457,88 |  | 366 402,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 9 160 055,65 |  |  |  |  |
| 154 | г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 3/3 | 9 399 749,14 |  | 361 528,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 9 038 220,32 |  |  |  |  |
| 155 | г. Сургут, ул. Крылова, д. 7 | 59 642 679,62 |  | 2 293 949,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 57 348 730,40 |  |  |  |  |
| 156 | г. Сургут, ул. Ленинградская, д. 15 | 24 248 148,96 |  | 932 621,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 23 315 527,84 |  |  |  |  |
| 157 | г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 7 | 13 565 116,74 |  | 521 735,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 13 043 381,48 |  |  |  |  |
| 158 | г. Сургут, ул. Маяковского, д. 28 | 12 520 862,00 |  | 481 571,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 12 039 290,38 |  |  |  |  |
| 159 | г. Сургут, ул. Маяковского, д. 45 | 9 682 879,18 | 195 226,70 | 364 909,72 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 122 742,76 |  |  |  |  |  |  |
| 160 | г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 8/1 | 47 055 797,64 | 205 573,71 | 1 801 931,69 |  | 9 072 754,54 | 6 145 772,61 | 2 598 031,23 | 4 196 992,61 |  | 2 | 9 606 248,12 | плоская | 13 428 493,13 |  |  |  |  |
| 161 | г. Сургут, ул. Островского, д. 20 | 61 176 603,40 |  | 2 352 946,29 |  | 24 681 735,97 | 16 848 213,23 | 6 651 985,34 | 10 641 722,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | г. Сургут, ул. Университетская, д. 23/5 | 19 365 758,35 | 390 453,40 | 729 819,43 |  |  |  |  |  |  | 4 | 18 245 485,52 |  |  |  |  |  |  |
| 163 | г. Сургут, ул. Университетская, д. 27 | 19 365 758,35 | 390 453,40 | 729 819,43 |  |  |  |  |  |  | 4 | 18 245 485,52 |  |  |  |  |  |  |
| 164 | г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 7 | 36 779 801,76 |  | 1 414 607,76 |  |  | 14 767 380,00 | 14 767 380,00 | 5 830 434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 39 | 9 715 030,67 | 195 874,94 | 366 121,38 |  |  |  |  |  | 9 153 034,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | г. Сургут, ул. Югорская, д. 1 | 31 744 662,61 |  | 1 220 948,57 |  |  | 14 496 156,12 | 6 128 027,95 | 9 899 529,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по городскому округу Сургут на 2026 год | 777 976 568,60 | 4 701 548,01 | 29 741 347,14 | 4 830 761,41 | 85 065 126,24 | 105 676 767,07 | 52 255 167,57 | 70 221 026,31 | 50 444 254,26 | 37 | 169 254 246,42 | - | 192 039 955,18 | 0,00 | 13 746 369,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сургутский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 32 | 6 761 080,58 |  | 260 041,57 |  |  |  |  | 6 501 039,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 33 | 28 372 822,82 |  | 1 091 262,42 |  |  | 16 720 502,74 |  | 10 561 057,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | п. Нижнесортымский, ул. Школьная, д. 3 | 3 362 178,14 |  | 129 314,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 232 863,59 |  |  |  |
| 170 | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 41 | 2 166 197,94 |  | 83 315,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 082 882,63 |
| 171 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 11 | 1 350 017,31 |  | 51 923,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 298 093,56 |
| 172 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 13 | 1 445 625,74 |  | 55 600,99 |  |  |  |  | 1 390 024,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 15 | 5 043 591,12 |  | 193 984,28 |  |  | 2 253 722,84 | 1 195 818,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 400 065,82 |
| 174 | пгт. Федоровский, ул. Ленина, д. 27 | 9 133 036,57 |  | 351 270,64 |  |  |  |  | 8 781 765,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д 13 | 38 440 226,89 |  | 1 478 470,27 |  | 10 402 873,57 | 7 101 195,49 | 2 803 682,96 | 4 485 279,91 |  |  |  | плоская | 12 168 724,69 |  |  |  |  |
| 176 | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 21 | 2 186 265,29 |  | 84 087,13 | 2 102 178,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | пгт. Федоровский, ул. Федорова, д. 3 | 43 864 241,94 |  | 1 687 086,23 | 12 064 295,96 |  | 21 589 089,15 | 8 523 770,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Сургутскому муниципальному району на 2026 год | 142 125 284,34 | 0,00 | 5 466 357,14 | 14 166 474,12 | 10 402 873,57 | 47 664 510,22 | 12 523 271,74 | 31 719 167,26 | 0,00 | 0 | 0 | - | 12 168 724,69 | 3 232 863,59 | 0,00 | 0,00 | 4 781 042,01 |
|  | Городской округ Урай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | г. Урай, мкр. 1А, д. 80 | 11 841 404,92 |  | 455 438,66 |  | 7 472 353,54 |  | 1 801 825,92 | 2 111 786,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | г. Урай, мкр. 2-й, д. 39 | 11 308 056,76 | 227 993,61 | 426 156,28 |  |  |  |  |  | 10 653 906,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | г. Урай, мкр. 3-й, д. 3 | 10 984 259,63 | 221 465,20 | 413 953,64 |  |  |  |  |  | 10 348 840,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по городскому округу Урай на 2026 год | 34 133 721,31 | 449 458,81 | 1 295 548,58 | 0,00 | 7 472 353,54 | 0,00 | 1 801 825,92 | 2 111 786,80 | 21 002 747,66 | 0 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Ханты-Мансийск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | г. Ханты-Мансийск, ул. Водопроводная, д. 35 | 2 933 259,95 |  |  |  | 1 505 712,37 | 993 657,72 | 433 889,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 290 | 5 566 240,28 | 112 226,82 | 209 769,75 |  |  |  |  |  | 5 244 243,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | г. Ханты-Мансийск, ул. Заречная, д. 7 | 2 579 211,69 | 52 002,20 | 97 200,37 |  |  |  |  |  | 2 430 009,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | г. Ханты-Мансийск, ул. Кирова, д. 39 | 4 067 841,12 | 82 016,02 | 153 300,97 |  |  |  |  |  | 3 832 524,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 64 | 14 524 318,76 | 292 840,05 | 547 364,57 |  |  |  |  |  |  | 3 | 13 684 114,14 |  |  |  |  |  |  |
| 186 | г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14 | 15 829 000,31 | 331 643,44 |  |  |  |  |  |  | 15 497 356,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, д. 27 | 11 318 670,01 | 237 144,65 |  |  |  |  |  |  | 11 081 525,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, д. 29 | 14 357 053,44 | 289 467,64 | 541 061,00 |  |  |  |  |  | 13 526 524,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, д. 46 | 13 443 973,41 | 271 058,07 | 506 650,59 |  |  |  |  |  | 12 666 264,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | г. Ханты-Мансийск, ул. Пристанская, д. 11 | 1 747 388,01 | 35 230,93 | 65 852,20 |  |  |  |  |  | 1 646 304,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | г. Ханты-Мансийск, ул. Свободы, д. 28 | 1 594 142,64 | 32 141,19 | 60 076,98 |  |  |  |  |  | 1 501 924,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 26 | 9 446 781,50 | 190 466,49 | 356 012,12 |  |  |  |  |  | 8 900 302,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 12 | 11 407 987,27 | 230 008,42 | 429 922,27 |  |  |  |  |  | 10 748 056,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 15 | 8 882 619,53 |  | 341 639,22 |  |  |  |  | 8 540 980,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по городскому округу Ханты-Мансийск на 2026 год | 117 698 487,92 | 2 156 245,92 | 3 308 850,04 | 0,00 | 1 505 712,37 | 993 657,72 | 433 889,86 | 8 540 980,31 | 87 075 037,51 | 3 | 13 684 114,14 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Югорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | г. Югорск, ул. Дружбы Народов, д. 1 | 11 662 277,21 |  | 448 549,13 |  |  | 11 213 728,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | г. Югорск, ул. Железнодорожная, д. 29 | 3 878 401,07 |  | 149 169,28 |  |  |  |  | 3 729 231,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | г. Югорск, ул. Железнодорожная, д. 31 | 3 889 768,25 |  | 149 606,48 |  |  |  |  | 3 740 161,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | г. Югорск, ул. Магистральная, д. 23 | 2 895 191,10 |  | 111 353,51 |  |  |  |  | 2 783 837,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | г. Югорск, ул. Менделеева, д. 43 | 2 904 119,17 |  | 111 696,90 |  |  |  |  | 2 792 422,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | г. Югорск, ул. Механизаторов, д. 12 | 4 219 969,94 | 85 083,25 | 159 034,11 |  |  |  |  |  | 3 975 852,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | г. Югорск, ул. Механизаторов, д. 7 | 1 389 708,70 |  |  |  | 1 009 061,82 |  |  | 380 646,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | г. Югорск, ул. Мира, д. 18КОРП3 | 9 017 192,01 | 181 805,08 | 339 822,58 |  |  |  |  |  | 8 495 564,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | г. Югорск, ул. Попова, д. 60Б | 1 914 311,01 | 38 596,44 | 72 142,87 |  |  |  |  |  | 1 803 571,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | г. Югорск, ул. Свердлова, д. 1 | 8 873 158,11 | 178 901,06 | 334 394,51 |  |  |  |  |  | 8 359 862,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | г. Югорск, ул. Энтузиастов, д. 3Б | 1 264 748,03 |  | 48 644,16 |  |  |  |  | 1 216 103,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по городскому округу Югорск на 2026 год | 51 908 844,60 | 484 385,83 | 1 924 413,53 | 0,00 | 1 009 061,82 | 11 213 728,08 | 0,00 | 14 642 404,17 | 22 634 851,18 | 0 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | Всего по автономному округу на 2027 году | 4 692 119 373,68 | 40 619 098,84 | 178 903 857,77 | 201 317 499,68 | 489 030 847,76 | 394 235 060,98 | 175 119 207,56 | 402 732 214,21 | 46 041 946,50 | 385 | 1 846 758 485,68 | - | 823 727 795,82 | 0,00 | 92 263 292,92 | 0,00 | 1 370 065,95 |
|  | Белоярский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Белоярский, мкр. 1, д. 1 | 23 069 204,23 | 271 297,57 | 876 842,57 |  |  |  |  | 9 243 607,68 | 12 677 456,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Белоярский, мкр. 1, д. 19 | 33 716 241,21 |  | 1 296 778,51 |  |  |  |  | 6 535 090,78 |  |  |  | скатная | 25 884 371,92 |  |  |  |  |
| 3 | г. Белоярский, мкр. 1, д. 26 | 30 232 246,26 |  | 1 162 778,71 |  |  |  |  | 6 119 696,82 |  |  |  | скатная | 22 949 770,73 |  |  |  |  |
| 4 | г. Белоярский, мкр. 1, д. 28 | 26 096 896,11 |  | 1 003 726,78 |  | 10 751 112,87 |  |  | 3 038 407,43 |  |  |  | скатная | 11 303 649,03 |  |  |  |  |
| 5 | г. Белоярский, мкр. 1, д. 6 | 4 173 384,76 |  | 160 514,80 |  |  |  |  | 4 012 869,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Белоярский, мкр. 3, д. 1 | 39 145 200,22 |  | 1 505 584,63 |  |  | 17 486 699,64 | 9 278 411,08 | 10 874 504,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Белоярский, мкр. 3, д. 19 | 9 429 950,59 | 190 127,14 | 355 377,83 |  |  |  |  |  | 8 884 445,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Белоярский, мкр. 3, д. 24 | 9 183 467,41 | 185 157,53 | 346 088,85 |  |  |  |  |  | 8 652 221,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Белоярский, мкр. 3, д. 25 | 9 432 575,85 | 190 180,07 | 355 476,77 |  |  |  |  |  | 8 886 919,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Белоярский, ул. Набережная, д. 19 | 7 535 683,26 |  | 289 833,98 |  |  |  |  | 7 245 849,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Белоярскому муниципальному району на 2027 год | 192 014 849,90 | 836 762,31 | 7 353 003,43 | 0,00 | 10 751 112,87 | 17 486 699,64 | 9 278 411,08 | 47 070 026,82 | 39 101 042,07 | 0 | 0,00 | - | 60 137 791,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Когалым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Когалым, ул. Бакинская, д. 11 | 3 160 881,90 |  | 121 572,39 |  |  |  |  | 3 039 309,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Когалым, ул. Градостроителей, д. 2 | 10 118 608,75 | 204 011,90 | 381 330,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Когалым, ул. Ленинградская, д. 3 | 17 238 146,07 |  | 663 005,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 16 575 140,45 |  |  |  |  |
| 14 | г. Когалым, ул. Ленинградская, д. 47 | 7 282 406,48 |  | 280 092,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 7 002 313,92 |  |  |  |  |
| 15 | г. Когалым, ул. Ленинградская, д. 51 | 25 314 093,26 |  | 973 618,98 |  |  |  |  | 6 628 539,47 |  |  |  | плоская | 17 711 934,81 |  |  |  |  |
| 16 | г. Когалым, ул. Ленинградская, д. 53 | 25 085 786,58 |  | 964 837,95 |  |  |  |  | 6 585 471,45 |  |  |  | плоская | 17 535 477,18 |  |  |  |  |
| 17 | г. Когалым, ул. Ленинградская, д. 59 | 2 650 988,37 |  | 101 961,10 |  |  |  |  | 2 549 027,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Когалым, ул. Молодежная, д. 11 | 2 262 892,32 |  | 87 034,32 | 2 175 858,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Когалым, ул. Молодежная, д. 13А | 6 399 105,72 |  | 246 119,46 |  |  |  |  | 6 152 986,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 35 | 21 341 439,78 |  | 820 824,61 | 5 666 301,53 | 14 854 313,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 39 | 2 820 967,24 |  | 108 498,74 | 2 712 468,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 41 | 19 946 468,95 |  | 767 171,89 | 2 694 774,18 | 7 064 400,06 |  |  |  |  |  |  | плоская | 9 420 122,82 |  |  |  |  |
| 23 | г. Когалым, ш. Сургутское, д. 11 | 10 118 608,75 | 204 011,90 | 381 330,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по городскому округу Когалым на 2027 год | 153 740 394,17 | 408 023,80 | 5 897 398,92 | 13 249 402,21 | 21 918 713,70 | 0,00 | 0,00 | 24 955 333,96 | 0,00 | 4 | 19 066 532,40 | - | 68 244 989,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Кондинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | пгт. Междуреченский, ул. Молодежная, д. 16 | 10 815 246,09 |  | 415 971,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | скатная | 10 399 275,08 |  |  |  |  |
|  | Итого по Кондинскому муниципальному району на 2027 год | 10 815 246,09 | 0,00 | 415 971,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | 10 399 275,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Лангепас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Лангепас, ул. Дружбы Народов, д. 4 | 30 355 826,23 | 612 035,69 | 1 143 991,95 |  |  |  |  |  |  | 6 | 28 599 798,59 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Лангепас, ул. Дружбы Народов, д. 8 | 10 118 608,75 | 204 011,90 | 381 330,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Лангепас, ул. Ленина, д. 19 | 15 177 913,13 | 306 017,85 | 571 995,98 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 299 899,30 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г. Лангепас, ул. Ленина, д. 25 | 20 970 098,32 |  | 806 542,25 |  |  | 9 950 234,50 | 3 928 513,97 | 6 284 807,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Лангепас, ул. Ленина, д. 39 | 42 536 241,20 |  | 1 636 009,28 | 5 643 097,70 | 14 793 484,38 | 10 098 323,62 | 3 986 981,96 | 6 378 344,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г. Лангепас, ул. Мира, д. 10 | 10 118 608,75 | 204 011,90 | 381 330,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Лангепас, ул. Мира, д. 12 | 10 118 608,75 | 204 011,90 | 381 330,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Лангепас, ул. Мира, д. 13 | 24 063 517,70 |  | 925 519,92 | 6 830 006,87 |  | 11 462 441,59 | 4 845 549,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Лангепас, ул. Мира, д. 14 | 10 118 608,75 | 204 011,90 | 381 330,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Лангепас, ул. Мира, д. 16 | 15 177 913,13 | 306 017,85 | 571 995,98 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 299 899,30 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | г. Лангепас, ул. Мира, д. 8 | 10 118 608,75 | 204 011,90 | 381 330,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | г. Лангепас, ул. Парковая, д. 19 | 15 177 913,13 | 306 017,85 | 571 995,98 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 299 899,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по городскому округу Лангепас на 2027 год | 214 052 466,59 | 2 550 148,74 | 8 134 704,59 | 12 473 104,57 | 14 793 484,38 | 31 510 999,71 | 12 761 045,25 | 12 663 151,86 | 0,00 | 25 | 119 165 827,49 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Мегион |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г. Мегион, ул. 50 лет Октября, д. 6 | 3 067 967,01 |  | 117 998,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 949 968,27 |  |  |
| 38 | г. Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 24 | 25 256 687,38 |  | 971 411,06 | 6 983 491,14 | 17 301 785,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | г. Мегион, ул. Губкина, д. 17 | 33 379 075,39 |  | 1 283 810,60 | 9 229 336,92 | 22 865 927,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | г. Мегион, ул. Заречная, д. 15 | 11 669 622,10 |  | 448 831,62 | 11 220 790,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | г. Мегион, ул. Ленина, д. 4/1 | 5 379 533,23 |  | 206 905,13 | 5 172 628,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | г. Мегион, ул. Свободы, д. 29 | 1 898 316,47 |  | 73 012,18 | 1 825 304,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | г. Мегион, ул. Свободы, д. 31/2 | 1 705 691,47 |  | 65 603,52 | 1 640 087,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | г. Мегион, ул. Свободы, д. 33 | 1 863 011,59 |  | 71 654,30 | 1 791 357,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | г. Мегион, ул. Чехова, д. 1/1 | 1 762 149,55 |  | 67 774,99 | 1 694 374,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | пгт. Высокий, ул. Ленина, д. 1/1 | 8 870 231,22 |  | 341 162,74 | 1 807 584,70 |  | 3 122 682,48 | 1 656 889,65 | 1 941 911,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | пгт. Высокий, ул. Ленина, д. 8 | 2 759 127,89 |  | 106 120,31 | 1 278 981,35 |  |  |  | 1 374 026,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по городскому округу Мегион на 2027 год | 97 611 413,30 | 0,00 | 3 754 285,19 | 42 643 936,78 | 40 167 713,05 | 3 122 682,48 | 1 656 889,65 | 3 315 937,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 2 949 968,27 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Нефтеюганск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | г. Нефтеюганск, мкр. 10-й, д. 21 | 54 106 865,98 |  | 2 081 033,31 |  | 26 299 563,31 | 11 951 969,70 | 6 341 693,42 | 7 432 606,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | г. Нефтеюганск, мкр. 10-й, д. 22 | 34 030 225,94 |  | 1 308 854,85 |  |  | 11 282 722,26 | 4 454 601,75 |  |  |  |  | плоская | 16 984 047,08 |  |  |  |  |
| 50 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 14 | 28 105 133,79 |  | 1 080 966,69 |  | 11 339 026,91 | 7 740 242,96 | 3 055 973,47 | 4 888 923,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 15 | 11 652 764,85 |  | 448 183,27 |  |  | 5 529 194,05 | 2 183 015,49 | 3 492 372,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 2 | 60 087 488,91 |  | 2 311 057,27 | 7 971 545,23 | 20 897 552,38 | 14 265 080,59 | 5 632 085,19 | 9 010 168,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 21 | 41 316 673,86 |  | 1 589 102,85 |  | 16 669 227,78 | 11 378 742,99 | 4 492 512,29 | 7 187 087,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 27 | 47 375 594,90 |  | 1 822 138,27 |  | 19 113 701,78 | 13 047 389,06 | 5 151 320,82 | 8 241 044,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 33 | 27 106 900,86 |  | 1 042 573,11 |  | 10 936 289,46 | 7 465 326,45 | 2 947 431,97 | 4 715 279,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 34 | 21 672 653,66 |  | 833 563,61 |  | 8 743 840,36 | 5 968 717,54 | 2 356 546,49 | 3 769 985,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 35 | 27 238 684,20 |  | 1 047 641,70 |  | 10 989 457,50 | 7 501 620,00 | 2 961 761,25 | 4 738 203,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 36 | 26 911 820,00 |  | 1 035 070,00 |  | 10 857 584,01 | 7 411 600,56 | 2 926 220,12 | 4 681 345,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 41 | 13 495 860,08 |  | 519 071,55 |  | 5 444 909,88 | 3 716 802,66 | 1 467 453,97 | 2 347 622,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 44 | 27 549 983,45 |  | 1 059 614,75 |  | 11 115 051,30 | 7 587 352,80 | 2 995 609,95 | 4 792 354,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 49 | 57 437 344,92 |  | 2 209 128,66 | 4 152 894,48 | 10 886 889,23 | 7 431 604,88 | 2 934 118,15 | 4 693 980,52 |  |  |  | плоская | 11 452 779,00 |  | 13 675 950,00 |  |  |
| 62 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 50 | 27 145 294,43 |  | 1 044 049,79 |  | 10 951 779,36 | 7 475 900,16 | 2 951 606,64 | 4 721 958,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | г. Нефтеюганск, мкр. 14-й, д. 38 | 15 177 913,13 | 306 017,85 | 571 995,98 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 299 899,30 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | г. Нефтеюганск, мкр. 16-й, д. 23 | 10 118 608,75 | 204 011,90 | 381 330,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | г. Нефтеюганск, мкр. 5-й, д. 11 | 17 900 351,72 | 204 011,90 | 680 628,46 |  |  |  |  | 7 482 445,16 |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | г. Нефтеюганск, мкр. 5-й, д. 6 | 92 635 541,88 |  | 3 562 905,46 | 8 104 572,00 | 21 246 284,50 | 14 503 132,00 | 5 726 071,75 | 9 160 527,25 |  |  |  | плоская | 30 332 048,92 |  |  |  |  |
| 67 | г. Нефтеюганск, мкр. 5-й, д. 7 | 32 044 975,52 |  | 1 232 499,06 | 4 251 267,22 | 11 144 775,17 | 7 607 642,90 | 3 003 620,81 | 4 805 170,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | г. Нефтеюганск, мкр. 8А, д. 26 | 21 757 980,65 |  | 836 845,41 |  | 10 717 086,41 | 7 315 694,13 | 2 888 354,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | г. Нефтеюганск, мкр. 8А, д. 34 | 24 372 518,54 |  | 937 404,56 |  | 16 374 919,64 |  |  | 7 060 194,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | г. Нефтеюганск, мкр. 8А, д. 42 | 22 121 415,45 |  | 850 823,68 |  | 10 896 099,44 | 7 437 891,95 | 2 936 600,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | г. Нефтеюганск, мкр. 8А, д. 43 | 15 141 748,42 |  | 582 374,94 | 4 164 552,29 |  | 7 452 466,53 | 2 942 354,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | г. Нефтеюганск, мкр. 8А, д. 47 | 17 076 369,14 |  | 656 783,43 | 2 265 447,46 | 5 938 912,16 | 4 054 018,34 | 1 600 592,19 | 2 560 615,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | г. Нефтеюганск, мкр. 9-й, д. 11 | 25 042 118,81 |  | 963 158,42 | 3 209 841,62 | 8 473 381,75 | 5 488 995,39 | 2 714 141,58 | 4 192 600,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | г. Нефтеюганск, мкр. 9-й, д. 28 | 18 369 239,50 |  | 706 509,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 17 662 730,28 |  |  |  |  |
|  | Итого по городскому округу Нефтеюганск на 2027 год | 816 992 071,34 | 714 041,65 | 31 395 308,95 | 34 120 120,30 | 259 036 332,33 | 183 614 107,90 | 74 663 687,04 | 109 974 486,19 | 0,00 | 7 | 33 366 431,70 | - | 76 431 605,28 | 0,00 | 13 675 950,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нефтеюганский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | нп. Юганская Обь, ул. Тобольская, д. 24 | 8 034 968,26 |  | 309 037,25 |  |  | 5 047 654,63 | 2 678 276,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | п. Сингапай, ул. Круг Б-3, д. 41 | 4 359 392,87 |  | 167 668,96 | 1 198 997,57 |  | 2 145 606,21 | 847 120,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | п. Сингапай, ул. Круг Б-3, д. 43 | 4 382 037,55 |  | 168 539,91 | 1 205 225,71 |  | 2 156 751,47 | 851 520,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 99 | 10 382 945,86 |  | 399 344,08 |  | 7 783 797,21 |  |  | 2 199 804,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 27 | 2 745 075,19 |  | 105 579,82 |  |  |  |  | 2 639 495,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | с. Чеускино, ул. Центральная, д. 27 | 46 681 084,63 |  | 1 795 426,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | скатная | 44 885 658,29 |  |  |  |  |
|  | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району на 2027 год | 76 585 504,36 | 0,00 | 2 945 596,36 | 2 404 223,28 | 7 783 797,21 | 9 350 012,31 | 4 376 916,97 | 4 839 299,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | 44 885 658,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Нижневартовск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | г. Нижневартовск, тер. поселок Магистраль, д. 1А | 5 184 293,16 |  | 199 395,90 |  | 2 519 913,94 | 1 145 187,65 | 607634,49 | 712 161,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | г. Нижневартовск, тер. поселок Магистраль, д. 39А | 3 749 899,09 |  | 144 226,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 3 605 672,20 |  |  |  |  |
| 83 | г. Нижневартовск, тер. поселок Магистраль, д. 40А | 3 730 408,97 |  | 143 477,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 3 586 931,70 |  |  |  |  |
| 84 | г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 47 | 11 995 608,73 |  | 461 369,57 |  |  |  |  | 11 534 239,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 54 | 30 355 826,23 | 612 035,69 | 1 143 991,95 |  |  |  |  |  |  | 6 | 28 599 798,59 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 56 | 30 355 826,23 | 612 035,69 | 1 143 991,95 |  |  |  |  |  |  | 6 | 28 599 798,59 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 76 | 30 355 826,23 | 612 035,69 | 1 143 991,95 |  |  |  |  |  |  | 6 | 28 599 798,59 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 25 | 15 177 913,13 | 306 017,85 | 571 995,98 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 299 899,30 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 27 | 30 355 826,23 | 612 035,69 | 1 143 991,95 |  |  |  |  |  |  | 6 | 28 599 798,59 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 29 | 73 028 926,11 | 1 472 412,87 | 2 752 173,59 |  |  |  |  |  |  | 12 | 68 804 339,65 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 31 | 30 355 826,23 | 612 035,69 | 1 143 991,95 |  |  |  |  |  |  | 6 | 28 599 798,59 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 33 | 30 355 826,23 | 612 035,69 | 1 143 991,95 |  |  |  |  |  |  | 6 | 28 599 798,59 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 9 | 20 237 217,50 | 408 023,80 | 762 661,30 |  |  |  |  |  |  | 4 | 19 066 532,40 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 27 | 10 305 999,29 |  | 396 384,59 |  |  |  |  | 9 909 614,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 7 | 32 377 915,21 |  | 1 245 304,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 31 132 610,77 |  |  |  |  |
| 96 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 19 | 30 355 826,23 | 612 035,69 | 1 143 991,95 |  |  |  |  |  |  | 6 | 28 599 798,59 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 23 | 25 296 521,87 | 510 029,75 | 953 326,62 |  |  |  |  |  |  | 5 | 23 833 165,50 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 25 | 30 355 826,23 | 612 035,69 | 1 143 991,95 |  |  |  |  |  |  | 6 | 28 599 798,59 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 29 | 25 296 521,87 | 510 029,75 | 953 326,62 |  |  |  |  |  |  | 5 | 23 833 165,50 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 31 | 30 355 826,23 | 612 035,69 | 1 143 991,95 |  |  |  |  |  |  | 6 | 28 599 798,59 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 35 | 25 296 521,87 | 510 029,75 | 953 326,62 |  |  |  |  |  |  | 5 | 23 833 165,50 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 4 | 10 118 608,75 | 204 011,90 | 381 330,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 41 | 20 237 217,50 | 408 023,80 | 762 661,30 |  |  |  |  |  |  | 4 | 19 066 532,40 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 47 | 30 355 826,23 | 612 035,69 | 1 143 991,95 |  |  |  |  |  |  | 6 | 28 599 798,59 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 57 | 20 237 217,50 | 408 023,80 | 762 661,30 |  |  |  |  |  |  | 4 | 19 066 532,40 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 59 | 10 118 608,75 | 204 011,90 | 381 330,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 6Б | 10 118 608,75 | 204 011,90 | 381 330,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 11КОРП2 | 10 118 608,75 | 204 011,90 | 381 330,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 36А | 15 177 913,13 | 306 017,85 | 571 995,98 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 299 899,30 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 21 | 35 415 130,60 | 714 041,64 | 1 334 657,27 |  |  |  |  |  |  | 7 | 33 366 431,69 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 23 | 35 415 130,60 | 714 041,64 | 1 334 657,27 |  |  |  |  |  |  | 7 | 33 366 431,69 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 27 | 30 355 826,23 | 612 035,69 | 1 143 991,95 |  |  |  |  |  |  | 6 | 28 599 798,59 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 27КОРП1 | 30 355 826,23 | 612 035,69 | 1 143 991,95 |  |  |  |  |  |  | 6 | 28 599 798,59 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 27КОРП2 | 20 237 217,50 | 408 023,80 | 762 661,30 |  |  |  |  |  |  | 4 | 19 066 532,40 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 80 | 25 296 521,87 | 510 029,75 | 953 326,62 |  |  |  |  |  |  | 5 | 23 833 165,50 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 82 | 20 237 217,50 | 408 023,80 | 762 661,30 |  |  |  |  |  |  | 4 | 19 066 532,40 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 87 | 30 355 826,23 | 612 035,69 | 1 143 991,95 |  |  |  |  |  |  | 6 | 28 599 798,59 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 89 | 30 355 826,23 | 612 035,69 | 1 143 991,95 |  |  |  |  |  |  | 6 | 28 599 798,59 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 90 | 10 118 608,75 | 204 011,90 | 381 330,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 91 | 30 355 826,23 | 612 035,69 | 1 143 991,95 |  |  |  |  |  |  | 6 | 28 599 798,59 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 92 | 10 118 608,75 | 204 011,90 | 381 330,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 93 | 30 355 826,23 | 612 035,69 | 1 143 991,95 |  |  |  |  |  |  | 6 | 28 599 798,59 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 58 | 10 118 608,75 | 204 011,90 | 381 330,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 11КОРП2 | 30 355 826,23 | 612 035,69 | 1 143 991,95 |  |  |  |  |  |  | 6 | 28 599 798,59 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 50 | 30 355 826,23 | 612 035,69 | 1 143 991,95 |  |  |  |  |  |  | 6 | 28 599 798,59 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 68 | 30 355 826,23 | 612 035,69 | 1 143 991,95 |  |  |  |  |  |  | 6 | 28 599 798,59 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 9 | 30 355 826,23 | 612 035,69 | 1 143 991,95 |  |  |  |  |  |  | 6 | 28 599 798,59 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 17 | 15 177 913,13 | 306 017,85 | 571 995,98 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 299 899,30 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 38 | 10 118 608,75 | 204 011,90 | 381 330,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 53 | 20 237 217,50 | 408 023,80 | 762 661,30 |  |  |  |  |  |  | 4 | 19 066 532,40 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 5В | 5 059 304,38 | 102 005,95 | 190 665,33 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 766 633,10 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 77 | 25 296 521,87 | 510 029,75 | 953 326,62 |  |  |  |  |  |  | 5 | 23 833 165,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по городскому округу Нижневартовск на 2027 год | 1 197 767 664,48 | 22 791 656,20 | 45 191 385,16 | 0,00 | 2 519 913,94 | 1 145 187,65 | 607 634,49 | 22 156 015,04 | 0,00 | 221 | 1 065 030 657,33 | - | 38 325 214,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Нягань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | г. Нягань, мкр. 3-й, д. 1 | 8 294 170,61 |  | 319 006,56 |  |  |  |  | 7 975 164,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | г. Нягань, мкр. 3-й, д. 6 | 41 214 265,15 |  | 1 585 164,04 | 18 602 667,65 |  |  |  | 21 026 433,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 112 | 8 765 519,53 |  | 337 135,37 |  |  | 3 915 678,20 | 2 077 651,74 | 2 435 054,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 147 | 1 776 804,08 |  | 68 338,62 |  |  |  |  | 1 708 465,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | г. Нягань, ул. Речная, д. 107 | 888 385,89 |  | 34 168,69 |  |  | 558 093,70 | 296 123,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | г. Нягань, ул. Речная, д. 121 | 11 905 859,54 |  | 457 917,67 |  |  |  |  | 2 263 125,60 |  |  |  | плоская | 9 184 816,27 |  |  |  |  |
| 139 | г. Нягань, ул. Речная, д. 135 | 2 587 056,74 |  | 99 502,18 |  |  |  |  | 2 487 554,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | г. Нягань, ул. Речная, д. 179 | 17 927 676,67 |  | 689 526,03 |  | 8 714 052,44 | 3 960 145,25 | 2 101 245,88 | 2 462 707,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | г. Нягань, ул. Речная, д. 181 | 9 627 460,98 |  | 370 286,96 |  | 9 257 174,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по городскому округу Нягань на 2027 год | 102 987 199,19 | 0,00 | 3 961 046,12 | 18 602 667,65 | 17 971 226,46 | 8 433 917,15 | 4 475 021,12 | 40 358 504,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | 9 184 816,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Пыть-Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | г. Пыть-Ях, мкр 2а Лесников (г. Пыть-Ях), ул. Советская, д. 39 | 9 751 547,49 |  | 375 059,52 |  | 4 739 905,66 | 2 154 074,13 | 1 142 947,82 | 1 339 560,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | г. Пыть-Ях, мкр 2-й Нефтяников (г. Пыть-Ях), д. 18 | 13 060 813,10 |  | 502 338,97 | 3 707 082,41 |  | 6 221 401,59 | 2 629 990,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | г. Пыть-Ях, мкр 2-й Нефтяников (г. Пыть-Ях), д. 19 | 14 559 981,86 |  | 559 999,31 | 3 660 757,58 |  | 6 143 657,07 |  | 4 195 567,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | г. Пыть-Ях, мкр 4-й Молодежный (г. Пыть-Ях), д. 1 | 68 108 107,29 |  | 2 619 542,59 | 5 119 694,06 |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 60 368 870,64 |  |  |  |  |
| 146 | г. Пыть-Ях, мкр 4-й Молодежный (г. Пыть-Ях), д. 2 | 142 637 650,01 |  | 5 486 063,47 | 8 813 015,40 |  | 15 770 891,49 | 6 226 603,76 | 9 961 274,66 |  |  |  | плоская | 96 379 801,23 |  |  |  |  |
| 147 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 27 | 15 177 913,13 | 306 017,85 | 571 995,98 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 299 899,30 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 5 | 15 177 913,13 | 306 017,85 | 571 995,98 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 299 899,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по городскому округу г. Пыть-Ях на 2027 год | 278 473 926,01 | 612 035,70 | 10 686 995,82 | 21 300 549,45 | 4 739 905,66 | 30 290 024,28 | 9 999 541,71 | 15 496 402,92 | 0,00 | 6 | 28 599 798,60 | - | 156 748 671,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Радужный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | г. Радужный, мкр. 2-й, д. 3 | 12 596 887,25 |  | 484 495,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 12 112 391,58 |  |  |  |  |
| 150 | г. Радужный, мкр. 6-й, д. 12 | 35 415 130,60 | 714 041,64 | 1 334 657,27 |  |  |  |  |  |  | 7 | 33 366 431,69 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | г. Радужный, мкр. 7-й, д. 16 | 19 829 273,19 |  | 762 664,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 19 066 608,83 |  |  |  |  |
| 152 | г. Радужный, мкр. 7-й, д. 4 | 23 230 732,46 |  | 893 489,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 22 337 242,75 |  |  |  |  |
| 153 | г. Радужный, мкр. 7-й, д. 6 | 9 993 501,08 |  | 384 365,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 9 609 135,65 |  |  |  |  |
|  | Итого по городскому округу Радужный на 2027 год | 101 065 524,58 | 714 041,64 | 3 859 672,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 33 366 431,69 | - | 63 125 378,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Советский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | г. Советский, мкр. Нефтяник, д. 11 | 2 384 834,52 |  | 91 724,41 |  |  |  |  | 2 293 110,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | г. Советский, ул. Гагарина, д. 62 | 13 917 931,16 |  | 535 305,05 |  |  | 6 217 331,38 | 3 298 904,74 | 3 866 389,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | г. Советский, ул. Гагарина, д. 73 | 2 069 000,24 | 41 715,29 | 77 972,50 |  |  |  |  |  | 1 949 312,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | г. Советский, ул. Киевская, д. 28 | 44 602 956,25 |  | 1 715 498,32 |  | 17 995 079,66 | 12 283 795,58 | 4 849 841,74 | 7 758 740,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | г. Советский, ул. Макаренко, д. 6 | 18 596 413,71 |  | 715 246,69 |  | 4 957 579,71 |  | 1 195 436,22 |  |  |  |  | скатная | 11 728 151,09 |  |  |  |  |
| 159 | г. Советский, ул. Октябрьская, д. 4 | 12 517 782,99 |  | 481 453,20 |  |  |  | 1 179 535,83 |  |  |  |  | скатная | 10 856 793,96 |  |  |  |  |
| 160 | г. Советский, ул. Октябрьская, д. 6 | 15 315 122,80 |  | 589 043,19 |  | 2 961 083,16 |  | 798 039,52 |  |  |  |  | скатная | 10 966 956,93 |  |  |  |  |
| 161 | г. Советский, ул. Юбилейная, д. 52 | 15 230 494,05 |  | 585 788,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | скатная | 14 644 705,81 |  |  |  |  |
| 162 | г. Советский, ул. Юбилейная, д. 52А | 10 418 479,04 |  | 400 710,74 |  | 2 458 936,85 | 1 117 476,30 | 592 930,90 | 694 928,24 |  |  |  | скатная | 5 153 496,01 |  |  |  |  |
| 163 | п. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 5 | 9 533 074,11 |  | 366 656,70 |  | 9 166 417,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | п. Алябьевский, ул. Токмянина, д. 6 | 9 289 200,17 |  | 357 276,93 |  |  | 4 149 613,55 | 2 201 777,42 | 2 580 532,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | пгт. Агириш, ул. Вокзальная, д. 9 | 1 936 360,49 |  | 74 475,41 |  |  |  | 1 861 885,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | пгт. Коммунистический, ул. Мира, д. 1Б | 10 279 922,33 |  | 395 381,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | скатная | 9 884 540,70 |  |  |  |  |
| 167 | пгт. Малиновский, ул. Гагарина, д. 7 | 9 456 386,35 |  | 363 707,17 |  | 5 403 882,57 | 3 688 796,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Советскому муниципальному району на 2027 год | 175 547 958,21 | 41 715,29 | 6 750 240,18 | 0,00 | 42 942 979,36 | 27 457 013,42 | 15 978 351,45 | 17 193 701,56 | 1 949 312,45 | 0 | 0,00 | - | 63 234 644,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | г. Сургут, пр-кт Ленина, д. 68 | 27 327 962,96 | 306 017,85 | 1 039 305,59 |  | 11 682 740,22 |  |  |  |  | 3 | 14 299 899,30 |  |  |  |  |  |  |
| 169 | г. Сургут, пр-кт. Ленина, д. 73 | 20 237 217,50 | 408 023,80 | 762 661,30 |  |  |  |  |  |  | 4 | 19 066 532,40 |  |  |  |  |  |  |
| 170 | г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 3 | 10 118 608,75 | 204 011,90 | 381 330,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 171 | г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 53 | 73 262 840,22 | 612 035,69 | 2 794 261,72 | 11 015 066,59 |  |  |  |  |  | 6 | 28 599 798,59 | плоская | 30 241 677,63 |  |  |  |  |
| 172 | г. Сургут, пр-кт. Набережный, д. 76/1 | 9 416 288,38 | 102 005,95 | 358 241,64 |  |  |  |  | 4 189 407,69 |  | 1 | 4 766 633,10 |  |  |  |  |  |  |
| 173 | г. Сургут, пр-кт. Пролетарский, д. 5 | 20 237 217,50 | 408 023,80 | 762 661,30 |  |  |  |  |  |  | 4 | 19 066 532,40 |  |  |  |  |  |  |
| 174 | г. Сургут, пр-кт. Пролетарский, д. 7/1 | 20 237 217,50 | 408 023,80 | 762 661,30 |  |  |  |  |  |  | 4 | 19 066 532,40 |  |  |  |  |  |  |
| 175 | г. Сургут, пр-кт. Пролетарский, д. 8 | 15 177 913,13 | 306 017,85 | 571 995,98 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 299 899,30 |  |  |  |  |  |  |
| 176 | г. Сургут, проезд Мунарева, д. 2 | 10 118 608,75 | 204 011,90 | 381 330,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 177 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 37/4 | 10 118 608,75 | 204 011,90 | 381 330,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 178 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 41/1 | 10 118 608,75 | 204 011,90 | 381 330,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 179 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 41/2 | 10 118 608,75 | 204 011,90 | 381 330,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 180 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 43/1 | 10 118 608,75 | 204 011,90 | 381 330,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 181 | г. Сургут, ул. Быстринская, д. 20/3 | 15 731 590,46 | 317 181,12 | 592 861,90 | 5 288 281,24 |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 182 | г. Сургут, ул. Геологическая, д. 19 | 20 237 217,50 | 408 023,80 | 762 661,30 |  |  |  |  |  |  | 4 | 19 066 532,40 |  |  |  |  |  |  |
| 183 | г. Сургут, ул. Грибоедова, д. 7 | 5 059 304,38 | 102 005,95 | 190 665,33 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 766 633,10 |  |  |  |  |  |  |
| 184 | г. Сургут, ул. Губкина, д. 23 | 146 573 363,52 | 918 053,54 | 5 602 127,31 |  |  | 25 191 538,14 | 10 649 287,89 | 17 203 565,82 |  | 9 | 42 899 697,89 | плоская | 44 109 092,93 |  |  |  |  |
| 185 | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, д. 17 | 40 474 434,98 | 816 047,59 | 1 525 322,60 |  |  |  |  |  |  | 8 | 38 133 064,79 |  |  |  |  |  |  |
| 186 | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, д. 19/1 | 15 177 913,13 | 306 017,85 | 571 995,98 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 299 899,30 |  |  |  |  |  |  |
| 187 | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, д. 19/2 | 15 177 913,13 | 306 017,85 | 571 995,98 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 299 899,30 |  |  |  |  |  |  |
| 188 | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, д. 19/3 | 10 118 608,75 | 204 011,90 | 381 330,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 189 | г. Сургут, ул. Крылова, д. 17 | 7 953 990,94 | 102 005,95 | 301 999,43 | 2 783 352,46 |  |  |  |  |  | 1 | 4 766 633,10 |  |  |  |  |  |  |
| 190 | г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 13/1 | 10 118 608,75 | 204 011,90 | 381 330,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 191 | г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 13/2 | 10 118 608,75 | 204 011,90 | 381 330,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 192 | г. Сургут, ул. Маяковского, д. 45КОРП1 | 10 118 608,75 | 204 011,90 | 381 330,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 193 | г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 45/1 | 10 118 608,75 | 204 011,90 | 381 330,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 194 | г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 45/2 | 10 118 608,75 | 204 011,90 | 381 330,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 195 | г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 10/1 | 48 976 515,25 | 204 011,90 | 1 875 865,52 |  | 9 428 642,60 | 6 386 851,81 | 2 699 931,35 | 4 361 648,14 |  | 2 | 9 533 266,20 | плоская | 14 486 297,73 |  |  |  |  |
| 196 | г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 12 | 5 059 304,38 | 102 005,95 | 190 665,33 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 766 633,10 |  |  |  |  |  |  |
| 197 | г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 18 | 56 128 842,74 | 408 023,80 | 2 143 108,43 |  |  |  |  | 11 761 809,11 |  | 4 | 19 066 532,40 | плоская | 22 749 369,00 |  |  |  |  |
| 198 | г. Сургут, ул. Республики, д. 81 | 10 118 608,75 | 204 011,90 | 381 330,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 199 | г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, д. 10 | 10 118 608,75 | 204 011,90 | 381 330,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, д. 10/1 | 10 118 608,75 | 204 011,90 | 381 330,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, д. 6 | 5 059 304,38 | 102 005,95 | 190 665,33 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 766 633,10 |  |  |  |  |  |  |
| 202 | г. Сургут, ул. Чехова, д. 14/4 | 10 118 608,75 | 204 011,90 | 381 330,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 203 | г. Сургут, ул. Чехова, д. 3 | 20 237 217,50 | 408 023,80 | 762 661,30 |  |  |  |  |  |  | 4 | 19 066 532,40 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | г. Сургут, ул. Чехова, д. 4/2 | 10 118 608,75 | 204 011,90 | 381 330,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 533 266,20 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52 | 15 177 913,13 | 306 017,85 | 571 995,98 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 299 899,30 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | г. Сургут, ул. Югорская, д. 1/2 | 25 296 521,87 | 510 029,75 | 953 326,62 |  |  |  |  |  |  | 5 | 23 833 165,50 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | г. Сургут, ул. Югорская, д. 5/2 | 25 296 521,87 | 510 029,75 | 953 326,62 |  |  |  |  |  |  | 5 | 23 833 165,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по городскому округу Сургут в 2027 году | 825 530 875,10 | 11 843 853,44 | 31 295 654,84 | 19 086 700,29 | 21 111 382,82 | 31 578 389,95 | 13 349 219,24 | 37 516 430,76 | 0,00 | 115 | 548 162 806,47 | - | 111 586 437,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сургутский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | г. Лянтор, мкр. 6а, д. 96 | 2 669 010,45 |  | 102 654,25 | 2 566 356,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | г. Лянтор, ул. Набережная, д. 22 | 19 600 857,80 |  | 753 879,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 846 978,65 |  |  |
| 210 | г. Лянтор, ул. Назаргалеева, д. 12 | 115 437 585,41 |  | 4 439 907,14 |  |  | 35 415 749,75 | 18 791 532,52 |  |  |  |  |  |  |  | 56 790 396,00 |  |  |
| 211 | г. Лянтор, ул. Назаргалеева, д. 32 | 40 073 483,32 |  | 1 541 287,82 | 7 639 696,94 |  |  |  | 8 635 083,02 |  |  |  | плоская | 22 257 415,54 |  |  |  |  |
| 212 | пгт. Белый Яр, мкр. 1-й, д. 4 | 5 034 460,39 |  | 193 633,10 | 4 840 827,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | пгт. Белый Яр, мкр. 1-й, д. 7 | 11 182 978,32 |  | 430 114,56 | 5 183 819,42 |  |  |  | 5 569 044,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | пгт. Федоровский, ул. Федорова, д. 3А | 5 843 992,08 |  | 224 768,93 | 5 619 223,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | пгт. Федоровский, ул. Федорова, д. 3Б | 4 506 352,84 |  | 173 321,27 | 4 333 031,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | с. Локосово, ул. Балуева, д. 26 | 7 759 634,68 |  | 298 447,49 |  | 5 441 142,26 |  | 1 312 039,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 708 005,80 |
| 217 | с. Локосово, ул. Заводская, д. 1/1 | 12 099 498,36 |  | 465 365,33 |  | 5 413 489,86 |  |  | 1 529 924,21 |  |  |  |  | 4 690 718,96 |  |  |  |  |
| 218 | с. Локосово, ул. Заводская, д. 1КОРП2 | 7 958 874,56 |  | 306 110,56 |  | 5 450 359,73 |  |  | 1 540 344,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 662 060,15 |
| 219 | с. Локосово, ул. Заводская, д. 3КОРП1 | 11 846 331,25 |  | 455 628,13 |  | 5 255 303,93 |  |  | 1 485 218,76 |  |  |  |  | 4 650 180,43 |  |  |  |  |
| 220 | с. Локосово, ул. Заводская, д. 3КОРП2 | 7 035 646,94 |  | 270 601,81 | 1 408 987,19 | 5 356 057,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Сургутскому муниципальному району в 2027 году | 251 048 706,40 | 0,00 | 9 655 719,54 | 31 591 941,76 | 26 916 353,72 | 35 415 749,75 | 20 103 571,65 | 18 759 614,45 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | 31 598 314,93 | 0,00 | 75 637 374,65 | 0,00 | 1 370 065,95 |
|  | Городской округ Урай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | г. Урай, мкр. 3-й, д. 18 | 19 113 049,56 |  | 735 117,30 |  | 18 377 932,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | г. Урай, мкр. 3-й, д. 26 | 26 282 050,38 |  | 1 010 848,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | скатная | 25 271 202,28 |  |  |  |  |
| 223 | г. Урай, мкр. 3-й, д. 35 | 16 458 539,55 |  | 633 020,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | скатная | 15 825 518,79 |  |  |  |  |
| 224 | г. Урай, мкр. 3-й, д. 9 | 5 298 075,74 | 106 820,07 | 199 663,68 |  |  |  |  |  | 4 991 591,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | г. Урай, мкр. Аэропорт, д. 24 | 16 571 152,40 |  | 637 352,02 | 2 916 271,47 |  |  |  | 3 132 988,21 |  |  |  | скатная | 9 884 540,70 |  |  |  |  |
| 226 | г. Урай, мкр. Аэропорт, д. 25 | 12 880 928,32 |  | 495 420,32 | 2 928 581,92 |  |  |  |  |  |  |  | скатная | 9 456 926,08 |  |  |  |  |
| 227 | г. Урай, мкр. Аэропорт, д. 30 | 2 921 536,06 |  | 112 366,78 |  |  |  |  | 2 809 169,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по городскому округу Урай на 2027 год | 99 525 332,01 | 106 820,07 | 3 823 788,96 | 5 844 853,39 | 18 377 932,26 | 0,00 | 0,00 | 5 942 157,49 | 4 991 591,99 | 0 | 0,00 | - | 60 438 187,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Ханты-Мансийск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, д. 13 | 7 394 789,15 |  | 284 414,97 |  |  |  |  | 7 110 374,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, д. 28 | 13 663 339,09 |  | 525 513,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | Мансарда | 13 137 826,04 |  |  |  |  |
| 230 | г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 62А | 7 189 325,24 |  | 276 512,51 |  |  |  |  | 6 912 812,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по городскому округу Ханты-Мансийск на 2027 год | 28 247 453,48 | 0,00 | 1 086 440,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 023 186,91 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | 13 137 826,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Югорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | г. Югорск, ул. Кирова, д. 8 | 4 044 803,00 |  | 155 569,35 |  |  |  |  | 3 889 233,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | г. Югорск, ул. Механизаторов, д. 22 | 24 552 982,73 |  | 944 345,49 |  |  |  |  | 7 359 653,16 |  |  |  | плоская | 16 248 984,08 |  |  |  |  |
| 233 | г. Югорск, ул. Мира, д. 18 | 33 198 611,76 |  | 1 276 869,69 |  |  | 14 830 276,74 | 7 868 917,91 | 9 222 547,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | г. Югорск, ул. Мира, д. 9 | 8 316 390,98 |  | 319 861,20 |  |  |  |  | 7 996 529,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по городскому округу Югорск на 2027 год | 70 112 788,47 | 0,00 | 2 696 645,73 | 0,00 | 0,00 | 14 830 276,74 | 7 868 917,91 | 28 467 964,01 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | 16 248 984,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | Всего по автономному округу на 2028 год | 8 127 767 310,30 | 123 843 613,68 | 307 843 220,29 | 299 876 380,37 | 1 031 091 303,20 | 806 562 569,11 | 346 688 269,76 | 480 872 053,55 | 2 566 852,25 | 454 | 2 275 499 585,05 | - | 1 318 581 266,74 | 131 208 315,95 | 1 003 133 880,32 | 0,00 | 0,00 |
|  | Белоярский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Белоярский, мкр. 1, д. 18 | 34 829 780,08 |  | 1 339 606,93 |  | 26 110 888,83 |  |  | 7 379 284,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Белоярский, мкр. 6, д. 7 | 5 243 093,34 |  | 201 657,44 |  |  |  |  | 5 041 435,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Белоярский, мкр. 7, д. 18 | 38 648 839,31 |  | 1 486 493,82 |  | 15 592 888,92 | 10 644 012,90 | 4 202 428,93 | 6 723 014,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Белоярский, мкр. 7, д. 20 | 8 871 043,77 |  | 341 194,00 |  |  |  |  | 8 529 849,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Белоярскому муниципальному району на 2028 год | 87 592 756,50 | 0,00 | 3 368 952,19 | 0,00 | 41 703 777,75 | 10 644 012,90 | 4 202 428,93 | 27 673 584,73 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Когалым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Когалым, проезд Солнечный, д. 5 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Когалым, ул. Градостроителей, д. 20/1 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Когалым, ул. Градостроителей, д. 2А | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Когалым, ул. Мира, д. 30 | 21 107 417,79 | 425 568,82 | 795 455,73 |  |  |  |  |  |  | 4 | 19 886 393,24 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Когалым, ул. Мира, д. 34 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Когалым, ул. Молодежная, д. 3 | 23 607 328,10 |  | 907 974,16 |  |  |  | 2 616 974,06 | 4 227 633,43 |  |  |  | плоская | 15 854 746,45 |  |  |  |  |
| 11 | г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 29/1 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 33 | 10 514 470,16 |  | 404 402,70 |  |  | 4 989 077,41 | 1 969 768,68 | 3 151 221,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 45 | 19 963 157,78 |  | 767 813,77 |  |  | 4 821 326,90 | 1 903 538,06 | 3 045 266,11 |  |  |  | плоская | 9 425 212,94 |  |  |  |  |
| 14 | г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 47 | 9 837 512,99 |  | 378 365,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 9 459 147,10 |  |  |  |  |
| 15 | г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 49 | 14 009 317,12 |  | 538 819,89 |  |  | 9 657 542,72 | 3 812 954,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Когалым, ул. Привокзальная, д. 11 | 19 240 812,43 |  | 740 031,25 | 1 617 332,26 | 6 148 051,16 | 2 794 012,98 | 1 482 498,21 | 1 737 520,99 |  |  |  |  |  |  | 4 721 365,58 |  |  |
| 17 | г. Когалым, ул. Рижская, д. 41 | 10 518 680,93 |  | 404 564,66 | 4 747 762,08 |  |  |  | 5 366 354,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Когалым, ул. Степана Повха, д. 16 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Когалым, ш. Сургутское, д. 11А | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Когалым, ш. Сургутское, д. 13 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Когалым, ш. Сургутское, д. 5 | 13 298 775,10 |  | 511 491,35 |  |  | 6 310 219,86 | 2 491 377,15 | 3 985 686,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по городскому округу Когалым на 2028 год | 226 527 143,60 | 2 127 844,10 | 8 630 742,36 | 6 365 094,34 | 6 148 051,16 | 28 572 179,87 | 14 277 110,67 | 21 513 682,83 | 0,00 | 20 | 99 431 966,20 | - | 34 739 106,49 | 0,00 | 4 721 365,58 | 0,00 | 0,00 |
|  | Кондинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | пгт. Междуреченский, ул. Кедровая, д. 9 | 19 954 139,69 |  | 767 466,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | скатная | 19 186 672,77 |  |  |  |  |
|  | Итого по Кондинскому муниципальному району на 2028 год | 19 954 139,69 | 0,00 | 767 466,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | 19 186 672,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Лангепас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Лангепас, ул. Ленина, д. 21 | 18 498 894,08 |  | 711 495,93 |  |  | 8 447 489,04 | 3 571 030,17 | 5 768 878,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Лангепас, ул. Ленина, д. 31 | 26 384 272,24 | 531 961,02 | 994 319,67 |  |  |  |  |  |  | 5 | 24 857 991,55 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Лангепас, ул. Ленина, д. 42 | 21 107 417,79 | 425 568,82 | 795 455,73 |  |  |  |  |  |  | 4 | 19 886 393,24 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Лангепас, ул. Ленина, д. 44 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Лангепас, ул. Ленина, д. 78 | 5 276 854,46 | 106 392,21 | 198 863,94 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 971 598,31 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г. Лангепас, ул. Мира, д. 6 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Лангепас, ул. Парковая, д. 31 | 15 830 563,35 | 319 176,62 | 596 591,80 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 914 794,93 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г. Лангепас, ул. Солнечная, д. 14А | 3 935 418,00 |  | 151 362,24 |  |  |  |  | 3 784 055,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по городскому округу Лангепас на 2028 год | 112 140 837,72 | 1 808 667,49 | 4 243 545,05 | 0,00 | 0,00 | 8 447 489,04 | 3 571 030,17 | 9 552 934,70 | 0,00 | 17 | 84 517 171,27 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Мегион |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Мегион, пр-кт. Победы, д. 26 | 15 830 563,35 | 319 176,62 | 596 591,80 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 914 794,93 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 12 | 21 107 417,79 | 425 568,82 | 795 455,73 |  |  |  |  |  |  | 4 | 19 886 393,24 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Мегион, ул. Геологов, д. 1 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Мегион, ул. Заречная, д. 14КОРП1 | 33 158 889,31 |  | 1 275 341,90 | 9 168 455,32 | 22 715 092,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | г. Мегион, ул. Заречная, д. 15КОРП1 | 15 830 563,35 | 319 176,62 | 596 591,80 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 914 794,93 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 11А | 15 830 563,35 | 319 176,62 | 596 591,80 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 914 794,93 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г. Мегион, ул. Первомайская, д. 8 | 21 107 417,79 | 425 568,82 | 795 455,73 |  |  |  |  |  |  | 4 | 19 886 393,24 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | г. Мегион, ул. Садовая, д. 14 | 15 830 563,35 | 319 176,62 | 596 591,80 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 914 794,93 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | г. Мегион, ул. Свободы, д. 19 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | г. Мегион, ул. Строителей, д. 2КОРП1 | 3 953 822,42 |  | 152 070,10 | 3 801 752,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | г. Мегион, ул. Строителей, д. 2КОРП3 | 5 276 854,46 | 106 392,21 | 198 863,94 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 971 598,31 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по городскому округу Мегион на 2028 г. | 169 034 072,97 | 2 659 805,15 | 6 399 010,34 | 12 970 207,64 | 22 715 092,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | 124 289 957,75 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Нефтеюганск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | г. Нефтеюганск, мкр. 10-й, д. 26 | 51 743 172,65 | 319 176,62 | 1 977 846,01 |  |  | 8 255 821,72 | 3 490 006,12 |  |  | 3 | 14 914 794,93 | плоская | 22 785 527,25 |  |  |  |  |
| 43 | г. Нефтеюганск, мкр. 10-й, д. 30 | 21 983 480,35 | 212 784,41 | 837 334,46 |  | 5 596 540,85 | 3 791 031,07 | 1 602 592,94 |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 48 | 10 987 180,58 |  | 422 583,87 |  | 4 740 614,70 | 2 154 396,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 669 585,66 |  |  |
| 45 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 40 | 31 452 731,49 |  | 1 209 720,45 | 4 172 696,78 | 10 938 801,33 | 7 467 041,10 | 2 948 108,94 | 4 716 362,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 42 | 27 107 938,51 |  | 1 042 613,02 |  | 10 936 708,10 | 7 465 612,22 | 2 947 544,80 | 4 715 460,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 48 | 4 896 382,14 |  | 188 322,39 |  |  |  |  | 4 708 059,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 56 | 20 506 850,71 |  | 788 725,03 |  | 8 126 701,89 | 5 504 932,46 | 2 327 115,17 | 3 759 376,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | г. Нефтеюганск, мкр. 13-й, д. 1 | 76 036 233,00 |  | 2 924 470,50 | 8 126 769,74 | 21 304 476,29 | 14 542 854,86 | 5 741 754,98 |  |  |  |  | плоская | 23 395 906,61 |  |  |  |  |
| 50 | г. Нефтеюганск, мкр. 13-й, д. 11 | 37 618 438,81 |  | 1 446 863,04 |  | 15 177 173,44 | 10 360 237,33 | 4 090 389,74 | 6 543 775,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | г. Нефтеюганск, мкр. 13-й, д. 2 | 16 890 051,62 |  | 649 617,37 |  | 4 529 749,72 | 3 092 096,32 | 1 220 809,78 | 1 953 042,46 |  |  |  | плоская | 5 444 735,97 |  |  |  |  |
| 52 | г. Нефтеюганск, мкр. 13-й, д. 3 | 9 564 680,69 |  | 367 872,34 |  |  |  |  | 9 196 808,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | г. Нефтеюганск, мкр. 13-й, д. 54 | 8 321 761,72 |  | 320 067,76 |  |  |  |  | 8 001 693,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | г. Нефтеюганск, мкр. 14-й, д. 25 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | г. Нефтеюганск, мкр. 14-й, д. 27 | 15 830 563,35 | 319 176,62 | 596 591,80 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 914 794,93 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | г. Нефтеюганск, мкр. 14-й, д. 31 | 15 830 563,35 | 319 176,62 | 596 591,80 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 914 794,93 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | г. Нефтеюганск, мкр. 14-й, д. 51 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | г. Нефтеюганск, мкр. 14-й, д. 53 | 15 830 563,35 | 319 176,62 | 596 591,80 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 914 794,93 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | г. Нефтеюганск, мкр. 14-й, д. 54 | 15 830 563,35 | 319 176,62 | 596 591,80 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 914 794,93 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | г. Нефтеюганск, мкр. 14-й, д. 56 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | г. Нефтеюганск, мкр. 16А, д. 54 | 21 107 417,79 | 425 568,82 | 795 455,73 |  |  |  |  |  |  | 4 | 19 886 393,24 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | г. Нефтеюганск, мкр. 16А, д. 76 | 5 276 854,46 | 106 392,21 | 198 863,94 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 971 598,31 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | г. Нефтеюганск, мкр. 16А, д. 86 | 15 830 563,35 | 319 176,62 | 596 591,80 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 914 794,93 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | г. Нефтеюганск, мкр. 16А, д. 88 | 21 107 417,79 | 425 568,82 | 795 455,73 |  |  |  |  |  |  | 4 | 19 886 393,24 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | г. Нефтеюганск, мкр. 16А, д. 89 | 15 830 563,35 | 319 176,62 | 596 591,80 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 914 794,93 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | г. Нефтеюганск, мкр. 5-й, д. 10А | 5 276 854,46 | 106 392,21 | 198 863,94 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 971 598,31 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 3 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | г. Нефтеюганск, мкр. 8А, д. 25 | 10 426 439,25 |  | 401 016,90 | 1 346 502,32 | 5 118 530,88 | 2 326 142,28 | 1 234 246,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | г. Нефтеюганск, мкр. 8А, д. 38 | 27 098 599,55 |  | 1 042 253,83 |  | 10 932 940,29 | 7 463 040,24 | 2 946 529,34 | 4 713 835,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по городскому округу Нефтеюганск на 2028 год | 544 600 701,27 | 4 362 080,45 | 20 778 408,59 | 13 645 968,84 | 97 402 237,49 | 72 423 205,95 | 28 549 098,68 | 48 308 415,05 | 0,00 | 41 | 203 835 530,71 | - | 51 626 169,83 | 0,00 | 3 669 585,66 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нефтеюганский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | п. Сингапай, ул. Круг В-1, д. 46 | 28 301 742,15 |  | 1 088 528,55 |  | 12 874 201,79 | 8 788 183,55 |  | 5 550 828,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | п. Сингапай, ул. Круг В-1, д. 47 | 13 085 844,21 | 263 837,45 | 493 154,11 |  |  | 8 839 051,68 | 3 489 800,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 10/11/11А | 18 396 790,44 | 370 917,02 | 693 302,83 |  |  | 8 967 365,10 | 3 540 461,19 |  |  |  |  |  |  | 4 824 744,29 |  |  |  |
| 73 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 8/9 | 9 193 343,40 | 185 356,66 | 346 461,03 |  |  | 5 658 915,45 | 3 002 610,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району на 2028 год | 68 977 720,20 | 820 111,13 | 2 621 446,52 | 0,00 | 12 874 201,79 | 32 253 515,78 | 10 032 872,43 | 5 550 828,26 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | 0,00 | 4 824 744,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Нижневартовск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | г. Нижневартовск, проезд Заозёрный, д. 16Б | 21 107 417,79 | 425 568,82 | 795 455,73 |  |  |  |  |  |  | 4 | 19 886 393,24 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | г. Нижневартовск, проезд Заозёрный, д. 4 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 18А | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 17 | 26 384 272,24 | 531 961,02 | 994 319,67 |  |  |  |  |  |  | 5 | 24 857 991,55 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 19А | 15 830 563,35 | 319 176,62 | 596 591,80 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 914 794,93 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 2Б КОРП1 | 26 384 272,24 | 531 961,02 | 994 319,67 |  |  |  |  |  |  | 5 | 24 857 991,55 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 2Б КОРП2 | 5 276 854,46 | 106 392,21 | 198 863,94 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 971 598,31 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 2Б КОРП3 | 15 830 563,35 | 319 176,62 | 596 591,80 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 914 794,93 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 2Г КОРП1 | 26 384 272,24 | 531 961,02 | 994 319,67 |  |  |  |  |  |  | 5 | 24 857 991,55 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 2Г КОРП2 | 5 276 854,46 | 106 392,21 | 198 863,94 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 971 598,31 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 2КОРП1 | 26 384 272,24 | 531 961,02 | 994 319,67 |  |  |  |  |  |  | 5 | 24 857 991,55 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 2КОРП2 | 5 276 854,46 | 106 392,21 | 198 863,94 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 971 598,31 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 2КОРП3 | 15 830 563,35 | 319 176,62 | 596 591,80 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 914 794,93 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 37А | 26 384 272,24 | 531 961,02 | 994 319,67 |  |  |  |  |  |  | 5 | 24 857 991,55 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 39 | 21 107 417,79 | 425 568,82 | 795 455,73 |  |  |  |  |  |  | 4 | 19 886 393,24 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 43 | 21 107 417,79 | 425 568,82 | 795 455,73 |  |  |  |  |  |  | 4 | 19 886 393,24 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 45 | 21 107 417,79 | 425 568,82 | 795 455,73 |  |  |  |  |  |  | 4 | 19 886 393,24 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 59А | 5 276 854,46 | 106 392,21 | 198 863,94 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 971 598,31 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 11КОРП3 | 5 276 854,46 | 106 392,21 | 198 863,94 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 971 598,31 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 28 | 31 661 126,69 | 638 353,23 | 1 193 183,60 |  |  |  |  |  |  | 6 | 29 829 589,86 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 36Б | 21 107 417,79 | 425 568,82 | 795 455,73 |  |  |  |  |  |  | 4 | 19 886 393,24 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 38А | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 27КОРП3 | 31 661 126,69 | 638 353,23 | 1 193 183,60 |  |  |  |  |  |  | 6 | 29 829 589,86 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 88 | 5 276 854,46 | 106 392,21 | 198 863,94 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 971 598,31 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 88А | 21 107 417,79 | 425 568,82 | 795 455,73 |  |  |  |  |  |  | 4 | 19 886 393,24 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | г. Нижневартовск, ул. Пермская, д. 35 | 21 107 417,79 | 425 568,82 | 795 455,73 |  |  |  |  |  |  | 4 | 19 886 393,24 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | г. Нижневартовск, ул. Пермская, д. 37 | 31 661 126,69 | 638 353,23 | 1 193 183,60 |  |  |  |  |  |  | 6 | 29 829 589,86 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 3 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 3Б | 5 276 854,46 | 106 392,21 | 198 863,94 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 971 598,31 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 46 | 26 384 272,24 | 531 961,02 | 994 319,67 |  |  |  |  |  |  | 5 | 24 857 991,55 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 48 | 31 661 126,69 | 638 353,23 | 1 193 183,60 |  |  |  |  |  |  | 6 | 29 829 589,86 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 48А | 26 384 272,24 | 531 961,02 | 994 319,67 |  |  |  |  |  |  | 5 | 24 857 991,55 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 54 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 56 | 36 937 981,13 | 744 745,43 | 1 392 047,53 |  |  |  |  |  |  | 7 | 34 801 188,17 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 60 | 36 937 981,13 | 744 745,43 | 1 392 047,53 |  |  |  |  |  |  | 7 | 34 801 188,17 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 62 | 26 384 272,24 | 531 961,02 | 994 319,67 |  |  |  |  |  |  | 5 | 24 857 991,55 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 7 | 5 276 854,46 | 106 392,21 | 198 863,94 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 971 598,31 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 7А | 26 384 272,24 | 531 961,02 | 994 319,67 |  |  |  |  |  |  | 5 | 24 857 991,55 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 84 | 15 830 563,35 | 319 176,62 | 596 591,80 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 914 794,93 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | г. Нижневартовск, ул. Северная, д. ЗА | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 19 | 36 395 178,01 |  | 1 399 814,54 |  |  | 16 619 797,17 | 7 025 732,36 | 11 349 833,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 9 | 39 078 548,59 |  | 1 503 021,10 |  | 25 690 989,83 |  |  | 11 884 537,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 34 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 36 | 10 553 709,95 | 212 784,43 | 397 727,91 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 197,61 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 5А | 45 201 507,30 |  | 1 738 519,52 |  |  | 14 428 258,69 | 5 696 510,55 |  |  |  |  | плоская | 23 338 218,54 |  |  |  |  |
| 119 | г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 75 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 79 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 81 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по городскому округу Нижневартовск на 2028 год | 928 033 965,64 | 16 278 007,39 | 35 067 537,09 | 0,00 | 25 690 989,83 | 31 048 055,86 | 12 722 242,91 | 23 234 371,60 | 0,00 | 153 | 760 654 542,42 | - | 23 338 218,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нижневартовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | пгт. Излучинск, пер. Строителей, д. 3 | 15 830 563,35 | 319 176,62 | 596 591,80 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 914 794,93 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | пгт. Излучинск, пер. Строителей, д. 3А | 5 276 854,46 | 106 392,21 | 198 863,94 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 971 598,31 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 11 | 21 107 417,79 | 425 568,82 | 795 455,73 |  |  |  |  |  |  | 4 | 19 886 393,24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Нижневартовскому муниципальному району на 2028 год | 42 214 835,60 | 851 137,65 | 1 590 911,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 39 772 786,48 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Нягань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | г. Нягань, мкр. 2-й, д. 21 | 83 787 817,20 | 1 689 334,17 | 3 157 633,97 |  |  | 13 689 922,04 | 5 787 178,22 |  |  |  |  |  |  |  | 59 463 748,80 |  |  |
| 126 | г. Нягань, мкр. 3-й, д. 5 | 6 351 072,90 |  | 244 272,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 106 800,86 |  |  |  |
| 127 | г. Нягань, мкр. 4-й, д. 24 | 8 160 702,77 | 164 536,50 | 307 544,86 | 7 688 621,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | г. Нягань, мкр. 4-й, д. 5Б | 21 107 417,79 | 425 568,82 | 795 455,73 |  |  |  |  |  |  | 4 | 19 886 393,24 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | г. Нягань, ул. Мира, д. 9А | 4 148 850,11 |  | 159 571,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 989 278,95 |  |  |  |
| 130 | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 52А | 5 380 019,52 |  | 206 923,83 |  |  | 3 708 800,93 | 1 464 294,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | г. Нягань, ул. Речная, д. 161 | 6 811 106,57 |  | 261 965,64 | 3 157 257,89 |  |  |  | 3 391 883,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | г. Нягань, ул. Речная, д. 9 | 3 446 908,22 |  | 132 573,40 |  |  |  |  | 3 314 334,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | г. Нягань, ул. Строительная, д. 5 | 2 354 275,82 |  | 90 549,07 |  |  |  |  | 2 263 726,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по городскому округу Нягань на 2028 год | 141 548 170,90 | 2 279 439,49 | 5 356 489,70 | 10 845 879,30 | 0,00 | 17 398 722,97 | 7 251 472,98 | 8 969 944,61 | 0,00 | 4 | 19 886 393,24 | - | 0,00 | 10 096 079,81 | 59 463 748,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Пыть-Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | г. Пыть-Ях, мкр 1-й Центральный (г. Пыть-Ях), д. 16 | 9 367 087,69 |  | 360 272,61 |  |  |  |  | 9 006 815,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 12 | 15 830 563,35 | 319 176,62 | 596 591,80 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 914 794,93 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 15 | 15 830 563,35 | 319 176,62 | 596 591,80 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 914 794,93 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 20 | 15 014 981,06 |  | 577 499,28 | 2 059 168,31 | 5 101 644,30 | 3 455 793,96 | 1 460 877,24 | 2 359 997,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 7 | 21 107 417,79 | 425 568,82 | 795 455,73 |  |  |  |  |  |  | 4 | 19 886 393,24 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 9 | 64 067 764,48 |  | 2 464 144,79 | 5 184 850,03 | 13 592 179,68 | 9 278 289,39 | 3 663 219,14 | 5 860 390,90 |  |  |  | плоская | 16 480 124,80 |  | 7 544 565,75 |  |  |
|  | Итого по городскому округу г. Пыть-Ях на 2028 год | 141 218 377,72 | 1 063 922,06 | 5 390 556,01 | 7 244 018,34 | 18 693 823,98 | 12 734 083,35 | 5 124 096,38 | 17 227 203,95 | 0,00 | 10 | 49 715 983,10 | - | 16 480 124,80 | 0,00 | 7 544 565,75 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Радужный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | г. Радужный, мкр. 4-й, д. 1 | 15 830 563,35 | 319 176,62 | 596 591,80 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 914 794,93 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | г. Радужный, мкр. 4-й, д. 15 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | г. Радужный, мкр. 4-й, д. 16 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | г. Радужный, мкр. 5-й, д. 13 | 36 139 839,47 |  | 1 389 993,83 |  |  | 10 584 124,58 | 5 615 917,28 |  |  |  |  | плоская | 18 549 803,78 |  |  |  |  |
| 144 | г. Радужный, мкр. 6-й, д. 1 | 26 384 272,24 | 531 961,02 | 994 319,67 |  |  |  |  |  |  | 5 | 24 857 991,55 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | г. Радужный, мкр. 6-й, д. 16 | 31 661 126,69 | 638 353,23 | 1 193 183,60 |  |  |  |  |  |  | 6 | 29 829 589,86 |  |  |  |  |  |  |
| 146 | г. Радужный, мкр. 6-й, д. 4 | 26 384 272,24 | 531 961,02 | 994 319,67 |  |  |  |  |  |  | 5 | 24 857 991,55 |  |  |  |  |  |  |
| 147 | г. Радужный, мкр. 6-й, д. 9 | 15 830 563,35 | 319 176,62 | 596 591,80 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 914 794,93 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | г. Радужный, мкр. 7-й, д. 23 | 9 986 643,30 |  | 384 101,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 9 602 541,63 |  |  |  |  |
| 149 | г. Радужный, мкр. 7-й, д. 26 | 9 966 069,96 |  | 383 310,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 9 582 759,57 |  |  |  |  |
|  | Итого по городскому округу Радужный на 2028 год | 193 290 768,40 | 2 766 197,33 | 7 327 868,17 | 0,00 | 0,00 | 10 584 124,58 | 5 615 917,28 | 0,00 | 0,00 | 26 | 129 261 556,06 | - | 37 735 104,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Советский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | г. Советский, мкр. Нефтяник, д. 17 | 33 659 927,19 |  | 1 294 612,59 |  | 19 087 958,16 | 8 674 619,23 | 4 602 737,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | г. Советский, ул. Гагарина, д. 2КОРП2 | 20 105 080,90 |  | 773 272,35 |  |  | 8 981 216,31 | 4 765 417,07 | 5 585 175,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | г. Советский, ул. Гагарина, д. 81 | 43 227 859,33 | 871 562,27 | 1 629 088,35 |  | 15 469 388,35 | 10 559 708,98 | 4 169 144,38 |  |  |  |  |  |  | 10 528 967,00 |  |  |  |
| 153 | г. Советский, ул. Гастелло, д. 31 | 9 487 571,51 |  | 364 906,60 |  |  | 5 960 195,83 | 3 162 469,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | г. Советский, ул. Кирова, д. 20 | 58 202 953,54 |  | 2 238 575,14 |  | 28 290 536,40 | 12 856 777,50 | 6 821 782,80 | 7 995 281,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | г. Советский, ул. Кирова, д. 22КОРП1 | 4 595 599,76 |  | 176 753,84 |  |  |  |  | 4 418 845,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | г. Советский, ул. Кирова, д. 22КОРП2 | 39 878 932,92 | 804 041,05 | 1 502 880,46 |  | 17 474 404,93 | 7 941 331,79 | 4 213 656,23 |  |  |  |  |  |  | 7 942 618,45 |  |  |  |
| 157 | г. Советский, ул. Юбилейная, д. 56 | 14 696 288,55 |  | 565 241,87 |  | 8 334 009,14 | 3 787 432,65 | 2 009 604,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | пгт. Коммунистический, ул. Матросова, д. 5А | 5 511 330,92 | 111 119,74 | 207 700,43 |  | 4 090 171,42 |  | 1 102 339,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Советскому муниципальному району на 2028 год | 229 365 544,62 | 1 786 723,06 | 8 753 031,63 | 0,00 | 92 746 468,40 | 58 761 282,29 | 30 847 150,99 | 17 999 302,79 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | 0,00 | 18 471 585,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | г. Сургут, б-р. Писателей, д. 15 | 110 976 113,76 | 2 237 505,97 | 4 182 254,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 44 525 011,34 |  | 60 031 342,30 |  |  |
| 160 | г. Сургут, б-р. Писателей, д. 21 | 64 053 635,39 | 1 291 452,61 | 2 413 930,11 | 16 663 798,51 | 43 684 454,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | г. Сургут, б-р. Свободы, д. 10 | 128 002 529,19 | 2 580 793,41 | 4 823 912,92 | 8 749 096,61 |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 24 639 686,73 | 14 192 446,08 | 73 016 593,44 |  |  |
| 162 | г. Сургут, б-р. Свободы, д. 12 | 99 585 719,50 | 2 007 852,27 | 3 752 994,90 |  | 21 800 862,38 | 14 767 648,25 | 6 242 768,38 | 10 084 982,00 |  |  |  | плоская | 25 969 940,05 | 14 958 671,27 |  |  |  |
| 163 | г. Сургут, наб Ивана Кайдалова, д. 28 | 209 818 798,13 | 4 230 377,13 | 7 907 246,97 |  | 54 525 300,26 | 36 934 798,32 | 15 613 548,41 | 25 223 161,46 |  |  |  | плоская | 65 384 365,58 |  |  |  |  |
| 164 | г. Сургут, наб Ивана Кайдалова, д. 28КОРП1 | 166 926 769,61 | 3 365 585,90 | 6 290 814,76 |  | 41 949 585,14 | 28 635 612,53 | 11 305 804,29 | 18 086 942,11 |  |  |  | скатная | 57 292 424,88 |  |  |  |  |
| 165 | г. Сургут, пр-кт. Комсомольский, д. 13 | 250 511 268,59 | 5 050 820,76 | 9 440 786,46 | 27 623 509,63 |  |  |  |  |  | 6 | 29 829 589,86 |  |  |  | 178 566 561,88 |  |  |
| 166 | г. Сургут, пр-кт. Комсомольский, д. 27 | 198 789 221,65 | 4 007 998,26 | 7 491 585,52 | 12 361 039,29 | 30 624 803,86 | 20 744 882,63 | 8 769 541,03 | 14 166 898,10 |  |  |  |  |  |  | 100 622 472,96 |  |  |
| 167 | г. Сургут, пр-кт. Комсомольский, д. 31 | 34 740 831,87 |  | 1 336 185,85 |  |  | 23 479 213,72 | 9 925 432,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | г. Сургут, пр-кт. Комсомольский, д. 38 | 4 463 687,08 |  | 171 680,28 |  |  |  |  | 4 292 006,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | г. Сургут, пр-кт. Комсомольский, д. 44/1 | 140 963 756,15 | 2 842 118,32 | 5 312 370,69 | 11 373 565,09 | 29 816 009,98 | 20 352 995,30 | 8 035 692,66 | 12 855 441,71 |  |  |  | плоская | 34 068 199,93 | 16 307 362,47 |  |  |  |
| 170 | г. Сургут, пр-кт. Комсомольский, д. 48 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 171 | г. Сургут, пр-кт. Ленина, д. 13 | 119 924 945,39 | 2 417 932,76 | 4 519 500,49 | 24 422 788,37 |  | 43 704 581,01 | 17 255 277,46 | 27 604 865,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | г. Сургут, пр-кт. Ленина, д. 25 | 7 418 007,19 | 149 562,24 | 279 555,58 |  |  |  |  |  |  | 1 | 6 988 889,37 |  |  |  |  |  |  |
| 173 | г. Сургут, пр-кт. Ленина, д. 29 | 170 081 011,35 | 3 429 181,88 | 6 409 685,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 68 927 065,79 |  | 91 315 077,93 |  |  |
| 174 | г. Сургут, пр-кт. Ленина, д. 38 | 110 914 317,77 |  | 4 265 935,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 106 648 382,47 |  |  |  |  |
| 175 | г. Сургут, пр-кт. Ленина, д. 41 | 114 052 133,17 | 2 299 524,83 | 4 298 177,25 | 12 193 435,30 |  |  |  |  |  | 7 | 34 801 188,17 |  |  |  | 60 459 807,62 |  |  |
| 176 | г. Сургут, пр-кт. Ленина, д. 49 | 14 306 442,80 |  | 550 247,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 13 756 195,00 |  |  |  |  |
| 177 | г. Сургут, пр-кт. Ленина, д. 50 | 5 276 854,46 | 106 392,21 | 198 863,94 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 971 598,31 |  |  |  |  |  |  |
| 178 | г. Сургут, пр-кт. Ленина, д. 67/1 | 10 487 261,30 |  | 403 356,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 10 083 905,09 |  |  |  |  |
| 179 | г. Сургут, пр-кт. Ленина, д. 67/2 | 8 984 794,60 |  | 345 569,03 |  |  | 2 844 730,49 |  |  |  |  |  | плоская | 5 794 495,08 |  |  |  |  |
| 180 | г. Сургут, пр-кт. Ленина, д. 67/3 | 4 615 964,18 |  | 177 537,09 |  | 4 438 427,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | г. Сургут, пр-кт. Ленина, д. 69 | 26 384 272,24 | 531 961,02 | 994 319,67 |  |  |  |  |  |  | 5 | 24 857 991,55 |  |  |  |  |  |  |
| 182 | г. Сургут, пр-кт. Ленина, д. 72 | 71 271 172,52 | 1 436 972,96 | 2 685 930,76 | 13 714 059,38 |  | 23 015 585,13 | 9 729 441,31 | 15 717 584,67 |  | 1 | 4 971 598,31 |  |  |  |  |  |  |
| 183 | г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 26А | 29 504 800,28 |  | 1 134 800,02 |  |  | 12 562 609,25 | 6 211 828,90 | 9 595 562,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 28 | 28 219 193,15 |  | 1 085 353,59 |  |  | 19 453 343,87 | 7 680 495,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 34А | 19 902 049,24 | 401 266,12 | 750 030,12 |  | 18 750 753,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 49 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 187 | г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 51 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 188 | г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 55 | 159 984 070,13 | 3 225 606,85 | 6 029 171,67 | 37 059 342,43 |  |  |  |  |  | 2 | 11 960 487,69 | плоская | 101 709 461,49 |  |  |  |  |
| 189 | г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 7 | 52 852 787,84 |  | 2 032 799,54 |  | 25 879 151,40 | 17 530 233,36 | 7 410 603,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | г. Сургут, пр-кт. Набережный, д. 2 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 191 | г. Сургут, пр-кт. Набережный, д. 4 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 192 | г. Сургут, пр-кт. Набережный, д. 4Б | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 193 | г. Сургут, пр-кт. Пролетарский, д. 10 | 26 384 272,24 | 531 961,02 | 994 319,67 |  |  |  |  |  |  | 5 | 24 857 991,55 |  |  |  |  |  |  |
| 194 | г. Сургут, пр-кт. Пролетарский, д. 28 | 32 999 245,33 | 665 332,44 | 1 243 612,04 |  | 13 637 494,30 |  |  |  |  |  |  | плоская | 17 452 806,55 |  |  |  |  |
| 195 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 39 | 36 937 981,13 | 744 745,43 | 1 392 047,53 |  |  |  |  |  |  | 7 | 34 801 188 |  |  |  |  |  |  |
| 196 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 42/1 | 88 864 031,45 | 1 791 681,06 | 3 348 936,56 |  |  |  |  |  |  | 14 | 83 723 413,83 |  |  |  |  |  |  |
| 197 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 43 | 52 007 611,13 | 1 048 580,07 | 1 959 962,74 | 6 421 266,23 |  | 10 776 473,66 | 4 555 568,21 | 7 359 366,98 |  | 4 | 19 886 393,24 |  |  |  |  |  |  |
| 198 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 43/2 | 2 469 929,25 | 49 798,84 | 93 081,94 | 2 327 048,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 44/1 | 33 342 999,73 | 672 263,24 | 1 256 566,79 |  |  | 14 919 037,18 | 6 306 765,43 | 10 188 367,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 45 | 160 288 265,24 | 3 231 740,04 | 6 040 635,59 | 12 733 063,05 | 31 546 502,61 | 21 369 230,54 | 9 033 473,33 | 14 593 271,84 |  | 4 | 19 886 393,24 | плоская | 41 853 955,00 |  |  |  |  |
| 201 | г. Сургут, ул. Быстринская, д. 10 | 5 276 854,46 | 106 392,21 | 198 863,94 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 971 598,31 |  |  |  |  |  |  |
| 202 | г. Сургут, ул. Быстринская, д. 2 | 13 583 510,86 |  | 522 442,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 13 061 068,13 |  |  |  |  |
| 203 | г. Сургут, ул. Быстринская, д. 4 | 60 753 937,25 | 1 224 923,93 | 2 289 577,44 | 5 587 603,34 | 14 648 004,89 | 9 999 016,46 | 3 947 773,88 | 6 315 619,47 |  |  |  | плоская | 16 741 417,84 |  |  |  |  |
| 204 | г. Сургут, ул. Быстринская, д. 8/1 | 33 132 631,00 |  | 1 274 331,97 |  |  |  |  | 8 779 229,03 |  |  |  | плоская | 23 079 070,00 |  |  |  |  |
| 205 | г. Сургут, ул. Восход, д. 2 | 15 091 399,15 | 304 273,55 | 568 735,60 |  |  | 6 605 612,50 | 3 504 926,00 | 4 107 851,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | г. Сургут, ул. Гагарина, д. 12 | 18 652 049,40 | 376 063,56 | 702 922,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 17 573 063,30 |  |  |  |  |
| 207 | г. Сургут, ул. Геологическая, д. 15 | 76 786 999,70 | 1 548 183,34 | 2 893 800,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 345 015,73 |  |  |
| 208 | г. Сургут, ул. Геологическая, д. 18 | 57 922 206,92 | 1 167 830,44 | 2 182 860,64 |  | 15 257 972,12 | 10 415 392,10 | 4 112 165,73 | 6 578 612,34 |  |  |  | плоская | 18 207 373,55 |  |  |  |  |
| 209 | г. Сургут, ул. Геологическая, д. 21 | 245 669 514,61 | 4 953 201,07 | 9 258 319,76 |  | 67 975 132,37 |  |  |  |  |  |  | плоская | 78 040 084,46 |  | 85 442 776,95 |  |  |
| 210 | г. Сургут, ул. Губкина, д. 21 | 33 429 492,35 |  | 1 285 749,71 |  | 13 487 141,40 | 9 206 588,19 | 3 634 910,35 | 5 815 102,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | г. Сургут, ул. Декабристов, д. 13 | 40 505 466,06 |  | 1 557 902,55 | 3 757 432,08 | 9 309 137,99 | 6 305 900,79 | 2 665 710,71 | 4 306 365,84 |  |  |  | плоская | 12 603 016,10 |  |  |  |  |
| 212 | г. Сургут, ул. Декабристов, д. 15 | 32 244 430,07 |  | 1 240 170,39 |  | 9 390 618,41 | 6 361 094,67 | 2 689 042,97 |  |  |  |  | плоская | 12 563 503,63 |  |  |  |  |
| 213 | г. Сургут, ул. Декабристов, д. 2 | 95 703 160,60 |  | 3 680 890,80 |  | 29 568 548,33 | 20 184 073,10 | 7 968 999,44 |  |  |  |  | плоская | 34 300 648,93 |  |  |  |  |
| 214 | г. Сургут, ул. Декабристов, д. 9 | 18 366 162,52 |  | 706 390,87 |  | 8 992 916,36 | 6 091 695,97 | 2 575 159,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 13 | 39 447 887,06 |  | 1 517 226,43 |  | 12 058 520,16 | 8 168 300,00 | 3 453 007,82 |  |  |  |  | плоская | 14 250 832,65 |  |  |  |  |
| 216 | г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 7/1 | 72 812 653,82 | 1 468 052,38 | 2 744 023,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 28 165 352,80 |  | 40 435 225,50 |  |  |
| 217 | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, д. 21 | 21 107 417,79 | 425 568,82 | 795 455,73 |  |  |  |  |  |  | 4 | 19 886 393,24 |  |  |  |  |  |  |
| 218 | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, д. 21/2 | 26 384 272,24 | 531 961,02 | 994 319,67 |  |  |  |  |  |  | 5 | 24 857 991,55 |  |  |  |  |  |  |
| 219 | г. Сургут, ул. Крылова, д. 45 | 8 316 321,94 |  | 319 858,54 |  |  |  |  | 7 996 463,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | г. Сургут, ул. Ленинградская, д. 10А | 29 937 722,59 |  | 1 151 450,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 28 786 271,72 |  |  |  |  |
| 221 | г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 10 | 65 093 368,61 | 1 312 415,77 | 2 453 113,58 | 8 202 944,74 |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 25 772 994,52 |  | 27 351 900,00 |  |  |
| 222 | г. Сургут, ул. Магистральная, д. 36 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 223 | г. Сургут, ул. Майская, д. 6КОРП2 | 54 204 351,16 | 1 092 870,85 | 2 042 749,25 | 5 905 558,08 | 15 481 529,08 | 10 567 996,48 | 4 172 416,42 | 6 675 000,94 |  |  |  |  |  | 8 266 230,06 |  |  |  |
| 224 | г. Сургут, ул. Маяковского, д. 11 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 225 | г. Сургут, ул. Маяковского, д. 27 | 18 317 501,85 | 369 318,40 | 690 314,75 | 3 778 261,02 |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 13 479 607,68 |  |  |  |  |
| 226 | г. Сургут, ул. Маяковского, д. 32 | 41 363 428,25 | 833 971,52 | 1 558 825,26 | 3 763 853,03 | 9 325 046,07 | 6 316 676,74 | 2 670 266,05 | 4 313 724,85 |  |  |  | плоская | 12 581 064,73 |  |  |  |  |
| 227 | г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 20 | 13 503 299,48 |  | 519 357,68 |  |  |  |  | 12 983 941,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 25 | 90 059 958,53 |  | 3 463 844,56 | 13 629 725,64 |  | 22 874 052,25 | 9 669 610,73 |  |  |  |  | плоская | 40 422 725,35 |  |  |  |  |
| 229 | г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 2 | 47 884 030,18 | 965 440,22 | 1 804 561,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 114 028,80 |  |  |
| 230 | г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 6/1 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 231 | г. Сургут, ул. Просвещения, д. 13 | 42 581 435,88 | 858 529,05 | 1 604 727,19 | 5 589 519,70 |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 19 922 745,34 |  | 14 605 914,60 |  |  |
| 232 | г. Сургут, ул. Просвещения, д. 44 | 32 438 121,80 | 654 019,04 | 1 222 465,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | плоская | 14 106 430,31 |  | 16 455 206,95 |  |  |
| 233 | г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 14 | 42 214 835,58 | 851 137,64 | 1 590 911,46 |  |  |  |  |  |  | 8 | 39 772 786,48 |  |  |  |  |  |  |
| 234 | г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 22 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 235 | г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 28 | 21 107 417,79 | 425 568,82 | 795 455,73 |  |  |  |  |  |  | 4 | 19 886 393,24 |  |  |  |  |  |  |
| 236 | г. Сургут, ул. Пушкина, д. 24 | 9 283 031,21 |  | 357 039,67 |  |  | 6 273 835,77 | 2 652 155,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | г. Сургут, ул. Толстого, д. 30 | 81 783 097,03 | 1 648 914,91 | 3 082 083,93 |  | 19 350 301,48 |  |  |  |  |  |  | плоская | 57 701 796,71 |  |  |  |  |
| 238 | г. Сургут, ул. Университетская, д. 23 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 239 | г. Сургут, ул. Университетская, д. 5 | 34 850 745,45 | 702 662,48 | 1 313 387,81 | 12 948 301,92 |  |  |  |  |  | 4 | 19 886 393,24 |  |  |  |  |  |  |
| 240 | г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, д. 12 | 36 937 981,13 | 744 745,43 | 1 392 047,53 |  |  |  |  |  |  | 7 | 34 801 188,17 |  |  |  |  |  |  |
| 241 | г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, д. 4 | 36 937 981,13 | 744 745,43 | 1 392 047,53 |  |  |  |  |  |  | 7 | 34 801 188,17 |  |  |  |  |  |  |
| 242 | г. Сургут, ул. Чехова, д. 4/3 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 243 | г. Сургут, ул. Чехова, д. 5 | 42 214 835,58 | 851 137,64 | 1 590 911,46 |  |  |  |  |  |  | 8 | 39 772 786,48 |  |  |  |  |  |  |
| 244 | г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 10 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 245 | г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 4 | 15 830 563,35 | 319 176,62 | 596 591,80 |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 914 794,93 |  |  |  |  |  |  |
| 246 | г. Сургут, ул. Югорская, д. 1 | 26 637 237,50 | 537 061,32 | 1 003 852,93 |  |  |  |  |  |  | 5 | 25 096 323,25 |  |  |  |  |  |  |
| 247 | г. Сургут, ул. Югорская, д. 42/1 | 61 496 547,74 | 1 239 896,48 | 2 317 563,51 |  |  | 9 710 087,03 | 4 801 343,25 | 7 416 750,87 |  |  |  | плоская | 36 010 906,60 |  |  |  |  |
| 248 | г. Сургут, ул. Югорская, д. 5/3 | 21 107 417,79 | 425 568,82 | 795 455,73 |  |  |  |  |  |  | 4 | 19 886 393,24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по городскому округу Сургут в 2028 году | 4 714 476 237,14 | 79 798 835,73 | 178 256 823,56 | 248 805 211,91 | 541 498 212,84 | 450 171 297,29 | 186 593 729,38 | 245 057 112,91 | 0,00 | 143 | 729 332 509,65 | - | 1 135 475 869,33 | 53 724 709,88 | 865 761 924,66 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сургутский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | г. Лянтор, мкр. 6а, д. 101 | 24 748 342,50 |  | 951 859,33 |  |  |  |  | 23 796 483,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | г. Лянтор, ул. Магистральная, д. 28 | 10 343 225,43 |  | 397 816,37 |  |  |  |  | 9 945 409,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | п. Нижнесортымский, ул. Хусаинова, д. 13 | 14 047 321,07 |  | 540 281,58 |  |  |  |  | 13 507 039,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 23А | 9 329 900,30 |  | 358 842,32 |  | 6 268 386,56 |  |  | 2 702 671,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | пгт. Белый Яр, ул. Некрасова, д. 1А | 21 107 417,79 | 425 568,82 | 795 455,73 |  |  |  |  |  |  | 4 | 19 886 393,24 |  |  |  |  |  |  |
| 254 | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 19/1 | 26 739 393,14 |  | 1 028 438,20 |  | 15 163 443,90 | 6 891 103,85 | 3 656 407,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Сургутскому муниципальному району в 2028 году | 106 315 600,23 | 425 568,82 | 4 072 693,53 | 0,00 | 21 431 830,46 | 6 891 103,85 | 3 656 407,19 | 49 951 603,14 | 0,00 | 4 | 19 886 393,24 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Урай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | г. Урай, мкр 3-й, д. 5 | 17 292 280,64 |  | 665 087,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 627 192,92 |  |  |
| 256 | г. Урай, мкр 3-й, д. 6 | 16 594 017,53 |  | 638 231,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 955 786,08 |  |  |
| 257 | г. Урай, мкр 3-й, д. 6А | 12 667 270,49 | 54 930,64 | 485 090,00 |  |  |  |  |  | 2 566 852,25 |  |  |  |  |  | 9 560 397,60 |  |  |
| 258 | г. Урай, мкр. 3-й, д. 14 | 14 594 123,99 |  | 561 312,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 032 811,52 |  |  |
| 259 | г. Урай, мкр. 3-й, д. 15 | 6 028 361,82 |  | 231 860,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 796 501,75 |  |  |
|  | Итого по городскому округу Урай на 2028 год | 67 176 054,47 | 54 930,64 | 2 581 581,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 566 852,25 | 0 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 61 972 689,87 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Ханты-Мансийск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, д. 25 | 103 346 891,10 | 2 083 685,20 | 3 894 738,69 |  | 38 748 817,40 | 17 609 596,25 | 9 343 619,80 |  |  |  |  |  |  | 31 666 433,76 |  |  |  |
|  | Итоги по городскому округу Ханты-Мансийск на 2028 год | 103 346 891,10 | 2 083 685,20 | 3 894 738,69 | 0,00 | 38 748 817,40 | 17 609 596,25 | 9 343 619,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | 0,00 | 31 666 433,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городской округ Югорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | г. Югорск, ул. Железнодорожная, д. 27 | 31 832 375,04 | 641 805,95 | 1 199 637,28 |  | 15 238 469,01 | 9 871 370,02 | 4 881 092,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | г. Югорск, ул. Ленина, д. 8 | 77 902 986,60 | 1 570 683,93 | 2 935 857,80 |  | 43 286 718,70 | 19 671 868,47 | 10 437 857,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | г. Югорск, ул. Лесозаготовителей, д. 25 | 16 733 373,98 | 337 379,13 | 630 615,19 |  | 15 765 379,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | г. Югорск, ул. Механизаторов, д. 24 | 10 553 708,90 | 212 784,41 | 397 727,87 |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 943 196,62 |  |  |  |  |  |  |
| 265 | г. Югорск, ул. Мира, д. 11 | 15 556 373,04 | 313 648,38 | 586 258,65 |  | 5 468 238,03 | 3 542 285,03 | 1 751 552,41 |  |  |  |  |  |  | 3 894 390,54 |  |  |  |
| 266 | г. Югорск, ул. Мира, д. 9 | 5 276 854,46 | 106 392,21 | 198 863,94 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 971 598,31 |  |  |  |  |  |  |
| 267 | г. Югорск, ул. Свердлова, д. 8 | 6 191 219,42 | 124 827,68 | 233 322,76 |  |  |  |  | 5 833 068,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | г. Югорск, ул. Таежная, д. 16КОРП1 | 14 000 323,62 | 282 275,23 | 527 617,25 |  | 6 756 946,44 | 4 612 424,64 | 1 821 060,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | г. Югорск, ул. Таежная, д. 4 | 53 906 277,47 | 1 086 861,07 | 2 031 516,02 |  | 24 922 048,17 | 11 325 950,97 | 6 009 529,02 |  |  |  |  |  |  | 8 530 372,22 |  |  |  |
|  | Итого по городскому округу Югорск на 2028 г. | 231 953 492,53 | 4 676 657,99 | 8 741 416,76 | 0,00 | 111 437 800,01 | 49 023 899,13 | 24 901 091,97 | 5 833 068,98 | 0,00 | 3 | 14 914 794,93 | 0,00 | 0,00 | 12 424 762,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |