Отчет об итогах реализации инициативного проекта

«Дорога в прошлое: история СурГУ в датах».

Информация о ходе реализации инициативного проекта.

Инициативный проект «Дорога в прошлое: история СурГУ в датах».

(далее – инициативный проект) поддержан распоряжением Администрации города от 31.03.2025 № 1955.

Срок реализации - 2025 год, общая стоимость проекта – 1 800 000,00  руб. Инициативная группа граждан (4 человека).

В целях реализации инициативного проекта:

- инициатором проекта внесен инициативный платеж в размере 1 000 руб.

Выполнение работ по нанесению художественной росписи осуществлялось в рамках муниципального контракта №А25-50 от 30.07.2025, заключенного с индивидуальным предпринимателем Щеклеиным Павлом Вячеславовичем.

В ходе выполнения работ по нанесению художественной росписи Подрядчиком выполнено следующее:

-разработка эскизов художественной росписи;

-подготовка поверхности перед нанесением художественной росписи;

-выполнение работ по нанесению художественной росписи (площадь нанесения 575 м2).

Работы по нанесению художественной росписи Подрядчиком выполнены в ноябре 2025 года в полном объеме, приемка и оплата Заказчиком выполнены в декабре 2025. Фактическая сумма затрат составила 1 800 000,00 рублей.

В рамках заключенного договора безвозмездного оказания услуг, заключенного между уполномоченным лицом от имени инициативной группы Мноян Лилии Хачатуровны и МКУ «Наш город» от 20.08.2025 №116, инициативной группой проведена уборка территории близ мест размещения росписи.

Информация о публикации реализации проекта в средствах массовой информации, сети «Интернет» в Учреждении отсутствует.

Исполнитель:

Горностаева Инга Владимировна,

Заместитель начальника отдела благоустройства

и содержания территорий;

Тел. (3462) 95-80-26.