| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 28 | » | 11 | 20 | 25 |  | № | 4160 |

О поддержке инициативного

проекта «Благоустройство

освещения территории бульвара

«Четыре сезона» в микрорайоне 39»

и продолжении работы над ним»

В соответствии с Федеральным законом от 22.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города от 22.12.2020 № 690-VI ДГ «Об утверждении Положения о регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проектов в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 23.12.2024 № 8525 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», на основании протокола заседания конкурсной комиссии по рассмот-
рению и конкурсному отбору инициативных проектов от 24.11.2025 № 13:

1. Поддержать в целях реализации в 2026 – 2027 годах инициативный проект «Благоустройство освещения территории бульвара «Четыре сезона» 
в микрорайоне 39», внесенный территориальным общественным самоуправ-
лением «Александрия» в Администрацию города 31.10.2025 (далее – иници-
ативный проект), предполагаемой общей стоимостью в размере 6 846 670 (шесть миллионов восемьсот сорок шесть тысяч шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе с учетом средств инициативного платежа и продолжить работу 
над инициативным проектом в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных на данные цели в бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2. Установить следующие сроки реализации инициативного проекта:

2.1. В 2026 году – I этап (проектно-изыскательские работы стоимостью 
250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек).

2.2. В 2027 году – II этап (строительно-монтажные работы стоимостью 
6 596 670 (шесть миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек).

3. Назначить:

- департамент городского хозяйства Администрации города ответст-
венным структурным подразделением за реализацию инициативного проекта;

- муниципальное казенное учреждение «Лесопарковое хозяйство» исполнителем инициативного проекта и ответственным за дальнейшую эксплуатацию и содержание имущества, созданного (полученного) в результате реализации инициативного проекта.

4. Территориальному общественному самоуправлению «Александрия» обеспечить внесение инициативного платежа в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек в бюджет города в срок не позднее 30 календарных дней 
с момента заключения договора пожертвования.

5. Приступить к реализации инициативного проекта в 2026 году после поступления инициативного платежа в бюджет города.

6. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

7. Муниципальному казенному учреждению «Наш город»:

7.1. Уведомить ответственное структурное подразделение за реализацию инициативного проекта о поступлении (отсутствии поступления) инициативного платежа в срок не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора пожертвования.

7.2. Обнародовать (разместить) настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.

9. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы города                                                                    И.В. Пустовая