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Приложение 4 
к протоколу от 30.09.2026 № 3 
Координационного совета по развитию  
крупной городской агломерации  
Сургут-Нефтеюганск

Перечень межмуниципальных (агломерационных) проектов 
крупной городской агломерации Сургут-Нефтеюганск
(в редакции от 30.09.2026)

	№ п/п
	Наименование межмуниципального (агломерационного) проекта – 
инициатор проекта 
	Наименование проблемы (обоснование необходимости реализации проекта)
	Результат/
эффект от реализации межмуниципального (агломерационного) проекта
	Риски от 
не реализации 
проекта
	Срок реализации 
проекта

	СПРАВОЧНО:

	
	
	
	
	
	
	Объемы финансирования
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

	
	
	
	
	
	
	всего
	средства федерального бюджета
	средства бюджета автономного 
округа
	средства местного бюджета
	внебюджетные средства

	I.
	По строительству и содержанию автомобильных дорог

	1.
	Строительство автомобильной дороги «4 «З» -
Сургут,
Сургутский район
	Перегружено движение на подъезде к городу Сургуту по территории Сургутского района (от развязки пгт. Барсово и до въезда в город) и 
в обратную сторону, особенно в часы-пик.
Это повышает риск наступления ДТП
	Разгрузит подъездную дорогу к городу Сургуту, что обеспечит положительный эффект в рамках безопасности дорожного движения, а также снизит затраты времени по перемещению жителей муниципалитетов Сургут, Сургутский район, Нефтеюганск, Нефтеюганский район
	Затраты времени на перемещение жителей муниципалитетов Сургут, Сургутский район, Нефтеюганск, Нефтеюганский район 
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	1.2.
	Строительство двухуровневой транспортной развязки на автомобильной дороге г. Сургут – 
г. Нефтеюганск – подъезд к 
пгт. Белый Яр – 
Сургутский район
	В настоящее время узел примыкания автомобильной дороги, ведущей к пгт. Белый Яр, является одним из наиболее загруженных элементов транспортной инфраструктуры крупной городской агломерации Сургут – Нефтеюганск.
Существующая схема организации движения представляет собой 
Т-образный перекресток со светофорным регулированием.
В условиях ежегодного роста уровня автомобилизации населения данный тип узла исчерпал свою пропускную способность
	Реализация предполагает возведение развязки типа «полуклевер» или с применением направленных съездов. Данная конфигурация обеспечит разделение транспортных потоков в разных уровнях, исключит конфликтные точки пересечения на одном уровне и позволит осуществлять левые повороты без остановки  у основного светофора
	1.Полная блокировка трассы Сургут – Нефтеюганск многокилометровыми пробками.
2.Рост числа тяжелых ДТП на светофоре.
3.Ежегодные экономические потери от простоя и срыва логистики 
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	2.
	Освещение
автомобильной дороги Сургут-
Нефтеюганск
(федеральная
дорога) – 
Нефтеюганск

	Недостаточно
освещена автодорога
	Повысить
производительность
зрительного аппарата и
существенно снизить число
аварий
	Рост
количества
дорожно-
транспортных
происшествий
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	II.
	В сфере туризма

	3.
	Туристический (межмуниципальный) маршрут «Удивительная Югра» - 
Сургутский район, Нефтеюганск
	Мультипликативный социальный эффект (обеспечение       межкультурной коммуникации)
	Увеличение количества посетителей внутреннего туризма, организация регулярного транспортного обеспечения (перевозки) туристов
	Отсутствуют
	постоянно
	---
	---
	---
	---
	---

	3.1.
	Содействие в организации и проведении совместных туров в системе туристических маршрутов крупной городской агломерации Сургут- Нефтеюганск -
Сургут
	Низкий туристический поток 

	Увеличение туристического потока
	Отсутствуют
	постоянно
	---
	---
	---
	---
	---

	4.
	Закрытие зимнего туристического сезона «СКАЗОчный ветер» 
на базе туризма и отдыха «Сказка» - Нефтеюганский район

	март 2023
	Проект завершен

	Пункт 4. признан утратившим силу в связи с окончанием срока/завершением реализации проекта (протокол № 3 от 30.09.2026)


	III.
	В сфере образования

	5.
	Межмуниципальный каникулярный отдых детей (при наличии лагерей с круглосуточным пребыванием детей) –
Сургут

	Наличие потребности в организации каникулярного отдыха детей на территориях близлежащих от Сургута
	Охват детей, в организован ном каникулярном отдыхе с круглосуточным пребыванием на территории Сургутского района в 
д. Русскинская
	Отсутствуют 
	постоянно
	---
	---
	---
	---
	---

	6.
	Форум «Образование обществу» - Пыть-Ях

	март 2023
	Проект завершен

	Пункт 6. признан утратившим силу в связи с окончанием срока/завершением реализации проекта (протокол № 3 от 30.09.2026)

	7.
	Форум «Социальный климат Югры» - 
Департамент экономической политики Югры
	июнь – октябрь 
2023
	Проект завершен

	Пункт 7. признан утратившим силу в связи с окончанием срока/завершением реализации проекта (протокол № 3 от 30.09.2026)


	IV.
	В сфере культуры

	8.
	Музейный комплекс «Священная кедровая роща»
	Проект исключен решением Координационного совета (протокол № 2 от 08.05.2024)

	9.
	Обменные гастроли творческих коллективов городов Нефтеюганска и Сургута – Нефтеюганск

	Низкий уровень взаимодействия между творческими коллективами
	Увеличение количества гастрольной деятельности и культурного обмена
	Отсутствуют
	постоянно
	---
	---
	---
	---
	---

	9.1.
	IX фестиваль театров кукол 
«КУКЛА град»;
Место проведения: МАУ «Сургутская филармония», г.Сургут - Сургут

	Низкий уровень взаимодействия между творческими коллективами
	Увеличение количества гастрольной деятельности и культурного обмена
	Отсутствуют
	октябрь – ноябрь 
2027 
	---
	---
	---
	---
	---

	10.
	Фестиваль 
«Югорская уха» - 
Пыть-Ях
	Отсутствие практики проведения совместных межмуниципальных мероприятий
	Организация досуга семей
	Отсутствуют
	ежегодно
	
	
	
	
	

	11.
	Фестиваль «Сытоминские берега» - 
Сургутский район
	июль 2023
	Проект завершен

	Пункт 11. признан утратившим силу в связи с окончанием срока/завершением реализации проекта (протокол № 3 от 30.09.2026)

	12.
	Фестиваль национальных культур «Моя Югра, моя Россия!» - 
Пыть-Ях
	июнь 2023
	Проект завершен

	Пункт 12. признан утратившим силу в связи с окончанием срока/завершением реализации проекта (протокол № 3 от 30.09.2026)

	12.1.
	Межмуниципальный творческий инклюзивный Фестиваль «Крылья души», для детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья;
Место проведения 
г. Пыть-Ях – 
Пыть-Ях
	Расширение доступной культурно-досуговой среды для детей и молодёжи с ОВЗ; низкий уровень межмуниципальной коммуникации и творческой самореализации среди инклюзивных коллективов агломерации.
	Организация досуга молодёжи
	Отсутствуют
	Октябрь 2026, октябрь 2027
	
	
	
	
	

	12.2.
	Межмуниципальный фестиваль бардовской песни «Югорское небо»;
Место проведения 
г. Пыть-Ях -
Пыть-Ях
	Отсутствие единой межмуниципальной площадки для бардов и исполнителей авторской песни
	Организация досуга семей 
	Отсутствуют
	Сентябрь 2026,
август 2027

	
	
	
	
	

	13.
	Фестиваль межнационального согласия «Мы россияне!» - 
Сургутский район
	ноябрь 2023
	Проект завершен

	Пункт 13. признан утратившим силу в связи с окончанием срока/завершением реализации проекта (протокол № 3 от 30.09.2026)

	14.
	430-летие Сургута – старейшего города Югры – Сургут
	в течение 2024 года
	Проект завершен

	Пункт 14. признан утратившим силу в связи с окончанием срока/завершением реализации проекта (протокол № 3 от 30.09.2026)

	V.
	В сфере спорта

	15.
	Проведение товарищеских встреч ветеранов по видам спорта волейбол, футбол, хоккей, шахматы – 
Нефтеюганск
	Запрос
населения по
увеличению
количества
спортивно-
массовых
мероприятий
	Увеличение
доли граждан,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом
	Отсутствуют
	постоянно
	---
	---
	---
	---
	---

	15.1.
	Совместное проведение муниципального этапа Спартакиады муниципальных служащих органов местного самоуправления города Нефтеюганска, Нефтеюганского района – 
Нефтеюганск
	Неполный охват видов спорта при проведении муниципального этапа Спартакиады муниципальных служащих органов местного самоуправления 
	Полный охват видов спорта 
при проведении муниципального этапа Спартакиады муниципальных служащих органов местного самоуправления 
	Отсутствуют
	апрель 
2027 
	---
	---
	---
	---
	---

	16.
	Велоэстафета с элементами триатлона, приуроченная к Всероссийскому дню трезвости – 
Пыть-Ях
	Распространённость
вредных привычек
среди молодёжи, низкая двигательная
активность
значительной части
взрослого населения
	Организация досуга
молодежи. популяризация ЗОЖ
	Отсутствуют
	сентябрь 2026, сентябрь 2027
	
	
	
	
	

	17.
	Фестиваль боевых искусств – 
Пыть-Ях
	сентябрь 2023
	Проект завершен

	Пункт 17. признан утратившим силу в связи с окончанием срока/завершением реализации проекта (протокол № 3 от 30.09.2026)

	17.1.
	Экстремальный забег;
Место проведения
г. Пыть-Ях – 
Пыть-Ях
	Распространённость вредных привычек среди старшей молодёжи, низкая двигательная активность значительной части взрослого населения агломерации 
	Популяризация ЗОЖ
	Отсутствуют
	Август 2027
	
	
	
	
	

	18.
	Открытый Чемпионат и Первенству по мотокроссу – Сургут
	март 
2024
	Проект завершен

	Пункт 18. признан утратившим силу в связи с окончанием срока/завершением реализации проекта (протокол № 3 от 30.09.2026)

	18.1
	[bookmark: _GoBack]Городская лыжная гонка «Сургутская лыжня» в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»;
Место проведения: 
г. Сургут, 
спортивный объект Спортивное ядро в микрорайоне 35А, Югорский тракт, 8А -
Сургут
	Запрос населения по увеличению количества спортивно-массовых мероприятий
	Увеличение доли граждан, систематически и занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно -массовой работы на всех уровнях
	Отсутствуют
	февраль 
2026, 
2027

	---
	---
	---
	---
	---

	19.
	Открытый Кубок Главы города по спортивному туризму в закрытых помещениях – Сургут
	4 кв.  2023
	Проект завершен

	Пункт 19. признан утратившим силу в связи с окончанием срока/завершением реализации проекта (протокол № 3 от 30.09.2026)

	19.1.
	Спортивный праздник, 
посвященный Дню физкультурника;
Место проведения
 г. Сургут -
Сургут

	Запрос населения по увеличению количества спортивно-массовых мероприятий
	Увеличение доли граждан, систематически и занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно -массовой работы на всех уровнях
	Отсутствуют
	август 
2026 – 2027 
	---
	---
	---
	---
	---

	19.2.
	Легкоатлетический кросс в рамках Всероссийского Дня бега «Кросс нации».
Место проведения: г.Сургут, спортивный объект Спортивное ядро в микрорайоне 35А, Югорский тракт, 8А – Сургут

	Запрос населения по увеличению количества спортивно-массовых мероприятий
	Увеличение доли граждан, систематически и занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно -массовой работы на всех уровнях
	Отсутствуют
	сентябрь 
2026, 
2027

	---
	---
	---
	---
	---

	VI.
	В сфере воспитания молодежи

	20.
	Экологический квест «Чистые игры» -
Сургут
	май-сентябрь  
2023
	Проект завершен

	Пункт 20. признан утратившим силу в связи с окончанием срока/завершением реализации проекта (протокол № 3 от 30.09.2026)

	21.
	Проведение городской военно-спортивной игры «Полигон» -
Сургут
	сентябрь - октябрь  
2023
	Проект завершен

	Пункт 21. признан утратившим силу в связи с окончанием срока/завершением реализации проекта (протокол № 3 от 30.09.2026)

	22.
	Проведение Дня молодёжи «Арт-пикник» -
Сургутский район
	июнь-июль 
2023
	Проект завершен

	Пункт 22. признан утратившим силу в связи с окончанием срока/завершением реализации проекта (протокол № 3 от 30.09.2026)

	23.
	Презентация опыта создания инфраструктуры молодёжной политики на примере Сургутского муниципального района – Сургутский район
	апрель – декабрь 2023 
	Проект завершен

	Пункт 23. признан утратившим силу в связи с окончанием срока/завершением реализации проекта (протокол № 3 от 30.09.2026)


	23.1.
	Межмуниципальный форум добровольцев «PROДобро»;
Место проведения 
г. Пыть-Ях – 
Пыть-Ях
	Неравномерное развитие волонтёрской инфраструктуры в городах агломерации; недостаток общей системы обучения, обмена опытом и мотивации добровольцев на межмуниципальном уровне

	Развитие добровольчества
	Отсутствуют
	Октябрь –декабрь 2026, октябрь – декабрь 2027
	-
	-
	-
	-
	-

	23.2.
	Межмуниципальный патриотический форум «Россия-это мы!»;
Место проведения 
г. Пыть-Ях – 
Пыть-Ях

	Отсутствие единой межмуниципальной платформы для системной работы с молодёжью по формированию патриотических и духовно-нравственных ценностей; разрозненность мероприятий патриотической направленности в агломерации

	Развитие патриотических, духовно-нравственных ценностей.


	Отсутствуют
	Октябрь 2026, октябрь 2027
	-
	-
	-
	-
	-

	VII.
	В сфере потребительского рынка

	25.
	Обмен ярмарочными площадками –
Нефтеюганск, 
Пыть-Ях

	Недостаточный канал
сбыта продукции
	Выход на новые рынки
	Отсутствуют
	постоянно 
	---
	---
	---
	---
	---

	VIII
	В сфере безопасности

	26.
	Создание межмуниципальных центров (приютов) приема и содержания животных без владельцев –
Сургутский район, г. Пыть-Ях
	2023 - 2025
	Проект исключен


	Пункт 26. признан утратившим силу в связи с окончанием срока/завершением реализации проекта (протокол № 3 от 30.09.2026)

	27.
	Межмуниципальный форум по профилактике правонарушений- Пыть-Ях 
	Выработка эффективных методов по профилактике деструктивного поведения в молодежной среде
	Снижение роста преступности и правонарушений среди несовершеннолетних 
	Отсутствует
	ежегодно

	
	
	
	
	

	27.1
	Межмуниципальный форум «Профилактика экстремизма»
Место проведения 
г. Пыть-Ях – 
Пыть-Ях
	Рост рисков распространения деструктивной идеологии среди несовершеннолетних через цифровую среду; недостаток единых межмуниципальных методик и обмена эффективными практиками профилактики деструктивного поведения в образовательной и молодёжной среде 
	Снижение роста преступности и правонарушений среди несовершеннолетних
	Отсутствуют
	Март 2027
	-
	-
	-
	-
	-

	28.
	Форум «Сургут. Безопасность» - 
Сургут
	Выработка эффективных методов по профилактике деструктивного поведения в молодежной средств
	Снижение роста преступности и правонарушений среди несовершеннолетних
	Отсутствуют
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