Приложение 4

к протоколу от 30.09.2026 № 3

Координационного совета по развитию

крупной городской агломерации

Сургут-Нефтеюганск

Перечень межмуниципальных (агломерационных) проектов

крупной городской агломерации Сургут-Нефтеюганск

(в редакции от 30.09.2026)

| № п/п | Наименование межмуниципального (агломерационного) проекта – инициатор проекта |  |  | Наименование проблемы (обоснование необходимости реализации проекта) |  |  |  | Результат/ эффект от реализации межмуниципального (агломерационного) проекта |  |  |  |  | Риски от не реализации проекта |  |  |  | Срок реализации проекта |  |  | СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы финансирования (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | средства федерального бюджета |  | средства бюджета автономного округа |  | средства местного бюджета |  |  | внебюджетные средства |
| I. | По строительству и содержанию автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство автомобильной дороги «4 «З» - Сургут, Сургутский район |  |  | Перегружено движение на подъезде к городу Сургуту по территории Сургутского района (от развязки пгт. Барсово и до въезда в город) и в обратную сторону, особенно в часы-пик. Это повышает риск наступления ДТП |  |  |  | Разгрузит подъездную дорогу к городу Сургуту, что обеспечит положительный эффект в рамках безопасности дорожного движения, а также снизит затраты времени по перемещению жителей муниципалитетов Сургут, Сургутский район, Нефтеюганск, Нефтеюганский район |  |  |  |  | Затраты времени на перемещение жителей муниципалитетов Сургут, Сургутский район, Нефтеюганск, Нефтеюганский район |  |  |  | --- |  |  | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  | --- |
| 1.2. | Строительство двухуровневой транспортной развязки на автомобильной дороге г. Сургут – г. Нефтеюганск – подъезд к пгт. Белый Яр – Сургутский район |  |  | В настоящее время узел примыкания автомобильной дороги, ведущей к пгт. Белый Яр, является одним из наиболее загруженных элементов транспортной инфраструктуры крупной городской агломерации Сургут – Нефтеюганск. Существующая схема организации движения представляет собой Т-образный перекресток со светофорным регулированием. В условиях ежегодного роста уровня автомобилизации населения данный тип узла исчерпал свою пропускную способность |  |  |  | Реализация предполагает возведение развязки типа «полуклевер» или с применением направленных съездов. Данная конфигурация обеспечит разделение транспортных потоков в разных уровнях, исключит конфликтные точки пересечения на одном уровне и позволит осуществлять левые повороты без остановки у основного светофора |  |  |  |  | 1.Полная блокировка трассы Сургут – Нефтеюганск многокилометровыми пробками. 2.Рост числа тяжелых ДТП на светофоре. 3.Ежегодные экономические потери от простоя и срыва логистики |  |  |  | --- |  |  | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  | --- |
| 2. | Освещение автомобильной дороги Сургут- Нефтеюганск (федеральная дорога) – Нефтеюганск |  |  | Недостаточно освещена автодорога |  |  |  | Повысить производительность зрительного аппарата и существенно снизить число аварий |  |  |  |  | Рост количества дорожно- транспортных происшествий |  |  |  | --- |  |  | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  | --- |
| II. | В сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Туристический (межмуниципальный) маршрут «Удивительная Югра» - Сургутский район, Нефтеюганск |  |  | Мультипликативный социальный эффект (обеспечение межкультурной коммуникации) |  |  |  | Увеличение количества посетителей внутреннего туризма, организация регулярного транспортного обеспечения (перевозки) туристов |  |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  | постоянно |  |  | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  | --- |
| 3.1. | Содействие в организации и проведении совместных туров в системе туристических маршрутов крупной городской агломерации Сургут- Нефтеюганск - Сургут |  |  | Низкий туристический поток |  |  |  | Увеличение туристического потока |  |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  | постоянно |  |  | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  | --- |
| 4. | Закрытие зимнего туристического сезона «СКАЗОчный ветер» на базе туризма и отдыха «Сказка» - Нефтеюганский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март 2023 |  |  |  | Проект завершен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 4. признан утратившим силу в связи с окончанием срока/завершением реализации проекта (протокол № 3 от 30.09.2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | В сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Межмуниципальный каникулярный отдых детей (при наличии лагерей с круглосуточным пребыванием детей) – Сургут |  |  | Наличие потребности в организации каникулярного отдыха детей на территориях близлежащих от Сургута |  |  |  | Охват детей, в организован ном каникулярном отдыхе с круглосуточным пребыванием на территории Сургутского района в д. Русскинская |  |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  | постоянно |  |  | --- | --- | --- |  |  | --- | --- |  |  |
| 6. | Форум «Образование обществу» - Пыть-Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март 2023 |  |  |  | Проект завершен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 6. признан утратившим силу в связи с окончанием срока/завершением реализации проекта (протокол № 3 от 30.09.2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Форум «Социальный климат Югры» - Департамент экономической политики Югры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь – октябрь 2023 |  |  |  | Проект завершен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 7. признан утратившим силу в связи с окончанием срока/завершением реализации проекта (протокол № 3 от 30.09.2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | В сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Музейный комплекс «Священная кедровая роща» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект исключен решением Координационного совета (протокол № 2 от 08.05.2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Обменные гастроли творческих коллективов городов Нефтеюганска и Сургута – Нефтеюганск |  |  | Низкий уровень взаимодействия между творческими коллективами |  |  |  | Увеличение количества гастрольной деятельности и культурного обмена |  |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  | постоянно |  |  | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  | --- |
| 9.1. | IX фестиваль театров кукол «КУКЛА град»; Место проведения: МАУ «Сургутская филармония», г.Сургут - Сургут |  |  | Низкий уровень взаимодействия между творческими коллективами |  |  |  | Увеличение количества гастрольной деятельности и культурного обмена |  |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  | октябрь – ноябрь 2027 |  |  | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  | --- |
| 10. | Фестиваль «Югорская уха» - Пыть-Ях |  |  | Отсутствие практики проведения совместных межмуниципальных мероприятий |  |  |  | Организация досуга семей |  |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Фестиваль «Сытоминские берега» - Сургутский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль 2023 |  |  | Проект завершен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 11. признан утратившим силу в связи с окончанием срока/завершением реализации проекта (протокол № 3 от 30.09.2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Фестиваль национальных культур «Моя Югра, моя Россия!» - Пыть-Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь 2023 |  |  | Проект завершен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 12. признан утратившим силу в связи с окончанием срока/завершением реализации проекта (протокол № 3 от 30.09.2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. |  | Межмуниципальный творческий инклюзивный Фестиваль «Крылья души», для детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья; Место проведения г. Пыть-Ях – Пыть-Ях |  |  |  | Расширение доступной культурно-досуговой среды для детей и молодёжи с ОВЗ; низкий уровень межмуниципальной коммуникации и творческой самореализации среди инклюзивных коллективов агломерации. |  |  |  | Организация досуга молодёжи |  |  |  |  | Отсутствуют |  |  | Октябрь 2026, октябрь 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. |  | Межмуниципальный фестиваль бардовской песни «Югорское небо»; Место проведения г. Пыть-Ях - Пыть-Ях |  |  |  | Отсутствие единой межмуниципальной площадки для бардов и исполнителей авторской песни |  |  |  | Организация досуга семей |  |  |  |  | Отсутствуют |  |  | Сентябрь 2026, август 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Фестиваль межнационального согласия «Мы россияне!» - Сургутский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь 2023 |  |  | Проект завершен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 13. признан утратившим силу в связи с окончанием срока/завершением реализации проекта (протокол № 3 от 30.09.2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 430-летие Сургута – старейшего города Югры – Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в течение 2024 года |  |  | Проект завершен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 14. признан утратившим силу в связи с окончанием срока/завершением реализации проекта (протокол № 3 от 30.09.2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | В сфере спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Проведение товарищеских встреч ветеранов по видам спорта волейбол, футбол, хоккей, шахматы – Нефтеюганск |  |  | Запрос населения по увеличению количества спортивно- массовых мероприятий |  |  |  | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  | постоянно |  |  | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  | --- |
| 15.1. | Совместное проведение муниципального этапа Спартакиады муниципальных служащих органов местного самоуправления города Нефтеюганска, Нефтеюганского района – Нефтеюганск |  |  | Неполный охват видов спорта при проведении муниципального этапа Спартакиады муниципальных служащих органов местного самоуправления |  |  |  | Полный охват видов спорта при проведении муниципального этапа Спартакиады муниципальных служащих органов местного самоуправления |  |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  | апрель 2027 |  |  | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  | --- |
| 16. | Велоэстафета с элементами триатлона, приуроченная к Всероссийскому дню трезвости – Пыть-Ях |  |  |  | Распространённость вредных привычек среди молодёжи, низкая двигательная активность значительной части взрослого населения |  |  |  | Организация досуга молодежи. популяризация ЗОЖ |  |  |  |  | Отсутствуют |  |  | сентябрь 2026, сентябрь 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Фестиваль боевых искусств – Пыть-Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь 2023 |  |  | Проект завершен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 17. признан утратившим силу в связи с окончанием срока/завершением реализации проекта (протокол № 3 от 30.09.2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. |  | Экстремальный забег; Место проведения г. Пыть-Ях – Пыть-Ях |  |  |  |  | Распространённость вредных привычек среди старшей молодёжи, низкая двигательная активность значительной части взрослого населения агломерации |  |  |  | Популяризация ЗОЖ | Отсутствуют |  |  |  |  |  | Август 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Открытый Чемпионат и Первенству по мотокроссу – Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март 2024 |  |  | Проект завершен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 18. признан утратившим силу в связи с окончанием срока/завершением реализации проекта (протокол № 3 от 30.09.2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Городская лыжная гонка «Сургутская лыжня» в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»; Место проведения: г. Сургут, спортивный объект Спортивное ядро в микрорайоне 35А, Югорский тракт, 8А - Сургут |  |  | Запрос населения по увеличению количества спортивно-массовых мероприятий |  |  |  | Увеличение доли граждан, систематически и занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно -массовой работы на всех уровнях |  |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  | февраль 2026, 2027 |  |  | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  | --- |
| 19. | Открытый Кубок Главы города по спортивному туризму в закрытых помещениях – Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 кв. 2023 |  |  | Проект завершен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 19. признан утратившим силу в связи с окончанием срока/завершением реализации проекта (протокол № 3 от 30.09.2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. | Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника; Место проведения г. Сургут - Сургут |  |  | Запрос населения по увеличению количества спортивно-массовых мероприятий |  |  |  | Увеличение доли граждан, систематически и занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно -массовой работы на всех уровнях |  |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  | август 2026 – 2027 |  |  | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  | --- |
| 19.2. | Легкоатлетический кросс в рамках Всероссийского Дня бега «Кросс нации». Место проведения: г.Сургут, спортивный объект Спортивное ядро в микрорайоне 35А, Югорский тракт, 8А – Сургут |  |  | Запрос населения по увеличению количества спортивно-массовых мероприятий |  |  |  | Увеличение доли граждан, систематически и занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно -массовой работы на всех уровнях |  |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  | сентябрь 2026, 2027 |  |  | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  | --- |
| VI. | В сфере воспитания молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Экологический квест «Чистые игры» - Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | май-сентябрь 2023 |  |  | Проект завершен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 20. признан утратившим силу в связи с окончанием срока/завершением реализации проекта (протокол № 3 от 30.09.2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Проведение городской военно-спортивной игры «Полигон» - Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь - октябрь 2023 |  |  | Проект завершен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 21. признан утратившим силу в связи с окончанием срока/завершением реализации проекта (протокол № 3 от 30.09.2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Проведение Дня молодёжи «Арт-пикник» - Сургутский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь-июль 2023 |  |  | Проект завершен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 22. признан утратившим силу в связи с окончанием срока/завершением реализации проекта (протокол № 3 от 30.09.2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Презентация опыта создания инфраструктуры молодёжной политики на примере Сургутского муниципального района – Сургутский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель – декабрь 2023 |  |  | Проект завершен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 23. признан утратившим силу в связи с окончанием срока/завершением реализации проекта (протокол № 3 от 30.09.2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1. |  | Межмуниципальный форум добровольцев «PROДобро»; Место проведения г. Пыть-Ях – Пыть-Ях | Неравномерное развитие волонтёрской инфраструктуры в городах агломерации; недостаток общей системы обучения, обмена опытом и мотивации добровольцев на межмуниципальном уровне |  |  |  |  |  |  |  | Развитие добровольчества |  |  |  |  | Отсутствуют |  |  | Октябрь –декабрь 2026, октябрь – декабрь 2027 | - | - | - |  | - |  |  | - |  |
| 23.2. |  | Межмуниципальный патриотический форум «Россия-это мы!»; Место проведения г. Пыть-Ях – Пыть-Ях | Отсутствие единой межмуниципальной платформы для системной работы с молодёжью по формированию патриотических и духовно-нравственных ценностей; разрозненность мероприятий патриотической направленности в агломерации |  |  |  |  |  |  |  | Развитие патриотических, духовно-нравственных ценностей. |  |  |  |  | Отсутствуют |  |  | Октябрь 2026, октябрь 2027 | - | - | - |  | - |  |  | - |  |
| VII. | В сфере потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Обмен ярмарочными площадками – Нефтеюганск, Пыть-Ях |  |  | Недостаточный канал сбыта продукции |  |  |  | Выход на новые рынки |  |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  | постоянно |  |  | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  | --- |
| VIII | В сфере безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Создание межмуниципальных центров (приютов) приема и содержания животных без владельцев – Сургутский район, г. Пыть-Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 - 2025 |  |  | Проект исключен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 26. признан утратившим силу в связи с окончанием срока/завершением реализации проекта (протокол № 3 от 30.09.2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Межмуниципальный форум по профилактике правонарушений- Пыть-Ях |  |  | Выработка эффективных методов по профилактике деструктивного поведения в молодежной среде |  |  |  | Снижение роста преступности и правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  | Отсутствует |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Межмуниципальный форум «Профилактика экстремизма» Место проведения г. Пыть-Ях – Пыть-Ях |  |  | Рост рисков распространения деструктивной идеологии среди несовершеннолетних через цифровую среду; недостаток единых межмуниципальных методик и обмена эффективными практиками профилактики деструктивного поведения в образовательной и молодёжной среде |  |  |  | Снижение роста преступности и правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  | Март 2027 |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |
| 28. | Форум «Сургут. Безопасность» - Сургут |  |  | Выработка эффективных методов по профилактике деструктивного поведения в молодежной средств |  |  |  | Снижение роста преступности и правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  | ежегодно |  |  | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  | --- |
| IX. | В иных сферах экономического развития, в том числе пространственного развития и жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Развитие сети арт-резиденций – Нефтеюганск |  |  | Отсутствие опыта деятельности креативных индустрий |  |  |  | Увеличение темпов развития креативных индустрий |  |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  | постоянно |  |  | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  | --- |
| 30. | Создание кластера креативных индустрий на территории агломерации – Нефтеюганск |  |  | Необходимость реализации стратегии развития креативных индустрий |  |  |  | Увеличение числа участников бизнес сообществ, относящихся к креативным индустриям |  |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | День органов местного самоуправления - Нефтеюганский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель 2023 |  |  | Проект завершен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 31. признан утратившим силу в связи с окончанием срока/завершением реализации проекта (протокол № 3 от 30.09.2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Выделение общих территорий под ИЖС для льготных категорий населения на территориях муниципальных районов, при наличии возможностей муниципалитетов – Нефтеюганск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект исключен решением Координационного совета (протокол № 2 от 08.05.2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Включение в схему территориального планирования ХМАО-Югры границ крупной городской агломерации Сургут- Нефтеюганск – Нефтеюганск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект исключен решением Координационного совета (протокол № 3 от 30.09.2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | В сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Передача ГРО Пыть-Яха в АО «Нефтеюганск Газ». Объединение газораспределительных сетей в единый комплекс: город Пыть-Ях, город Нефтеюганск, при наличии возможностей муниципалитетов – Пыть-Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект исключен решением Координационного совета (протокол № 2 от 08.05.2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Выделение земельного участка для формирования межмуниципального кладбища на территории города Пыть-Яха и Нефтеюганского района – Пыть-Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект исключен решением Координационного совета (протокол № 2 от 08.05.2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Создание межмуниципального крематория – Нефтеюганск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект исключен решением Координационного совета (протокол № 3 от 30.09.2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |